Приложение 7

к Порядку

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) за 2017 год.

Наименование муниципальной программы:

«Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов

муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы»

Утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 10.08.2015 № 565 (в ред. от 22.03.2016 № 240, от 25.04.2016 № 329, от 08.11.2016 № 786, от 16.05.2017 № 320, от 29.05.2017 № 344, от 17.08.2017 № 581, от 11.10.2017 № 765, от 31.10.2017 № 846, от 21.11.2017 № 948)

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел ЖКХ администрации муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя  (индикатора) | Ед.   изм. | Значения показателя (индикатора) | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (при наличии) | | | | | |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием от общей протяженности автомобильным дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом) | % | 37,15 | 38,6 | 38,1 | Всего 79,4 км. Дорог из них 30,21 км. с усовершенствованным покрытием. |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильным дорогам общего пользования местного значения (нарастающим итогом) | % | 100,0 | 80,8 | 100,0 | Отчет 3ДГ за 2017 год |
| 3 | Доля капитально отремонтированных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий (нарастающим итогом) | % | 32,2 | 64,3 | 32,2 | Заключены два контракта, от 13.12.2017 №№ КРМ2-2016, КРМ3-2016, на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий по адресам: пгт. Ноглики, ул. Вокзальная, д. 1, 1А, с. Вал, ул. Трассовая, д. 3,4,5,6. Ввиду недобросовестности подрядной организации работы выполнены не в полном объеме. Процент выполнения: ул. Вокзальная д. 1,1А – 40%, ул. Трассовая д. 3,4,5,6 – 20%.  Аукцион на проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий по адресу: пгт. Ноглики, ул. Депутатская, д. 4,6, ул. 15 Мая д. 2 опубликовано извещение 22.10.2017, муниципальный контракт КРМ1-2017 заключен 17.01.2018 г.  Капитальный ремонт и ремонт остальных дворовых территорий не проводился ввиду отсутствия финансирования.  Разработаны проекты еще на 4 дворовые территории. |
| 4 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов (в год) | Ед. | 5 | 5 | 0 |
| 5 | Доля населенных пунктов, в которых выполняются мероприятия по содержанию объектов благоустройства от общего количества населенных пунктов (в год) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Трудоустройство безработных и незанятых граждан на оплачиваемые общественные работы (в год) | Чел. | 22 | 50 | 53 |  |
| 7 | Объем внутреннего туристического потока (нарастающим итогом) | Тыс. чел. | х | 1,52 | 1,50 | Плановый показатель достигнут на 99%. Проведены работы по обследованию источников, разработана проектная документация. |

Исп. Пинчик О.А.

Тел. 9-13-33