Приложение 7

к Порядку

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) за 2019 год.

Наименование муниципальной программы:

«Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов

муниципального образования «Городской округ Ногликский»,

утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 10.08.2015 № 565 (в ред. от 22.03.2016 № 240, от 25.04.2016 № 329, от 08.11.2016 № 786, от 16.05.2017 № 320, от 29.05.2017 № 344, от 17.08.2017 № 581, от 11.10.2017 № 765, от 31.10.2017 № 846, от 21.11.2017 № 948, от 19.03.2018 № 281, от 14.06.2018 № 557, от 11.07.2018 № 670, от 30.04.2019 № 292, от 15.05.2019 № 316, от 09.07.2019 № 519, от 01.10.2019 № 738, от 19.11.2019 № 847)

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел ЖК и ДХ администрации муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя  (индикатора) | Ед.   изм. | Значения показателя (индикатора) | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (при наличии) | | | | | |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием от общей протяженности автомобильным дорог общего пользования местного значения | % (нарастающим итогом) | 38,1 | 38,8 | 36,7 | Всего 82,37 км. Дорог из них 30,2 км. с усовершенствованным покрытием. |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильным дорогам общего пользования местного значения | % (нарастающим итогом) | 100,0 | 90,4 | 100,0 |  |
| 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км  (в год) | х | 82,37 | 82,37 | Показатель введен в 2019 году |
| 4 | Уровень технической готовности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения капитального ремонта и ремонта | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения | км  (в год) | 0,0 | 6,6 | 6,6 |  |
| 6 | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения (Разработка проектной документации) | штук  (в год) | х | 1 | 1 | Показатель введен в 2019 году |
| 7 | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения (Уровень технической готовности) | %  (в год) | х | 46 | 0 | Показатель введен в 2019 году  Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ по ямочному ремонту дороги до с. Катангли в связи с чем работы перенесены на 2020 год. |
| 8 | Построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети (выполнено инженерных изысканий) | шт.  (в год) | х | 2 | 2 | Показатель введен в 2019 году |
| 9 | Доля капитально отремонтированных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий | %  (нарастающим итогом) | 32,2 | х | х | Показатель выведен в 2019 году |
| 10 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов | Ед.  (в год) | 0 | х | х | Показатель выведен в 2019 году |
| 11 | Доля населенных пунктов, в которых выполняются мероприятия по содержанию объектов благоустройства от общего количества населенных пунктов | %  (в год) | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | Трудоустройство безработных и незанятых граждан на оплачиваемые общественные работы | чел.  (в год) | 34 | 50 | 34 | В связи, с увеличением минимального уровня оплаты труда количество трудоустроенных граждан снизилось |
| 13 | Объем внутреннего туристического потока | тыс. чел.  (в год,) | 1,50 | х | х | Показатель выведен в 2019 году |
| 14 | Количество посещений туристами | чел.  (в год) | х | 4 100 | 4 100 | Показатель введен в 2019 году |
| 15 | Приобретение контейнеров | единиц (в год) | х | 21 | 0 | Показатель введен в 2019 году.  В 2019 году при внесении поправок в бюджет Сахалинской области на 2019/2021 годы во II квартале была предоставлена субсидия в сумме 2 000,0 тыс. рублей. С целью обустройства контейнерных площадок была проведена инвентаризация, определен объём работ. После проведенной инвентаризации было необходимо провести работы по составлению ведомостей объемов работ, разработке сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости работ (30-40 дней) или сентябрь 2019 года. В связи с тем, что процедура проведения открытого аукциона длится от 20 до 50 дней (включение мероприятия в план-график, план-закупок, процедура согласования, непосредственно процедура аукциона) и как следствие выполнение непосредственно работ приходится на октябрь – ноябрь (неблагоприятный период для проведения бетонных работ). В связи с вышеизложенным было принято решение о приобретении Евроконтейнеров ТКО 1100 л. с полукруглой крышкой «крышка в крышке» в количестве 58 шт. Реальные сроки размещения аукционной документации на электронной площадке государственных закупок и выполнения работ по данному контракту были упущены, ввиду неоднократных замечаний при проверке документации, внесения изменений в план-закупок и проводимых регламентных работ на web-торгах. |
| 16 | Обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | единиц (в год) | х | 15 | 0 |

Исп. Пинчик О.А.

Тел. 9-13-33