Приложение 7

к Порядку

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) за 2016 год.

Наименование муниципальной программы:

«Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов

муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы»

Утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 10.08.2015 № 565 (в ред. от 22.03.2016 № 240, от 08.11.2016 № 786)

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел ЖКХ администрации муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя  (индикатора) | Ед.   изм. | Значения показателя (индикатора) | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,  предшеству  ющий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (при наличии) | | | | | |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием от общей протяженности автомобильным дорог общего пользования местного значения | % | 38,3 | 38,5 | 37,15 | Всего 79,4 км. Дорог из них 29,5 км. с усовершенствованным покрытием. |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильным дорогам общего пользования местного значения | % | 72,0 | 71,2 | 100,0 | Отчет 3ДГ за 2016 год |
| 3 | Доля капитально отремонтированных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий | % | 14,6 | 46,4 | 32,2 | Общая площадь дворовых территорий 253 628,6 м2, с учетом 2016 года капитально отремонтировано 81 549,0 м2 (44 423,0 м2 в 2016 году) дворовых территорий |
| 4 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | 4 | 5 | 5 |  |
| 5 | Доля населенных пунктов, в которых выполняются мероприятия по содержанию объектов благоустройства от общего количества населенных пунктов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Трудоустройство безработных и незанятых граждан на оплачиваемые общественные работы | Чел. | 49 | 23 | 22 |  |

Исп. Пинчик О.А.

Тел. 9-13-33