ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы: «Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы»

Утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 10.08.2015 № 565 (в ред. от 22.03.2016 № 240, от 08.11.2016 № 786, от 16.05.2017 № 320, от 29.05.2017 № 344, от 17.08.2017 № 581, от 11.10.2017 № 846, от 21.11.2017 № 948)

1.Степень достижения планового значения показателя (индикатора) равна:

СДп/ппз=(38,1/38,6+100/80,8+32,2/64,3+0/5+100/100+53/50+1,5/1,52) / 7 =0,783

Если ЗПп/пф/ ЗПп/пп>1,0 отношение, принимаем равным 1,0

2. Степень реализации мероприятий равна:

СРм = 8/12=0,667

3. Степень соответствия запланированному уровню затрат равна:

ССуз = 157 599,3/243 976,5=0,646

4. Степень реализации муниципальной программы равна:

СРп/п= (0,783+0,667+0,646) / 3=0,699

Вывод: уровень реализация муниципальной программы неудовлетворительный, так как среднее значение ее эффективности менее 0,75.

Приложение: на 13 л. в 1 экз.

Исп. Пинчик О.А.

тел. 9-13-33