ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

за 2019 год

муниципальной программы:

«Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов

муниципального образования «Городской округ Ногликский»,

утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 10.08.2015 № 565 (в ред. от 22.03.2016 № 240, от 08.11.2016 № 786, от 16.05.2017 № 320, от 29.05.2017 № 344, от 17.08.2017 № 581, от 11.10.2017 № 846, от 21.11.2017 № 948, от 19.03.2018 № 281, от 14.06.2018 № 557, от 11.07.2018 № 670, от 30.04.2019 № 292, от 15.05.2019 № 316, от 09.07.2019 № 519, от 01.10.2019 № 738, от 19.11.2019 № 847)

1.Степень достижения планового значения показателя (индикатора) равна:

СДп/ппз=(38,0/38,8+100,0/90,4+82,37/82,37+0/0+6,6/6,6+1/1+0/46+2/2+100/100+34/50+4 100/4 100+0/21+0/15)/13=0,74

Если ЗПп/пф/ ЗПп/пп>1,0 отношение, принимаем равным 1,0

2. Степень реализации мероприятий равна:

СРм = 9/12=0,75

3. Степень соответствия запланированному уровню затрат равна:

ССуз = 180 665,9/193 118,9=0,94

4. Степень реализации муниципальной программы равна:

СРп/п= (0,74+0,75+0,94) / 3=0,81

Вывод: уровень реализация муниципальной программы низкий, так как среднее значение ее эффективности составляет от 0,75 до 0,84.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Исп. Пинчик О.А.

тел. 9-13-33