Приложение 7

к Порядку

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) за 2015 год.

Наименование муниципальной программы :

«Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов

муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы»

Утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 10.08.2015 № 565 (в ред. от 22.03.2016 № 240 (приведение программы в соответствие с бюджетом 2015 года))

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел ЖКХ администрации муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя  (индикатора) | Ед.   изм. | Значения показателя (индикатора) | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,  предшеству  ющий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (при наличии) | | | | | |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием от общей протяженности автомобильным дорог общего пользования местного значения | % | 38,3 | 38,4 | 38,3 | Строительство дорог с усовершенствованным покрытием не проводилось |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильным дорогам общего пользования местного значения | % | 50,2 | 52,7 | 72,0 | 20,9 км не отвечающих нормативным требованиям из 74,7 км (отчет 3 ДГ за 2015 год) |
| 3 | Доля капитально отремонтированных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий | % | 12 | 13,5 | 14,6 | Общая площадь дворовых территорий 253628,6 м2, с учетом 2015 года капитально отремонтировано 37126 м2 (15816 м2 в 2015 году) дворовых территорий |
| 4 | Доля населенных пунктов, в которых выполняются мероприятия по содержанию объектов благоустройства от общего количества населенных пунктов | % | 100 | 100 | 100 |  |

Исп. Бикбаева Е.Е.

Тел. 9-13-34