Приложение 7

к Порядку

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) за 2018 год.

Наименование муниципальной программы:

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2018-2023 годы»,

утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 04.07.2018 № 638

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел ЖК и ДХ администрации муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя  (индикатора) | Ед.   изм. | Значения показателя (индикатора) | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий (ежегодно) | % | х | 100,0 | 0,0 | В связи с неблагоприятным периодом выполнения работ, принято решение о переносе капитального ремонта дворовых территорий по ул. Лесная д. 1,2,2А, ул. Тымская, д. 2,3 на 2019 год. |
| 2 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий (ежегодно) | % | х | 100,0 | 0,0 |  |
| 3 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий | % | х | 100,0 | 0,0 |  |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий | Чел. | х | 100,0 | 0,0 |  |

Исп. Пинчик О.А.

Тел. 9-13-33