Приложение 7

к Порядку

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) за 2019 год.

Наименование муниципальной программы:

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»,

утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 04.07.2018 № 638 (в ред. от 15.05.2019 № 314, от 15.05.2019 № 315, от 19.11.2019 № 844, от 04.12.2019 № 875)

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел ЖК и ДХ администрации муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя  (индикатора) | Ед.   изм. | Значения показателя (индикатора) | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий | % | 0,0 | х | х | Показатель выведен с 2019 года |
| 2 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий (ежегодно) | % | 0,0 | х | х | Показатель выведен с 2019 года |
| 3 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий | % | 0,0 | х | х | Показатель выведен с 2019 года |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий | % | 0 | 100,0 | 100 |  |
| 5 | Количество капитально отремонтированных дворовых территорий в течении отчетного года | шт. | х | 8 | 6 | По адресам: пгт. Ноглики, ул. Репина, 3, 5, 7, 9, ул. Тымская, 2, 3 работы будут завершены в 2020 году (монтаж малых форм) ввиду нарушения Подрядчиком срока выполнения работ. |
| 6 | Количество благоустроенных общественных территорий в течении отчетного года | шт. | х | 1 | 1 |  |
| 7 | Реализованные мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | ед. | х | 1 | 1 |  |

Исп. Пинчик О.А.

Тел. 9-13-33