Приложение № 3

к муниципальной программе

«Обеспечение населения

муниципального образования

Ногликский муниципальный округ

Сахалинской области качественным жильем»

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**«ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ»**

**Раздел 1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Первый вице-мэр муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области |
| Руководитель проекта | - |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Отдел строительства и архитектуры департамента экономического развития, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области (далее – ОСиА) |
| Участники | Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства департамента экономического развития, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области (далее – ОЖКиДХ) |
| Цель проекта | Обеспечение опережающего строительства инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков под строительство жилья, не менее 50 земельных участков к окончанию 2031 года. |
| Задачи проекта | Задача 1: Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области |
| Период реализации | год начала - год окончания: 2026-2031 |

**2. Показатели Проекта**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  (2024 год) | Значения показателей | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| план | план | план | план | план | план |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1. | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для жилищного, общественно-делового и промышленного строительства (с нарастающим итогом) | МП | ед. | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОСиА |
| 2. | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей (комплексное обустройство земельных участков) (с нарастающим итогом) | МП | ед. | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ОЖКиДХ |
| 3. | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предоставленных гражданам в рамках Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ (с нарастающим итогом) | МП | ед. | - | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 33 | ОСиА |

**3. Перечень мероприятий (результатов) проекта**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  (2024 год) | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача: Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение земельных участков транспортной инфраструктурой и инженерными сетями, предназначенных для жилищного, общественно-делового и промышленного строительства (в год) | Количество созданных (реконструированных) систем инженерного и транспортного обеспечения земельных участков к территориям, предназначенным для жилищного, общественно-делового и промышленного строительства | Выполнение работ | Ед. | *-* | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | *Контрольные точки:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *К.1.* | *Заключены муниципальные контракты* | *Контракт* | *01.05.2027-01.10.2027*  *01.05.2028-01.10.2028*  *01.05.2029-01.10.2029*  *01.05.2030-01.10.2030*  *01.05.2031-01.10.2031* | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| *К.2* | *Приняты выполненные работы по муниципальным контрактам* | *Акт приемки-передачи выполненных работ* | *01.12.2027-15.12.2027*  *01.12.2028-15.12.2028*  *01.12.2029-15.12.2029*  *01.12.2030-15.12.2030*  *01.12.2031-15.12.2031* | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| *К.3* | *Произведена оплата за выполненные работы по муниципальным контрактам* | *Платежное поручение* | *10. 12.2027-20.12.2027*  *10.12.2028-20.12.2028*  *10.12.2029-20.12.2029*  *10.12.2030-20.12.2030*  *10.12.2031-20.12.2031* | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Обеспечение земельных участков транспортной инфраструктурой и инженерными сетями, предназначенных для жилищного строительства, в том числе для бесплатного предоставления семьям, имеющих трех и более детей (в год) | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей (комплексное обустройство земельных участков) | Выполнение работ | Ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | *Контрольные точки:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *К.1.* | *Заключены муниципальные контракты* | *Контракт* | *01.05.2026-01.10.2026*  *01.05.2027-01.10.2027*  *01.05.2028-01.10.2028*  *01.05.2029-01.10.2029*  *01.05.2030-01.10.2030*  *01.05.2031-01.10.2031* | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| *К.2* | *Приняты выполненные работы по муниципальным контрактам* | *Акт приемки-передачи выполненных работ* | *01.12.2026-15.12.2026*  *01.12.2027-15.12.2027*  *01.12.2028-15.12.2028*  *01.12.2029-15.12.2029*  *01.12.2030-15.12.2030*  *01.12.2031-15.12.2031* | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| *К.3* | *Произведена оплата за выполненные работы по муниципальным контрактам* | *Платежное поручение* | *10.12.2026-20.12.2026*  *10. 12.2027-20.12.2027*  *10.12.2028-20.12.2028*  *10.12.2029-20.12.2029*  *10.12.2030-20.12.2030*  *10.12.2031-20.12.2031* | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Обеспечение земельных участков транспортной инфраструктурой и инженерными сетями, предоставленных гражданам в рамках Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ (в год) | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предоставленных гражданам в рамках Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ | Выполнение работ | Ед. | - | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 |
|  | *Контрольные точки:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *К.1.* | *Заключены муниципальные контракты* | *Контракт* | *01.05.2027-01.10.2027*  *01.05.2028-01.10.2028*  *01.05.2029-01.10.2029*  *01.05.2030-01.10.2030*  *01.05.2031-01.10.2031* | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| *К.2* | *Приняты выполненные работы по муниципальным контрактам* | *Акт приемки-передачи выполненных работ* | *01.12.2027-15.12.2027*  *01.12.2028-15.12.2028*  *01.12.2029-15.12.2029*  *01.12.2030-15.12.2030*  *01.12.2031-15.12.2031* | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| *К.3* | *Произведена оплата за выполненные работы по муниципальным контрактам* | *Платежное поручение* | *10. 12.2027-20.12.2027*  *10.12.2028-20.12.2028*  *10.12.2029-20.12.2029*  *10.12.2030-20.12.2030*  *10.12.2031-20.12.2031* | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

Отдельный файл