Приложение № 2

к муниципальной программе

«Обеспечение населения

муниципального образования

Ногликский муниципальный округ

Сахалинской области качественным жильем»

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**«ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНОГО И НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ И БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»**

**Раздел 1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор проекта | первый вице-мэр муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области |
| Руководитель проекта | - |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Отдел строительства и архитектуры департамента экономического развития, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области (далее – ОСиА) |
| Участники | Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства департамента экономического развития, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области (далее – ОЖКиДХ)  Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области (далее – КУМИ) |
| Цель проекта | Расселение к 2031 году 29 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда |
| Задачи проекта | 1. Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий |
| 2. Предоставление благоустроенного жилья гражданам, проживающим в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде |
| Период реализации | год начала - год окончания: 2026-2031 |

**2. Показатели Проекта**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  (2024 год) | Значения показателей | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| план | план | план | план | план | план |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1. | Количество обследованных многоквартирных домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу (с нарастающим итогом) | МП | Ед. | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ОЖКиДХ |
| 2. | Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйственных объектов производственного и непроизводственного назначения (с нарастающим итогом) | МП | Тыс. кв. м | 8,4 | 6.38 | 11.44 | 16.5 | 21.6 | 26.6 | 31.7 | ОЖКиДХ |
| 3. | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (с нарастающим итогом) | МП | Тыс. кв. м | 6.8 | 5.8 | 10.4 | 15 | 19.6 | 24.2 | 29 | ОЖКиДХ |
| 4. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | МП | Тыс. чел. | 0.4 | 0,300 | 0,458 | 0,616 | 0,774 | 0,932 | 1,094 | ОЖКиДХ |

**3. Перечень мероприятий (результатов) проекта**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  (2024 год) | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1: Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение работ по обследованию многоквартирных домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу (в год) | Техническое заключение по обследованию технического состояния многоквартирных домов | Оказание услуг (выполнение работ) | Ед. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | *Контрольные точки:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *К.1.* | *Заключены муниципальные контракты* | *Контракт* | *01.03.2026-01.10.2026*  *01.03.2027-01.10.2027*  *01.03.2028-01.10.2028*  *01.03.2029-01.10.2029*  *01.03.2030-01.10.2030*  *01.03.2031-01.10.2031* | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| *К.2.* | *Приняты выполненные работы по муниципальным контрактам* | *Акт приемки-передачи выполненных работ* | *01.04.2026-15.12.2026*  *01.04.2027-15.12.2027*  *01.04.2028-15.12.2028*  *01.04.2029-15.12.2029*  *01.04.2030-15.12.2030*  *01.04.2031-15.12.2031* | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| *К.3* | *Произведена оплата за выполненные работы по муниципальным контрактам* | *Платежное поручение* | *10.04.2026-20.12.2026*  *10. 04.2027-20.12.2027*  *10. 04.2028-20.12.2028*  *10. 04.2029-20.12.2029*  *10. 04.2030-20.12.2030*  *10. 04.2031-20.12.2031* | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Проведение работ по сносу ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения (в год) | Выполнены работы по сносу | Выполнение работ | Тыс. кв. м | 8.4 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 |
|  | *Контрольные точки:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *К.1.* | *Заключены муниципальные контракты* | *Контракт* | *01.03.2026-01.10.2026*  *01.03.2027-01.10.2027*  *01.03.2028-01.10.2028*  *01.03.2029-01.10.2029*  *01.03.2030-01.10.2030*  *01.03.2031-01.10.2031* | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| *К.2.* | *Приняты выполненные работы по муниципальным контрактам* | *Акт приемки-передачи выполненных работ* | *01.04.2026-15.12.2026*  *01.04.2027-15.12.2027*  *01.04.2028-15.12.2028*  *01.04.2029-15.12.2029*  *01.04.2030-15.12.2030*  *01.04.2031-15.12.2031* | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| *К.3* | *Произведена оплата за выполненные работы по муниципальным контрактам* | *Платежное поручение* | *10.04.2026-20.12.2026*  *10. 04.2027-20.12.2027*  *10. 04.2028-20.12.2028*  *10. 04.2029-20.12.2029*  *10. 04.2030-20.12.2030*  *10. 04.2031-20.12.2031* | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 2: Предоставление благоустроенного жилья гражданам, проживающим в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающие в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде (в год) | Расселение аварийного непригодного для проживания жилищного фонда | Строительство/приобретение объекта недвижимого имущества | Тыс. кв. м | 6.8 | 5,8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.8 |
| Тыс. чел. | 0.4 | 0,3 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,162 |
|  | *Контрольные точки:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *К.1.* | *Заключены муниципальные контракты* | *Контракт* | *01.03.2026-01.10.2026*  *01.03.2027-01.10.2027*  *01.03.2028-01.10.2028*  *01.03.2029-01.10.2029*  *01.03.2030-01.10.2030*  *01.03.2031-01.10.2031* | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| *К.2.* | *Осуществлена приемка жилых помещений и оплата по контрактам* | *Акт приемки-передачи, Платежное поручение* | *10.04.2026-20.12.2026*  *10. 04.2027-20.12.2027*  *10. 04.2028-20.12.2028*  *10. 04.2029-20.12.2029*  *10. 04.2030-20.12.2030*  *10. 04.2031-20.12.2031* | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

Отдельный файл

**5. Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению, до 01.01.2032 года**

| № п/п | Адрес | Дата и № постановления о признании аварийным | Общая площадь дома, подлежащая расселению, кв.м | Количество помещений, планируемых к расселению | Площадь жилых помещений, планируемых к расселению, кв.м | Планируемая дата переселения | Способ переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 53 | 11.04.2017 № 66 | 499,2 | 1 | 48,4 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 2 | с. Вал, ул. Лесная, д. 2 | 11.04.2017 № 66 | 370,2 | 8 | 296,2 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 3 | с. Вал, ул. Лесная, д. 4 | 11.04.2017 № 66 | 387 | 5 | 192,1 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 4 | пгт. Ноглики, ул. Буровиков, д. 14 | 11.04.2017 № 66 | 380,3 | 6 | 255,4 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 5 | с. Вал, ул. Мира, д. 2 | 11.04.2017 № 66 | 153 | 2 | 153 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 6 | с. Вал, ул. Мира, д. 4 | 11.04.2017 № 66 | 115,2 | 1 | 41,7 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 7 | с. Вал, ул. Мира, д. 6 | 11.04.2017 № 66 | 108,1 | 1 | 36 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 8 | с. Вал, ул. Торговая, д. 6 | 11.04.2017 № 66 | 108,7 | 1 | 54,5 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 9 | с. Вал, ул. Сахалинская, д. 12 | 11.04.2017 № 66 | 157,1 | 2 | 157,1 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 10 | с. Вал, ул. Пролетарская, д. 12 | 11.04.2017 № 66 | 91,9 | 2 | 45,4 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 11 | пгт. Ноглики, ОГРЭ, дом 16 | 11.04.2017 № 66 | 183,9 | 4 | 124,7 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 12 | с. Ныш, ул. Набережная, д. 4 | 28.03.2018 № 55 | 120,3 | 1 | 60 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 13 | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 57а | 28.03.2018 № 55 | 295,1 | 1 | 49 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 14 | пгт. Ноглики, ул. Строительная, д. 28а | 28.03.2018 № 55 | 427,7 | 5 | 218,3 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 15 | пгт. Ноглики, ул. Космонавтов, д. 5 | 28.03.2018 № 55 | 115 | 1 | 24,1 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 16 | пгт. Ноглики, ул. Сахалинская, д. 6 | 26.03.2018 № 49 | 485,9 | 2 | 109,9 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 17 | с. Катангли, ул. Нефтяников, д. 31 | 28.03.2018 № 55 | 497,9 | 2 | 110,8 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 18 | с. Катангли, ул. Нефтяников, д. 29 | 28.03.2018 № 55 | 372,6 | 3 | 123,5 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 19 | пгт. Ноглики, ул. Тымская, д. 7 | 11.05.2018 № 91 | 494 | 1 | 35,4 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 20 | пгт. Ноглики, ул. Первомайская, д. 6 | 11.05.2018 № 91 | 497,4 | 1 | 27,3 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 21 | пгт. Ноглики, ул. Октябрьская, д. 8 | 11.05.2018 № 91 | 132,2 | 1 | 44,2 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 22 | с. Вал, ул. Железнодорожная, д. 4 | 13.03.2019 № 151 | 282,3 | 3 | 105,1 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 23 | с. Вал, ул. Школьная, д. 22 | 13.03.2019 № 151 | 382,6 | 7 | 244,3 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 24 | пгт. Ноглики, ул. Буровиков, д. 10 | 13.03.2019 № 151 | 309,2 | 1 | 37,2 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 25 | пгт. Ноглики, ул. Первомайская, д. 7 | 13.03.2019 № 151 | 498,5 | 4 | 121,3 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 26 | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 33 | 13.03.2019 № 151 | 505,5 | 2 | 64,6 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 27 | пгт. Ноглики, ул. Буровиков, д. 4 | 09.10.2019 № 746 | 388,2 | 8 | 388,2 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 28 | пгт. Ноглики, ул. Космонавтов, д. 11 | 12.11.2019 № 823 | 97,5 | 2 | 49,2 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 29 | с. Ныш, ул. Кирова, д. 37 | 26.12.2019 № 915 | 138,3 | 2 | 138,3 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 30 | с. Вал, ул. Молодежная, д. 1 | 30.04.2020 № 212 | 756,4 | 13 | 604,6 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 31 | с. Вал, ул. Молодежная, д. 3 | 30.04.2020 № 212 | 756,4 | 13 | 615,1 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 32 | с. Вал, ул. Молодежная, д. 7 | 30.04.2020 № 212 | 756,4 | 12 | 575,3 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 33 | пгт. Ноглики, ул. Невельского, д. 4 | 30.04.2020 № 212 | 502,4 | 1 | 29,5 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 34 | пгт. Ноглики, ул. Невельского, д. 6 | 30.04.2020 № 212 | 498,9 | 1 | 26,2 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 35 | пгт. Ноглики, ул. Невельского, д. 8 | 30.04.2020 № 212 | 318,5 | 2 | 75,7 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 36 | с. Ныш, ул. Заречная, д. 18 | 14.08.2020 № 405 | 117,8 | 1 | 58,9 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 37 | с. Ныш, ул. Советская, д. 23 | 22.09.2020 № 467 | 130,7 | 1 | 37,8 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 38 | пгт. Ноглики, ул. Невельского, д. 1 | 30.09.2020 № 474 | 369,9 | 8 | 370,8 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 39 | пгт. Ноглики, ул. Невельского, д. 3 | 30.09.2020 № 474 | 494,7 | 3 | 124,8 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 40 | пгт. Ноглики, ул. Невельского, д. 5 | 30.09.2020 № 474 | 374,9 | 1 | 40,5 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 41 | пгт. Ноглики, ул. Чехова, д. 2 | 30.09.2020 № 474 | 378,4 | 7 | 327,1 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 42 | пгт. Ноглики, ул. 15 Мая, д. 34 | 01.12.2020 № 593 | 502,4 | 6 | 260,6 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 43 | пгт. Ноглики, ул. Буровиков, д. 12 | 01.12.2020 № 593 | 352,7 | 5 | 224,1 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 44 | пгт. Ноглики, ул. Лесная, д. 8 | 01.12.2020 № 593 | 510,8 | 1 | 36,2 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 45 | пгт. Ноглики, ул. Пролетарская, д. 10 | 01.12.2020 № 593 | 305,8 | 8 | 305,8 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 46 | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 52 | 01.12.2020 № 593 | 502,9 | 8 | 375,6 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 47 | пгт. Ноглики, ул. Строительная, д. 24 | 01.12.2020 № 593 | 280,1 | 8 | 289,7 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 48 | пгт. Ноглики, ул. Строительная, д. 32а | 01.12.2020 № 593 | 382 | 9 | 381,2 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 49 | пгт. Ноглики, ул. Строительная, д. 34а | 01.12.2020 № 593 | 750,7 | 7 | 433,4 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 50 | пгт. Ноглики, ул. Строительная, д. 43 | 01.12.2020 № 593 | 489,5 | 7 | 429,7 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 51 | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, д. 50 | 01.12.2020 № 593 | 63,7 | 1 | 30,6 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 52 | пгт. Ноглики, ул. Буровиков, д. 8 | 01.12.2020 № 593 | 315,2 | 9 | 278,8 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 53 | пгт. Ноглики, ул. Пролетарская, д. 8 | 01.12.2020 № 593 | 377,2 | 8 | 376,6 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 54 | с. Вал, ул. Лесная, д. 6 | 01.02.2021 № 42 | 370,1 | 8 | 282,1 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 55 | с. Вал, ул. Лесная, д. 8 | 01.02.2021 № 42 | 379,4 | 7 | 310,1 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 56 | с. Вал, ул. Лесная, д. 10 | 01.02.2021 № 42 | 369,7 | 7 | 258,3 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 57 | с. Вал, ул. Советская, д. 18 | 01.02.2021 № 42 | 348,7 | 6 | 261,7 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 58 | с. Вал, ул. Строительная, д. 18 | 01.02.2021 № 42 | 350,6 | 6 | 227,1 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 59 | с. Вал, ул. Школьная, д. 10 | 01.02.2021 № 42 | 288,1 | 6 | 218,1 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 60 | с. Вал, ул. Школьная, д. 12 | 01.02.2021 № 42 | 301,3 | 7 | 265,1 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 61 | с. Вал, ул. Школьная, д. 20 | 01.02.2021 № 42 | 292,2 | 7 | 256,3 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 62 | с. Вал, ул. Школьная, д. 21 | 01.02.2021 № 42 | 310,2 | 6 | 226,5 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 63 | с. Ныш, ул. Первомайская, д. 5 | 01.02.2021 № 42 | 335,2 | 5 | 218,7 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 64 | с. Ныш, ул. Первомайская, д. 11 | 01.02.2021 № 42 | 332,3 | 3 | 116,9 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 65 | с. Ныш, ул. Первомайская, д. 7 | 01.02.2021 № 42 | 333,2 | 3 | 114,5 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 66 | с. Ныш, ул. Первомайская, д. 9 | 01.02.2021 № 42 | 331,7 | 5 | 205,7 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 67 | с. Ныш, ул. Первомайская, д. 12 | 01.02.2021 № 42 | 89,4 | 1 | 60,5 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 68 | с. Ныш, ул. Полтавская, д. 20 | 01.02.2021 № 42 | 162,2 | 1 | 54 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 69 | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, д. 64а | 01.04.2021 №181 | 1229,6 | 16 | 960,7 | до 31.12.2025 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 70 | пгт. Ноглики, Квартал 8, д. 3 | 01.04.2021 №181 | 1593,6 | 22 | 1112,9 | до 31.12.2025 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 71 | пгт. Ноглики, ул. Сахалинская, д. 3 | 01.06.2021 № 302 | 369,6 | 5 | 226,3 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 72 | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, д. 27 | 01.12.2021 № 663 | 379,8 | 8 | 379,3 | до 31.12.2026 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 73 | пгт. Ноглики, ул. Мостоотяд - 110, д. 9 | 19.07.2022 № 370 | 139,6 | 4 | 138,2 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 74 | с. Вал, ул. Железнодорожная, д. 3 | 15.08.2022 № 434 | 289 | 6 | 227,4 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 75 | пгт. Ноглики, ул. Вокзальная, д. 1 | 18.01.2023 № 11 | 491,5 | 8 | 492,5 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 76 | с. Катангли, ул. Советская, д. 49 | 16.03.2023 № 152 | 271,9 | 2 | 270,2 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 77 | с. Вал, ул. Железнодорожная, д. 9 | 29.12.2023 № 828 | 249,4 | 6 | 215,4 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 78 | пгт. Ноглики, ул. ОГРЭ, д. 2 | 29.12.2023 № 828 | 176,4 | 6 | 173,6 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 79 | с. Вал, ул. Пролетарская, д. 2 | 29.12.2023 № 828 | 76,1 | 2 | 76,1 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 80 | с. Ныш, ул. Советская, д. 7 | 29.12.2023 № 828 | 298,8 | 4 | 298,8 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 81 | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 5 | 29.12.2023 № 828 | 504,4 | 12 | 504 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 82 | пгт. Ноглики, ул. Первомайская, д. 8 | 29.12.2023 № 828 | 377,2 | 12 | 504,1 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 83 | с. Ныш, ул. Кирова, д. 10 | 29.12.2023 № 828 | 373 | 8 | 373 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 84 | пгт. Ноглики, ул. 15 Мая, д. 30 | 29.12.2023 № 828 | 54,1 | 2 | 54,1 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 85 | пгт. Ноглики, ул. 15 Мая, д. 32 | 29.12.2023 № 828 | 61,1 | 2 | 61,1 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 86 | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, д. 32 | 29.12.2023 № 828 | 82,9 | 2 | 82,9 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 87 | пгт. Ноглики, ул. Набережная, д. 19 | 29.12.2023 № 828 | 218,3 | 5 | 218,3 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 88 | с. Ныш, ул. Озерная, д. 5 | 29.12.2023 № 828 | 113 | 3 | 113,5 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 89 | пгт. Ноглики, ул. ОГРЭ, д. 15 | 09.07.2024 № 408 | 185,1 | 6 | 194,1 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 90 | пгт. Ноглики, ул. ОГРЭ, д. 12 | 09.07.2024 № 408 | 84,8 | 3 | 84,8 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 91 | пгт. Ноглики, ул. Строительная, д. 1А | 25.10.2024 № 649 | 484,6 | 8 | 484,6 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 92 | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 48 | 25.10.2024 № 649 | 491,9 | 8 | 492,9 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 93 | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 61 | 25.10.2024 № 649 | 479,3 | 8 | 481,6 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 94 | с. Вал, ул. Нефтяников, д. 3 | 25.10.2024 № 649 | 761,3 | 12 | 761,3 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 95 | с. Вал, ул. Нефтяников, д. 7 | 25.10.2024 № 649 | 748,9 | 12 | 753,9 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 96 | пгт. Ноглики, ул. Пролетарская, д. 6 | 25.10.2024 № 649 | 93 | 1 | 42,8 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 97 | пгт. Ноглики, ул. 15 Мая, д. 36 Б | 08.11.2024 № 683 | 480,7 | 8 | 484,3 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 98 | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 59 | 25.10.2024 № 649 | 508,5 | 8 | 508,5 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 99 | пгт. Ноглики, ул. Мостовая, д. 13 | 28.12.2024 № 855 | 114,2 | 4 | 114,2 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 100 | с. Вал, ул. Нефтяников, д. 1 | 28.12.2024 № 855 | 753,7 | 12 | 753,7 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 101 | с. Вал, ул. Школьная, д. 6 | 28.12.2024 № 855 | 329,3 | 10 | 329,3 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 102 | с. Вал, ул. Железнодорожная, д. 8 | 28.12.2024 № 855 | 249,4 | 8 | 249,4 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 103 | с. Вал, ул. Комсомольская, д. 4 | 28.12.2024 № 855 | 228,8 | 4 | 228,8 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 104 | с. Вал, ул. Советская, д. 9 | 28.12.2024 № 855 | 316,8 | 10 | 316,8 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 105 | с. Вал, ул. Строительная, д. 20 | 28.12.2024 № 855 | 415 | 8 | 415 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 106 | с. Вал, ул. Железнодорожная, д. 5 | 28.12.2024 № 855 | 279,7 | 8 | 279,7 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 107 | с. Вал, ул. Нефтяников, д. 5 | 28.12.2024 № 855 | 764 | 12 | 764 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 108 | с. Ныш, ул. Первомайская, д. 11 А | 28.12.2024 № 855 | 371,4 | 8 | 371,4 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 109 | с. Ныш, ул. Набережная, д. 1 | 28.12.2024 № 855 | 118,4 | 3 | 118,4 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 110 | пгт. Ноглики, ул. Вокзальная, д. 2 | 28.12.2024 № 855 | 472,8 | 8 | 472,8 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 111 | пгт. Ноглики, ул. Деповская, д. 2 | 28.12.2024 № 855 | 351,3 | 10 | 351,3 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 112 | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 57 | 28.12.2024 № 864 | 483,8 | 8 | 483,8 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 113 | пгт. Ноглики, ул. 15 Мая, д. 36 А | 28.12.2024 № 864 | 502,4 | 8 | 502,4 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 114 | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 35 | 28.12.2024 № 864 | 307,2 | 8 | 307,2 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 115 | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 52 А | 28.12.2024 № 864 | 383,1 | 8 | 383,1 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 116 | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 54 А | 28.12.2024 № 864 | 404,8 | 8 | 404,8 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 117 | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 54 | 28.12.2024 № 864 | 372,3 | 8 | 372,3 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 118 | пгт. Ноглики, ул. Мостовая, д. 7 | 17.02.2025 № 60 | 107,9 | 2 | 107,9 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 119 | с. Катангли, пер. Свободный, д. 5 | 17.02.2025 № 60 | 182,9 | 2 | 182,9 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 120 | пгт. Ноглики, ул. Вокзальная, д. 2 А | 17.02.2025 № 60 | 487,6 | 8 | 487,6 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 121 | пгт. Ноглики, ул. Вокзальная, д. 1 А | 17.02.2025 № 60 | 511,7 | 8 | 511,7 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 122 | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 42 | 17.02.2025 № 60 | 76,8 | 2 | 76,8 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 123 | пгт. Ноглики, ул. Мостовая, д. 1 | 17.02.2025 № 60 | 119,9 | 4 | 119,9 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |
| 124 | пгт. Ноглики, ул. Сахалинская, д. 2 | 17.02.2025 № 60 | 378 | 8 | 378 | до 31.12.2029 | новое строительство, покупка на первичном или вторичном рынке, выплата выкупной стоимости |