УТВЕРЖДАЮ Председатель комиссии по комиссионному отбору подрядной организации для проведения капитального ремонта МКД _________________ А.С. Суворов

Ф.И.О.

Документация

о порядке проведения комиссионного отбора

подрядных организаций для выполнения работ на проведение строительного контроля по капитальному  ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу:

п. Ноглики,  ул. Гагарина, дом 1 .

п. Ноглики

2018 год

Форма 1 Документации

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ  КОМИССИОННОГО ОТБОРА

- Общие положения

1.1. Цель проведения комиссионного отбора: привлечение подрядных организаций для выполнения работ на выполнение строительного контроля по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: пгт. Ноглики, ул. Гагарина, дом 1  включенного в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис «Ноглики», п. Ноглики, ул. Физкультурная, дом 19, тел. 9-64-43

1.3. Вид работ : проведение строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

1.4. Стоимость работ по капитальному ремонту: 333661 (триста тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят один) рубль.

1.5. В стоимость работ по проведению строительного контроля за выполнением капитального ремонта  многоквартирного дома, расположенного по адресу: пгт. Ноглики, ул. Гагарина, дом 1  включены все налоги и прочие расходы, связанные с выполнением данных работ.

1.6. Источник финансирования работ: средства областного бюджета Сахалинской области .

1.7. Предмет комиссионного отбора: право заключения договоров на выполнение стрительного контроля по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома,  расположенного по адресу: пгт. Ноглики, ул. Гагарина, дом 1 , включенного в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

1.8. Порядок ознакомления участников комиссионного отбора с объектами комиссионного отбора: с 10 октября 2018 года до 20 октября  2018 года при согласовании с заказчиком комиссионного отбора.

1.9. Срок выполнения работ: в течение 90 (девяносто) рабочих дней со дня, следующего за днем подписания договора .

1.10. Место и порядок предоставления настоящей документации: в письменной форме и в электронном виде  по адресу: п. Ноглики, ул. Физкультурная, дом 19 .

1.11. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе: участник комиссионного отбора подает заявку на участие в запечатанном конверте. На таком конверте указывается адрес многоквартирного дома, являющимся объектом комиссионного отбора: «Заявка на участие в комиссионном отборе для выполнения работ по строительному контролю по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу:   пгт Ноглики, ул. Гагарина, дом 1» . Заявки на участие в отборе подаются по установленной форме (Форма 2) по адресу: 694450 п. Ноглики, ул. Физкультурная, дом 19, тел. 9-64-43

Прием заявок начинается  в  9-00 часов  с 10 октября 2018 года.

Прием заявок заканчивается в 9-00 часов 20 октября 2018 года.

1.12. Критерии оценки заявок на участие  в комиссионном отборе:

1.12.1. Лучшие условия выполнения работ по строительному контролю по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: пгт. Ноглики, ул. Гагарина, дом 1 .

| №\п/п | Критерии отбора | Максимальное кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Квалификационный состав: | 10 |
| 1.1 | Наличие работников, имеющих стаж работы по соответствующим направлениям более 3-х лет – 100% от общей численности | 10 |
| 1.2 | На каждые 10% от численности работников, не имеющих стаж в соотв. с п.1.1 снимается 1 балл |  |
| 2 | Наличие производственной базы (техническая оснащенность) | 5 |
| 2.1 | Собственная техническая база, 100% наличие оборудования, машин и механизмов | 5 |
| 3 | Опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального ремонта многоквартирных домов | 5 |
| 3.1 | Более 5 лет | 5 |
| 3.2 | От 3 до 5 лет | 4 |
| 3.3 | От 1 до 3 лет | 3 |
| 3.4 | Менее 1 года | 2 |
| 3.5 | Вновь созданная организация | 1 |
| 4 | Стабильность финансового состояния участника комиссионного отбора за предыдущий период работы | 3 |
| 4.1 | Отсутствие задолженности по обязательным платежам | 3 |
| 5 | Деловая репутация | 2 |
| 5.1 | Наличие не менее 3-х положительных отзывов | 2 |
| 5.2 | Наличие менее 3-х отзывов | 1 |
| 5.3 | Нет отзывов | 0 |
| 6 | Профессиональная компетентность инженерно-технических и других работников | 8 |
| 6.1 | Наличие профессионального обучения 100% работников | 8 |
| 6.2 | На каждые 10% от численности работников, не имеющих профессионального обучения в соотв. с п.6.1 снимается 1 балл |  |
| 7 | Соответствие представленных участником комиссионного отбора предложений запросу на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома | 5 |
| 7.1 | Соответствие в полном объёме предоставленных документов | 5 |
| 7.2 | За каждый документ, не соответствующий запросу, снимается 1 балл |  |
| 8 | Цена предложения, включая любые вспомогательные и смежные расходы | 7 |
| 8.1 | Предлагаемая участником цена равна стоимости лота | 1 |
| 8.2 | На каждые 1% снижения цены от стоимости лота добавляется 3 балла (снижение цены не допускается за счёт снижения качества применяемых материалов) |  |
| 9 | Предлагаемые участниками комиссионного отбора технологии выполнения работ по капитальному ремонту, в том числе описание материалов, обоснование их применения, технические и качественные характеристики | 5 |
| 10 | Наличие добровольной сертификации | 5 |

1.13. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе: заседание комиссии состоится 20 октября 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: 694450 п. Ноглики, ул. Физкультурная, дом 19, актовый зал.

2. Разъяснение   документации

Любой участник комиссионного отбора вправе направить организатору комиссионного отбора в письменной форме запрос о разъяснении положений настоящей документации до дня проведения комиссионного отбора.

3.Требования к участникам комиссионного отбора

3.1. Не проведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротства.

3.2. Не приостановление деятельности участника комиссионного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день проведения комиссионного отбора.

3.3. Отсутствие у участника комиссионного отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника комиссионного отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3.4. Отсутствие у участника комиссионного отбора просроченной задолженности перед третьими лицами за три года.

3.5 Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение  работ по  капитальному  ремонту многоквартирного  дома;

3.6 Наличие производственной базы (технической оснащенности);

3.7 Наличие квалифицированного штатного  состава;

3.8 Наличие опыта работы по аналогичным работам.

4. Перечень документов, предоставляемых участниками комиссионного отбора на участие в комиссионном отборе

4.1. Заявка на участие в комиссионном отборе (Форма 2);

4.2. Анкета участника комиссионного отбора (Форма 3);

4.3. Заверенные копии учредительных и регистрационных документов;

4.4. Банковские реквизиты;

4.5. Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам (форма 4)

4.6. Разрешительная документация на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации;

4.7. Документы, подтверждающие наличие производственной базы (технической оснащенности); (форма 5)

4.8. Бухгалтерский баланс участника комиссионного отбора за последний отчетный период с отметкой налогового органа;

4.9. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам (или нотариально заверенная копия такой справки);

4.10. Сведения о текущей загрузке участника отбора (наличие заключенных договоров на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для капитального ремонта многоквартирных домов) (форма 6);

4.11. Иные документы, предоставление которых участник комиссионного отбора считает целесообразным.

5. Требования к форме заявки на участие в комиссионном отборе

5.1. Участник комиссионного отбора подает заявку в соответствии с требованиями настоящей документации в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование отбора с указанием даты его проведения.

- 5.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в комиссионном отборе, должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык).

- 5.3. Все документы, представленные участниками комиссионного отбора, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица.

- Заседание комиссии, выбор победителя комиссионного отбора

- 6.1. Комиссия правомочна принимать решение, если на ее заседании присутствуют не менее 50% ее членов.

- 6.2. Комиссия может выносить решение об отклонении заявки на участие в комиссионном отборе за представление недостоверной информации; за неисполнение ранее заключенных договоров в части качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

- 6.3. Комиссия на заседании вскрывает конверты, поданные участниками комиссионного отбора, рассматривает и оценивает заявки в предусмотренном настоящей документацией месте и времени.

- 6.4. Комиссия имеет право запросить у участника комиссионного отбора дополнительную информацию, подтверждающую и (или) уточняющие сведения, приведенные в заявке.

- 6.6. Победителем комиссионного отбора признается участник, в заявке которого, по оценке комиссии, предложены лучшие условия выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: пгт. Ноглики, ул. Гагарина, д 1  и который набрал большее количество баллов. Решение принимается голосованием. Для принятия решения необходимо простое большинство голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель комиссии.

- 7. Заключение договора

- 7.1. Заказчик в трехдневный срок после утверждения протокола о результатах комиссионного отбора направляет победителю комиссионного отбора уведомление в письменной форме о признании его таковым с приглашением к процедуре подписания договора.

- 7.2. Договор заключается в течение 10 дней с момента направления уведомления о результатах комиссионного отбора.

- 7.3. Если организация, определенная победителем комиссионного отбора, в указанный срок не подписывает договор, заказчик выбирает лучшую заявку из числа остальных.

- Разрешение разногласий

Все споры и разногласия между участниками и заказчиком и (или) организатором комиссионного отбора разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения соглашения между сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Сахалинской области.

- Соблюдение конфиденциальности

Информация относительно изучения, разъяснения, оценки заявок участников комиссионного отбора не подлежит разглашению участникам комиссионного отбора и иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу до того, как будет объявлен победитель комиссионного отбора.

Форма 2 Документации

Заявка на участие в комиссионном отборе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |
| (место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заявляет об участии в комиссионном отборе подрядных организаций для выполнения работ по строительному контролю по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сахалинская область, пгт. Ноглики, ул. Гагарина, дом 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |
| (адрес (а) многоквартирного (х) дома (в)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К заявке прилагаются следующие документы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование и реквизиты документов, количество листов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в комиссионном отборе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование и реквизиты документов, количество листов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ; |
| 3) предусмотренную действующим законодательством разрешительную документацию на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выписка из реестра членов саморегулирующей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование и реквизиты документов, количество листов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ; |
| (подпись) |  |  |  |  |  |  | (ф.и.о.) |  |  |
| " |  | " |  | 20 |  | 18 |  | г. |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 3 Документации

Анкета участника комиссионного отбора

| № п/п | Наименование сведений | Заверенные участником комиссионного отбора копии документов |
| --- | --- | --- |
|  | Полное и сокращенное наименование участника комиссионного отбора, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты |  |
|  | Государственный регистрационный номер участника комиссионного отбора, идентификационный номер налогоплательщика |  |
|  | Заверенные копии учредительных и регистрационных документов (перечень документов) |  |
|  | Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ |  |
|  | Краткое описание предлагаемых работ |  |
|  | Цена или расчет определения цены работ и краткое изложение других основных условий предложения участника комиссионного отбора |  |
|  | Отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за три года |  |
|  | Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника комиссионного отбора |  |
|  | Профилирующее направление деятельности |  |
|  | Наличие квалифицированных работников |  |
|  | Опыт работы , отзывы заказчиков по ранее выполненным работам |  |
|  | Наличие офисного помещения |  |
|  | Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров ) |  |
|  | Банковские реквизиты |  |
|  | Балансовый отчёт участника комиссионного отбора за последний отчётный период |  |

Индивидуальный предприниматель    __________________

(подпись)

Печать (при наличии)

Дата подписания заявки:  ______________ 2018 г.

Форма 4 документации

Сведения об опыте работы , отзывы заказчиков по ранее выполненным работам

Настоящим участник отбора  представляет информацию о наличии опыта работы  по объектам:

| Наименование объекта | Период выполнения работ | Выполненные виды работ | Объем выполненных работ | Оценка заказчиков качества выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложения к ФОРМЕ № 4:

Отзыв заказчика

Участник отбора

_____________________________

(подпись)

М.П.

Форма 5 документации

Сведения о наличии производственной базы (уровень технической оснащенности)

Настоящим участник отбора  представляет информацию о производственной базе (уровне технической оснащенности):

| Наименование | Характеристики Объем выполненных работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| Сведения о технике и основном оборудовании, используемых при проведении работ |  |  |

*- Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Участник отбора

Индивидуальный предприниматель_____________________________.

(подпись)

Главный бухгалтер              	   ______________________ /Ф.И.О./

М.П.

Форма 6 документации.

Сведения о текущей загрузке участника отбора (наличие заключенных договоров).

| Номер и дата заключения договора | Контрагент | Предмет договора | Объем выполняемых работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*- Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Участник отбора

Индивидуальный предприниматель_____________________________.

(подпись)

Главный бухгалтер              	   ______________________ /Ф.И.О

Договор

на проведение строительного контроля

за выполнением работ по капитальному ремонту жилищного фонда

многоквартирных домов в пгт. Ноглики.

п. Ноглики			         	                             «____» октября 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис  «Ноглики» , именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального  директора Суворова А.С., действующего на основании устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью ___________, именуемый в дальнейшем «Строительный контроль», свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, в лице   ______________, действующего на основании устава, заключили настоящий договор на основании результатов квалификационного отбора  №  от \____________________. о нижеследующем.  заключили настоящий Договор о нижеследующем

1. Предмет договора

1.1Заказчик поручает и производит оплату, а Строительный контроль принимает на себя обязательства проводить строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту жилищного фонда многоквартирных домов

1.2. Капитальный ремонт  многоквартирного дома по адресу, пгт Ноглики,

ул. Гагарина, дом 1.

2. Стоимость работ

Стоимость работ по настоящему договору составляет    (________ ) рубль, в том числе налоги и сборы.

3. Сроки выполнения работ

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами,  и действует до 15  декабря 2018 г.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. «Заказчик» обязуется:

4.1.1. производить оплату надлежащим образом выполненных работ в соответствии  с установленными объемами и проектно-сметной документации;

4.1.2. представить в срок до  ___ октября 2018 года календарный график производства работ по капитальному ремонту объекта;

4.1.3. совместно с «Строительным контролем» осуществлять контроль за исполнением подрядной организацией предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора, соблюдением качества работ и используемых материалов, соответствием их сертификатам,

техническим паспортам или другим документам, удостоверяющим качество;

4.1.4. принимать участие в проводимых контрольных обмерах, а также в проверках, проводимых органами государственного надзора, ведомственными инспекциями, представлять для этого необходимые документы;

4.1.5. принимать участие в работе по приемке законченного капитального ремонтом объекта в эксплуатацию;

4.1.6. контролировать целевое использование финансовых средств в ходе исполнения настоящего договора;

4.1.7. контролировать сроки исполнения ремонтных работ на объекте;

4.1.8. организовать приемку и ввод в эксплуатацию законченного ремонтом объекта;

4.1.9. осуществлять контроль за ведением общего журнала производства работ установленного  образца в соответствии с Порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007), утвержденным приказом Федеральной  службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7;

4.1.10. осуществлять контроль за ведением исполнительной документации в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденными приказом Федеральной  службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128.

4.2. «Заказчик» имеет право:

4.2.1. Вносить «Строительному контролю» предложения по вопросам качества и порядка исполнения работ на объектах.

4.2.2. Приглашать представителя «Строительного контроля» для участия в работе совещаний и комиссий, при выявлении недостатков в работе подрядных организаций.

4.2.3. Корректировать совместно с «Строительным контролем» представленные подрядными организациями для оплаты акты формы КС-2.

4.2.4. Осуществлять контроль за работой «Строительного контроля» и, в случае ненадлежащего исполнения им своих обязательств, предъявлять претензию в соответствии с законодательством.

5. Права и обязанности Строительного контроля

5.1. «Строительный контроль» обязуется:

5.1.1. иметь соответствующую лицензию, которая дает право осуществлять строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту жилых домов в соответствии с  законодательства;

5.1.2. вести контроль применяемых материалов, конструкций, приборов и технологий в    соответствии с требованиями .

5.1.3. принимать участие в проводимых контрольных обмерах, в проверках, проводимых органами государственного надзора, ведомственными инспекциями, представлять для этого необходимые документы, а также самостоятельно проводить контрольные обмеры выполненных работ;

5.1.4. рассматривать ход выполнения работ и необходимость проведения мероприятий по восполнению допущенного отставания от календарного графика производства работ и устранения дефектов;

5.1.5. осуществлять контроль за ходом исполнения, качеством работ;

5.1.7. производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций;

5.1.8. извещать «Заказчика» об:

отклонениях от проекта в ходе производства работ;

обстоятельствах, создающих невозможность завершения работ в срок;

случаях аварийного состояния на объекте;

5.1.9. в случаях необходимости при выявлении дефектов или изменении нормативной базы на проектирование, строительство, эксплуатацию объектов готовить предложения по внесению изменений в проектную сметную документацию;

5.1.10. осуществлять контроль за исполнением предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора, качеством работ и используемых материалов и соответствие их сертификатам, техническим паспортам или другим документам, удостоверяющим их качество;

5.1.11. при обнаружении отступления от проектной документации, использовании материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, давать распоряжение о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов;

5.1.12. осуществлять контроль за ведением общего  журнала производства работ установленного  образца в соответствии с Порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007), утвержденным приказом Федеральной  службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7;

5.1.13. осуществлять контроль за ведением исполнительной документации в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденными приказом Федеральной  службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128;

5.1.14. Присутствовать на производственных совещаниях, проводимых «Заказчиком».

5.2. «Строительный контроль» имеет право:

5.2.1. беспрепятственного доступа в течение всего периода выполнения работ по капитальному ремонту объекта ко всем этапам работ на объекте и ко всей необходимой документации в любое время производства работ;

5.2.2. вносить предложения «Заказчику» по вопросам:

обеспечения качества проведения работ по капитальному ремонту на объекта;.

понижения стоимости выполненных работ в соответствии с согласованными показателями, в соответствии с договором подряда, при некачественном выполнении подрядной организацией работ.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору «Заказчик» и «Строительный контроль» несут ответственность в соответствии с законодательством.

6.2. «Строительный контроль» несет ответственность за:

Оформление актов выполненных работ с недостоверными данными о стоимости и объемах работ;

Принятие от подрядной организации работ, выполненных с нарушением утвержденной проектной сметной документации, строительных норм и правил, за исключение случаев предусмотренных пунктом 5.1.9 настоящего договора.

6.3. В случае привлечения «Заказчика» к административной ответственности контролирующими или надзорными органами по причине некачественного исполнения договорных обязательств «Строительным контролем», он вместе с «Заказчиком» несет соразмерную ответственность, размер которой определяется соглашением Сторон или другим, предусмотренным законодательством случаем.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы и т.д.).

7.2. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств, приостанавливаются, и санкции за неисполнение обязательств по договору не применяются.

7.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом Сторон, продлевает срок выполнения обязательств на период действия форс-мажорных обстоятельств.

8. Изменение и расторжение договора.

8.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон в установленном порядке.

8.2. Стороны могут вносить необходимые изменения в договор или прекращать его действие в соответствии с законодательством.

8.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются в соответствии с законодательством.

9. Лицензии

До подписания договора Стороны обязаны иметь все необходимые документы и лицензии.

10. Особые условия

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.2. Настоящий договор составлен в 3  экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

11. Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств .

12. Адреса и реквизиты Сторон

12.1.	Заказчик: ООО «Жилсервис «Ноглики»

Местонахождение: 694450 Сахалинская область, пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, 19

Реквизиты: р/сч. 40702810350340031067; к/сч. 30101600000000608; БИК 040813608

Дальневосточный банк ПАО Сбербанк  г. Хабаровск.

ИНН 6513003350; КПП 651301001.

12.2.	Строительный контроль:

Подписи сторон

Заказчик 						            Строительный контроль

Генеральный директор

ООО «Жилсервис «Ноглики»

______________ А.С.Суворов                                       ______________

«  »                                   2018 г.			             «      »                     2018 г.

М.П.									М.П.