ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации на объект

«Капитальный ремонт системы газоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу:

пгт.  Ноглики, ул. Гагарина, д. 1»

Настоящая документация составлена на основании проектной документации, разработанной Сахалинским проектным бюро ( ИП Ляшков А.Н.)  в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», введенной в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1.

Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в базе ФЕР-2001 (ФСНБ), утвержденной приказом Минстроя России №31/пр от 30.01.2014 г.

Пересчет в текущие цены произведен по индексам изменения сметной стоимости по статьям затрат на 1 кв. 2018 г. для Сахалинской области, согласно «Регионального сборника по ценообразованию в строительстве для применения в Сахалинской области»

Для определения стоимости работ приняты следующие начисления:

- Накладные расходы – в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов по МДС 83-34.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним», принятые и введенные в действие с 12.01.2004г. постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. № 5.

- Сметная прибыль – в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов по МДС 81-25-2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве», принятые и введенные в действие постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. № 15.

- Применен поправочный коэффициент по зонам строительства к материальным ресурсам от Южно-Сахалинской зоны строительства к Ногликской равный 1,15, в соответствии с приложением к приказу Министерства строительства Сахалинской области № 32 от 15.06.2015.

- Непредвиденные расходы и затраты учтены в размерах 2%, согласно  п.4.96 МДС 81-35.2004;

- Затраты, связанные с уплатой налога на добавочную стоимость (НДС), приняты в размере 18% по МДС 81-35.2004, п.4.100.

- Затраты на проектные работы – 87248,45 руб. (без учета НДС), согласно договора №П-022 от 20 августа 2018 г.

- Общая сметная стоимость строительства в ценах  на 01.01.2001 года с учетом НДС определилась в  56,28  тыс. рублей, в том числе НДС 18% .

- Общая сметная стоимость строительства в ценах  1 квартала 2018 года с учетом НДС определилась в  520,19  тыс. рублей, в том числе НДС 18%

Составил:                                                     Романенко Е.П.