| УТВЕРЖДЕНО Директор МУП «Теплоэлектросеть» МО «Городской округ Ногликский» _____________ В.Г. Пелих «_____» _____________2011г |  | СОГЛАСОВАНО Мэр Муниципального образования МО «Городской округ Ногликский» ________________ В.А. Середа «_____» _____________2011г |  |
| --- | --- | --- | --- |

ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МУП «ТЕПЛОЭЛЕКТРОСЕТЬ»

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»

НА 2011-2015 ГОДЫ»

2011 год

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности МУП «Теплоэлектросеть» МО «Городской округ Ногликский» на 2011-2015 годы» (далее по тексту Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 г. № 1-р «Об утверждении Основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации»; - Приказ РЭК по Сахалинской области от 31.08.2010 г. №22 «Об установлении требований к программам в области энергосбеоежнния и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, за исключением ОАО Сахалинэнерго, ОАО Охинская ТЭЦ и ОАО Ногликская газовая электрическая станция». |
| Заказчик Программы | Администрация МО «Городской округ Ногликский» |
| Разработчик Программы | Муниципальное унитарное предприятие МУП «Теплоэлектросеть» МО «Городской округ Ногликский» |
| Цель Программы | Основная цель программы – обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на предприятии МУП «Теплоэлектросеть» и снижение энергоемкости товарной продукции. |
| Задачи Программы | внедрение инновационных энергосберегающих средств и технологий; снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов; снижение техногенной нагрузки на окружающую среду; обеспечение энергетической безопасности, надежности и устойчивости энергообеспечения потребителей района; создание условий для внедрения энергосбережения на предприятии. |
| Направления реализации программных мероприятий | - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2015 годы |
| Исполнители Программы | Муниципальное унитарное предприятие МУП «Теплоэлектросеть» МО «Городской округ Ногликский» |
| Объемы и источники финансирования Программы | – 37 617,6 тыс. рублей - всего, в том числе: - средства местного бюджета – 22 955,1 тыс. рублей, в том числе: 2011 год – 3 600,0 тыс. рублей; 2012 год – 2 800,0 тыс. рублей; 2013 год – 3 303,4 тыс. рублей; 2014 год – 8 949,6 тыс. рублей; 2015 год – 4 302,1 тыс. рублей. - собственные средства предприятия – 14 662,5 тыс. рублей, в том числе: 2011 год – 0,0 тыс. рублей; 2012 год – 4 606,3 тыс. рублей; 2013 год – 4 018,7 тыс. рублей; 2014 год – 3 146,7 тыс. рублей; 2015 год – 2 890,8 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Экономический эффект в сумме 22200 тыс. руб. от снижения энергоемкости валовой (товарной) продукции в 2011-2015 годах за счет внедрения энергосберегающих мероприятий. |

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования. МУП «Теплоэлектросеть» является поставщиком энергетических ресурсов.

Замена  газовых котельных, использующих мощность до 30-50%, на модульные, позволит исключить потери тепловой энергии при  транспортировке, снизить затраты на обслуживание теплотрасс.

Поэтому для снижения энергоемкости товарной продукции на предприятии МУП «Теплоэлектросеть» требуется выработка и осуществление долгосрочных программных мероприятий.

Реализация мероприятий программы требует привлечения значительных финансовых средств, в том числе собственных и местного бюджета, а также средств областного бюджета.

Государственная поддержка окажет стимулирующее влияние на реализацию мероприятий по энергосбережению и позволит задействовать внебюджетные источники финансирования.

- Основная цель, задачи Программы, целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы

Основной целью Программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий  и снижения энергоемкости валовой (товарной) продукции.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

- снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов;

- внедрение инновационных энергосберегающих средств и технологий;

- снижение техногенной нагрузки на окружающую среду;

- обеспечение энергетической безопасности, надежности и устойчивости энергосбережения потребителей;

- создание условий для внедрения энергосбережения на предприятии.

Важнейший целевой индикатор Программы – ежегодное снижение энергоемкости товарной продукции на 3 (три) процента.

Целевые индикаторы и показатели эффективности в результате реализации Программы приведены в приложении № 1.

3. Перечень мероприятий Программы

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы должна обеспечить комплексный подход к повышению энергоэффективности на предприятии.

Основу составляют мероприятия, учитывающие  специфику энергосбережения на предприятии.

Все мероприятия сгруппированы в следующие крупные разделы:

- проведение энергетического аудита на предприятии;

- проведение технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- 4. Ресурсное обеспечение Программы.

Основным источником финансирования мероприятий Программы являются собственные средства и средства бюджета муниципального образования.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий Программы, относятся инвестиционные составляющие тарифов регулируемых предприятия, собственные средства предприятий  и другие поступления.

- 5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает следующие основные составляющие:

– мониторинг системы показателей эффективности использования энергетических ресурсов;

– организация работы по расширению практики применения энергосберегающих технологий на предприятии;

– проведение мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения;

- дисциплинарная, гражданская и административная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации лиц, ответственных за нерациональное использование топливно-энергетических ресурсов;

- прочие мероприятия Программы осуществляются исполнителями в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.

- 6. Оценка социально-экономической и экологической

эффективности Программы

Реализация политики повышения энергетической эффективности экономики предприятия позволит:

сократить потребление энергетических ресурсов в сфере:

теплоснабжения – на   5,924 тыс. Гкал;

электроснабжения – на   8120 тыс. кВт.час;

Показатели эффективности работы по снижению энергоемкости валовой (товарной) продукции, которые предполагается получить в результате реализации данной Программы по видам экономической деятельности, приведены в приложении № 3.

Суммарный экономический эффект за счет снижения энергоёмкости  валовой (товарной) продукции на предприятии МУП «Теплоэлектросеть»  в 2011-2015 годах составит  22,2 млн. рублей.

Приложение № 1

к программе «Повышение эффективности

энергопотребления и энергосбережение на предприятии

МУП «Теплоэлектросеть» на 2011-2015 годы»

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы

| № п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Всего за 2011-2015 годы | Показатели эффективности реализации Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Ежегодная экономия за счет внедрения энергосберегающих мероприятий | Тыс. рублей | 22200 | 4600 | 4700 | 4000 | 4800 | 4100 |
| 2 | Ежегодная экономия в сфере теплоснабжения | Тыс. Гкал | 5,924 | 1,269 | 1,270 | 1,057 | 1,270 | 1,058 |
| 3 | Ежегодная экономия в сфере электроснабжения | Тыс. кВт.ч | 8120 | 1740 | 1740 | 1450 | 1740 | 1450 |
| 4 | Энергоемкость товарной продукции с учетом планируемого снижения потребления энергоресурсов ежегодно на 3,5% | Т.у.т./ тыс. рублей | - | 0,0164 | 0,0158 | 0,0153 | 0,0147 | 0,0142 |

Примечание: Расчет целевых показателей осуществляется на основании прогнозных статистических данных