УТВЕРЖДАЮ Председатель комиссии по комиссионному отбору подрядной организации для проведения капитального ремонта МКД _________________ А.С. Суворов

Ф.И.О.

Документация

о порядке проведения комиссионного отбора

подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу:

п. Ноглики, ул. Репина, дом 3

п. Ноглики

2014 год

Форма 1 Документации

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ  КОМИССИОННОГО ОТБОРА

- Общие положения

1.1. Цель проведения комиссионного отбора: привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: п.Ноглики, ул. Репина, дом 3, включенного в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис «Ноглики», п. Ноглики, ул. Физкультурная, дом 19, тел. 9-64-43

1.3. Вид работ по капитальному ремонту: Ремонт кровли, ремонт отмостки, ремонт электрооборудования.

1.4. Стоимость работ по капитальному ремонту:. Ремонт кровли 1604072 руб, ремонт отмостки – 240972 руб, , ремонт электрооборудования – 33705 руб.

1.5. В стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: п. Ноглики, ул. Репина, дом 3, включены все налоги и прочие расходы, связанные с выполнением данных работ.

1.6. Источник финансирования работ: средства собственников помещений в многоквартирных домах, средства местного бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский», средства областного бюджета Сахалинской области..

1.7. Предмет комиссионного отбора: право заключения договоров на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома,  расположенного по адресу: п. Ноглики, ул. Репина, дом 3, включенного в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

1.8. Порядок ознакомления участников комиссионного отбора с объектами комиссионного отбора: с 18 апреля 2014 года до 28 апреля 2014 года при согласовании с заказчиком комиссионного отбора.

1.9. Срок выполнения работ: по 11 декабря 2014 года, в соответствии с заключенными  договорами.

1.10. Место и порядок предоставления настоящей документации: в письменной форме и в электронном виде  по адресу: п. Ноглики, ул. Физкультурная, дом 19

1.11. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе: участник комиссионного отбора подает заявку на участие в запечатанном конверте. На таком конверте указывается адрес многоквартирного дома, являющимся объектом комиссионного отбора: «Заявка на участие в комиссионном отборе для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: п. Ноглики, ул. Репина, дом 3 Заявки на участие в отборе подаются по установленной форме (Форма 2) по адресу: 694450 п. Ноглики, ул. Физкультурная, дом 19, тел. 9-64-43

Прием заявок начинается  в  9-00 часов  с 18 апреля 2014 года.

Прием заявок заканчивается в 9-30 часов 28 апреля 2014 года

1.12. Критерии оценки заявок на участие  в комиссионном отборе:

1.12.1. Лучшие условия выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: п. Ноглики, ул. Репина, дом 3.

| №\п/п | Критерии отбора | Максимальное кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Квалификационный состав: | 10 |
| 1.1 | Наличие работников, имеющих стаж работы по соответствующим направлениям более 3-х лет – 100% от общей численности | 10 |
| 1.2 | На каждые 10% от численности работников, не имеющих стаж в соотв. с п.1.1 снимается 1 балл |  |
| 2 | Наличие производственной базы (техническая оснащенность) | 5 |
| 2.1 | Собственная техническая база, 100% наличие оборудования, машин и механизмов | 5 |
| 3 | Опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального ремонта многоквартирных домов | 5 |
| 3.1 | Более 5 лет | 5 |
| 3.2 | От 3 до 5 лет | 4 |
| 3.3 | От 1 до 3 лет | 3 |
| 3.4 | Менее 1 года | 2 |
| 3.5 | Вновь созданная организация | 1 |
| 4 | Стабильность финансового состояния участника комиссионного отбора за предыдущий период работы | 3 |
| 4.1 | Отсутствие задолженности по обязательным платежам | 3 |
| 5 | Деловая репутация | 2 |
| 5.1 | Наличие не менее 3-х положительных отзывов | 2 |
| 5.2 | Наличие менее 3-х отзывов | 1 |
| 5.3 | Нет отзывов | 0 |
| 6 | Профессиональная компетентность инженерно-технических и других работников | 8 |
| 6.1 | Наличие профессионального обучения 100% работников | 8 |
| 6.2 | На каждые 10% от численности работников, не имеющих профессионального обучения в соотв. с п.6.1 снимается 1 балл |  |
| 7 | Соответствие представленных участником комиссионного отбора предложений запросу на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома | 5 |
| 7.1 | Соответствие в полном объёме предоставленных документов | 5 |
| 7.2 | За каждый документ, не соответствующий запросу, снимается 1 балл |  |
| 8 | Цена предложения, включая любые вспомогательные и смежные расходы | 7 |
| 8.1 | Предлагаемая участником цена равна стоимости лота | 1 |
| 8.2 | На каждые 1% снижения цены от стоимости лота добавляется 3 балла (снижение цены не допускается за счёт снижения качества применяемых материалов) |  |
| 9 | Предлагаемые участниками комиссионного отбора технологии выполнения работ по капитальному ремонту, в том числе описание материалов, обоснование их применения, технические и качественные характеристики | 7 |
| 10 | Наличие добровольной сертификации | 2 |

1.13. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе: заседание комиссии состоится 28 апреля 2014 года в 9 часов 30 минут по адресу: 694450 п. Ноглики, ул. Физкультурная, дом 19, актовый зал.

2. Разъяснение   документации

Любой участник комиссионного отбора вправе направить организатору комиссионного отбора в письменной форме запрос о разъяснении положений настоящей документации до дня проведения комиссионного отбора.

3.Требования к участникам комиссионного отбора

3.1. Не проведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротства.

3.2. Не приостановление деятельности участника комиссионного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день проведения комиссионного отбора.

3.3. Отсутствие у участника комиссионного отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника комиссионного отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3.4. Отсутствие у участника комиссионного отбора просроченной задолженности перед третьими лицами за три года.

3.5 Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение  работ по  капитальному  ремонту многоквартирного  дома;

3.6 Наличие производственной базы (технической оснащенности);

3.7 Наличие квалифицированного штатного  состава;

3.8 Наличие опыта работы по аналогичным работам.

4. Перечень документов, предоставляемых участниками комиссионного отбора на участие в комиссионном отборе

4.1. Заявка на участие в комиссионном отборе (Форма 2);

4.2. Анкета участника комиссионного отбора (Форма 3);

4.3. Заверенные копии учредительных и регистрационных документов;

4.4. Банковские реквизиты;

4.5. Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам (форма 4)

4.6. Разрешительная документация на выполнение работ по капитальному ремонту;

4.7. Документы, подтверждающие наличие производственной базы (технической оснащенности); (форма 5)

4.8. Бухгалтерский баланс участника комиссионного отбора за последний отчетный период с отметкой налогового органа;

4.9. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам;

4.10. Сведения о текущей загрузке участника отбора (наличие заключенных договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов) (форма 6)

4.10. Иные документы, предоставление которых участник комиссионного отбора считает целесообразным.

5. Требования к форме заявки на участие в комиссионном отборе

5.1. Участник комиссионного отбора подает заявку в соответствии с требованиями настоящей документации в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование отбора с указанием даты его проведения.

- 5.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в комиссионном отборе, должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык).

- 5.3. Все документы, представленные участниками комиссионного отбора, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица.

- Заседание комиссии, выбор победителя комиссионного отбора

- 6.1. Комиссия правомочна принимать решение, если на ее заседании присутствуют не менее 50% ее членов.

- 6.2. Комиссия может выносить решение об отклонении заявки на участие в комиссионном отборе за представление недостоверной информации; за неисполнение ранее заключенных договоров в части качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

- 6.3. Комиссия на заседании вскрывает конверты, поданные участниками комиссионного отбора, рассматривает и оценивает заявки в предусмотренном настоящей документацией месте и времени.

- 6.4. Комиссия имеет право запросить у участника комиссионного отбора дополнительную информацию, подтверждающую и (или) уточняющие сведения, приведенные в заявке.

- 6.6. Победителем комиссионного отбора признается участник, в заявке которого, по оценке комиссии, предложены лучшие условия выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: _______________________ и который набрал большее количество баллов. Решение принимается голосованием. Для принятия решения необходимо простое большинство голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель комиссии.

- 6.7. Комиссионный отбор проводится при рассмотрении заказчиком предложений не менее чем 2-х подрядчиков.

- 7. Заключение договора

- 7.1. Заказчик в трехдневный срок после утверждения протокола о результатах комиссионного отбора направляет победителю комиссионного отбора уведомление в письменной форме о признании его таковым с приглашением к процедуре подписания договора.

- 7.2. Договор заключается в течение 10 дней с момента направления уведомления о результатах комиссионного отбора.

- 7.3. Если организация, определенная победителем комиссионного отбора, в указанный срок не подписывает договор, заказчик выбирает лучшую заявку из числа остальных.

- Разрешение разногласий

Все споры и разногласия между участниками и заказчиком и (или) организатором комиссионного отбора разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения соглашения между сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Сахалинской области.

- Соблюдение конфиденциальности

Информация относительно изучения, разъяснения, оценки заявок участников комиссионного отбора не подлежит разглашению участникам комиссионного отбора и иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу до того, как будет объявлен победитель комиссионного отбора.

Форма 2 Документации

Заявка на участие в комиссионном отборе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |
| (место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заявляет об участии в комиссионном отборе подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (многоквартирных домов), расположенного (ых) по адресу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |
| (адрес (а) многоквартирного (х) дома (в)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К заявке прилагаются следующие документы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для индивидуального предпринимателя): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование и реквизиты документов, количество листов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в комиссионном отборе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование и реквизиты документов, количество листов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ; |
| 3) предусмотренную действующим законодательством разрешительную документацию на выполнение работ по капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование и реквизиты документов, количество листов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ; |
| (должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  |  |  | (ф.и.о.) |  |  |  |
| " |  | " |  | 20 |  |  |  | г. |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 3 Документации

Анкета участника комиссионного отбора

| № п/п | Наименование сведений | Заверенные участником комиссионного отбора копии документов |
| --- | --- | --- |
|  | Полное и сокращенное наименование участника комиссионного отбора, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты |  |
|  | Государственный регистрационный номер участника комиссионного отбора, идентификационный номер налогоплательщика |  |
|  | Заверенные копии учредительных и регистрационных документов (перечень документов) |  |
|  | Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома |  |
|  | Краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их технические и качественные характеристики |  |
|  | Цена или расчет определения цены работ и краткое изложение других основных условий предложения участника комиссионного отбора |  |
|  | Отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за три года |  |
|  | Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника комиссионного отбора |  |
|  | Профилирующее направление деятельности |  |
|  | Наличие квалифицированных работников |  |
|  | Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам |  |
|  | Наличие производственной базы (техническая оснащенность) |  |
|  | Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов |  |
|  | Банковские реквизиты |  |
|  | Балансовый отчёт участника комиссионного отбора за последний отчётный период |  |

Должность                                                                             Ф.И.О лица, подписавшего заявку

(подпись)

Печать (при наличии)

Дата подписания заявки

Форма 4 документации

Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам

Настоящим участник отбора ______________________________ представляет информацию о наличии опыта работы в сфере капитального ремонта по объектам:

| Наименование объекта | Период выполнения работ | Выполненные виды работ | Объем выполненных работ | Оценка заказчиков качества выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложения к ФОРМЕ № 4:

Отзыв заказчика - __________________________ по объекту «__________________» на ___ лист__;

….

Участник отбора

(уполномоченный представитель) _____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер              	   ______________________ /Ф.И.О./

М.П.

Форма 5 документации

Сведения о наличии производственной базы (уровень технической оснащенности)

Настоящим участник отбора ______________________________ представляет информацию о производственной базе (уровне технической оснащенности):

| Наименование | Характеристики Объем выполненных работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| Сведения о технике и основном оборудовании, используемых при проведении работ |  |  |
| Сведения о вспомогательном оборудовании |  |  |
| Сведения о применении новых технологий и сертификации работ. |  |  |
| Наименование технологии (или сертификата) | Описание | ---- |
|  |  | ---- |
|  |  | ---- |

*- Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Участник отбора

(уполномоченный представитель) _____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер              	   ______________________ /Ф.И.О./

М.П.

Форма 6 документации.

Сведения о текущей загрузке участника отбора (наличие заключенных договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов).

| Номер и дата заключения договора | Контрагент | Предмет договора | Объем выполняемых работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*- Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Участник отбора

(уполномоченный представитель) _____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер              	   ______________________ /Ф.И.О./

М.П.

Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Договор №___

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

г.__________________ 					«____»___________ 20__ года

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1	Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с технической  и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2	Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей.

Стоимость по видам работ составляет:

______________________________________________________________________ рублей,

(вид работ)

______________________________________________________________________ рублей;

(вид работ)

1.3.	Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4.	Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

1.5.	В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.6.	Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7.	Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________20__ г.

2.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА

2.1.	Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является ___________________________ на сумму ______________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами.

2.2.	Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является ______________________ на сумму___________________рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте – актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

3.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1.	Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере _____ % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей  выплачивается в ______ дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком  обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в _____ дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов

3.2.	Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

4.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.	Срок начала работ: не позднее «____»______________20___года.

4.2.	Срок окончания работ не позднее: «____»______________20___года.

4.3.	Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.	ЗАКАЗЧИК

5.1.	При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1.	Передать Подрядчику по акту объект в течение __________ дней со дня подписания Договора Сторонами.

5.1.2.	Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3.	Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

5.1.4.	Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.2.	Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6.	ПОДРЯДЧИК

6.1.	При выполнении Договора Подрядчик обязан:

6.1.1.	Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1.

6.1.2.	Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3.	Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4.	Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5.	Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6.	Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.1.7.	Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8.	Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. 	Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10.	При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11.	По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12.	Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13.	Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14.	Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15.	Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.

6.2.	Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

7.ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1.	Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.

Полномочным представителем Заказчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2.	Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3.	Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4.	Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1.	Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

7.4.2.	Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3.	Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4.	Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5.	Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6.	Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

7.5.	С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1.	Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2.	Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6.	Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7.	Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8.	Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9.	Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10.	Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11.	Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

7.12.	С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства».

7.13.	Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

7.14.	Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случаи их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

8.СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1.	Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2.	Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме

КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3.	Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4.	При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5.	Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6.	С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

9.ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1.	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2.	Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3.	При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.

9.4.	При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5.	Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

10.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1.	Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.	За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.	За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4.	В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5.	Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6.	Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7.	Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

11.1.	Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется.

11.2.	При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.3.	Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

12.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2.	В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

12.3.	С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

13.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1.	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

13.1.1.	Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора.

13.1.2.	Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ.

13.1.3.	В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

13.2.	При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

13.3.	Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

14.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2.	При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3.	В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

15.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1.	Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами.

16.2.	В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3.	Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

16.4.	Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

17.ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1.________________________________________________________________________

№ 2.________________________________________________________________________

№ 3.________________________________________________________________________

№ 4.________________________________________________________________________

№ 5.________________________________________________________________________

18. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

18.1.	Заказчик:

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________

18.2.	Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик 										Подрядчик

«_____»____________ 20____г.					«_____»___________ 20__ г.

М.П.											М.П.