ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский» \*

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | 1. Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»2. Концепция муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы» - протокол от 18.09.2014г. |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Соисполнители программы | Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский», областное казенное учреждение «Центр занятости населения» |
| Перечень мероприятий | Дорожное хозяйство: - Обеспечение реконструкции, капитального ремонта, содержания и ремонта автодорог местного значения;- Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к ним.Благоустройство:- Благоустройство населенных пунктов. |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение безопасного дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значенияСоздание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения муниципального образования, улучшение общего облика населенных пунктов муниципального образования |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение соответствия дорог общего пользования местного значения нормативным требованиям Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к нимБлагоустройство населенных пунктов |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы в 2015 - 2025 годах составит:За счет всех источников финансирования – 2 071 744,8 тыс. руб., в том числе:2015 год – 355 891,6 тыс. руб.;2016 год – 299 895,6 тыс. руб.;2017 год – 243 976,5 тыс. руб.;2018 год – 140 344,4 тыс. руб.;2019 год – 193 118,9 тыс. руб.;2020 год – 211 497,1 тыс. руб.;2021 год – 147 521,2 тыс. руб.;2022 год – 138 255,4 тыс. руб.;2023 год – 156 952,7 тыс. руб.;2024 год – 90 338,9 тыс. руб.;2025 год – 93 952,5 тыс. руб.Из него по источникам:- за счет средств местного бюджета 1 555 909,6 тыс. руб., в том числе:2015 год – 355 891,6 тыс. руб.;2016 год – 184 782,5 тыс. руб.;2017 год – 162 966,5 тыс. руб.;2018 год – 134 509,2 тыс. руб.;2019 год – 86 663,4 тыс. руб.;2020 год – 111 370,0 тыс. руб.;2021 год – 112 495,1 тыс. руб.;2022 год – 102 339,7 тыс. руб.;2023 год – 120 600,2 тыс. руб.;2024 год – 90 338,9 тыс. руб.;2025 год – 93 952,5 тыс. руб.;- за счет средств областного бюджета 515 835,2 тыс. руб., в том числе:2015 год – 0,0 тыс. руб.;2016 год – 115 113,1 тыс. руб.;2017 год – 81 010,0 тыс. руб.;2018 год – 5 835,2 тыс. руб.;2019 год – 106 455,5 тыс. руб.;2020 год – 100 127,1 тыс. руб.;2021 год – 35 026,1 тыс. руб.;2022 год – 35 915,7 тыс. руб.;2023 год - 36 352,5 тыс. руб.;2024 год - 0,0 тыс. руб.;2025 год – 0,0 тыс. руб. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием от общей протяженности автомобильным дорог общего пользования местного значения. 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильным дорогам общего пользования местного значения.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.4. Уровень технической готовности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения капитального ремонта.5. Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения.6. Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения:- разработка проектной документации;- выполнение инженерных изысканий.7. Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения (Уровень технической готовности).8. Построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети (выполнено инженерных изысканий).9. Доля капитально отремонтированных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий.10. Количество дворовых территорий многоквартирных домов.11. Доля населенных пунктов, в которых выполняются мероприятия по содержанию объектов благоустройства от общего количества населенных пунктов.12. Трудоустройство безработных и незанятых граждан на оплачиваемые общественные работы.13. Объем внутреннего туристического потока.14. Количество посещений туристами.15. Приобретение контейнеров.16. Обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.17. Количество реализованных проектов.\* 18. Количество ликвидированных свалок.\*(в рамках реализации общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах, в сфере капитального строительства). |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации: 2015-2025 годы в один этап. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием от общей протяженности автомобильным дорог общего пользования местного значения с 38,3% до 38,9 % к окончанию реализации муниципальной программы.2. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильным дорогам общего пользования местного значения до 43% к окончанию реализации муниципальной программы.3. Осуществить содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, начиная с 2019 года, не менее 82,37 км. ежегодно.4. Уровень технической готовности участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в результате проведения капитального ремонта в 2018 году - 54%.Планируется провести капитальный ремонт автомобильной дороги пгт. Ноглики, от ул. Советской до поворота на стадион).5. Отремонтировать автомобильные дороги общего пользования местного значения в 2017 году - 0,71 км. в 2019 году - 6,6 км. в 2020 году - 6,2 км.6. Разработать проектную документацию по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в 2019 году - 1 шт. в 2020 году - 2 шт. Значение показателя «Выполнение инженерных изысканий» будет определено при наличии финансирования.7. Достичь уровня технической готовности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения после проведения ремонта в 2019 году - 46%, 2020 году - 100% от планового значения.8. В рамках строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в 2019 году провести 2 инженерных изыскания. 9. Увеличение доли капитально отремонтированных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий с 12% до 41,8% к завершению 2018 года.10. Количество дворовых территорий многоквартирных домов не менее 14 к завершению 2018 года.11. Обеспечение на уровне 100 % доли населенных пунктов, в которых выполняются мероприятия по содержанию объектов благоустройства от общего количества населенных пунктов (в год).12. Трудоустройство безработных и незанятых граждан на оплачиваемые общественные работы не менее 416 человека к завершению 2025 года.13. Объем внутреннего туристического потока 1,52 тыс. чел. (ежегодно в течении 2017 года, 2018 года).14. Увеличение количества посещений туристами в год с 4 100 человек в 2019 году до 5 900 к окончанию реализации муниципальной программы.15. Приобретение в 2019 году 21-го контейнера, в 2020 году - 70 контейнеров, в 2021 году - 21 контейнер, в 2022 году - 22 контейнера, в 2023 году - 17 контейнеров.16. Обустройство (создание) в 2019 году 15 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в 2020 году 68 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в 2021 году 51 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.17. Реализация в 2022 году 1 проекта.18. Ликвидация в 2020 году 47 свалок, в 2021 году 30 свалок, с 2022 по 2023 год ликвидация по 12 свалок ежегодно. |

\* Паспорт муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 10.08.2015 № 565 (в редакции от 26.10.2021 № 589).