УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

от 30.07.2014 № 502

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ГАЗИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» НА ПЕРИОД 2015-2020 ГОДЫ»

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский» на период 2015-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 03.10.2013 № 594 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Городской округ Ногликский», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации». Постановление Правительства Сахалинской области от 31.12.2013 N 808 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года». Концепция муниципальной программы «Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы». |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Разработчик программы | Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Соисполнители программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» Комитет по управлению муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Участники муниципальной программы | Жители муниципального образования «Городской округ Ногликский» Юридические лица, правообладатели объектов недвижимости и осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» Агентство газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области |
| Цель программы | Повышение уровня газификации муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Задачи программы | - Реконструкция существующей системы газоснабжения. - Газификация населенных пунктов, в которых отсутствует газоснабжение. - Перевод автотранспорта на газомоторное топливо. |
| Основные мероприятия Программы | Мероприятие 1. Развитие систем газификации. - Реконструкция систем распределения и использования газа (в том числе ПСД) (пгт.Ноглики); - Реконструкция систем распределения и использования газа (в том числе ПСД) (с. Вал); - Проектирование и строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Горячие ключи. Мероприятие 2. Поддержка населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» при газификации жилищного фонда. 2.1. Газификация населенных пунктов. Мероприятие 3. Газификация автотранспорта. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию программы, составит 735634,76тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 352 764,19 тыс. рублей; 2016 год –113 735,88 тыс. рублей; 2017 год – 2 044,69 тыс. рублей; 2018 год –7 180 тыс. рублей; 2019 год –126 690 тыс. рублей; 2020 год –133 220 тыс. рублей. Средства областного бюджета – 480 394,40 рублей, в том числе по годам: 2015 год – 317 588,60 тыс. рублей; 2016 год – 102 412,55 тыс. рублей; 2017 год – 1 893,25 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год –37 700 тыс. рублей; 2020 год –20 800 тыс. рублей. Средства местного бюджета – 63 020,36 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 35 175,59 тыс. рублей 2016 год – 11 323,33 тыс. рублей 2017 год – 151,44 тыс. рублей 2018 год –7 188 тыс. рублей; 2019 год –4 090 тыс. рублей; 2020 год –5 100 тыс. рублей. Привлеченные средства – 192 220 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0 тыс. рублей 2016 год – 0 тыс. рублей 2017 год – 0 тыс. рублей 2018 год –0 тыс. рублей; 2019 год –84 900 тыс. рублей; 2020 год –107 320 тыс. рублей. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Объем потребления газа. - Количество газовых котельных и промышленных установок. - Потребление газа в газовых котельных и промышленных установках. - Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей. - Количество рабочих мест в газоснабжении и газификации. - Количество дизельных электростанций. - Количество газифицированных домовладений. - Количество газобаллонного транспорта |
| Этапы и сроки реализации программы | Реализация программы будет осуществляться в два этапа: 2014 - 2016 годы; 2017 - 2020 годы |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Объем потребления газа – 98750 тыс. куб.м. - Количество газовых котельных и промышленных установок – 16 шт. - Потребление газа в газовых котельных и промышленных установках – 168341 тыс. куб. м. - Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей – 0,11 тыс. км. - Рабочие места в газоснабжении и газификации – 20 ед. - Газификация дизельных электростанций - 1. - Количество газифицированных домовладений – 4 777. - Количество газобаллонного транспорта– 150 ед. |

- Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ,

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В настоящее время в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» сложилась напряженная обстановка в вопросах стабильного и качественного газоснабжения существующих потребителей и подключением к газоснабжению вновь построенных объектов. Это явилось результатом того, что существующая газораспределительная система пгт. Ноглики, построенная по тупиковой схеме в основном в 70-80 годы прошлого столетия различными предприятиями методом «хозспособ», создавалась в отсутствии схемы газоснабжения и фактически имеет недостаточную разветвленность газопроводов, малую пропускную способность и предусматривает газификацию только существовавших ранее потребителей, без учета перспективного развития инфраструктуры пгт. Ноглики.

Количество жителей, желающих подключить свои построенные дома к газу ежегодно увеличивается, кроме того строятся и вводятся в эксплуатацию многоквартирные жилые дома и другие объекты, требующие газификации.

В связи с этим существующие сети газоснабжения перестали удовлетворять потребностям муниципального образования в поставках газа. В последние годы вновь сдаваемые в эксплуатацию объекты оказываются обремененными сложными и дорогостоящими техническими условиями на подключение к сетям газоснабжения, что приводит к увеличению стоимости строительства.

Построенная в прошлые годы газораспределительная станция (ГРС) оказалась в пределах границ пгт. Ноглики, что категорически противоречит нормам размещения объектов газоснабжения, предусматривающих строительство ГРС с охранной зоной 300 метров от границ застройки.

Среди проблем газификации муниципального образования «Городской округ Ногликский» следует выделить две основных:

- ожидаемый в перспективе дефицит природного газа с месторождений суши северной части о. Сахалин (поставщик газа ОАО «НК «Роснефть») для газификации северных районов, поскольку большинство газовых месторождений суши, являющихся базовыми для газификации районов северного Сахалина, находится в завершающей стадии разработки, а добыча газа ежегодно уменьшается по причине естественного истощения месторождений;

- наличие в городском округе единственного населённого пункта не обеспеченного газом - с. Горячие Ключи (население 10 человек) отапливается завозным твердым топливом (дрова).

В настоящее время газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский» выполняется по следующим направлениям:

- Реконструкция систем распределения и использования газа (в том числе ПСД) (пгт.Ноглики), срок реализации 2013-2016 гг.;

- Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД). Газоснабжение источников теплоэлектрогенерации с. Ныш муниципального образования «Городской округ Ногликский»срок реализации 2013-2014 гг.;

- Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД). Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Ныш муниципального образования «Городской округ Ногликский»срок реализации 2013-2014 гг.

Кроме этого, агентством газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области в рамках государственной программы Сахалинской области «Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года» ведется газификация автотранспорта (перевод автотранспорта на газомоторное топливо) (приложение 4).

Строительство объектов негосударственной и немуниципальной собственности, подлежащих газификации, осуществляется за счет собственных средств предприятий. При этом, предприятия вправе пользоваться любыми инвестиционными механизмами, действующими в регионе на установленных условиях.

Для создания благоприятных финансовых условий для населения, в рамках реализации мероприятий подпрограммы, за счет областного и местного бюджетов предусматривается возмещение части затрат на оплату работ по газификации многоквартирных домов и жилых домов индивидуального жилищного фонда для присоединения в соответствии с выданными техническими условиями на подключение дома к ближайшему действующему (строящемуся) газопроводу населенного пункта, на территории которого расположен дом: проектно-изыскательские работы; строительство подводящего газопровода "до стены дома"; строительство фасадных газопроводов; ввод газопроводов в дом; строительство (прокладку) внутридомовой системы газоснабжения и подключение к ней приобретенного гражданами за счет собственных средств внутридомового газового оборудования (газовой плиты, газового водонагревателя, а также приборов учета потребления газа, безопасности и сигнализации).

Меры государственной и муниципальной поддержки:

- единовременная материальная помощь непосредственно гражданам на частичную компенсацию затрат по выполненным и оплаченным гражданином в 2008 - 2020 годах работам;

- субсидии юридическим лицам - производителям работ по газификации жилых домов, заключившим в установленном порядке договоры с гражданами.

Не подлежат газификации на условиях, установленных настоящей подпрограммой, помещения в многоквартирных домах или жилые дома индивидуального жилищного фонда, собственники которых не приняли участия в оплате работ по газификации многоквартирных домов или жилых домов индивидуального жилищного фонда, кроме групп населения, которым предусматриваются в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований меры социальной поддержки в 100-процентном объеме.

Вопрос приобретения внутридомового газового оборудования (газовые плиты, водонагреватели, приборы учета потребления газа, безопасности и сигнализации) решается гражданами - собственниками помещений в многоквартирных домах или жилых домов индивидуального жилищного фонда самостоятельно за счет собственных средств.

Органы исполнительной власти по полномочиям участвуют в процессе развития парка автотранспортной техники, работающей на компримированном природном газе (определение количества, сроков, видов приобретаемого газомоторного автотранспорта, оказание поддержки муниципальным образованиям, государственным учреждениям, предприятиям, организациям при составлении технических заданий на закупку газобаллонного автотранспорта, предоставление льгот участникам программы, размещение АГНКС на территории муниципальных образований, оформление земельных участков и т.д.).

Планируется, что для реализации мероприятий по газификации транспорта будут использоваться средства областного бюджета, направляемые на приобретение новой техники по разным государственным программам и расходным обязательствам областного бюджета. Кроме этого, в рамках принятой Программы по переводу автомобильного транспорта и сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы, утвержденной заместителем Председателя Правления ОАО "Газпром" и согласованной первым заместителем председателя Правительства Сахалинской области С.Г.Шередекиным, будет проводиться работа по определению источников финансирования по приобретению газоболонного транспорта для муниципальных и государственных предприятий, координатором которой является министерство экономического развития Сахалинской области.

- Раздел 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями программы газификации муниципального образования «Городской округ Ногликский» является повышение уровня газификации муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Достижение целей программы обеспечивается путем решения следующих задач:

- Реконструкция существующей системы газоснабжения.

- Газификация населенных пунктов, в которых отсутствует газоснабжение.

- Перевод автотранспорта на ГТМ.

Успешное выполнение указанных задач необходимо для достижения долгосрочных целей газификации Сахалинской области.

- Раздел 4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

В результате реализации мероприятий программы, основные показатели могут достигнуть следующих значений:

- Объем потребления газа – 98750 тыс. куб.м.

- Количество газовых котельных и промышленных установок – 16 шт.

- Потребление газа в газовых котельных и промышленных установках – 168341 тыс. куб. м.

- Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей – 0,11 тыс. км.

- Рабочие места в газоснабжении и газификации – 20 ед.

- Газификация дизельных электростанций - 1.

- Количество газифицированных домовладений – 4 777.

- Количество газобаллонного транспорта – 150 ед.

- Раздел 5. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы осуществляется в соответствии с периодами бюджетного планирования в два этапа.

Первый этап - 2014 - 2016 годы (синхронизирован с трехлетним бюджетным циклом).

Второй этап: 2017 - 2020 годы.

Первый этап предусматривает:

- Завершение реализации проекта «Реконструкция систем распределения и использования газа (в том числе ПСД)»;

- Переход потребителей муниципального образования "Городской округ Ногликский" на природный газ проекта "Сахалин-3", в связи с реконструкцией систем газораспределения.

Второй этап предусматривает:

- Продолжение газификации потребителей I этапа и достижение максимальных уровней потребления газа в газифицированных населенных пунктах муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

- Проектирование и строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Горячие Ключи;

- Реконструкция системы газоснабжения с..Вал.

- Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

1. Основные мероприятия, планируемые к реализации в рамках программы:

Мероприятие 1. Развитие систем газификации.

1.1. Проектирование и строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Горячие ключи.

1.2 Реконструкция систем распределения и использования газа в пгт. Ноглики и с. Вал.

Мероприятие 2. Поддержка населения Сахалинской области при газификации жилищного фонда.

2.1. Газификация населенных пунктов.

Мероприятие 3. Газификация автотранспорта.

- 2. Перечень программных мероприятий и источников финансирования представлен в приложении 1.

- Раздел 7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)ПРОГРАММЫ

Основными показателями (индикаторами) реализации программы являются:

- Объем потребления газа;

- Количество газовых котельных и промышленных установок;

- Потребление газа в газовых котельных и промышленных установках;

- Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей;

- Рабочие места в газоснабжении и газификации;

- Газификация газобаллонного транспорта;

- Газификация дизельных электростанций;

- Газификация домовладений.

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов) программы представлены в приложении 3к настоящей муниципальной прогрмамме.

Состав целевых показателей (индикаторов) программы выбран в соответствии со следующими принципами:

- способность показателей отражать происходящие процессы;

- наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации программы;

- однозначность (использование показателей, смысл и значение которых одинаково понимается представителями ведомств);

- сопоставимость (использование показателей, значения которых относительно легко сравниваются между собой применительно к разным периодам времени);

- своевременность и регулярность (возможность надежно получать необходимые первичные данные, их соответствие актуальному плану статистических работ).

Представленные показатели также направлены на обеспечение достижения целевых показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 "О долгосрочной государственной политике".

Состав показателей (индикаторов) программы увязан с их задачами, основными мероприятиями и структурирован с учетом минимизации количества.

Расчет значений показателей (индикаторов) производится по результатам мониторинга и отчетности.

Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение цели программы.

- Раздел 8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем средств, направленных на реализацию программы, составит 735 634,76тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета –480 394,40 тыс. рублей, средства бюджета муниципального образования–63 020,36 тыс. рублей, привлеченные средства – 192 220 тыс. рублей (приложение 1).

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта областного бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей областного бюджета и других источников.

Расчет объемов финансирования мероприятий программы выполнен исходя из отраслевых стратегий и программ, рассчитанных на период до 2020 года, проектов-аналогов, планов инвестиционных программ внешних инвесторов.

Потребность в финансовых ресурсах, необходимых для реализации программы представлена в приложении 2 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий программы также предполагает участие в финансировании предприятий всех форм собственности, а также юридических лиц.

- Раздел 9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки включаются в состав сводного доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (далее – сводный доклад).

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется отдельно по мероприятиям, включенным в программу муниципальной программы и отдельно по мероприятиям муниципальной программы.

1.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы и программ определяется с учетом оценки степени достижения плановых значений показателей (индикаторов), оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат, оценки эффективности использования средств муниципального бюджета и оценки степени реализации муниципальной программы (программ).

1.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ ЗПп/пп;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз= ЗПп/пп/ ЗПп/пф, где:

СДп/ппз– степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (программ);

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (программ), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп– плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (программ).

1.5. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, выделенным в плане-графике реализации муниципальной программы в составе основных мероприятий.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств муниципального бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться: как наступление события и/или достижение качественного результата.

1.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей муниципальной программы в муниципальном бюджете.

1.7. Эффективность использования средств муниципального бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств муниципального бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств муниципального бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств муниципального бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств муниципального бюджета.

1.8. Степень реализации муниципальной программы (программ) рассчитывается по формуле:

N

СРп/п= ∑ СДп/ппз/ N, где:

1

СРп/п– степень реализации муниципальной программы;

СДп/ппз– степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

1.9. Показатель оценки эффективности муниципальной программы признается высоким в случае, если значение показателя составляет не менее 0,9;

Показатель оценки  эффективности муниципальной программы признается средним, если значение показателя составляет не менее 0,85;

Показатель оценки эффективности муниципальной программы признается удовлетворительным в случае, если значение показателя составляет не менее 0,75;

В остальных случаях значение показателя оценки эффективности муниципальной программы признается неудовлетворительным.

1.10. Эффективность реализации муниципальной программы в целом определяется на основе среднего значения показателей оценки эффективности, рассчитанного по следующей формуле:

| Эгп/пп = | Еn1 + Еn2 + … + Еni | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | M |  |

Эгп/пп  - эффективность реализации муниципальной программы в целом;

Еn1 + Еn2 + … + Еni  -  значения показателей оценки эффективности муниципальной программы;

M - количество показателей оценки эффективности муниципальной программы.

1.11. Уровень реализации муниципальной программы признается высоким в случае, если среднее значение ее эффективности составляет не менее 0,9;

Уровень реализация муниципальной программы признается средним в случае, если среднее значение ее эффективности составляет не менее 0,85;

Уровень реализация муниципальной программы признается удовлетворительным в случае, если значение ее эффективности составляет не менее 0,75;

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

- Приложение 1

- к муниципальной программе

- «Газификация муниципального образования

- «Городской округ Ногликский»

- утвержденной постановлением

- администрации от 30.07.2014 № 502

- СРОКИ И ОБЪЕМ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего по программе | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Муниципальная программа "Газификация муниципального образования "Городской округ Ногликский" | Всего | 735 634,76 | 352 764,19 | 113 735,88 | 2 044,69 | 7 180,00 | 126 690,00 | 133 220,00 |
|  |  | областной бюджет (90%) | 480 394,40 | 317 588,60 | 102 412,55 | 1 893,25 | 0,00 | 37 700,00 | 20 800,00 |
|  |  | местный бюджет (10%) | 63 020,36 | 35 175,59 | 11 323,33 | 151,44 | 7 180,00 | 4 090,00 | 5 100,00 |
|  |  | привлеченные средства | 192 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 900,00 | 107 320,00 |
| 1 | Мероприятие 1. Развитие систем газификации | Всего | 472 996,22 | 345 098,44 | 111 797,78 | 0,00 | 7 100,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | областной бюджет | 411 206,60 | 310 588,60 | 100 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 61 789,62 | 34 509,84 | 11 179,78 | 0,00 | 7 100,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Реконструкция систем распределения и использования газа (в том числе ПСД) (пгт.Ноглики) | Всего | 456 896,22 | 345 098,44 | 111 797,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (90%) | 411 206,60 | 310 588,60 | 100 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет (10%) | 45 689,62 | 34 509,84 | 11 179,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Реконструкция систем распределения и использования газа (в том числе ПСД) (с. Вал) | Всего | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | областной бюджет (90%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет (10%) | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Проектирование и строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Горячие ключи | Всего | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (90%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет (10%) | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Мероприятие 2. Поддержка населения муниципального образования "Городской округ Ногликский" при газификации жилищного фонда | Всего | 11 918,54 | 7 665,75 | 1 938,10 | 2 044,69 | 80,00 | 90,00 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 10 687,80 | 7 000,00 | 1 794,55 | 1 893,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 1 230,74 | 665,75 | 143,55 | 151,44 | 80,00 | 90,00 | 100,00 |
|  |  | привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Поддержка населения муниципального образования "Городской округ Ногликский" при газификации жилищного фонда | Всего | 6 671,17 | 3 221,30 | 1 605,78 | 1 694,09 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | областной бюджет (93,13%) | 6 073,17 | 3 000,00 | 1 495,46 | 1 577,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет (6,87%) | 598,00 | 221,30 | 110,32 | 116,38 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Подготовка жилья к приемке газа | Всего | 5 247,37 | 4 444,44 | 332,32 | 350,60 | 30,00 | 40,00 | 50,00 |
|  |  | областной бюджет (90%) | 4 614,63 | 4 000,00 | 299,09 | 315,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет (10%) | 632,74 | 444,44 | 33,23 | 35,06 | 30,00 | 40,00 | 50,00 |
|  |  | привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Мероприятие 3. Газификация автотранспорта | Всего | 250 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 600,00 | 128 120,00 |
|  |  | областной бюджет | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 700,00 | 20 800,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | привлеченные средства | 192 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 900,00 | 107 320,00 |

Показатели ежегодно уточняются в соответствии с лимитами средств бюджета Сахалинской области, выделенными на реализацию мероприятий программы.

Цена на КПГ, реализуемый на АГНКС, регулируется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.93 N 31 "О неотложных мерах по расширению замещения моторных топлив природным газом" и не должна превышать 50% от цены бензина А-76, включая НДС.

- Приложение 2

- к муниципальной программе

- «Газификация муниципального образования

- «Городской округ Ногликский»

- утвержденной постановлением

- администрации от 30.07.2014 № 502

ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ

| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего по программе | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Муниципальная программа "Газификация муниципального образования "Городской округ Ногликский" | Всего | 167 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 100,0 | 40 000,0 | 50 000,0 |
|  |  | областной бюджет | 151 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 000,0 | 36 000,0 | 45 000,0 |
|  |  | местный бюджет | 16 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 100,0 | 4 000,0 | 5 000,0 |
| 1 | Мероприятие 1: Развитие систем газификации | Всего | 167 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 100,0 | 40 000,0 | 50 000,0 |
|  |  | областной бюджет | 151 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 000,0 | 36 000,0 | 45 000,0 |
|  |  | местный бюджет | 16 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 100,0 | 4 000,0 | 5 000,0 |
| 1.1. | Проектирование и строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Горячие ключи | Всего | 7 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 7 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Реконструкция систем распределения и использования газа (в том числе ПСД) (с. Вал) | Всего | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 | 50 000,0 |
|  |  | областной бюджет | 81 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 000,0 | 45 000,0 |
|  |  | местный бюджет | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 5 000,0 |

- Приложение 3

- к муниципальной программе

- «Газификация муниципального образования

- «Городской округ Ногликский»

- утвержденной постановлением

- администрации от 30.07.2014 № 502

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| Показатель по пунктам 1, 3 указан за год, остальные показатели приведены нарастающим итогом на конец периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Объем потребления газа, всего | тыс. куб. м | 216515 | 190064 | 121264 | 112412 | 104041 | 100093 | 98750 | 98750 | 98750 |
| 2. | Количество газовых котельных и промышленных установок | шт. | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 3. | Потребление газа в газовых котельных и промышленных установках | тыс. куб. м | 0 | 32200 | 101800 | 111829 | 120200 | 124148 | 167441 | 167441 | 168341 |
| 4. | Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей, в том числе | тыс. км | 0,07 | 0,075 | 0,078 | 0,079 | 0,08 | 0,08 | 0,084 | 0,094 | 0,11 |
|  | - городские | км | 59,56 | 59,56 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
|  | - сельские | км | 10 | 15 | 18,3 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 21,9 | 31,9 | 46,9 |
| 5. | Рабочие места в газоснабжении и газификации | ед. | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 6. | Газификация газобаллонного транспорта | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 |
| 7. | Газификация дизельных электростанций | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Газификация домовладений | ед. | 4371 | 4381 | 4581 | 4600 | 4647 | 4647 | 4677 | 4687 | 4777 |

- Приложение 4

- к муниципальной программе

- «Газификация муниципального образования

- «Городской округ Ногликский»

- утвержденной постановлением

- администрации от 30.07.2014 № 502

- Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ И ИХ ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИРОДНОМ ГАЗЕ, МЛН. КУБ. М/ГОД

| Энергетический объект | годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2015 | 2020 |
| Ногликская ГТЭС | 83 | 87 | 84 | 84 | 84 | 94 | 95 | 137 |

- Таблица 2

ПОТРЕБНОСТЬ КОТЕЛЬНЫХ ЖКХ В ПРИРОДНОМ ГАЗЕ

| Муниципальные образования | Расход газа, млн. куб. м/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2020 | После 2020 |
| "Городской округ Ногликский" | 24,5 | 24,5 | 24,5 |

- Таблица 3

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ БЕЗ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОТОПЛЕНИЯ ГАЗИФИЦИРУЕМЫХ РАЙОНОВ И ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИРОДНОМ ГАЗЕ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ

| Муниципальные образования | Население без централизованного отопления, тыс. чел. |  |  | Потребность в газе при 100% газификации, тыс. куб. м/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городское | Сельское | Всего | Городское | Сельское | Всего |
| "Городской округ Ногликский", всего |  | 0,61 | 0,61 |  | 1058,35 | 1058,35 |
| с. Ныш |  | 0,6 | 0,6 |  | 1041 | 1041 |
| с. Горячие Ключи |  | 0,01 | 0,01 |  | 17,35 | 17,35 |

- Таблица 4

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОГАЗОЗАПРАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»

| Города и районы | Источник газа | Давление на входе, МПа | АГНКС, заправок/сут. | Проектная годовая мощность АГНКС, млн. куб. нм/год | Проектная суточная мощность АГНКС, тыс. куб. нм/сут. | Максимальная часовая производительность АГНКС, куб. нм/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 - 2020 гг. |  |  |  |  |  |  |
| пгт. Ноглики, АГНКС-150 | ГРС | 1,3 | 150 | 3,83 | 10,5 | 900 |

- Таблица 5

СВОДНЫЙ ГРАФИК РАЗВИТИЯ АВТОГАЗОЗАПРАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА (АГЗК - КПГ)

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»

| Муниципальное образование (населенный пункт) | Год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| пгт. Ноглики (городской округ Ногликский) |  |  |  |  |  | АГНКС150 |  |

- Таблица 6

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ АВТОГАЗОЗАПРАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА (АГЗК - КПГ)

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»

| Населенный пункт | Тип оборудования | Оборудование | ПИР | СМР и ПНР | Аренда земельного участка | Подведение трубы | Транспортные затраты | Отчуждение земельного участка | Итого, без НДС | Итого, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Ноглики (Этап 6 - 2019 - 2020 г.) | АГНКС 150 | 18,0 | 3,0 | 36,2 | 0,02 | 4,3 | 1,1 | 0,4 | 63,0 | 74,4 |

- Таблица 7

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ КПГВ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВВОДА АГНКС И ПЕРЕВОДА АВТОТРАНСПОРТА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» НА ГМТ (МЛН. КУБ. М)

| Район (населенный пункт) | Год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| пгт. Ноглики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 1,84 |

- Таблица 8

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬВ ПРИРОДНОМ ГАЗЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМОЙ

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

И ПЛАНИРУЕМЫЕ СРОКИ ГАЗИФИКАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ТЫС. КУБ. М

| Муниципальное образование, населенный пункт, направление потребления | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Сахалинская область, I этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Городской округ Ногликский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергетика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ноглики, Ногликская газовая электростанция |  | 30000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 136950 | 136950 | 136950 | 254800 |
| Предприятия ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная N 1 |  |  |  | 800 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 |
| Котельная N 2 |  |  | 65 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Котельная N 3 |  |  |  |  |  | 35 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Котельная N 4 |  |  |  | 600 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Котельная N 5 |  |  |  |  |  | 600 | 1877 | 1877 | 1877 | 1877 |
| Котельная N 7 |  |  |  |  | 150 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| Котельная N 9 |  |  |  |  | 600 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Котельная N 10 |  |  |  | 2000 | 5307 | 5307 | 5307 | 5307 | 5307 | 5307 |
| Котельная N 16 |  |  | 170 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 |
| Котельная ж/д |  |  |  |  | 1100 | 3265 | 3265 | 3265 | 3265 | 3265 |
| Котельная "Путовой подогреватель" |  |  |  |  | 70 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| НГУП "Дорожник" |  |  | 220 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Котельная "Ноглики-2" |  | 1300 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 |
| Ныш мини-ТЭЦ |  | 0 | 300 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 |
| Итого предприятия ЖКХ по району |  | 1300 | 4035 | 8885 | 16116 | 20064 | 21407 | 21407 | 21407 | 21407 |
| АГНКС (с учетом ПАГЗ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1840 |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ноглики (10109 чел.) |  | 900 | 2000 | 6000 | 7126 | 7126 | 7126 | 7126 | 7126 | 7126 |
| Ныш (517 чел.) |  |  | 500 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 |
| Итого население по району (10626) | 0 | 900 | 2500 | 7041 | 8167 | 8167 | 8167 | 8167 | 8167 | 8167 |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин (ул. Депутатская) |  |  |  | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Кафе (ул. Депутатская) |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Вечный огонь |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Гостиница (ул. Советская) |  |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Детсад "Ромашка" |  |  | 65 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Котельная аэропорта |  |  | 80 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Котельная НГДУ N 4 |  |  | 120 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Итого прочие по району |  | 0 | 265 | 903 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 |
| Всего по району | 0 | 32200 | 101800 | 111829 | 120200 | 124148 | 167441 | 167441 | 168341 | 287131 |
| - Объем потребления газа по районам, газифицированным от местных месторождений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Городской округ Ногликский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергетика | 95000 | 65000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖКХ | 21973 | 20673 | 18238 | 14024 | 6793 | 2845 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 |
| АГНКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 8542 | 7642 | 6542 | 2542 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 |
| Прочие | 91000 | 96749 | 96484 | 95846 | 95832 | 95832 | 95832 | 95832 | 95832 | 95832 |
| Всего по району | 216515 | 190064 | 121264 | 112412 | 104041 | 100093 | 98750 | 98750 | 98750 | 98750 |

В случаях, когда в графе «результат мероприятия» детального плана-графика реализации зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) программ.