Приложение № 3

к муниципальной программе

«Обеспечение населения муниципального

образования «Городской округ Ногликский»

качественными услугами жилищно-коммунального

хозяйства на 2015-2020 годы»,

утвержденной постановлением администрации

муниципального образования «Городской округ Ногликский»

от «10» октября 2014 № 640

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 1

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальные организации и бюджетные учреждения муниципальной принадлежности, предприятия топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры, компании осуществляющие содержание жилого фонда, энергосервисные компании. |
| Цели подпрограммы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий на основе широкомасштабного внедрения наиболее энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности по всем направлениям деятельности в муниципальном образовании. Обеспечение к 2020 году жителей муниципального образования коммунальными услугами нормативного качества при доступной стоимости коммунальных услуг и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. Обеспечение снижения к 2020 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления экономики и организаций на 40 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в ключевых секторах экономики муниципального образования, в том числе за счёт запуска механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализации типовых энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность хозяйствующих субъектов и населения по реализации потенциала энергосбережения; Обеспечение устойчивого роста производства энергоресурсов (электроэнергии) на основе использования возобновляемых источников энергии. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы в 2015 - 2020 годах составит: За счет всех источников финансирования – 171671,8 тыс. руб. в том числе: - средства местного бюджета – 31108,2 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 4308,0 тыс. рублей; 2016 год – 4703,3 тыс. рублей; 2017 год – 5018,5 тыс. рублей; 2018 год – 5364,7 тыс. рублей; 2019 год – 5697,3 тыс. рублей; 2020 год – 6016,4 тыс. рублей - средства областного бюджета – 131980,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 80000,0 тыс. рублей; 2016 год – 51980,0 тыс. рублей. - внебюджетные средства- 8583,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 4437,3 тыс. рублей; 2016 год – 2983,3 тыс. рублей; 2017 год – 264,1 тыс. рублей; 2018 год – 282,4 тыс. рублей; 2019 год – 299,9 тыс. рублей; 2020 год – 316,7 тыс. рублей. |
| - Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Приведены в приложении № 1 к Подпрограмме 1 |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации: 2015 - 2020 годы в один этап. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Целевые показатели охвата Подпрограммой 1 1. объектов бюджетной сферы: 2020 год – 100% от общего количества объектов. 2. объектов коммунальной инфраструктуры: 2017 год – 80% от количества объектов; 2020 год – 100% от количества объектов. 3. Доля бюджетных учреждений оборудованных приборами учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды в общем количестве бюджетных учреждений: 2015 год – 100% от общего количества объектов. 4. Доля многоквартирных домов полностью оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды в общем количестве многоквартирных домов подлежащих оснащению: 2015 год – 100% от общего количества жилых домов подлежащих оснащению. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Основной проблемой, решению которой способствует  Подпрограмма 1, является оптимизация коммунальной инфраструктуры населенных пунктов муниципального образования в соответствии с потреблением на текущий момент и перспективным потреблением до 2020 года. Реализация подпрограммных мероприятий позволит преодолеть барьеры социально-экономического развития территорий, вызванных старением коммунальной инфраструктуры и внутренних систем энерго- тепло- и водоснабжения.

Мероприятия  Подпрограммы 1  сбалансированы, охватывают основные отрасли экономики муниципального образования, в том числе бюджетный сектор, жилой фонд и коммунальную инфраструктуру, и должны стать не только инструментом повышения эффективности использования энергоресурсов, но и одним из базовых элементов технологического перевооружения систем ресурсоснабжения.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была определена Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

В рамках этой работы разработан и принят Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и план мероприятий по реализации Федерального закона, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 1830-р.

Для улучшения ситуации с энергосбережением основным инструментом управления энергосбережением является программный метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение областных, муниципальных и межмуниципальных программ энергосбережения.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программным методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления.

4.Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

5. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей  ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

- 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основной целью  Подпрограммы 1  является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей муниципального образования «Городской округ Ногликский» за счет снижения к 2020 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создания условий для перевода экономики района и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития. Для достижения поставленной цели в ходе реализации Подпрограммы 1 администрации муниципального образования необходимо решить следующие задачи:

1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, для этого необходимо:

- формирование среднесрочных (на 2-3 года) планов по основным направления реализации Подпрограммы 1 повышению показателей энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов на предприятиях и в организациях на территории муниципального образования;

- разработка схем и применение энергосервисных договоров при поставке топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание и внедрение системы мониторинга реализации мероприятий Подпрограммы 1, информационное обеспечение деятельности ответственных за энергоэффективность;

- подготовка кадров в области энергосбережения.

2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов бюджетной сферы и жилого фонда.

3. Проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов во всех учреждениях и предприятиях, подлежащих обязательному энергетическому обследованию и жилом фонде;

4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. Создание системы мониторинга реализации мероприятий энергосбережения на каждом объекте, включенном в Подпрограмму 1. Необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

5. Реализация энергосберегающих мероприятий (обеспечение устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов, использование приточно-вытяжных систем с рекуперативным теплообменником, светодиодных источников для освещения мест общего пользования, в том числе с использованием средств выделяемых в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ и ФЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы».

Поставленная цель и решаемые в рамках Подпрограммы 1 задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных программ позволяет сделать вывод, что Подпрограмма 1 не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволит создать к 2020 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

Основной целью Подпрограммы 1 , является:

- обеспечение годовой экономии электрической энергии в размере не менее 85 тыс. кВтч;

- обеспечение годовой экономии тепловой энергии в размере не менее 1 тыс. Гкал;

- обеспечение годовой экономии воды в размере не менее 1  тыс. м3;

- обеспечение годовой экономии газа в размере не менее 100 тыс. Гкал;

- получить суммарную экономию средств бюджетов всех уровней на приобретение и субсидирование приобретения энергоресурсов в размере не менее 25010 тыс. руб.;

- обеспечить масштабное внедрение новых ресурсосберегающих технологий в различных секторах экономики, применение которых позволит получить эффект и за пределами 2020 года.

4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ 1

Качественное улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, а также реализация мероприятий энергосбережения в бюджетном секторе и жилищном фонде позволят обеспечивать потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повысить качество тепло-, водо- и электроснабжения жилых помещений в многоквартирных домах, комфортные условия проживания и предоставлять им коммунальные услуги по доступным ценам.

Муниципальная Подпрограмма 1 реализуется по шести направлениям подпрограммных мероприятий.

- Реестр организаций, включенный в  Подпрограмму 1, приведен в Приложении №1.

- Целевые показатели энергоэффективности по Подпрограмме 1 определяются по объектам, указанным в Реестре организаций, с учетом предлагаемых к реализации типовых мероприятий энергосбережения и энергоэффективности и ожидаемым эффектам от их реализации.

Целевые показатели энергоэффективности по Подпрограмме 1 в соответствии с Постановлением Правительства России от 31.12.2009 за № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» рассчитаны по исходным данным, полученным от ответственных исполнителей муниципального образования «Городской округ Ногликский» и представлены в Приложение №2.

Экономия энергоресурсов за период реализации Подпрограммы 1 должна составить:

- электрической энергии не менее 510 тыс. кВтч;

- тепловой энергии не менее 6 тыс. Гкал;

- воды не менее 6 тыс. м3;

- газа не менее 600 тыс. Гкал;

Суммарная экономия средств бюджетов всех уровней на приобретение и субсидирование приобретения энергоресурсов не менее 25010 тыс. руб.;

Основные показатели потребления воды, тепла, электроэнергии и газа  представлены на графиках ниже.

Потребление воды (тыс. м3)

Потребление тепловой энергии (тыс. Гкал)

Потребление электрической  энергии (тыс. кВтч)

Потребление природного газа (тыс. м3)

5. Система  подпрограммных мероприятий

Подпрограмма 1  содержит набор тиражируемых мероприятий по направлениям реализации Подпрограммы, оценку масштабов их применения, энергосберегающих эффектов и затрат на их реализацию.

Своевременный вывод из эксплуатации старого оборудования, прекращение использования неэффективных технологических процессов должны осуществляться в соответствии с техническими регламентами, содержащими требования энергетической эффективности.

С учётом имеющейся бюджетной и социальной нагрузки на органы местного самоуправления и ограничений по срокам подготовки Подпрограммы определены следующие направления реализации подпрограммных мероприятий:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

- энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве и передаче энергоресурсов.

- развитие малой энергетики и применение проектов малой энергетики для повышения энергетической эффективности территорий

- энергосбережение и повышение энергоэффективности в промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве.

В соответствии с требованиями к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденными Постановлением Правительства России № 1225 от 31 декабря 2009 года, органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано ежегодно проводить корректировку программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части уточнения планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации.

Основные подпрограммные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны соответствовать комплексу работ, предусмотренных в прорабатываемых в настоящее время проектах под руководством Министерства экономического развития Российской Федерации, а именно:

«Считай, экономь и плати» (бережливая модель потребления энергоресурсов, установка приборов учёта);

«Новый свет» (поэтапная замена ламп накаливания на энергоэффективные световые устройства);

«Энергоэффективный квартал» (реализация в нескольких городах тиражируемых программ повышения энергетической эффективности);

«Малая комплексная энергетика» (внедрение оборудования для локальной энергетики);

«Энергоэффективный социальный сектор» (тиражируемые программы повышения энергетической эффективности и энергосбережения школ, поликлиник и больниц).

Проект «Инновационная энергетика» в части использования возобновляемых источников энергии.

Требования по реализации мероприятий в жилом секторе и коммунальной инфраструктуре населенных пунктов учтены в разрабатываемом Министерством регионального развития России проекте Федеральной целевой программе «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы». В целом Подпрограммой 1 предусмотрена реализация типовых мероприятий на муниципальных объектах бюджетной сферы.

При этом конкретный перечень мероприятий по каждому из объектов учреждений бюджетной сферы будет утверждаться постановлением администрации ежегодно до 1 сентября текущего года на очередной финансовый год с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Денежные средства могут быть направлены на:

1. Энергетический аудит.

Энергетический аудит служит для оценки эффективного использования энергоресурсов для учреждений, технологического процесса или оборудования и позволяет сделать количественные оценки сбережения энергоресурсов и финансовых затрат.

В процессе энергетического обследования определяется реальное состояние систем энергопотребления, устанавливаются источники непроизводительных потерь энергоресурсов, проводится поиск оптимальных путей снижения этих потерь, выбирается наиболее рациональная с точки зрения выбранного критерия (снижение платы за энергоресурсы, сокращение потребления какого-либо вида энергоресурсов при сокращении лимитов, экология, обеспечение энергетической безопасности и т.п.) стратегия деятельности по реализации конкретных мероприятий.

Реализация малозатратных и организационных мероприятий позволяет достигнуть экономии топливно-энергетических ресурсов без привлечения внешнего финансирования.

Ожидаемый эффект: малозатратные и организационные мероприятия снижают потребление энергоресурсов на 5 - 10%.

2. Установка приборов учета тепла и горячей воды.

Обязательным условием получения денежной экономии от сокращения потребления топливно-энергетических ресурсов является наличие приборного учета. Оснащение бюджетных организаций и предприятий, жилищного фонда приборами учета тепла и горячей воды является экономически оправданным мероприятием. Как правило, фактическое потребление тепла и горячей воды существенно ниже расчетного. Экономия денежных средств на оплату услуг отопления и горячего водоснабжения в среднем составляет 15 - 20%. Срок окупаемости установки приборов учета тепла не превышает 2-х отопительных сезонов.

Финансовую экономию от установки приборов учета тепла целесообразно направить на финансирование других энергосберегающих мероприятий. Установка приборов учета тепла и горячей воды возможна без привлечения внешнего финансирования в рамках энергосервисных контрактов.

Ожидаемый эффект: снижение платежей за тепло и горячую воду на 10 - 30%.

3. Установка приборов учета холодной воды.

Приборы учета воды окупаются примерно за 2 - 4 года.

Ожидаемый эффект: снижение платежей за холодную воду на 10 - 20%.

4. Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь).

Даже при односменной работе не менее 15 - 20% потребления электрической энергии приходится на ночное время. Это электропотребление систем наружного и дежурного освещения, вентиляции, насосного оборудования. Использование ночного тарифа (который на 30 - 40% ниже дневного) позволяет снизить затраты на электроэнергию на 3 - 5% без значительных капитальных затрат.

Преимуществом использования ночного тарифа является включение мощного электронагревательного оборудования только в ночное время с аккумуляцией теплоты на суточное потребление. Наиболее распространено приготовление горячей воды в баках-накопителях, причем нагреватели баков включаются только в ночное время.

Ожидаемый эффект: снижение платежей за электроэнергию на 4 - 10%.

5. Установка регуляторов давления холодной и горячей воды.

Расход воды через сантехнические приборы пропорционален давлению жидкости в системе. Снижая давление в системе в 2 раза происходит снижение расхода воды в 1,4 раза. Нормативной литературой регламентируется максимальное давление воды перед водоразборными кранами 4,5 атм. Зачастую давление в сетях существенно превышает это значение, что приводит к повышенным расходам воды (особенно на нижних этажах многоэтажных зданий).

Путем понижения давления воды до оптимального уровня и выравнивая его по этажам здания сокращаются непроизводительные потери воды, улучшаются условия работы сантехнической арматуры, уменьшается возможность аварий и термических ожогов.

Ожидаемый эффект: сокращение расхода холодной и горячей воды на 5 - 10%.

6. Установка регулятора температуры горячей воды.

Нормативная литература ограничивает в тепловых сетях максимальную температуру горячей воды 70°C. При открытом водозаборе из тепловых сетей температура может существенно превышать это значение и достигать 95°C.

Регулятор температуры смешивает воду из подающей и обратной магистрали тепловых сетей и подает в линию горячего водоснабжения. Значительная экономия тепла достигается за счет уменьшения температуры горячей воды. Немаловажным преимуществом регулятора является также уменьшение риска термических ожогов горячей водой.

Ожидаемый эффект: сокращение расхода горячей воды на 7 - 15%.

7. Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта.

В централизованных системах теплоснабжения температура теплоносителя регулируется исходя из показателей типового здания и среднесуточной температуры наружного воздуха. По условиям обеспечения температуры горячего водоснабжения температура подачи не может быть ниже 70°C. Такое упрощенное регулирование вызывает систематический "перетоп" зданий в переходные сезонные периоды (весна-осень).

Автоматизированный тепловой пункт осуществляет коррекцию температурного графика тепловых сетей, исходя из индивидуальных характеристик здания и текущих погодных условий. За счет более точного регулирования достигается умеренная экономия тепла в холодный период года (около 10%) и значительная экономия в переходные периоды (до 50%).

Дополнительным преимуществом индивидуальных тепловых пунктов является значительное увеличение срока службы системы отопления за счет отсутствия отложений.

Ожидаемый эффект: сокращение расхода тепла на 15 - 20%.

8. Выполнение гидравлической балансировки системы отопления.

Температура во всех помещениях здания будет одинакова при выполнении двух условий: во-первых, если мощность нагревательных приборов соответствует тепловым потерям помещений, во-вторых, если расход теплоносителя через нагревательный прибор соответствует проектному расходу. На практике, как правило, второе условие практически никогда не выполняется. Это приводит к тому, что в одних помещениях холодно, в других помещениях жарко. С помощью ручных или автоматических балансировочных вентилей можно перераспределить потоки теплоносителя в соответствии с тепловыми потерями помещений и выровнять в них температуры.

Ожидаемый эффект: сокращение расхода тепла на 15 - 20%.

9. Тепловая изоляция трубопроводов внутри здания, установка отражающей тепловой изоляции (далее - отражающие экраны) за радиаторами.

Тепловая изоляция трубопроводов позволяет уменьшить неконтролируемое тепловыделение. Это, в свою очередь, снижает температуру и тепловые потери в помещениях технического назначения (чердаки, подвалы и пр.). При этом повышается точность поддержания температуры в помещениях при использовании радиаторных термостатов, снижаются тепловые потери системы циркуляции горячего водоснабжения.

Отражающие экраны (например, алюминиевая фольга) уменьшают потери тепла участка стены, расположенного непосредственно за радиатором.

Ожидаемый эффект: сокращение расхода тепла на 2 - 5%.

10. Установка радиаторных термостатов.

Радиаторный термостат представляет собой автоматическое устройство, которое поддерживает заданную температуру в помещении путем дросселирования потока теплоносителя в нагревательном приборе.

Применение радиаторных термостатов позволяет утилизировать тепловыделения в помещении (солнце, оборудование, люди) и поддерживать необходимую температуру. Помимо экономического эффекта термостаты позволяют улучшить комфортность.

Ожидаемый эффект: сокращение расхода тепла на 7 - 10%.

11. Использование приточно-вытяжных систем с рекуперативным теплообменником.

Подача свежего воздуха в зимний период требует огромных энергетических затрат на его подогрев. Мощность системы вентиляции здания общественного назначения как минимум соизмерима с мощностью системы отопления.

Рекуперативный теплообменник извлекает тепло из вытяжного воздуха и использует его для подогрева приточного. Эффективность наиболее совершенных роторных теплообменников с обменом влажностью достигает 90%. Это делает возможным полностью отказаться от дополнительного подогрева приточного воздуха. Подобные установки могут найти самое широкое применение в зданиях общественного назначения.

Ожидаемый эффект: сокращение расхода тепла на подогрев приточного воздуха на 25 - 40%.

12. Восстановление систем циркуляции горячего водоснабжения.

При отсутствии или неработоспособности системы горячего водоснабжения возникают дополнительные потери воды за счет необходимости предварительного слива охлажденной в трубах горячей воды. Кроме этого, нарушается работа систем автоматического регулирования температуры горячей воды, резко снижается точность поддержания температуры.

Системы циркуляции горячего водоснабжения целесообразно комплектовать дополнительным электрическим подогревателем для работы в летний период.

Ожидаемый эффект: сокращение расхода тепла на горячее водоснабжение на 3 - 7%.

13. Использование солнечных водонагревателей.

Использование энергии солнца позволяет полностью обеспечить потребности горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях практически круглый год, в том числе и в зимний период.

Срок окупаемости солнечных водонагревателей: 2 - 6 лет (в зависимости от климатического района их использования, объема и графика потребления ГВС объектом, количестве установленных солнечных панелей и т.д.).

Ожидаемый эффект: сокращение расхода тепла на горячее водоснабжение на 20 - 90%.

14. Замена окон на энергоэффективные конструкции.

Современные оконные конструкции (пластиковые, металлодеревянные, алюминиевые) обеспечивают снижение тепловых потерь через окна в 1,2 - 1,5 раза по сравнению с традиционными деревянными окнами. Одновременно в 5 - 6 раз уменьшается проникновение наружного воздуха в помещения (инфильтрация).

Окупаемость замены окон длительная, не менее 10-ти лет. Следует также отметить, что резкое уменьшение инфильтрации приводит к остановке систем естественной вентиляции. Кратность воздухообмена в помещениях падает, что приводит к неприятным последствиям: развитие плесени, повышенная влажность, неприятные запахи и т.д. При замене традиционных окон на герметичные конструкции следует предусматривать устройство приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением.

Ожидаемый эффект: сокращение расхода тепла на отопление на 10 - 20%.

15. Наружное утепление зданий, восстановление отмостки зданий.

Здания, построенные в 50 - 80-х годах прошлого века, характеризуются низким значением коэффициента термического сопротивления наружных стен и высоким содержанием влаги в подвальных помещениях. Современные требования к теплозащитным свойствам наружных стен в 3 - 3,5 раза выше. Многие здания построены без учета современных строительных норм и правил. Реконструкция зданий с утеплением наружных стен, восстановлением отмостки позволяет снизить потребление тепловой энергии зданием в целом как минимум на 10 - 15% за счет снижения потерь тепла через ограждающие конструкции и защиты фундамента здания от попадания влаги.

Срок окупаемости мероприятия: до 10-ти лет (в зависимости от выбора тех или иных тепло- и влагозащитных материалов).

Ожидаемый эффект: сокращение расхода тепла на отопление на 10 - 20%.

16. Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования.

В настоящее время массовые светодиодные источники достигли уровня эффективности люминесцентных ламп (светоотдача 70 - 80 лм/Вт), экспериментальные образцы достигли светоотдачи 137 лм/Вт. Преодолена и проблема недостаточной мощности, не позволяющей использовать светодиодные источники для общего освещения. Максимальная мощность одиночного светодиода достигает 400 Ватт.

У светодиодных источников света есть и другие достоинства: длительный срок службы (до 100 тыс. часов), не содержат ртуть, отсутствие мерцания. При реконструкции систем освещения рекомендуется широко применять светодиоды, особенно для освещения вспомогательных зон (коридоры, лестницы, тамбуры, подвалы).

Ожидаемый эффект: сокращение расхода электроэнергии на 10 - 15%.

17. Внедрение систем автоматического управления освещением.

Для управления наружным освещением используются датчики освещенности (сумеречные выключатели). Для управления освещенностью мест с периодическим пребыванием людей датчики присутствия различных типов (микроволновые, акустические, инфракрасные). Эти простейшие элементы автоматики позволяют сократить потребление электрической энергии на 8 - 10%.

Дополнительной мерой для снижения потребления может быть замена выключателей на мощных приборах освещения таймерами, обеспечивающими принудительное выключение по истечении заданного времени.

Ожидаемый эффект: сокращение расхода электроэнергии на 10 - 20%.

18. Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пускорегулирующим устройством.

При плановой замене пускорегулирующих устройств электромагнитного типа (ЭМПРА) целесообразно использовать электронные устройства (ЭПРА). Это позволяет снизить потребление электроэнергии светильником на 15 - 20%, улучшить качество света за счет устранения неприятных пульсаций. Ввиду небольшой стоимости пускорегулирующей аппаратуры срок окупаемости этого мероприятия не превышает 3-х лет.

В ряде случаев целесообразно устанавливать ЭПРА с возможностью регулирования светового потока ламп. Существующие модели ЭПРА позволяют осуществлять регулирование светового потока ламп без прокладки дополнительных проводов.

Ожидаемый эффект: сокращение расхода электроэнергии на 5 - 10%.

Собственники зданий, строений, сооружений, собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечивать соответствие зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов установленным требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в течение всего срока их службы путем организации их надлежащей эксплуатации и своевременного устранения выявленных несоответствий.

Реализация мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности на зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в ведении областных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, осуществляется и финансируется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о размещении заказов.

В случае выявления факта несоответствия нового здания, строения, сооружения или их отдельных элементов, их конструкций требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, возникшего вследствие несоблюдения застройщиком данных требований, собственник здания, строения или сооружения вправе требовать по своему выбору от застройщика безвозмездного устранения в разумный срок выявленного несоответствия или возмещения произведенных им расходов на устранение выявленного несоответствия.

5.1. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе.

В бюджетном секторе муниципального образования «Городской округ Ногликский» действует 25 муниципальных учреждений, из них 18 учреждений образования, 5 учреждений культуры.

В период реализации Подпрограммы 1 основной проблемой 
в бюджетной сфере будет снижение эффективности муниципального управления и оказания услуг, связанное с опережающим ростом стоимости коммунальных ресурсов, и вызванное этим резкое увеличение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах бюджетных организаций.

Целью данной Подпрограммы 1 является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на 634,37 т.у.т. при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

- обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов по объектам муниципальных организаций;

- установить и обеспечить достижение целевых показателей энергоэффективности, муниципальных учреждений;

- обеспечить оснащение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии основные энергопотребляющие объекты муниципальной бюджетной сферы и перейти на расчеты между муниципальными организациями и поставщиками коммунальных ресурсов, исходя из показаний приборов учета;

- обеспечить применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета;

- сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение.

Механизм реализации данной Подпрограммы 1 предусматривает осуществление подпрограммных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

Проверка целевого использования средств федерального и областного бюджетов, выделяемых на реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

В целом Подпрограммой 1 предусмотрена реализация типовых мероприятий на муниципальных объектах бюджетной сферы.

При этом конкретный перечень мероприятий по каждому из объектов учреждений бюджетной сферы будет утверждаться постановлением администрации ежегодно до 1 сентября текущего года на очередной финансовый год с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

5.2. Энергосбережение и повышение

энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Поставщик топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании является - муниципальное унитарное предприятие «Водоканал», ОАО «НГЭС», ОАО «Сахалиноблгаз».

Целью данной подпрограммы является повышение энергоэффективности за счет сокращения	удельного	расхода	первичных	энергоресурсов,	сокращения	потерь, увеличения доли использования возобновляемых и нетрадиционных источников энергии.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:              -	сократить непроизводительный расход энергоресурсов;

-	обеспечить наличие у энергоснабжающих организаций нормативов потерь, расходов и запасов при выработке и передаче тепловой и электрической энергии;

-	провести техническое перевооружение и модернизацию производства с целью сокращения сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве, передаче и распределении ТЭР;

-	отработать технологии использования современных возобновляемых топливных ресурсов и нетрадиционных энергетических ресурсов;

-	повысить эффективность функционирования энергоснабжающих предприятий за счет снижения потерь и издержек.

Мероприятия Подпрограммы 1 на 2015-2020 годы включают:

1. Организацию в муниципальном образовании оснащения потребителей приборами коммерческого учета потребления	 коммунальных ресурсов	 с внедрением автоматизированных систем коммерческого учета потребления коммунальных ресурсов (АСКУПЭ) за счет средств граждан, организаций коммунального комплекса, объединений собственников помещений в многоквартирных домах с привлечением заемных средств.

2.   Внедрение прозрачных	для граждан,	организаций коммунального комплекса, инвесторов и финансово-кредитных организаций систем начисления платежей и организации расчетов за потребление коммунальных ресурсов, основанных на показаниях коллективных приборов учета потребления коммунальных ресурсов.

3. Формирование и внедрение единой муниципальной базы информационных ресурсов (ЕМБИР) в качестве единой информационной основы, обеспечивающей использование достоверных и непротиворечивых данных для разработки и актуализации ПКР и региональной программы развития, расчета критериев доступности, долгосрочного тарифного регулирования, планирования объемов и форм социальной поддержки, начисления и распределения платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Целью создания единых муниципальных баз информационных ресурсов является инвентаризация и объединение существующих разрозненных локальных и ведомственных баз данных	субъектов	муниципального	образования,	содержащих	сведения	об используемых коммунальных ресурсах, о потребителях жилищных и коммунальных услугах, об объектах жилищного фонда, показаниях приборов учета, расчетах за коммунальные ресурсы – в единую интегрированную систему с последующим объединением     муниципальных	баз	информационных     ресурсов	в     единую     базу информационных ресурсов – ЕМБИР, обеспечивающую возможность информационного взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной власти субъекта Российской Федерации с информационными системами федеральных ведомств, в том числе с единой информационно-аналитической системой ФСТ России и государственной информационной системой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС энергоэффективность).

Для выполнения данных задач могут быть применены различные схемы и источники  финансирования  – бюджетные	средства, средства муниципальных организаций и бюджетных учреждений муниципальной принадлежности,  средства предприятий топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры, средства инвесторов.

4. Утвержденние ПКР муниципальных образований, с консолидацией в рамках этих программ всех бюджетных средств, направляемых на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия Подпрограммы 1, проведение которых начнется с 2015 года, направлены на обеспечение реализации в составе утвержденных региональных программ двух видов инвестиционных проектов модернизации коммунальной инфраструктуры:

1) Проектов, реализация которых возможна без привлечения бюджетных средств в случае обеспечения доступности долгосрочных инвестиционных и кредитных ресурсов.

2) Проектов, реализация которых невозможна без привлечения бюджетных средств в связи с превышением критериев доступности стоимости коммунальных услуг для населения муниципального образования.

Требования к данным проектам устанавливаются Министерством регионального развития Российской Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации.

В целях снижения рисков кредитования проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры предусматривается предоставление государственных гарантий, гарантий субъекта РФ и муниципального образования.

5.3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде.

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по направлениям:

- повышение эффективности использования энергии;

- реализации пилотных проектов повышения энергоэффективности кварталов и микрорайонов;

- проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии) при комплексном капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

Формирование системы требований к комплексному капитальному ремонту (модернизации) жилых домов в период 2015-2020 годы, включая:

- нормативное определение критериев и порядка принятия решений о необходимости проведения капитального ремонта, модернизации, реконструкции либо сноса многоквартирного дома;

- нормативное определение критериев, при наступлении которых возникает обязанность собственников многоквартирного дома по проведению капитального ремонта;

- нормативное определение понятия благоустройства многоквартирного дома и жилых помещений в нем как готовности к обеспечению жителей определенными видами коммунальных услуг в сочетании с обеспечением конструктивной надежности и эффективности, соответствующей современным стандартам;

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий 
в жилищном фонде необходимо:

- активизировать работу по реформированию отношений между потребителями энергоресурсов, управляющими компаниями и ресурсоснабжающими;

- применение при реализации мероприятий энергоэффективности в жилом фонде энергосервисных контрактов;

- обеспечить применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

- создать условия для обеспечения жилищного фонда муниципального образования приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии, перехода на расчеты между населением и поставщиками коммунальных ресурсов, исходя из показаний приборов учета;

- обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

5.4.  Энергосбережение и повышение энергоэффективности

при производстве и передаче энергоресурсов

Производство и передача энергоресурсов городского округа представлено предприятиями МУП «Водоканал», ОАО «НГЭС», ООАО «Сахалиноблгаз».

Основным направлением разработки и реализации мероприятий по энергосбережению при производстве и передаче энергоресурсов являются:

- повышение эффективности работы электроэнергетики за счет снижения затрат на производство и передачу энергии;

- удовлетворение потребностей экономики муниципального образования в электрической и тепловой энергии;

- сокращение негативного воздействия на окружающую среду предприятий энергетики.

Для реализации вышеперечисленных целей необходимо решить следующие задачи:

- снижение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции в области электроэнергетики;

- повышение энергетической эффективности выпускаемой продукции;

- улучшение метрологического контроля, надзор и статистическое наблюдение за расходом энергоресурсов;

- повышение КПД действующих энергетических установок;

- снижение потерь энергоносителей в инженерных сетях.

Предусматривается выполнить следующие организационные и технические мероприятия:

Организационные мероприятия по энергосбережению направлены на снижение расходов электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды за счет проведения инвентаризации и оптимизации использования вспомогательного оборудования.

Организационные мероприятия по объектам энергетики направлены на стимулирование процесса энергосбережения, создание необходимых условий для внедрения энергосберегающих технологий:

- проведение энергоаудита - энергетическая паспортизация электростанций, включающая энергетические обследования, оценку имеющихся резервов экономии и определение технико-экономической эффективности мероприятий по энергоресурсосбережению;

- использование средств массовой информации для освещения проблем энергосбережения в энергетике, в том числе рекламирование поквартирных энергосберегающих приборов и т.д.;

- модернизация приборов учета топливных ресурсов, электроэнергии;

- проведение мероприятий по оптимизации режимов загрузки электростанций в зависимости от сезонной нагрузки;

Применение устройства частотно-регулируемого привода (ЧРП) предназначено для мягкого старта асинхронных двигателей и управления скоростью вращения асинхронных и синхронных двигателей переменного тока. Наличие программируемых параметров, таких как время торможения, постоянная скорость, исключение механического резонанса, позволяет экономить до 50% электроэнергии. Экономический эффект от модернизации получается за счет снижения тепловой нагрузки на 0,5 Гкал/час и снижения электропотребления при внедрении ЧРП в тепловых пунктах. Расчетная экономия порядка 90 Гкал в год на каждый ЦТП.

Для снижения потерь тепловой энергии при транспортировке будет продолжена замена изоляции из минплиты МП-75 на пенополиуретановую (ППУ-скорлупы). Замена теплоизоляции на тепловых сетях на пенополиуретановые - современные экологичные теплоизоляционные изделия (скорлупы) позволяет использовать их с температурой теплоносителя от +50 до +80 градусов С0 и сроком службы 20 лет и более. Жесткий пенополиуретан в антивандальной окожушке практически не впитывает воду и не гниет. Он стоек к воздействию химических сред и атмосферных осадков, устойчив против старения. Переход на пенополиуретановую изоляцию позволит сократить потери теплоносителя до 70%, трудозатраты на ремонт изоляций до 80%, сроки монтажа изоляции на объектах, осуществлять монтаж круглый год, предохранить трубопроводы от "раздевания".

Мероприятия по снижению потерь электрической энергии включают продолжение проводившихся ранее набора работ, таких как:

- замена проводов на перегруженных ВЛ;

- замена перегруженных, установка и ввод в эксплуатацию дополнительных силовых трансформаторов;

- замена недогруженных силовых трансформаторов и трансформаторов с повышенными потерями мощности в стали;

- нормирование потерь электрической энергии.

Работа по совершенствованию средств и систем учета энергоресурсов состоит из мероприятий по инвентаризации, оснащению и модернизации измерительных комплексов, установке АСКУЭ как на энергетических объектах, так и в бытовом и мелкомоторном секторе энергопотребления.

Целью данного мероприятия является оснащение максимальной части энергетических потоков системами технического и в особенности коммерческого учета для снижения потерь электрической и тепловой энергии в сетях и доведения качества и количества поставляемого топлива до договорного уровня.

Основная задача реконструкции и строительства электрических сетей состоит в обеспечении надежного энергоснабжения потребителей и возможности подключения новых объектов, а энергосбережение является сопутствующим фактором. Ведется большая работа по выявлению и предотвращению хищений электрической энергии.

5.5.  Развитие малой энергетики и применение проектов малой

энергетики для повышения энергетической эффективности территорий

В с. Ныш  муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 2014 году в замен децентрализованных источников тепловой и электрической энергии, которые работали на угле и дизельном топливе соответственно,  будет запущена «МиниТЭЦ», которая будет работать на газу.

5.6. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в

промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве.

Промышленное производство муниципального образования представлено следующими видами деятельности: «добыча полезных ископаемых» (нефтегазовый комплекс), «производство и распределение электроэнергии, газа и воды», «обрабатывающие производства». В структуре обрабатывающих производств наибольший удельный вес приходится на производство пищевых продуктов.

Пищевая промышленность представлена 8 хлебопекарными и 6 рыбоперерабатывающими хозяйствующими объектами. Годовая мощность предприятий по производству хлеба и хлебобулочных изделий составляет 2431 тонны, а используется фактически только на 30%. При этом на трех предприятиях используется мощность более чем на 90%, а 1 предприятие всего лишь на 7%. Рыбоперерабатывающие предприятия имеют действующие мощности: морозильные – 334 тонны в сутки, холодильные камеры на 2390 тонн единовременного хранения, для производства технической продукции – 144 тонны готовой продукции. Рыбопереработчиками мощности используются на 50% и это связанно с сезонностью работы.   Необходимо отметить положительную тенденцию, связанную с модернизацией и реконструкцией действующих предприятий, на которых внедряется менее энергоемкое оборудование, выводится из эксплуатации не эффективное оборудование, применяется система учета энергоресурсов.

Сельское хозяйство в муниципальном образовании представлено порядка 400 личных подсобных хозяйств граждан и 3 крестьянскими   (фермерскими)  хозяйствами. Сельхопроизводители специализируются на производстве картофеля, молока, мяса и яиц.

Рынок транспортных услуг в муниципальном образовании представлен железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом.

Автомобильный транспорт

В городском округе автобусная перевозка пассажиров по утвержденным маршрутам на внутригородских, пригородных и междугородных   направлениях осуществлялась компаниями перевозчиками, прошедшими конкурсный отбор. Допуск на муниципальную маршрутную сеть по итогам конкурса на право осуществления регулярных маршрутных перевозок пассажиров по городским, пригородным и междугородным маршрутам  осуществляет  МУП «Управляющая организация Ноглики».

Жителям  городского округа услуги по перевозке пассажиров и грузов  оказывают также и коммерческие структуры  легковыми таксомоторами в режиме «такси по вызову».

Железнодорожный транспорт

Услуги по перевозки пассажиров и грузов железнодорожным транспортом оказывает станцией Ноглики Дальневосточной железной дороги ОАО «Российские железные дороги», обеспечивая транспортно-экономическую связь жителей городского округа с населенными пунктами на всей её протяженности  до г.Южно-Сахалинск.

Воздушный транспорт

Услуги по перевозке пассажиров и грузов воздушным транспортом жителям и гостям муниципального образования оказывают пять авиакомпаний («Якутия», «Аврора», «Авиашельф»,  «Орлан», «ГазпромАвиа»). Авиакомпании свои услуги предоставляются как в режиме регулярных авиарейсов по маршруту Ноглики – Хабаровск - Ноглики, так и чартерных авиарейсов в пределах ДФО и  центральных регионов России.

Аэропортное и наземное обслуживание воздушных перевозок для авиакомпаний  обеспечивает ОАО «Аэропорт Ноглики» аэропорт класса «Г» (региональный аэропорт).

Поддержка субъектов малого и среднего  предпринимательства в направление реализации программ повышения энергоэффективнсти реализуется через подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «ГОН» на 2015-2020 г» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в МО «ГОН» на 2015-2020 годы».

1. Повышение энергоэффективности в промышленности.

Данное направление реализуется в соответствующих отраслевых и ведомственных программах, действующих на территории Сахалинской области в отношении крупных холдингов (или их региональных отделений) и компаний-производителей наиболее энергоемкой промышленной продукции.

Целью является оптимизация расходов промышленных предприятий на энергообеспечение и повышение эффективности использования энергоресурсов за счет сокращения непроизводительных расходов и потерь энергоносителей.

На промышленных объектах целесообразно проведение следующих энергосберегающих мероприятий:

- совершенствование системы планирования и отчетности по энергопотреблению;

- разработка систем материального стимулирования персонала энергетических служб за экономию энергоресурсов, рационализаторские предложения, за оптимальную загрузку энергетического оборудования;

- обучение персонала, совершенствование методического и информационного обеспечения;

- оптимизация работы энергетического оборудования;

- установка приборов коммерческого учета тепловой энергии и воды с дистанционным опросом;

- реконструкция схем электроснабжения с целью приближения питающих центров к потребителям, систем теплопотребления с обеспечением индивидуального регулирования теплопотребления;

- замена оборудования завышенной мощности;

- замена установленных светильников с лампами накаливания и с лампами типа ДРЛ на энергосберегающие (в т.ч. светодиодные) светильники;

- внедрение автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии;

- ремонт трубопроводов с использованием современных типов тепловой изоляции (снижение потерь при транспорте тепла);

- улучшение теплозащиты ограждений производственных зданий.

На промышленных предприятиях в целях энергосбережения на сегодняшний день актуально:

- проведение энергетических обследований объектов таких предприятий с последующим устранением нерациональных потерь ТЭР;

- внедрение автоматизированных систем технического учета электроэнергии, что позволит повысить точность и качество планирования объемов потребления электроэнергии на предстоящие периоды, выявить и минимизировать технические потери электроэнергии при передаче до конечного потребителя;

- внедрение автоматизированных систем технического учета тепловой энергии, что позволит осуществлять контроль показаний приборов коммерческого учета и давать более объективную оценку фактическому потреблению тепла.

2. Повышение энергоэффективности на транспорте.

Данное направление реализуется как за счет мероприятий, проводимых региональными отделениями холдингов, контролирующих трубопроводный и железнодорожный транспорт, так и за счет реализации типовых технических мероприятий по модернизации и замене парка транспортных средств, внедрению методов энергоэффективного вождения.

2.1. На транспорте реализуются типовые технические мероприятия:

2.1.1. Организация специализированных курсов повышения квалификации водителей (курсы по эффективному вождению автотранспорта).

2.1.2. Перевод автотранспортного парка предприятий и организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, а также автопарка предприятий жилищно-коммунального хозяйства на работу с жидкого топлива на газообразное планируется начать в 2020.

Реализация данного мероприятия позволит значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, повысить эффективность работы транспорта, снизить топливные затраты предприятий и организаций.

3. Повышение энергоэффективности в сельском хозяйстве.

В сфере сельского хозяйства основными мероприятиями являются:

-  проведение обязательных энергетических обследований 1 раз в 5 лет;

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий рассчитываются, исходя из усредненных затрат на реализацию каждого вида мероприятий. Стоимость выполнения работ будет уточняться по результатам энергетических обследований объектов, входящих в Подпрограмму 1, и предложенных мероприятий определенных исходя из натурных измерений.

Мероприятия Подпрограммы 1 и объемы их финансирования в соответствии с Постановлением Правительства России от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» должны ежегодно корректироваться с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

Комплексная реализация мероприятий по энергосбережению в полном объеме должна производиться исходя, из заинтересованности всех участников процесса и включать в себя:

- Средства региональных и муниципальных бюджетов;

- Средства государственных институтов развития;

- Ресурсы внебюджетных источников;

- Инвестиционные ресурсы предприятий и организаций всех форм собственности;

- Средства инвестиционных и производственных программ субъектов электроэнергетики и предприятий жилищно-коммунального комплекса;

- Средства компаний, осуществляющих функции по управлению жилищным фондом, товариществ собственников жилья;

- Средства населения и иных потребителей.

В соответствии с полномочиями, установленными для органов исполнительной власти Сахалинской области, финансовое обеспечение настоящей муниципальной подпрограммы возможно из бюджета Сахалинской области и муниципального образования «Городской округ Ногликский» в части проведения следующих мероприятий:

1. Работ по оборудованию приборами учета энергетических ресурсов и воды объектов муниципальной собственности;

2. Работ по строительству, реконструкции, ремонтам объектов областной, муниципальной собственности;

3. Организации межбюджетных трансфертов с целью выполнения мероприятий по реконструкции объектов муниципальной собственности для повышения их энергоэффективности;

4. Информационных кампаний по формированию энергоэффективного поведения жителей.

Финансирование мероприятий, направленных на повышение эффективности использования ресурсов коммерческими предприятиями, организациями, коммунально-бытовыми потребителями и иными субъектами различных видов собственности и организационно-правовых форм, из областного и муниципального бюджета не предполагается. Участие органов исполнительной власти в реализации данных мероприятий ограничивается организационным содействием и консультационной помощью.

Кроме того, при реализации Подпрограммы 1 предусматривается предоставление участникам подпрограммы гарантий Правительства Сахалинской области при реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры со сроком окупаемости более 10 лет и при привлечении долгосрочных кредитов для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Формирование государственной системы поддержки граждан с низким уровнем доходов для софинансирования их расходов на проведение комплексного капитального ремонта (модернизации) многоквартирного дома предусматривается в течение 2010-2015 г.г. Объем и порядок софинансирования за счет средств федерального бюджета мероприятий по государственной поддержке граждан с низким уровнем доходов при оплате возникающих у них обязательств по капитальному ремонту (модернизации) жилых домов и правила предоставления субъектам Российской Федерации соответствующих субсидий, а также правила предоставления субъектам Российской Федерации субсидий для софинансирования затрат на проведение капитального ремонта (модернизации) многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию до 1992 г., с высоким уровнем физического износа или низкой степенью благоустройства будут утверждены Правительством Российской Федерации дополнительно.

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах составит:

За счет всех источников финансирования – 171671,8  тыс. руб.

в том числе:

- средства местного бюджета – 31108,2 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 4308,0 тыс. рублей;

2016 год – 4703,3 тыс. рублей;

2017 год – 5018,5 тыс. рублей;

2018 год – 5364,7 тыс. рублей;

2019 год – 5697,3 тыс. рублей;

2020 год – 6016,4 тыс. рублей

- средства областного бюджета – 131980,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 80000,0 тыс. рублей;

2016 год – 51980,0 тыс. рублей.

- внебюджетные средства- 8583,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 4437,3 тыс. рублей;

2016 год – 2983,3 тыс. рублей;

2017 год – 264,1 тыс. рублей;

2018 год – 282,4 тыс. рублей;

2019 год – 299,9 тыс. рублей;

2020 год – 316,7 тыс. рублей.

7. Механизм реализации Подпрограммы 1.

Организацию и управление реализацией Подпрограммы 1 осуществляет Рабочая группа, созданная при администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский», в целях разработки, реализации и корректировки Подпрограммы 1.

Администрация муниципального образование «Городской округ Ногликский» реализует функции заказчика Подпрограммы 1 во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти Сахалинской области и по мере необходимости готовит предложения по корректировке реестра объектов и перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет объемы их финансирования, отдельные показатели, а также механизм реализации Подпрограммы 1.

Механизмы реализации Подпрограммы 1 включают:

1. Механизмы управления Подпрограммой 1 и мониторинга ее реализации, в том числе:

- создание Рабочей группы по управлению реализацией Подпрограммы 1;

- реализация пилотных проектов для отработки основных механизмов долгосрочного финансирования проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в бюджетном секторе и жилом фонде;

- предоставление технического содействия и методической помощи участникам Подпрограммы 1 при реализации основных мероприятий;

- проведение мониторинга реализации Подпрограммы 1 на основе индикаторов, установленных в Программе.

2. Механизмы привлечения долгосрочных инвестиций в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в бюджетном секторе и жилом фонде, в том числе:

- механизмы муниципально-частного партнерства при реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры на основе концессий и моделей «строительство-собственность-эксплуатация-передача»;

3. Финансовые механизмы, обеспечивающие привлечение внебюджетных долгосрочных источников финансирования для реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в бюджетном секторе и жилом фонде, в том числе:

- долгосрочные инвестиционные кредиты государственных институтов развития для реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в бюджетном секторе и жилом фонде;

- рефинансирование государственными институтами развития коммерческих банков, предоставляющих долгосрочные кредитные ресурсы для реализации таких проектов;

- энергосервисные контракты.

Взаимоотношения администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» с заказчиками и исполнителями программных мероприятий осуществляются на договорной основе в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Мониторинг реализации Подпрограммы 1.

Для осуществления контроля над выполнением мероприятий Подпрограммы 1, оценки эффективности, выделения и тиражирования лучшего опыта, должна быть создана система мониторинга реализации Подпрограммы 1, включающая организационные структуры мониторинга и специализированные информационные системы.

Контроль над выполнением программных мероприятий (внутренний мониторинг) осуществляется Рабочей группой администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» по разработке, реализации и корректировки Подпрограммы 1. Внешний мониторинг реализации Подпрограммы 1 в соответствии с п. 90 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 1830-р «Об утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации» осуществляет региональный филиал ФГУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России на основании ежеквартальных отчетов.

Под внешний мониторинг попадают мероприятия, получающие любой вид государственной поддержки. Для этого на объекте вместе с системой приборов учета энергоресурсов и воды монтируется система «Энергостраж», осуществляющая мониторинг потребления ресурсов по приборам учета и передающая информацию в Государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система обеспечит возможность мониторинга как хода выполнения мероприятий Подпрограммы 1 (целевых показателей и индикаторов) на основе фактических данных,  так и их эффективности, за счет организации структуры вертикального сбора данных (от объектов энергохозяйства и энергопотребления до центров сбора и консолидации информации) их визуализации и предоставления инструментов анализа и контроля.

Для обеспечения всей необходимой информацией в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности исполнителей, ответственных за реализацию мероприятий на объектах включенных в Подпрограмму 1 в рамках «Автоматизированной системы контроля реализации мероприятий по энергосбережению и эффективному использованию ресурсов Сахалинской области». Система позволит с рабочего места специалиста получить доступ ко всем разделам, касающимся информации по его объекту, в том числе целевым показателям по объектам энергоэффективности,  данным из паспортов энергетических обследований, данным фактического потребления.

Список приложений Подпрограммы 1:

Приложение № 1.	Реестр организаций, включенный в муниципальную Подпрограмму 1

Приложение № 2.	Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности Подпрограммы 1 (В соответствии с Постановлением Правительства России от 31.12.2009 № 1225).

Приложение № 3.	Источники финансового обеспечения Подпрограммы 1.