Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский»

Сахалинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2014 № 849

пгт. Ноглики

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Городской округ Ногликский" от 25.02.2013 № 135 (в редакции от 27.05.2013 № 328, от 01.11.2013 № 672, от 21.05.2014 № 339, от 18.11.2014 № 711)

Руководствуясь ст. 36 Устава муниципального образования «Городской округ Ногликский», администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2013 год и на перспективу до 2018 года», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 25.02.2013 № 135 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2013 год и на перспективу до 2018 года» (в редакции от 27.05.2013 № 328, от 01.11.2013 № 672, от 21.05.2014 № 339, от 18.11.2014 № 711):

1.1. В паспорте программы раздел «X Источники и объёмы финансирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий 1 050 206,5 тыс.руб., из них по источникам финансирования:

- средства областного бюджета  936 288,21 тыс.руб.;

- средства местного бюджета  113 918,29 тыс.руб.».

1.2. Таблицу 2 Раздела 4. «Источники и объемы финансирования программы «Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2013 год и на перспективу до 2018 года» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ Ногликский» в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» М.В. 
Галченко.

Мэр муниципального образования

«Городской округ Ногликский»							С.Н. Балакан

Приложение

к постановлению администрации

от31.12.2014 № 849

4. Источники и объемы финансирования программы

«Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2013 год и на перспективу до 2018 года»

Таблица 2 (тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Всего за период 2013 - 2018 гг. | в том числе по годам и источникам финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 1 050 206,5 | 230 354,86 | 281 139,64 | 285 922,58 | 112 642,48 | 73 146,94 | 67 000,00 |
| СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА |  | 936 288,21 | 205 941,10 | 253 614,24 | 250 000,00 | 100 618,00 | 65 814,87 | 60 300,00 |
| СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА |  | 113 918,29 | 24 413,76 | 27 525,40 | 35 922,58 | 12 024,48 | 7 332,07 | 6 700,00 |
| I. Строительство объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу I. | 1 042 238,90 | 230 354,86 | 275 172,04 | 285 922,58 | 112 642,48 | 72 146,94 | 66 000,00 |
|  | Средства областного бюджета | 928 808,21 | 205 941,10 | 247 934,24 | 250 000,00 | 100 618,00 | 64 914,87 | 59 400,00 |
|  | Средства местного бюджета | 113 430,69 | 24 413,76 | 27 237,80 | 35 922,58 | 12 024,48 | 7 232,07 | 6 600,00 |
| 1. | «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)». Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с.Ныш муципального образования «Городской округ Ногликский» | 47 497,49 | 29 166,67 | 18 330,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства областного бюджета | 42 747,74 | 26 250,00 | 16 497,74 |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета | 4 749,75 | 2 916,67 | 1 833,08 |  |  |  |  |
| 2. | «Реконструкция систем распределения и использования газа (в том числе ПСД)» (1-6 этапы) | 764 815,78 | 159 656,78 | 148 436,50 | 277 777,78 | 111 797,78 | 67 146,94 | 0,00 |
|  | Средства областного бюджета | 703 160,47 | 143 691,10 | 148 436,50 | 250 000,00 | 100 618,00 | 60 414,87 |  |
|  | Средства местного бюджета | 61 655,31 | 15 965,68 | 0,00 | 27 777,78 | 11 179,78 | 6 732,07 |  |
| 3. | «Реконструкция систем распределения и использования газа (в том числе ПСД)», пгт. Ноглики (7 очередь) | 14 826,28 | 0,00 | 14 826,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства местного бюджета | 14 826,28 | 0,00 | 14 826,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)». Газоснабжение источников теплоэлектрогенерации с. Ныш муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 132 222,22 | 40 000,00 | 92 222,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства областного бюджета | 119 000,00 | 36 000,00 | 83 000,00 |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета | 13 222,22 | 4 000,00 | 9 222,22 |  |  |  |  |
| 5. | Осуществление технического и авторского надзора за строительством объектов капитального строительства | 11 877,13 | 1 531,41 | 1 356,22 | 8 144,80 | 844,70 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета | 11 877,13 | 1 531,41 | 1 356,22 | 8 144,80 | 844,70 |  |  |
| 6. | Проектирование и строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Горячие Ключи | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 66 000,00 |
|  | Средства областного бюджета | 63 900,00 |  |  |  |  | 4 500,00 | 59 400,00 |
|  | Средства местного бюджета | 7 100,00 |  |  |  |  | 500,00 | 6 600,00 |
| II. Субсидия на возмещение части затрат на оплату работ по газификации многоквартирных домов и индивидуального жилищного фонда для присоединения в соответствии с выданными техническими условиями на подключение дома к ближайшему действующему (строящемуся) газопроводу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего по разделу II. | 7967,6 | 0,00 | 5967,6 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | Средства областного бюджета | 7 480,00 | 0,00 | 5680,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
|  | Средства местного бюджета | 487,6 | 0,00 | 287,6 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |