Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский»

Сахалинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2013 № 135

пгт. Ноглики

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Газификация муниципального образования "Городской округ Ногликский" на 2013 год и на перспективу до 2018 года"

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.03 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Сахалинской области от 03.12.2012 № 907-р «О ходе реализации областной целевой программы «Газификация Сахалинской области на период до 2010 года и на перспективу до 2020 года», концепцией долгосрочной муниципальной целевой программы «Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2013 год и на перспективу до 2018 года, утвержденной протоколом от 08.11.2012 № 4 Заседания Коллегии при мэре, ст. 36 Устава муниципального образования «Городской округ Ногликский», администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2013 год и на перспективу до 2018 года» (прилагается).

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ Ногликский».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» С.Н. Балакана.

Исполняющий обязанности мэра

муниципального образования

«Городской округ Ногликский»                                                                       С.Н. Балакан

- УТВЕРЖДЕНА

- постановлением администрации

от 25.02.2013 № 135

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ГАЗИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ"

НА 2013 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2018 ГОДА"

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование разделов | Краткое содержание |
| --- | --- |
| I. Наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2013 год и на перспективу до 2018 года» |
| II. Обоснование для разработки Программы | Распоряжение Правительства Сахалинской области от 03.12.2012 № 907-р «О ходе реализации областной целевой программы «Газификация Сахалинской области на период до 2010 года и на перспективу до 2020 года», концепция долгосрочной муниципальной целевой программы «Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2013 год и на перспективу до 2018 года утвержденной протоколом от 08.11.12 № 4 Заседания Коллегии при мэре. |
| III. Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| IV. Разработчик Программы | Отдел ЖКХ администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| V. Исполнители Программы | Отдел ЖКХ администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» Комитет управления муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| VI. Цель (цели) и задачи Программы | Цель Программы – обеспечение природным газом всех потребителей муниципального образования «Городской округ Ногликский». При этом будет достигнуто улучшение структуры топливно-энергетического баланса с достижением приемлемых показателей экономической эффективности, повышение надежности энергоснабжения, улучшение экологической ситуации на территории городского округа. Основной задачей Программы является строительство объектов газоснабжения и подготовка потребителей к приему газа в 2013-2018 годы. |
| VII. Основные мероприятия Программы | - Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД). Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Ныш муниципального образования «Городской округ Ногликский. - Реконструкция систем распределения и использования газа (в том числе ПСД). - Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД). Газоснабжение источников теплоэлектрогенерации с. Ныш муниципального образования «Городской округ Ногликский». - Проектирование и строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Горячие ключи. - Субсидия на возмещение части затрат на оплату работ по газификации многоквартирных домов и жилых домов индивидуального жилищного фонда для присоединения в соответствии с выданными техническими условиями на подключение дома к ближайшему действующему (строящемуся) газопроводу. |
| VIII. Сроки реализации Программы | Программа газификации реализуется в период с 2013 года и по 2018 год. |
| IX. Подпрограммы | В целях выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей Программой газификации, возможна в дальнейшем разработка различных подпрограмм, конкретизирующих поставленные данной Программой газификации задачи и мероприятия. |
| X. Источники и объемы финансирования | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий, в том числе по источникам финансирования: - всего 1 131 182,19 тыс.руб; - средства бюджета городского округа – 113 118,27 тыс.руб; - средства областного бюджета – 1 018 063,92 тыс.руб; |
| XI. Управление Программой и контроль за ее реализацией | Общее руководство и контроль за исполнением Программы газификации осуществляет администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» в лице первого вице-мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский». Отдел строительства и архитектуры координирует свою деятельность в вопросах строительства распределительных газопроводов. Отдел ЖКХ координирует свою деятельность в вопросах предоставлении субсидии на возмещение части затрат на оплату работ по газификации многоквартирных домов и жилых домов индивидуального жилищного фонда для присоединения в соответствии с выданными техническими условиями. Текущее управление Программой газификации и ее мониторинг также осуществляет отдел строительства и архитектуры и отдел ЖКХ администрации, которые взаимодействуют по данным вопросам со всеми структурными подразделениями, предприятиями, организациями и учреждениями, газораспределительными организациями и населением, являющимися участниками данной программы и осуществляющими газификацию объектов, расположенных на территории городского округа. Отдел строительства и архитектуры и отдел ЖКХ администрации взаимодействует также с Агентством газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области. Также отдел строительства и архитектуры и отдел ЖКХ администрации готовят ежегодные предложения по финансированию мероприятий Программы газификации, осуществляют ее мониторинг и готовят ежегодные отчеты о ходе ее исполнения. Ежегодный отчет о реализации мероприятий Программы газификации представляется в Агентство газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области и Отдел экономики и развития малого и среднего бизнеса администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский». Комитет управления муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский» принимает участие в решении организационных, технических вопросах и участвует в финансировании работ, связанных с газификацией объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального образования «Городской округ Ногликский». |
| XII. Индикаторы оценки реализации Программы | 1. Количество переведённых на газовое топливо котельных, всего к концу реализации Программы газификации - 1 единиц, в т.ч.: 2013 г. - 1 ед. (Котельная с. Ныш). 2. Количество построенных внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов: 2013-2017 г. – 59,560 км (пгт. Ноглики); 2013-2014 г. – 8,337 км (с. Ныш); 2018 г. – 3,500 км (с. Горячие Ключи) 3. Охват населения газификацией - количество газифицированных домовладений (квартир) нарастающим итогом к концу реализации Программы газификации составит 4657 домовладений (квартир): 2013 – 2014 г. - 266 домовладений (квартир)в с. Ныш; 2013 - 2017 г. - 4381 домовладений (квартир)в пгт. Ноглики; 2018 г. - 10 домовладений (квартир) в с. Горячие ключи; 4. Количество газифицированных населенных пунктов за период реализации Программы газификации составит (дополнительно): 1 этап 2013 г. - нет (подготовка объектов и прокладка газопроводов); 2 этап 2014 - 1 населенный пункт(с. Ныш). 1 этап 2014 – (проектирование внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Горячие Ключи) 2 этап 2018 – 1 населенный пункт (с. Горячие Ключи) Всего - 2 населенных пункта |
| XIII. Оценка результативности и социально-экономической эффективности Программы | Осуществляется на основании ежегодного анализа достижения количественных значений (индикаторов) Программы. |

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В настоящее время в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» сложилась напряженная обстановка в вопросах стабильного и качественного газоснабжения существующих потребителей и подключением к газоснабжению вновь построенных объектов. Это явилось результатом того, что существующая газораспределительная система поселка Ноглики, построенная по тупиковой схеме в основном в 70-80 годы прошлого столетия различными предприятиями методом «хозспособ», создавалась в отсутствии схемы газоснабжения и фактически имеет недостаточную разветвленность газопроводов, малую пропускную способность и предусматривает газификацию только существовавших ранее потребителей, без учета перспективного развития инфраструктуры поселка Ноглики.

Количество жителей, желающих подключить свои построенные дома к газу ежегодно увеличивается, кроме того строятся и вводятся в эксплуатацию многоквартирные жилые дома и другие объекты, требующие газификации.

В связи с этим существующие сети газоснабжения перестали удовлетворять потребностям муниципального образования в поставках газа. В последние годы вновь сдаваемые в эксплуатацию объекты оказываются обремененными сложными и дорогостоящими техническими условиями на подключение к сетям газоснабжения, что приводит к увеличению стоимости строительства.

Построенная в прошлые годы газораспределительная станция (ГРС) оказалась в пределах границ пгт. Ноглики, что категорически противоречит нормам размещения объектов газоснабжения, предусматривающих строительство ГРС с охранной зоной 300 метров от границ застройки.

Среди проблем газификации муниципального образования «Городской округ Ногликский» следует выделить две основных:

- ожидаемый в перспективе дефицит природного газа с месторождений суши северной части о. Сахалин (поставщик газа ОАО «НК «Роснефть») для газификации северных районов, поскольку большинство газовых месторождений суши, являющихся базовыми для газификации районов северного Сахалина, находится в завершающей стадии разработки, а добыча газа ежегодно уменьшается по причине естественного истощения месторождений;

- наличие в городском округе единственного населённого пункта не обеспеченного газом – с. Ныш (население 650 человек) отапливается от угольной котельной. Кроме того село децентрализовано в части энергоснабжения, то есть не имеет централизованных электросетей.   Электроэнергия вырабатывается дизель-генераторными установками с себестоимостью 18,5 рублей за кВт/час.

Вопрос газификации муниципального образования «Городской округ Ногликский» необходимо решать путем разработки целевой муниципальной программы газификации с учетом всех требований программных методов и реализацией программных мероприятий.

За счет средств областного бюджета агентством газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области разработана и утверждена новая схема газификации пгт. Ноглики с кольцевой схемой газопроводов среднего давления и развитой системой газопроводов низкого давления, схема газоснабжения с. Ныш с установкой современной мини-ТЭЦ, работа которой будет происходить  в режиме когенерации.  Основная задача  мини-ТЭЦ – выработка электроэнергии с попутной утилизацией тепла для нужд потребителей с. Ныш.  Обе системы газификации  учитывают перспективу развития населённых пунктов.

Разработаны проектно-сметные документации на строительство и получены положительные заключения Государственной экспертизы для следующих объектов:

- Реконструкция систем распределения и использования газа (выделено 6 пусковых комплексов);

- Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД). Газоснабжение источников теплоэлектрогенерации с. Ныш муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

- Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД). Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Ныш муниципального образования «Городской округ Ногликский».

- Проектирование и строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Горячие Ключи.

Реализация указанных проектов является жизненно важными мероприятиями для городского округа, так как в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Сахалинской области пгт. Ноглики, с. Ныш и с. Горячие Ключи будут обеспечиваться газом от магистрального газопровода «БТК Киринский - ГКС Боатасино» с проектированием и строительством необходимой инфраструктуры магистральных и межпоселковых объектов газоснабжения с учетом запроектированных газораспределительных систем пгт. Ноглики и с. Ныш.

Эти объекты включены в областную целевую программу «Газификация Сахалинской области до 2010 года и на перспективу до 2020 года», утвержденную постановлением АСО № 370-па от 15.09.2009г.

В настоящее время по объектам, включенным в обязательства ОАО «Газпром», стадия проектирования завершена, получены положительные заключения государственной экспертизы, производство работ началось в IV квартале 2012г.

Силами ОАО «Газпром» и за счёт своих средств  Компанией до конца 2013 г. будут построены газопровод-отвод с газораспределительной станцией (ГРС),  газопроводы от ГРС до двух головных ГРП №№ 1 и 4 в пгт. Ноглики, газопровод от ГРС до Ногликской ГЭС с врезкой существующего газопровода на нефтепромысел и с. Катангли.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, КУРАТОР, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы - обеспечение природным газом всех потребителей муниципального образования «Городской округ Ногликский». При этом будет достигнуто улучшение структуры топливно-энергетического баланса с достижением приемлемых показателей экономической эффективности, повышение надежности энергоснабжения, улучшение экологической ситуации на территории городского округа.

Основной задачей Программы является  строительство объектов газоснабжения и подготовка потребителей к приему газа в 2013-2018 годы. Для выполнения данной задачи   требуется определить:

- потребителей природного газа и необходимые объемы природного газа;

- очередность и этапы газификации потребителей;

- потребность в финансировании программных мероприятий и источники финансирования.

Основные мероприятия:

- строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов села Ныш;

- газоснабжение источников теплоэлектрогенерации с. Ныш (мини-ТЭЦ);

- развитие системы газоснабжения пгт. Ноглики;

- проектирование внутридомовых систем газоснабжения и подводящих газопроводов к жилым домам в с. Ныш;

- проектирование и строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Горячие Ключи;

- оказание единовременной материальной помощи (возмещение части затрат) гражданам-собственникам, осуществляющим газификацию домовладения (квартиры).

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет куратор программы - первый вице-мэр администрации муниципального образования, который содействует в решении вопросов межфункционального взаимодействия, привлечения ресурсов и организации работы исполнителей, утверждает ключевые решения, связанные с реализацией проекта.

Текущее управление Программой газификации и ее  мониторинг  также осуществляет отдел строительства и архитектуры и отдел ЖКХ администрации, которые взаимодействуют по данным вопросам со всеми структурными подразделениями, предприятиями, организациями и учреждениями, газораспределительными организациями и населением, являющимися участниками данной программы и осуществляющими газификацию объектов, расположенных на территории городского округа. Отдел строительства и архитектуры и отдел ЖКХ администрации взаимодействует также с Агентством газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области.

Также отдел строительства и архитектуры и отдел ЖКХ администрации готовят ежегодные предложения по финансированию  мероприятий Программы  газификации, осуществляют ее мониторинг и готовят ежегодные отчеты о ходе ее исполнения. Ежегодный отчет о реализации мероприятий Программы газификации представляется в Агентство газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области и Отдел экономики и развития малого и среднего бизнеса администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Комитет управления муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский» принимает участие в решении организационных, технических вопросах и участвует в финансировании работ, связанных с газификацией объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Программа газификации реализуется в  период с 2013 года и по 2018 год.

Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Основой надежной, эффективной и безопасной работы системы газоснабжения муниципального образования «Городской округ Ногликский» является создание в возможно короткий срок Единой газотранспортной системы (с участием и под руководством ОАО «Газпром»). В ее ведение должны войти все действующие, строящиеся и намеченные к строительству магистральные газопроводы. В настоящее время балансодержателем и эксплуатирующей организацией системы газоснабжения в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» является ОАО «Сахалиноблгаз» со своими структурными подразделениями. Газораспределительная система должна представлять собой имущественный производственный комплекс, который должен состоять из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям.

Газораспределительная система должна управляться специализированной организацией, осуществляющей эксплуатацию и развитие сетей газоснабжения и их объектов, а также оказывающей услуги, связанные с подачей газа потребителям и их обслуживанием.

Механизмы реализации и управления Программой состоят из:

- подготовки ежегодных предложения по  финансированию  мероприятий (отдел  ЖКХ, отдел строительства и архитектуры);

- проведение мониторинга реализации Программы;

- подготовка  ежегодных  отчетов  о ходе  ее  исполнения;

- составление списков и оказание помощи в оформлении адресной единовременной финансовой помощи населению, осуществляющему газификацию своего жилья.

Мероприятия по строительству объектов

Таблица № 1

| № П/П | Наименование мероприятия | Наименование населенного пункта | Этапы мероприятия |  |  |  |  | Исполнители мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало мероприятия | Окончание мероприятия | кол-во построенных газопроводов, км | кол-во построенных источников теплоэлектрогенерации | кол-во газифицируемых домовладений (квартир) | Отдел строительства и архитектуры | Отдел ЖКХ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | показатель | показатель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | - Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД). Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Ныш муниципального образования «Городской округ Ногликский. | с. Ныш | 2013 год | 2014 год | 8,337 | 0 | 266 | 8,337 км | 266 квартир |
| 2. | - Реконструкция систем распределения и использования газа (в том числе ПСД), | пгт. Ноглики | 2013 год | 2017 год | 59,560 | 0 | 4381 | 59,560 км | 4381 квартир |
| 3. | - Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД). Газоснабжение источников теплоэлектрогенерации с. Ныш муниципального образования «Городской округ Ногликский» | с. Ныш | 2013 год | 2013 год | 0 | 1 | 0 | 1 км | 0 |
| 4. | - Проектирование и строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Горячие ключи. | с. Горячие Ключи | 2017 год | 2018 год | 3,5 | 0 | 10 | 3,5 км | 10 квартир |

Раздел 4. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования Программы являются:

- средства областного бюджета, которые предусматриваются законами Сахалинской области об областном бюджете Сахалинской области на соответствующий финансовый год;

- средства местного бюджета;

Источники и объем финансирования программы «Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский 2013 год и на перспективу до 2018 года»

Таблица № 2 (тыс. руб)

| п/п | Наименование мероприятия | Всего за период 2013-2018 | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | I. Строительство объектов: Всего | 1 123 737,69 | 228 823,45 | 258815,8 | 345098,44 | 110000 | 115000 | 66000 |
| 11. | Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД). Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Ныш муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 47 497,47 | 29 166,67 | 18 330,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Реконструкция систем распределения газа (в том числе ПСД) | 873 018 | 159 656,78 | 148 262,78 | 345 098,44 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| 33. | Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД). Газоснабжение источников теплоэлектрогенерации с. Ныш муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 132 222,22 | 40 000,00 | 92 222,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | Проектирование и строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Горячие ключи | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 66 000,00 |
|  | Средства областного бюджета 90% | 1 011 363,92 | 205941,105 | 232934,22 | 310588,596 | 99000 | 103500 | 59400 |
|  | Средства местного бюджета 10 % | 112 373,77 | 22882,35 | 25881,58 | 34509,844 | 11000 | 11500 | 6600 |
| II. Субсидия на возмещение части затрат на оплату работ по газификации многоквартирных домов и жилых домов индивидуального жилищного фонда для присоединения в соответствии с выданными техническими условиями на подключение дома к ближайшему действующему (строящемуся) газопроводу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 7 444,5 | 0,00 | 0,00 | 4 444,5 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства областного бюджета | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
|  | Средства местного бюджета | 744,5 | 0,00 | 0,00 | 444,5 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | ВСЕГО по Программе: | 1 131 182,19 | 228 823,45 | 258 815,80 | 349 542,94 | 111 000,00 | 116 000,00 | 67 000,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства областного бюджета | 1 018 063,92 | 205 941,11 | 232 934,22 | 314 588,60 | 99 900,00 | 104 400,00 | 60 300,00 |
|  | Средства местного бюджета | 113 118,27 | 22 882,35 | 25 881,58 | 34 954,34 | 11 100,00 | 11 600,00 | 6 700,00 |

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Городской округ Ногликский» на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

# Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ГАЗИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» НА 2013 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2018 ГОДА»

Настоящая Методика определяет порядок расчета социально-экономической и бюджетной эффективности муниципальной целевой программы «Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2013 год и на перспективу до 2018 года» (далее - Программа).

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели, указанные в Таблице №3 Программы.

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному и базовому показателям.

На плановый период указываются плановые значения по периодам, указанным в Таблице № 3.

Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

En = (Tf1 / TN1) x 100%, где

En – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия Программы (процентов);

Tf1 – фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы;

TN1 – нормативное значение индикатора, утвержденное программой.

Оценка эффективности Программы в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:

Е = ((Tf1 / TN1 + Tf2 / TN2 + Tfn / TNn) / М) x 100 %, где:

Е – эффективность реализации Программы (процентов);

Tf1,Tf2,Tfn – фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе реализации Программы;

TN1,TN2,TNn – нормативные значения индикаторов, утвержденные Программой;

М – количество индикаторов Программы.

# Раздел 6. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Таблица № 3

| № п/п | Индикатор | Единица измерения | Всего | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Количество переведённых на газовое топливо котельных | шт. | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество построенных внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов, всего | метр | 71397 | 15647 | 19990 | 14100 | 9080 | 9080 | 3500 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городские | метр | 59560 | 10800 | 16500 | 14100 | 9080 | 9080 | - |
|  | сельские | метр | 11837 | 4847 | 3490 | - | - | - | 3500 |
| 3 | Охват населения газификацией, всего | домовладение (квартира) | 4657* | 500* | 2453* | 1234* | 230* | 230* | 10* |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городские |  | 4381* | 468* | 2219* | 1234* | 230* | 230* | * |
|  | сельские |  | 276* | 32* | 234* | - | - | - | 10* |
| 4 | Количество газифицируемых населенных пунктов, всего | шт. | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 |

*  С учетом газификации многоквартирных домов и жилых домов индивидуального жилищного фонда.

- Раздел 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ ГРАЖДАН И ОКАЗАНИЕ

АДРЕСНОЙ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ ГАЗИФИКАЦИЮ ДОМОВЛАДЕНИЯ (КВАРТИРЫ)

Для создания благоприятных финансовых условий для населения, участвующего в газификации в рамках реализации мероприятий Программы, за счет областного и местного бюджетов предусматривается возмещение части затрат на оплату работ по газификации многоквартирных домов и жилых домов индивидуального жилищного фонда для присоединения в соответствии с выданными техническими условиями на подключение дома к ближайшему действующему (строящемуся) газопроводу населенного пункта, на территории которого расположен дом (квартиры многоквартирного дома), в т.ч. на частичную оплату проектно-изыскательских работ, строительство подводящего газопровода "до стены дома"; строительство фасадных газопроводов; ввод газопровода в дом; строительство (прокладку) внутридомовой системы газоснабжения и подключение к ней приобретенного гражданами за счет собственных средств внутридомового газового оборудования (газовой плиты, газового водонагревателя, а также приборов учета потребления газа, безопасности и сигнализации).

Единовременная материальная помощь (возмещение части затрат) гражданам-собственникам, осуществляющим газификацию домовладения (квартиры), будет предоставляться на основании соответствующего Порядка, утвержденного администрацией муниципального образования «Городской округ Ногликский», единовременно (на один адрес) в размере 70% от затрат, необходимых для подключения домовладения (квартиры) к системе газоснабжения населенного пункта. Указанным Порядком будет предусмотрен уполномоченный орган, который будет заниматься данным вопросом, определены виды работ, за которые будет оказываться данная единовременная материальная помощь, определен перечень необходимых документов, предоставляемых гражданами для получения единовременной материальной помощи на газификацию домовладения (квартиры), сроки рассмотрения представленных документов и перечисления этой единовременной материальной помощи, права, обязанности и порядок осуществления контроля за целевым расходованием финансовых средств, выделяемых для предоставления единовременной материальной помощи гражданам, осуществляющим газификацию домовладения (квартиры).

Отдельным категориям граждан, осуществляющим газификацию домовладения (квартиры), будут предоставляться дополнительные меры социальной поддержки - единовременная адресная социальная помощь. Размеры этой адресной социальной помощи, сами категории граждан, которым устанавливаются указанные меры социальной поддержки, необходимый перечень документов для ее получения и уполномоченный орган для ее выплаты определены соответствующим Порядком, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский».