Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский»

Сахалинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2012 № 467

пгт. Ноглики

Об утверждении муниципальной целевой программы "Строительство жилья в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" на 2010-2015 годы" в новой редакции

В целях создания на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» благоприятных условий для развития рынка доступного жилья и определения долгосрочных ориентиров и основных направлений дальнейшего развития жилищного строительства, руководствуясь ст. 36 Устава муниципального образования «Городской округ Ногликский», администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Строительство жилья в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2010-2015 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и на официальном сайте муниципального образования «Городской округ Ногликский».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» С.Н. Балакана.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

5. Считать утратившими силу:

5.1. Постановление администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 15.11.2010 № 251 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Строительство жилья в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2010 - 2015 годы»;

5.2. Постановление администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 13.12.2011 № 631 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 15.11.2010 № 251».

Мэр муниципального образования

«Городской округ Ногликский»							В.А. Середа

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

от 08.08.2012 №  467

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» НА 2010 - 2015 ГОДЫ"

- Паспорт муниципальной целевой программы

"Строительство жилья в муниципальном образовании

«Городской округ Ногликский» на 2010 - 2015 годы"

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа "Строительство жилья в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2010 - 2015 годы" (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Сахалинской области от 03.09.2010 № 423 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Сахалинской области «Строительство жилья в Сахалинской области на 2010-2015 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Разработчик Программы | Отдел строительства и архитектуры администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Цель (цели) Программы | 1. Увеличение объемов жилищного строительства. 2. Стимулирование развития промышленной базы стройиндустрии и промышленности строительных материалов, новых технологий в строительстве и новых строительных материалов. 3. Развитие системы инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе путем внедрения практики частно-государственного партнерства, с целью обеспечения строительства и реконструкции инженерной и социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного строительства, особенно при комплексном освоении земельных участков, в том числе индивидуального жилищного строительства с целью закрепления населения на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» 4. Создание для граждан с умеренными доходами (доходами ниже средних, но не позволяющими гражданам быть отнесенными к категории малоимущих) системы мер государственной поддержки и развития кооперации, позволяющих таким гражданам обеспечивать себя жильем в соответствии с социальными стандартами в основном рыночными методами. 5. Снижение уровня ветхого и аварийного жилищного фонда |
| Задачи Программы | 1. Создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующих потребностям различных групп населения. 2. Создание условий для повышения доступности жилья для всех категорий граждан муниципального образования «Городской округ Ногликский». 3. Обеспечение соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения и формирование комфортной городской среды и среды сельских поселений. 4. Создание условий гражданам для получения земельных участков в собственность под индивидуальное жилищное строительство. |
| Мероприятия Программы | 1. Создание условий для снижения административных барьеров в жилищном строительстве, реализация мер градостроительного регулирования, создание условий для развития конкуренции и расширения доступа застройщиков и граждан (участников Программы) к кредитным ресурсам. 2. Внедрение механизмов привлечения кредитных, инвестиционных и бюджетных средств на условиях софинансирования для обеспечения земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства. 3. Содействие внедрению механизмов проведения комплексной застройки территорий, реконструкции существующих кварталов застройки. 4. Разработка и внедрение механизмов получения земельных участков некоммерческими объединениями граждан для последующего распределения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в рамках функционирования механизмов жилищно-строительных кооперативов. 5. Внедрение и использование современных передовых энергосберегающих и энергоэффективных технологий, материалов и оборудования |
| Сроки реализации Программы | 2010 - 2015 годы |
| Исполнители Программы | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ, КУМИ, отдел экономики и развития малого и среднего бизнеса; Финансовое управление; организации коммунального хозяйства, застройщики. |
| Подпрограммы | Программа реализуется на основе следующих подпрограмм: 1. "Развитие системы градостроительного планирования". 2. "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры". 3. "Обеспечение жильем жителей муниципального образования «Городской округ Ногликский»" |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий–1 151 924,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год – 10 422,7 тыс. руб.; 2012 год – 7 674,0 тыс. руб.; 2013 год – 65 350,4 тыс. руб.; 2014 год – 524 535,5 тыс. руб.; 2015 год – 543 941,9 тыс. руб. Из них по источникам: - средства областного бюджета Сахалинской области – 1 013 258,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год – 8 225,0 тыс. руб.; 2012 год – 0,0 тыс. руб.; 2013 год – 54 248,4 тыс. руб.; 2014 год – 465 703,8 тыс. руб.; 2015 год – 485 080,9 тыс. руб.; - средства местных бюджетов – 131 796,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год – 2 197,7 тыс. руб.; 2012 год – 7 674,0 тыс. руб.; 2013 год –11 102,0 тыс. руб.; 2014 год – 58 831,7 тыс. руб.; 2015 год – 51 991,0 тыс. руб. - привлеченные источники – личные средства граждан (включая привлеченные ими средства) и средства инвесторов – 6 870,0 тыс. руб. |
| Планируемые результаты Программы | Реализация Программы позволит к 2015 году: - осуществить выполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 24.07.2009 N Пр-1890 и поручение Председателя Правительства Российской Федерации от 04.08.2009 N ВП-П9-4514 по вопросу стимулирования развития жилищного строительства и совершенствования механизмов поддержки проектов комплексного освоения территорий; - снизить среднюю цену на жилье в областном центре ориентировочно до 30 - 40 тыс. руб. за кв. метр за счет исключения из его цены затрат на строительство инфраструктуры и предоставления права на участие в Программе лишь застройщикам, готовым осуществлять строительство жилых помещений в установленных ценовых пределах; - повысить спрос на ипотечные кредиты; - развить применение механизмов долевого строительства жилья, в том числе по причине высокой привлекательности строительства и минимизации рисков дольщиков в связи с непосредственным участием в застройке; - развить систему жилищно-строительных кооперативов посредством предоставления им преимущественного права на застройку участков (как малоэтажного, так и индивидуального жилищного строительства), в том числе путем проведения "закрытых" по составу участников аукционов (после внесения соответствующих изменений в Земельный кодекс Российской Федерации); - увеличить долю индивидуального жилищного строительства путем объединения граждан в некоммерческие организации, позволяющие производить комплексное освоение выделенных под строительство территорий; - повысить эффективность реализации Программы посредством увеличения объемов возводимого жилья; - снизить процент ветхого и аварийного жилищного фонда до нормативного уровня; - сократить срок пребывания граждан в очереди на улучшение жилищных условий |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости

- ее решения программными методами

Решение жилищной проблемы для большей части населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» возможно не только путем строительства жилья за счет привлечения бюджетных средств, но и за счет привлечения внебюджетных источников, среди которых объем инвестиций (до 10%) должен приходиться на долю средств граждан.

В настоящее время около 11,2% жилищного фонда муниципального образования «Городской округ Ногликский» находится в ветхом и аварийном состоянии.

- 2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Целями Программы являются:

- увеличение объемов жилищного строительства;

- стимулирование развития промышленной базы стройиндустрии и промышленности строительных материалов, новых технологий в строительстве и новых строительных материалов;

- развитие системы инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе путем внедрения практики частно-государственного партнерства, с целью обеспечения строительства и реконструкции инженерной и социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного строительства, особенно при комплексном освоении земельных участков;

- создание для граждан с умеренными доходами (доходами ниже средних, но не позволяющими гражданам быть отнесенными к категории малоимущих) системы мер государственной поддержки и развития кооперации, позволяющих таким гражданам обеспечивать себя жильем в соответствии с социальными стандартами в основном рыночными методами;

- снижение уровня ветхого и аварийного жилищного фонда.

Достижение указанных целей позволит решить следующие задачи:

1. Создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующих потребностям различных групп населения, в том числе:

- формирование эффективных рынков земельных участков, обеспеченных градостроительной документацией;

- обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, коммуникационной и транспортной инфраструктурой, вовлечение в проекты жилищного строительства неиспользуемых или используемых неэффективно государственных и муниципальных земельных участков;

- развитие строительного комплекса и производства строительных материалов, изделий и конструкций с применением инновационных, в том числе энергосберегающих, технологий;

- развитие конкуренции между частными коммерческими и некоммерческими застройщиками и подрядчиками;

- совершенствование стандартизации и технического регулирования в сфере строительства и эксплуатации зданий, сооружений жилого фонда и осуществление государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов;

- содействие внедрению инновационных технологий в сфере жилищного строительства и коммунального хозяйства, развитию местного производства строительных материалов, изделий и конструкций.

2. Создание условий для повышения доступности жилья для всех категорий граждан, в том числе:

- разработка новых и совершенствование действующих институтов рынка жилья, обеспечивающих повышение доступности жилья, а именно: ипотечного кредитования жилья, а также земельных участков;

- повышение доступности ипотечных кредитов для граждан, снижение и эффективное распределение рисков кредитования между всеми участниками рынка;

- создание жилищного фонда социального использования для предоставления жилых помещений по договорам социального найма и найма специализированного жилья;

- развитие и совершенствование механизмов адресной поддержки населения для строительства индивидуального жилья.

3. Обеспечение соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения и формирование комфортной городской среды и среды сельских поселений, в том числе:

- формирование комфортной городской среды и среды сельских поселений, включая развитие городских транспортных коммуникаций, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями;

- создание условий, обеспечивающих снижение износа жилищного фонда, в том числе ликвидацию в среднесрочной перспективе аварийного и ветхого жилья;

- содействие самоорганизации населения на жилищном рынке, совершенствование нормативной правовой и методической базы и содействие в организации товариществ собственников жилья;

- внедрение ресурсосберегающих технологий и создание условий для более широкого использования малой энергетики и возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов.

Мероприятия Программы будут реализованы в течение 2010 - 2015 годов.

- формирование организационных механизмов реализации Программы;

- организация информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач Программы;

- изучение потребностей граждан в строительстве жилья с использованием механизмов Программы в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»;

- изучение возможностей комплексной застройки в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»;

- привлечение средств из областного бюджета Сахалинской области на финансирование мероприятий Программы.

- 3. Система программных мероприятий

Решение поставленных задач будет обеспечено путем реализации комплекса нормативно-правовых, организационных, финансовых мер и мероприятий по следующим основным направлениям:

- создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующих потребностям различных групп населения;

- создание условий для снижения административных барьеров в жилищном строительстве, реализация мер градостроительного и антимонопольного регулирования, создание условий для развития конкуренции и расширения доступа застройщиков к кредитным ресурсам;

- создание прозрачного и четко организованного единого рынка земельных участков, в том числе под индивидуальное строительство, как в рамках комплексного освоения территорий, так и для отдельных граждан;

- внедрение механизмов привлечения кредитных, инвестиционных и бюджетных средств на условиях софинансирования для обеспечения земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства;

- содействие внедрению механизмов проведения комплексной застройки территорий, реконструкции существующих кварталов застройки.

Система программных мероприятий позволит внедрить механизмы по созданию условий для:

- строительства жилых домов, в том числе индивидуальных, многоквартирных, и иных объектов за счет привлечения инвестиционных средств, в том числе и частично за счет личных средств граждан;

- привлечения для строительства подрядчиков за счет их средств с последующим распределением прибыли за реализованные объекты;

- привлечения средств юридических и физических лиц для долевого строительства домов и объектов недвижимости.

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

На реализацию мероприятий Программы в течение 2011 - 2015 годов предусматривается общий объем финансирования в размере 1 151,93 млн. руб., в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 1 013,26 млн. руб.;

- местный бюджет – 131,8 млн. руб.;

- привлеченные средства – 6,87 млн. руб.

Предполагаемые объемы финансирования Программы по источникам финансирования и основным направлениям представлены в приложении N 1 к настоящей Программе.

Ежегодное финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета предусматривается и уточняется в пределах средств, предусматриваемых законом Сахалинской области об областном бюджете Сахалинской области на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

- 5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы основан на следующих принципах:

- добровольность участия граждан;

- софинансирование улучшения жилищных условий собственными средствами граждан;

- прозрачность процедур формирования очередности участия в подпрограмме "Обеспечение жильем жителей муниципального образования «Городской округ Ногликский»" настоящей Программы и цены 1 кв. метра жилья;

- обеспечение контроля за целевым и эффективным использованием денежных средств областного бюджета и средств граждан.

В состав Программы входит 3 подпрограммы по следующим направлениям:

- "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры" (приложение N 4 к настоящей Программе);

- "Развитие системы градостроительного планирования" (приложение N 5 к настоящей Программе);

- "Обеспечение жильем жителей муниципального образования «Городской округ Ногликский»" (приложение N 6 к настоящей Программе).

Каждая подпрограмма имеет свой механизм реализации.

1. Подпрограмма "Развитие системы градостроительного планирования" включает мероприятия по:

- подготовке генеральных планов населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», проектов планировки территорий;

- подготовке топографических карт и планов;

- выполнению поисково-разведочных работ в области обеспечения территорий, определенных под жилую застройку, водными ресурсами.

2. Подпрограмма "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры" включает мероприятия по:

- разработке схем и проектной документации для инженерного обеспечения земельных участков;

- реализация мероприятий по обеспечению земельных участков, пригодных для строительства жилья, инженерной и транспортной инфраструктурой.

3. Подпрограмма "Обеспечение жильем жителей муниципального образования «Городской округ Ногликский»" предусматривает мероприятия по строительству жилья:

- муниципального для переселения граждан из ветхого и аварийного фонда и предоставления жилья бюджетникам по договору найма специализированного жилья;

- с привлечением средств инвесторов, застройщиков, физических и юридических лиц на земельных участках, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

- с выделением социальной выплаты для:

а) граждан, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий;

б) молодых семей;

в) молодых ученых.

Организационным (базовым, системообразующим) элементом механизма, отвечающим изложенным принципам реализации направления подпрограммы с привлечением средств граждан, должны стать жилищно-строительные кооперативы (далее - Кооперативы), созданные при участии администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» и осуществляющие свою деятельность под непосредственным контролем администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Основной целью подпрограммы «Обеспечение жильем жителей муниципального образования «Городской округ Ногликский» является создание для граждан возможности активного участия в решении своих жилищных проблем путем строительства собственного жилья в составе Кооператива, осуществляемого при поддержке муниципального образования «Городской округ Ногликский» с привлечением средств областного бюджета.

Государственная поддержка гражданам в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем муниципального образования «Городской округ Ногликский»" будет оказываться по нескольким направлениям:

- организационно-правовая;

- материально-финансовая;

- контрольно-надзорная.

Организационно-правовая поддержка будет ориентирована на конструктивное взаимодействие со всеми участниками Программы в ходе подготовки документации по реализации Программы.

Материально-финансовая поддержка включает:

1) предоставление участникам подпрограммы "Обеспечение жильем жителей муниципального образования «Городской округ Ногликский»" социальной выплаты в процентном отношении от стоимости строящегося жилья (с учетом состава семьи, наличия детей несовершеннолетнего возраста, места работы членов семьи (бюджетная или внебюджетная организация)) за счет областного и местного бюджетов;

2) предоставление информационных и иных ресурсов на льготных условиях;

3) обеспечение взаимосвязи в реализации подпрограмм, входящих в состав настоящей Программы.

Контрольно-надзорная поддержка будет заключаться в следующем:

1) контроль за формированием очереди участников подпрограммы "Обеспечение жильем жителей муниципального образования «Городской округ Ногликский»" в соответствии с установленным порядком;

2) обеспечение прозрачности при проведении процедур определения стоимости 1 кв. метра жилья и подрядной организации;

3) надзорные проверки соблюдения строительных норм и правил на объектах, строящихся в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем жителей муниципального образования «Городской округ Ногликский»";

4) контроль за целевым и эффективным использованием средств подрядчиком и руководством Кооператива.

Правовой основой механизма строительства жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем жителей муниципального образования «Городской округ Ногликский»" будут являться:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации в части предоставления социальных выплат гражданам;

- Гражданский кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации в части организации деятельности Кооперативов;

- Земельный кодекс Российской Федерации в части выделения земельных участков под строительство жилья;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Информационно-разъяснительная работа, связанная с реализацией направлений подпрограммы "Обеспечение жильем жителей муниципального образования «Городской округ Ногликский»", организуется разработчиком подпрограммы "Обеспечение жильем жителей муниципального образования «Городской округ Ногликский»" через печатные и электронные средства массовой информации.

Система программных мероприятий, реализуемая на основе предоставления целевых средств государственной поддержки на реализацию мероприятий, входящих в состав подпрограмм, а также закрепление фиксированной цены стоимости 1 кв. метра общей площади жилья (30 - 40 тыс. рублей за 1 кв. метр) создаст дополнительные условия для развития конкуренции на рынке стройиндустрии, что будет способствовать стимулированию развития промышленной базы стройиндустрии и промышленности строительных материалов, внедрению новых технологий в строительстве и новых строительных материалов.

- 6. Оценка результативности реализации Программы

Результаты реализации мероприятий Программы оцениваются исходя из показателей, отражающих достижение стратегической цели государственной жилищной политики, - обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, а также соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения.

Реализация Программы позволит к 2015 году:

- осуществить выполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 24.07.2009 N Пр-1890 и поручение Председателя Правительства Российской Федерации от 04.08.2009 N ВП-П9-4514 по вопросу стимулирования развития жилищного строительства и совершенствования механизмов поддержки проектов комплексного освоения территорий;

- снизить среднюю цену на жилье в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» ориентировочно до 30 - 40 тыс. рублей за кв. метр за счет исключения из его цены затрат на строительство инфраструктуры и предоставления права на строительство лишь застройщикам, готовым осуществлять строительство жилых помещений в установленных ценовых пределах;

- повысить эффективность реализации Программы посредством увеличения объемов возводимого жилья;

- увеличить долю индивидуального жилищного строительства путем объединения граждан в некоммерческие организации, позволяющего производить комплексное освоение выделенных под строительство территорий;

- снизить процент ветхого и аварийного жилищного фонда до нормативного уровня;

- сократить срок пребывания граждан в очереди на улучшение жилищных условий до 8 - 10 лет;

- обеспечить привлечение внебюджетных инвестиционных средств в размере до 1 млрд. рублей, а также обеспечить ввод не менее 13,04 тыс. кв. метров нового жилья, в том числе по годам:

в 2011 году – 0 тыс. кв. м;

в 2012 году – 0 тыс. кв. м;

в 2013 году – 0 тыс. кв. м;

в 2014 году – 1,5 тыс. кв. м;

в 2015 году - 2,9 тыс. кв. м.

В зависимости от сложности гидрогеологических условий площадки строительства, а также технических условий на подключение объектов жилищного строительства к инженерным сетям средняя цена стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, указанная как планируемый результат Программы (30 - 40 тыс. рублей за 1 кв. метр), может быть увеличена не более чем на 20%.

Дополнительным эффектом реализации Программы станет создание благоприятного делового климата и рост объемов инвестиций в развитие жилищного строительства и производства строительных материалов.

Оценка социально-экономической эффективности Программы будет производиться на основе соответствующих целевых индикаторов и индикаторов оценки, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики. Система индикаторов обеспечит мониторинг реализации Программы за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. Индикаторы для оценки результатов реализации Программы приведены в приложении N 2 к настоящей Программе.

Использование программно-целевого метода позволит минимизировать возможные риски, связанные с реализацией Программы, за счет внедрения в полной мере механизмов реализации подпрограмм, входящих в состав Программы, осуществления постоянного мониторинга эффективности реализации направлений Программы, принятия своевременных мер по их корректировке.

Возможные риски и способы их снижения следующие:

| Возможные риски | Способы минимизаци |
| --- | --- |
| Изменение государственной политики строительства, законодательства в области осуществления градостроительной деятельности, а также предметов ведения органов государственной власти Сахалинской области и органов местного самоуправления | Мониторинг планируемых изменений в области развития жилищного и минимизация последствий в период подготовки проектов нормативных правовых актов |
| Дефицит бюджетных средств при планировании финансовых ресурсов из областного бюджета для обеспечения реализации мероприятий Программы | Определение приоритетов для первоочередного финансирования. Оценка эффективности бюджетных вложений |
| Потеря актуальности мероприятий Программы | Ежегодный анализ эффективности проводимых мероприятий Программы. Перераспределение средств внутри механизмов строительства жилья, указанных в Программе, на основании фактического спроса на новое жилье среди категорий граждан, имеющих право на получение государственной поддержки. Оказание методической, консультативной помощи органам местного самоуправления - участникам Программы |
| Недоверие граждан (возможных потенциальных участников Программы),│ юридических и физических лиц │(частных застройщиков) к полезности и доступности мероприятий Программы | Постоянное информирование населения об осуществляемых мероприятиях в области развития жилищного строительства, с использованием механизма жилищно-строительного кооператива используя всевозможные средства информации. Пропаганда успешных проектов Программы, особенно на принципах строительства жилья с использованием механизма жилищно-строительных кооперативов |
| Слабое участие банков в кредитовании граждан - участников Программы | Создание благоприятных условий для реализации Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Сахалинской области от 19.07.2010 N 1201-р, в части обеспечения реализации мер по доступности жилья |

Досрочное прекращение действия Программы возможно в случаях изменения социальной и экономической ситуации в регионе, выявления новых эффективных приоритетов, а также направлений развития жилищного строительства, отсутствия желающих принять участие в реализации направлений Программы, досрочного достижения результатов (целевых индикаторов) реализации Программы.

- Приложение N 1

к муниципальной целевой программе

"Строительство жилья

в муниципальном образовании

«Городской округ Ногликский»

на 2010 - 2015 годы"

| ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ" НА 2010-2015 ГОДЫ" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Всего за 2011-2015 годы | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего расходы муниципальной целевой программы "Строительство жилья в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" на 2010-2015 годы" | 1 151 924,5 | 10 422,7 | 7 674,0 | 65 350,4 | 524 535,5 | 543 941,9 |
|  | Подпрограмма "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры" | 570 744,5 | 8 447,7 | 5 174,0 | 53 250,4 | 286 348,5 | 217 523,9 |
|  | Подпрограмма "Развитие системы градостроительного планирования" | 81 180,0 | 1 975,0 | 2 500,0 | 12 100,0 | 38 187,0 | 26 418,0 |
|  | Подпрограмма "Обеспечение жильем жителей муниципального образования "Городской округ Ногликский" | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 000,0 | 300 000,0 |
| 1 | Средства областного бюджета | 1 013 258,1 | 8 225,0 | 0,0 | 54 248,4 | 465 703,8 | 485 080,9 |
|  | Подпрограмма "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры" | 509 880,6 | 8 000,0 | 0,0 | 48 198,4 | 260 700,3 | 192 981,9 |
|  | Подпрограмма "Развитие системы градостроительного планирования" | 37 727,5 | 225,0 | 0,0 | 6 050,0 | 18 743,5 | 12 709,0 |
|  | Подпрограмма "Обеспечение жильем жителей муниципального образования "Городской округ Ногликский" | 465 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186 260,0 | 279 390,0 |
| 2 | Средства местного бюджета | 131 796,4 | 2 197,7 | 7 674,0 | 11 102,0 | 58 831,7 | 51 991,0 |
|  | Подпрограмма "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры" | 60 863,9 | 447,7 | 5 174,0 | 5 052,0 | 25 648,2 | 24 542,0 |
|  | Подпрограмма "Развитие системы градостроительного планирования" | 43 452,5 | 1 750,0 | 2 500,0 | 6 050,0 | 19 443,5 | 13 709,0 |
|  | Подпрограмма "Обеспечение жильем жителей муниципального образования "Городской округ Ногликский" | 27 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 740,0 | 13 740,0 |
| 3 | Средства внебюджетных источников (включая личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы) инвестиции) | 6 870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 870,0 |
|  | Подпрограмма "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма "Развитие системы градостроительного планирования" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма "Обеспечение жильем жителей муниципального образования "Городской округ Ногликский" | 6 870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 870,0 |

Приложение N 2

к муниципальной целевой программе

"Строительство жилья

в муниципальном образовании

«Городской округ Ногликский»

на 2010 - 2015 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»

НА 2010 - 2015 ГОДЫ"

| N пп. | Показатель | Единица измерения | Всего 2010 - 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Годовой объем ввода жилья на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» | тыс. кв. м | 19,0 | 4,4 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
| 2. | Годовой объем ввода жилья в рамках долгосрочной целевой программы Сахалинской области "Строительство жилья в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2010 - 2015 годы" | тыс. кв. м | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2,9 |
| 3. | Уровень обеспеченности населения жильем | кв. м на человека |  | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,9 | 23,0 |
| 4. | Коэффициент доступности жилья | лет |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,7 |
| 5. | Годовой объем ввода жилья для молодых семей - участников подпрограммы "Обеспечение жильем жителей муниципального образования «Городской округ Ногликский»" | тыс. кв. м | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2,9 |

- Приложение N 3

к муниципальной целевой программе

"Строительство жилья

в муниципальном образовании

«Городской округ Ногликский»

на 2010 - 2015 годы"

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» НА 2010 - 2015 ГОДЫ"

Оценка эффективности муниципальной целевой программы "Строительство жилья в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2010 - 2015 годы" (далее - Программа) будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений в жилищной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы.

Для оценки эффективности Программы используются 5 целевых индикаторов.

Оценка эффективности Программы будет производиться путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными Программой значениями на 2010 - 2015 годы (приложение N 2 к Программе).

- 1. Годовой объем ввода жилья на территории

- муниципального образования «Городской округ Ногликский»

1. Исходные данные.

При расчете значения целевого индикатора применяются данные о вводе жилья (тыс. кв. м). Источник данных - территориальное управление федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области.

2. Значения целевого индикатора.

Годовой объем ввода жилья в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» в 2013-2015 годах должен составить 4,4 тыс. кв. м.

- 2. Годовой объем ввода жилья в рамках Программы за счет средств областного бюджета

1. Исходные данные.

При расчете значения целевого индикатора применяются данные мониторинга реализации подпрограммы "Обеспечение жильем жителей муниципального образования «Городской округ Ногликский»", входящей в состав Программы.

2. Алгоритм расчета значения целевого индикатора.

Значение целевого индикатора рассчитывается на основе количества квадратных метров жилья, введенного в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» за счет реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем жителей муниципального образования «Городской округ Ногликский» и", входящей в состав настоящей Программы.

3. Значения целевого индикатора.

Количество квадратных метров жилья, введенного в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем жителей муниципального образования «Городской округ Ногликский»" составит в 2010-2015 годах - 4,4 тыс. кв. м.

- 3. Уровень обеспеченности населения жильем

1. Исходные данные.

При расчете значения целевого индикатора применяются данные об обеспеченности населения жильем. Источник данных - территориальное управление федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области (по данным формы N 1-жилфонд, утвержденной Приказом Росстата от 11.08.2009 N 168).

2. Алгоритм расчета значений целевого индикатора.

Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается территориальным управлением федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области.

В случае если на дату расчета значения целевого индикатора отсутствуют опубликованные в статистическом сборнике данные об обеспеченности населения жильем, целевой индикатор рассчитывается по формуле:

ПЛОЩ

ОЖ = ----------, где:

НАС

ОЖ - уровень обеспеченности населения жильем в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»;

ПЛОЩ - общая площадь жилищного фонда в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на конец года;

НАС - общая численность населения в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на конец года.

3. Значения целевого индикатора.

К концу 2015 года уровень обеспеченности населения жильем в среднем по муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» должен составить 23,0 кв. м на человека.

- 4. Коэффициент доступности жилья

1. Исходные данные.

При расчете значения целевого индикатора применяются следующие данные:

- средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья (в рублях в среднем за год). Рассчитывается как среднее арифметическое средних цен на первичном и вторичном рынках жилья, определяемых органом государственной статистики. Источник данных - территориальное управление федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области;

- среднедушевые денежные доходы (в рублях в месяц на человека в среднем за год). Источник данных - территориальное управление федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области;

- величина прожиточного минимума. Источник данных - Правительство Сахалинской области.

2. Алгоритм расчета значения целевого индикатора по муниципальному образованию «Городской округ Ногликский».

Значение целевого индикатора рассчитывается как отношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м к среднему годовому совокупному денежному доходу семьи из 3 человек в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» за вычетом величины прожиточного минимума.

3. Значения целевого индикатора.

К концу 2015 года коэффициент доступности жилья в среднем по муниципальному образованию «Городской округ Ногликский» - 4,7.

- 5. Годовой объем ввода жилья для молодых семей - участников Программы.

1. Исходные данные.

При расчете значения целевого индикатора применяются данные мониторинга реализации подпрограммы "Обеспечение жильем жителей муниципального образования «Городской округ Ногликский»", входящей в состав Программы.

2. Алгоритм расчета значения целевого индикатора.

Значение целевого индикатора рассчитывается на основе количества квадратных метров жилья, введенного с привлечением субсидии областного бюджета, выданной молодым семьям, участвующим в подпрограммы "Обеспечение жильем жителей муниципального образования «Городской округ Ногликский»", входящей в состав Программы.

3. Значения целевого индикатора.

Количество квадратных метров жилья, введенного в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем жителей муниципального образования «Городской округ Ногликский»" за счет средств субсидии из областного бюджета, в 2013 - 2015 годах - 4,4 тыс. кв. м.

- Приложение N 4

к муниципальной целевой программе

"Строительство жилья

в муниципальном образовании

«Городской округ Ногликский»

на 2010 - 2015 годы"

ПОДПРОГРАММА

"СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» НА 2010 - 2015 ГОДЫ"

- Паспорт подпрограммы

- "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры"

муниципальной целевой программы  "Строительство жилья в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2010 - 2015 годы"

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры" муниципальной целевой программы "Строительство жилья в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2010 - 2015 годы" (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | Постановление Правительства Сахалинской области от 03.09.2010 № 423 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Сахалинской области «Строительство жилья в Сахалинской область на 2010-2015 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Разработчик Программы | Отдел строительства и архитектуры администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Цели Подпрограммы | Обеспечение опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства |
| Задачи Подпрограммы | 1. Реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство инженерной и транспортной инфраструктурой на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский». 2. Развитие конкуренции на рынке жилищного строительства, а также обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 3. Создание эффективных механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой |
| Мероприятия Подпрограммы | Система мероприятий включает в себя: - создание условий для эффективной реализации инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство инженерной и транспортной инфраструктурой; - создание механизма по повышению эффективности расходования бюджетных средств на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры; - обеспечение разработки и внедрения схем инженерного обеспечения земельных участков; - содействие внедрению инновационных технологий в сфере строительства инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе энергосберегающих технологий; создание условий для снижения административных барьеров в жилищном строительстве |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2010 - 2015 годы |
| Исполнители Подпрограммы | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ, КУМИ, Финансовое управление; организации коммунального хозяйства, застройщики. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий – 570 744,50 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год – 8 447,70 тыс. руб.; 2012 год – 5 174,0 тыс. руб.; 2013 год – 53 250,4 тыс. руб.; 2014 год – 286 348,50 тыс. руб.; 2015 год – 217 523,90 тыс. руб. Из них по источникам: - средства областного бюджета Сахалинской области – 509 880,60 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год – 8 000 тыс. руб.; 2012 год – 0,0 тыс. руб.; 2013 год – 48 198,4 тыс. руб.; 2014 год – 260 700,30 тыс. руб.; 2015 год – 192 981,90 тыс. руб.; - средства местных бюджетов – 62 919,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год – 447,70 тыс. руб.; 2012 год – 5 174,0 тыс. руб.; 2013 год – 5 052,0 тыс. руб.; 2014 год – 25 648,20 тыс. руб.; 2015 год – 24 542,0 тыс. руб.; |
| Планируемые результаты Подпрограммы | - Создание комфортных и экономичных в использовании систем инженерного обеспечения земельных участков. - Увеличение объемов жилищного строительства. - Содействие созданию перспективных планов (схем) развития инженерной и транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» |

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

- программными методами

На сегодняшний день основными проблемами, сдерживающими темпы развития комплексной жилой застройки, остаются проблемы, связанные с отсутствием земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой. Высокая стоимость инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство инженерной и транспортной инфраструктурой на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», а также дефицитность местного бюджета не позволяет администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» эффективно управлять территориями, предусмотренными для размещения жилой застройки.

В настоящее время большинство земельных участков, пригодных для жилищного строительства, уже использовано. В массовом порядке начинается комплексное освоение площадок жилищного строительства, на которых отсутствуют инженерные коммуникации либо имеются ограниченные возможности использования существующих мощностей коммунального комплекса.

На сегодняшний день движение транспорта внутри населенных пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский» осуществляется в основном по улицам, не имеющим асфальтового покрытия. В связи с отсутствием тротуаров, пешеходное движение происходит по проезжим частям, что влечет за собой повышение риска возникновения ДТП. В связи с тем, что в поселках располагается в основном малоэтажная жилая застройка, хранение индивидуального транспорта осуществляется на внутриквартальной территории, в том числе и на проездах, и на магистральных улицах, что затрудняет проезд автомобилей.

Реализация запланированных мероприятий позволит:

- снизить количество ДТП;

- повысит уровень комфорта жизнедеятельности населения муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

- улучшит благоустройство населенных пунктов;

- повысит привлекательность инвестиционных площадок для строительства жилья;

- позволит за счет развития инженерной инфраструктуры снизить стоимость 1 м² жилья.

- 2. Основные цели, задачи и сроки реализации Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является обеспечение опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

- подготовить и реализовать инвестиционные проекты по обеспечению земельных участков под жилищное строительство инженерной и транспортной инфраструктурой на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», что приведет к значительному увеличению объемов жилищного строительства;

- создать эффективные и устойчивые организационные и финансовые механизмы обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой.

Подпрограмма рассчитана на реализацию в 2010 - 2015 годах, бюджетное финансирование с 2011 года.

- 3. Система программных мероприятий

Осуществление программных мероприятий будет направлено на обеспечение земельных участков под жилищное строительство инженерной и транспортной инфраструктурой, что позволит помочь в решении одной из основных проблем, сдерживающих рост объемов жилищного строительства, и создать условия для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства.

В рамках Подпрограммы намечено участие в отборах, организуемых Министерством строительства Сахалинской области, на реализацию мероприятий по инженерному обеспечению земельных участков под жилищное строительство инженерной и транспортной инфраструктурой, начиная с 2011 года.

Организационные мероприятия в рамках Подпрограммы будут направлены на:

- создание условий для снижения административных барьеров в жилищном строительстве;

- внедрение механизмов создания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам комплексного жилищного строительства;

- создание и обновление необходимой нормативной правовой базы, регулирующей порядок и условия целевого субсидирования бюджетных средств, порядок и условия отбора органов местного самоуправления на участие в реализации мероприятий Подпрограммы.

Успешная реализация Подпрограммы в значительной степени будет зависеть от методической помощи, которую органы государственной власти Сахалинской области будут оказывать органам местного самоуправления - участникам Подпрограммы в решении задач увеличения объемов жилищного строительства.

Перечень программных мероприятий настоящей Подпрограммы приведен в приложении N 1 к настоящей Подпрограмме.

- 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

На реализацию мероприятий Подпрограммы в течение 2011 - 2015 годов предусматривается общий объем финансирования в размере 570,75 млн. руб., в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 509,9 млн. руб.;

- бюджета муниципального образования – 60,86 млн. руб.

Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы по источникам финансирования и основным направлениям представлены в приложении N 2 к настоящей Подпрограмме.

Ежегодное финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается в пределах средств, предусматриваемых законом Сахалинской области об областном бюджете Сахалинской области на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

- 5. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает предоставление на конкурсной основе целевых субсидий из бюджета Сахалинской области на реализацию мероприятий настоящей Подпрограммы.

Информационно-разъяснительная работа, связанная с реализацией направлений Подпрограммы, организуется разработчиком Подпрограммы через печатные и электронные средства массовой информации (при обязательном участии управления информационной политики аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области), а также путем проведения отчетных совещаний и семинаров.

- 6. Оценка результативности реализации Подпрограммы

Эффективность реализации Подпрограммы и использования средств бюджетов всех уровней обеспечивается за счет:

- увеличения объемов жилищного строительства;

- создания перспективы для увеличения мощности существующих инженерных сетей;

- подготовки и внедрения инвестиционных проектов (схем) развития инженерных сетей;

- формирования системы согласованных тарифов по установлению платы за техническое присоединение к инженерным сетям;

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- создания благоприятных условий для вовлечения инвестиций в строительство инженерной и транспортной инфраструктуры;

- создания эффективных механизмов оценки и управления инвестиционными рисками.

Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы будет производиться на основе соответствующих целевых индикаторов и индикаторов оценки, установленных муниципальной целевой программой "Строительство жилья в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2010 - 2015 годы", которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики. Система индикаторов обеспечит мониторинг реализации Подпрограммы за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Успешная реализация Подпрограммы позволит обеспечить к 2015 году:

- развитие первичного рынка жилья и стабилизацию цен на жилье;

- формирование эффективных механизмов развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- привлечение частных инвестиций в жилищное строительство.

Общий объем ввода жилья за 2011 - 2015 годы составит не менее 4,4 тыс. м² общей площади, в том числе:

- в 2011 году – 0 м²;

- в 2012 году -  0 м²;

- в 2013 году – 0 м²;

- в 2014 году – 1,5 м²;

- в 2015 году – 2,9 м².

- Приложение N 1

к подпрограмме

"Строительство инженерной

и транспортной инфраструктуры"

муниципальной целевой программы

"Строительство жилья

в муниципальном образовании

«Городской округ Ногликский»

на 2010 - 2015 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

"СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» НА 2010 - 2015 ГОДЫ"

| N п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение инженерных изысканий для строительства, реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры | 2011-2014 | Отдел строительства и архитектуры |
| 2 | Подготовка проектной документации для строительства, реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры | 2011-2013 | Отдел строительства и архитектуры, ЖКХ |
| 3 | Обеспечение (строительство, реконструкция) земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой | 2011-2015 | Отдел строительства и архитектуры, ЖКХ |
| 4 | Подготовка инвестиционных проектов (схем) развития инженерных сетей | 2012-2013 | Отдел строительства и архитектуры, ЖКХ |

- Приложение N 2

к подпрограмме

"Строительство инженерной

и транспортной инфраструктуры"

муниципальной целевой программы

"Строительство жилья

в муниципальном образовании

«Городской округ Ногликский»

на 2010 - 2015 годы"

| ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" |  |  |  |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| "СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ" |  |  |  |  |  |  |  |
| НА 2010 - 2015 ГОДЫ" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Всего на 2011-2015 годы | В том числе по годам реализации Подпрограммы |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Общий объем финансирования | 570 744,50 | 8 447,70 | 5 174,00 | 53 250,40 | 286 348,50 | 217 523,90 |
|  | Всего средств областного бюджета | 509 880,60 | 8 000,00 | 0,00 | 48 198,40 | 260 700,30 | 192 981,90 |
|  | Всего средств местного бюджета | 60 863,90 | 447,70 | 5 174,00 | 5 052,00 | 25 648,20 | 24 542,00 |
| I | Выполнение инженерных изысканий для строительства, реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры | 46 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | Областной бюджет | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | Местный бюджет | 23 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1 | Проведение инженерных изысканий микрорайона №3 в пгт. Ноглики | 11 300,00 | 0,00 | 300,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | Областной бюджет | 5 500,00 | 0 | 0 | 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  | Местный бюджет | 5 800,00 | 0 | 300,00 | 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 2 | Проведение инженерных изысканий квартал №12 в пгт. Ноглики (S=10500 м²) | 11 300,00 | 0 | 300,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | Областной бюджет | 5 500,00 | 0 | 0 | 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  | Местный бюджет | 5 800,00 | 0 | 300,00 | 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 3 | Проведение инженерных изысканий квартал №13 в пгт. Ноглики | 11 000,00 | 0 | 0 | 1 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | Областной бюджет | 5 500,00 | 0 | 0 | 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  | Местный бюджет | 5 500,00 | 0 | 0 | 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 4 | Проведение инженерных изысканий квартал №15 в пгт. Ноглики (S=17390 м²) | 11 400,00 | 0 | 400,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | Областной бюджет | 5 500,00 | 0 | 0 | 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  | Местный бюджет | 5 900,00 | 0 | 400,00 | 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 5 | Проведение инженерных изысканий для строительства СОШ №2 в пгт. Ноглики | 1 000,00 | 0 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 500,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 500,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| II | Подготовка проектной документации для строительства, реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры | 30 727,20 | 0,00 | 1 943,50 | 13 436,90 | 8 210,00 | 7 136,80 |
|  | Областной бюджет | 26 832,90 | 0,00 | 0,00 | 12 720,70 | 7 377,60 | 6 734,60 |
|  | Местный бюджет | 3 894,30 | 0,00 | 1 943,50 | 716,20 | 832,40 | 402,20 |
| 1. | Разработка проектов строительства объектов и сетей инженерно-технического и транспортного обеспечения микрорайон №3 в пгт. Ноглики | 11 274,50 | 0,00 | 1 593,50 | 8 256,00 | 925,00 | 500,00 |
|  | Областной бюджет | 8 755,60 | 0,00 | 0,00 | 7 819,80 | 469,80 | 466,00 |
|  | Местный бюджет | 2 518,90 | 0,00 | 1 593,50 | 436,20 | 455,20 | 34,00 |
| 1.1 | Разработка проекта "Строительство хозяйственно-питьевого водопровода и внутриквартальных водопроводных сетей микрорайона №3 пгт. Ноглики (2,13 км)" | 2 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 1 420,50 | 0 | 0,00 | 1 420,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 1 079,50 | 0 | 1 000,00 | 79,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Разработка проекта "Строительство напорного коллектора в двухтрубном исполнении, диаметром 110 мм и самотечных внутриквартальных сетей канализации, диметром 150-200 мм, общей протяженностью 3 км микрорайон №3 в пгт. Ноглики" | 2 616,00 | 0 | 0 | 2 616,00 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 2 485,00 | 0 | 0 | 2 485,00 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 131,00 | 0 | 0 | 131,00 | 0 | 0 |
| 1.3 | Разработка проекта "Строительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении протяженностью 1,9 км, диаметром 377 мм микрорайон №3 в пгт. Ноглики" | 1 000,00 | 0 | 0 | 1 000,00 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 947,00 | 0 | 0 | 947,00 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 53,00 | 0 | 0 | 53,00 | 0 | 0 |
| 1.4 | Разработка проекта "Строительство газорегуляторного пункта (1 шт.). Строительство сетей газоснабжения низкого давления в микрорайоне №3, пгт. Ноглики" (2,6 км) | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 495,00 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Разработка проекта "Строительство блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции БКТП 6/0,4 кВ №В, ориентировочной мощностью 2×400 кВА для электроснабжения потребителей микрорайона №3" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Разработка проекта "Строительство кабельных линий электропередачи ЛЭП-6кВ для электроснабжения проектных трансформаторных подстанций (1,5 км)" | 390,00 | 0 | 0 | 390,00 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 363,00 | 0 | 0 | 363,00 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 27,00 | 0 | 0 | 27,00 | 0 | 0 |
| 1.7 | Разработка проекта "Реконструкция улично-дорожной сети микрорайона №3 пгт. Ноглики" | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 675,00 | 325,00 |
|  | Областной бюджет | 536,00 | 0 | 0 | 0 | 233,00 | 303,00 |
|  | Местный бюджет | 464,00 | 0 | 0 | 0 | 442,00 | 22,00 |
| 1.8 | Разработка проекта "Устройство пароковочных мест (наземные открытые стоянки и стоянки вдоль проездов) внутри микрорайона №3" | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
|  | Областной бюджет | 93,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,00 |
|  | Местный бюджет | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 1.9 | Разработка проекта "Строительство распределительных электрических сетей 0,4кВ микрорайона №3 в пгт. Ноглики" | 98,50 | 0 | 98,50 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 98,50 | 0 | 98,50 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Разработка проекта "Устройство очистных сооружений закрытого типа (1 шт.)" | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,00 |
|  | Областной бюджет | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,00 |
|  | Местный бюджет | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 1.11 | Разработка проекта "Реконструкция существующей канализационной насосной станции с доведением до расчетной мощности 1 160 м³/сут в микрорайоне №3 пгт. Ноглики" | 2 500,00 | 0 | 0 | 2 500,00 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 2 367,50 | 0 | 0 | 2 367,50 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 132,50 | 0 | 0 | 132,50 | 0 | 0 |
| 1.12 | Разработка проекта "Строительство блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции БКТП 6/0,4 кВ №А, ориентировочной мощностью 2×250 кВА для электроснабжения потребителей микрорайона №3" | 250,00 | 0 | 0 | 250,00 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 236,80 | 0 | 0 | 236,80 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 13,20 | 0 | 0 | 13,20 | 0 | 0 |
| 1.13 | Разработка проекта "Проведение мероприятий по модернизации существующих ТП №13, ТП №47" | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 250,00 | 0 |
|  | Областной бюджет | 236,80 | 0 | 0 | 0 | 236,80 | 0 |
|  | Местный бюджет | 13,20 | 0 | 0 | 0 | 13,20 | 0 |
| 2. | Разработка проектов строительства объектов и сетей инженерно-технического и транспортного обеспечения микрорайон №12 в пгт. Ноглики | 6 837,60 | 0 | 100,00 | 2 351,00 | 0 | 4 386,60 |
|  | Областной бюджет | 6 383,90 | 0 | 0,00 | 2 221,30 | 0 | 4 162,60 |
|  | Местный бюджет | 453,70 | 0 | 100,00 | 129,70 | 0 | 224,00 |
| 2.1 | Разработка проекта "Строительство хозяйственно-питьевого водопровода протяженностью 2 км" | 2 105,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 105,80 |
|  | Областной бюджет | 1 999,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 999,80 |
|  | Местный бюджет | 106,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,00 |
| 2.2 | Разработка проекта "Строительство внутриквартальных водопроводных сетей (2 км)" | 2 105,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 105,80 |
|  | Областной бюджет | 1 999,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 999,80 |
|  | Местный бюджет | 106,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,00 |
| 2.3 | Разработка проекта "Строительство газорегуляторного пункта (1 шт.)" | 300,00 | 0 | 0 | 300,00 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 279,00 | 0 | 0 | 279,00 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 21,00 | 0 | 0 | 21,00 | 0 | 0 |
| 2.4 | Разработка проекта "Строительство сетей газоснабжения низкого давления" (3,5 км) | 447,00 | 0 | 0,00 | 447 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 423,30 | 0 | 0,00 | 423 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 23,70 | 0 | 0,00 | 24 | 0 | 0 |
| 2.5 | Разработка проекта "Строительство блочной комплекной трансформаторной подстанции квартала 12 пгт. Ноглики" | 100,00 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 100,00 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Разработка проекта "Строительство внутриквартальных проездов и улиц в квартале 12 пгт. Ноглики" | 1 100,00 | 0 | 0 | 1 100,00 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 1 041,70 | 0 | 0 | 1 041,70 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 58,30 | 0 | 0 | 58,30 | 0 | 0 |
| 2.7 | Разработка проекта "Устройство очистных сооружений закрытого типа (1 шт.)" | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,00 |
|  | Областной бюджет | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,00 |
|  | Местный бюджет | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 2.8 | Разработка проекта "Строительство сетей канализации" | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
|  | Областной бюджет | 93,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,00 |
|  | Местный бюджет | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 2.9 | Разработка проекта "Строительство ЛЭП - 0,4 кВ (3 км)" | 504,00 | 0 | 0,00 | 504,00 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 477,30 | 0 | 0,00 | 477,30 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 26,70 | 0 | 0,00 | 26,70 | 0 | 0 |
| 3. | Разработка проектов строительства объектов и сетей инженерно-технического и транспортного обеспечения микрорайон №13 в пгт. Ноглики | 6 458,90 | 0,00 | 0,00 | 1 649,90 | 4 734,00 | 75,00 |
|  | Областной бюджет | 6 124,50 | 0,00 | 0,00 | 1 562,50 | 4 492,00 | 70,00 |
|  | Местный бюджет | 334,40 | 0,00 | 0,00 | 87,40 | 242,00 | 5,00 |
| 3.1 | Разработка проекта "Строительство хозяйственно-питьевого водопровода протяженностью 2 км" | 1 987,00 | 0 | 0 | 0 | 1 987,00 | 0 |
|  | Областной бюджет | 1 887,00 | 0 | 0 | 0 | 1 887,00 | 0 |
|  | Местный бюджет | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 |
| 3.2 | Разработка проекта "Строительство внутриквартальных водопроводных сетей (2 км)" | 1 987,00 | 0 | 0 | 0 | 1 987,00 | 0 |
|  | Областной бюджет | 1 887,00 | 0 | 0 | 0 | 1 887,00 | 0 |
|  | Местный бюджет | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 |
| 3.3 | Разработка проекта "Строительство сетей газоснабжения из полиэтиленовых труб низкого давления (3 км)" | 549,90 | 0 | 0 | 549,90 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 520,80 | 0 | 0 | 520,80 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 29,10 | 0 | 0 | 29,10 | 0 | 0 |
| 3.4 | Разраьботка проекта "Строительство внутриквартальных проездов и улиц квартала 13 пгт. Ноглики" | 1 100,00 | 0 | 0 | 1 100,00 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 1 041,70 | 0 | 0 | 1 041,70 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 58,30 | 0 | 0 | 58,30 | 0 | 0 |
| 3.5 | Разработка проекта " Строительство газорегуляторного пункта в квартале 13 пгт. Ноглики" | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 0 |
|  | Областной бюджет | 284,00 | 0 | 0 | 0 | 284,00 | 0 |
|  | Местный бюджет | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 0 |
| 3.6 | Разработка проекта "Устройство очистных сооружений закрытого типа (1 шт.)" | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,00 |
|  | Областной бюджет | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,00 |
|  | Местный бюджет | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 3.7 | Разработка проекта "Строительство сетей канализации" | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 |
|  | Областной бюджет | 93,00 | 0 | 0 | 0 | 93,00 | 0 |
|  | Местный бюджет | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 |
| 3.8 | Разработка проекта "Строительство ЛЭП - 0,4 кВ (2 км)" | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 360,00 | 0 |
|  | Областной бюджет | 341,00 | 0 | 0 | 0 | 341,00 | 0 |
|  | Местный бюджет | 19,00 | 0 | 0 | 0 | 19,00 | 0 |
| 4. | Разработка проектов строительства объектов и сетей инженерно-технического и транспортного обеспечения микрорайон №15 в пгт. Ноглики | 6 156,20 | 0,00 | 250,00 | 1 180,00 | 2 551,00 | 2 175,20 |
|  | Областной бюджет | 5 568,90 | 0,00 | 0,00 | 1 117,10 | 2 415,80 | 2 036,00 |
|  | Местный бюджет | 587,30 | 0,00 | 250,00 | 62,90 | 135,20 | 139,20 |
| 4.1 | Разработка проекта "Строительство хозяйственно-питьевого водопровода протяженностью 2 км" | 2 000,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000,20 |
|  | Областной бюджет | 1 873,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 873,00 |
|  | Местный бюджет | 127,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,20 |
| 4.2 | Разработка проекта "Строительство внутриквартальных водопроводных сетей (2 км)" | 1 981,00 | 0 | 0 | 0 | 1 981,00 | 0 |
|  | Областной бюджет | 1 876,00 | 0 | 0 | 0 | 1 876,00 | 0 |
|  | Местный бюджет | 105,00 | 0 | 0 | 0 | 105,00 | 0 |
| 4.3 | Разработка проекта "Строительство сетей газоснабжения низкого давления (3 км)" | 500,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 473,50 | 0 | 0,00 | 473,50 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 26,50 | 0 | 0,00 | 26,50 | 0 | 0 |
| 4.4 | Разработка проекта "Строительство блочной комплексной трансформаторной подстанции в квартале 15 пгт. Ноглики" | 250,00 | 0 | 250,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 250,00 | 0 | 250,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Разработка проекта "Строительство сетей газоснабжения из полиэтиленовых труб среднего давления (0,5 км)" | 50,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 47,00 | 0 | 0 | 47,00 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 3,00 | 0 | 0 | 3,00 | 0 | 0 |
| 4.6 | Разработка проекта "Строительство внутриквартальных проездов и улиц квартала 15 пгт. Ноглики" | 570,00 | 0 | 0 | 0 | 570,00 | 0 |
|  | Областной бюджет | 539,80 | 0 | 0 | 0 | 539,80 | 0 |
|  | Местный бюджет | 30,20 | 0 | 0 | 0 | 30,20 | 0 |
| 4.7 | Разработка проекта "Устройство очистных сооружений закрытого типа (1 шт.)" | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,00 |
|  | Областной бюджет | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,00 |
|  | Местный бюджет | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 4.8 | Разработка проекта "Строительство сетей канализации" | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
|  | Областной бюджет | 93,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,00 |
|  | Местный бюджет | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 4.9 | Разработка проекта "Строительство ЛЭП - 0,4 кВ (3 км)" | 630,00 | 0 | 0,00 | 630 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 596,60 | 0 | 0,00 | 597 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 33,40 | 0 | 0,00 | 33 | 0 | 0 |
| III | Обеспечение (строительство, реконструкция) земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой | 484 693,30 | 8 447,70 | 2 230,50 | 34 813,50 | 256 814,50 | 182 387,10 |
|  | Областной бюджет | 456 547,70 | 8 000,00 | 0,00 | 32 977,70 | 243 322,70 | 172 247,30 |
|  | Местный бюджет | 28 145,60 | 447,70 | 2 230,50 | 1 835,80 | 13 491,80 | 10 139,80 |
| 1. | Строительство объектов и сетей инженерно-технического и транспортного обеспечения микрорайон №3 в пгт. Ноглики | 164 607,80 | 3 328,90 | 333,80 | 8 221,70 | 139 328,50 | 13 394,90 |
|  | Областной бюджет | 155 575,40 | 3 152,40 | 0,00 | 7 795,20 | 132 058,70 | 12 569,10 |
|  | Местный бюджет | 9 032,40 | 176,50 | 333,80 | 426,50 | 7 269,80 | 825,80 |
| 1.1 | Строительство хозяйственно-питьевого водопровода и внутриквартальных сетей микрорайона №3 пгт. Ноглики" | 4 747,00 | 0 | 0 | 4 747,00 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 4 495,40 | 0 | 0 | 4 495,40 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 251,60 | 0 | 0 | 251,60 | 0 | 0 |
| 1.2 | Строительство напорного коллектора в двухтрубном исполнении, диаметром 110 мм и самотечных внутриквартальных сетей канализации, диметром 150-200 мм, общей протяженностью 3 км | 13 086,50 | 0 | 0 | 0 | 13 086,50 | 0 |
|  | Областной бюджет | 12 392,90 | 0 | 0 | 0 | 12 392,90 | 0 |
|  | Местный бюджет | 693,60 | 0 | 0 | 0 | 693,60 | 0 |
| 1.3 | Строительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении протяженностью 1,9 км, диаметром 377 мм | 105 294,70 | 0 | 0 | 0 | 105 294,70 | 0 |
|  | Областной бюджет | 99 994,70 | 0 | 0 | 0 | 99 994,70 | 0 |
|  | Местный бюджет | 5 300,00 | 0 | 0 | 0 | 5 300,00 | 0 |
| 1.4 | Строительство газорегуляторного пункта (1 шт.) | 333,80 | 0 | 333,80 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 333,80 | 0 | 333,80 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Строительство сетей газоснабжения из полиэтиленовых труб низкого давления (2,6 км) | 7 028,70 | 0 | 0 | 3 474,70 | 3 554,00 | 0 |
|  | Областной бюджет | 6 665,40 | 0 | 0 | 3 299,80 | 3 365,60 | 0 |
|  | Местный бюджет | 363,30 | 0 | 0 | 174,90 | 188,40 | 0 |
| 1.6 | Строительство блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции БКТП 6/0,4 кВ №В, ориентировочной мощностью 2×400 кВА для электроснабжения потребителей микрорайона №3 | 3 328,90 | 3 328,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 3 152,40 | 3 152,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 176,50 | 176,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Строительство кабельных линий электропередачи ЛЭП-6кВ для электроснабжения проектных трансформаторных подстанций (1,5 км) | 7 410,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 410,00 |
|  | Областной бюджет | 6 901,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 901,00 |
|  | Местный бюджет | 509,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509,00 |
| 1.8 | Реконструкция магистральных улиц общегородского назначения микрорайона №3 пгт. Ноглики, общей протяженностью 1,82 км, общей площадью 14 810 м² | 4 750,00 | 0 | 0 | 0 | 4 750,00 | 0 |
|  | Областной бюджет | 4 424,00 | 0 | 0 | 0 | 4 424,00 | 0 |
|  | Местный бюджет | 326,00 | 0 | 0 | 0 | 326,00 | 0 |
| 1.9 | Реконструкция улиц местного назначения микрорайона №3 пгт. Ноглики, общей протяженностью 0,58 км, общей площадью 3450м² | 1 425,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 425 | 0 |
|  | Областной бюджет | 1 327,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 327,00 | 0 |
|  | Местный бюджет | 98,00 | 0 | 0 | 0,00 | 98,00 | 0 |
| 1.10 | Реконструкция внутриквартальных проездов микрорайона №3 пгт. Ноглики, общей протяженностью 4,74 км, общей площадью 33200 м² | 2 850,00 | 0 | 0 | 0 | 2 850,00 | 0 |
|  | Областной бюджет | 2 654,00 | 0 | 0 | 0 | 2 654,00 | 0 |
|  | Местный бюджет | 196,00 | 0 | 0 | 0 | 196,00 | 0 |
| 1.11 | Устройство парковочных мест (наземные открытые стоянки и стоянки вдоль проездов) внутри микрорайона №3 | 1 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900,00 |
|  | Областной бюджет | 1 769,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 769,00 |
|  | Местный бюджет | 131,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,00 |
| 1.12 | Устройство сети водоотводных лотков вдоль проездов и магистральных улиц | 3 734,00 | 0 | 0 | 0 | 1 870,00 | 1 864,00 |
|  | Областной бюджет | 3 565,00 | 0 | 0 | 0 | 1 769,00 | 1 796,00 |
|  | Местный бюджет | 169,00 | 0 | 0 | 0 | 101,00 | 68,00 |
| 1.13 | Устройство очистных сооружений закрытого типа (1 шт.) | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 227,00 | 773,00 |
|  | Областной бюджет | 1 894,00 | 0 | 0 | 0 | 1 162,00 | 732,00 |
|  | Местный бюджет | 106,00 | 0 | 0 | 0 | 65,00 | 41,00 |
| 1.14 | Реконструкция существующей канализационной насосной станции с доведением до расчетной мощности 1 160 м³/сут | 1 425,00 | 0 | 0 | 0 | 1 425 | 0 |
|  | Областной бюджет | 1 327,00 | 0 | 0 | 0 | 1 327,00 | 0 |
|  | Местный бюджет | 98,00 | 0 | 0 | 0 | 98,00 | 0 |
| 1.15 | Строительство блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции БКТП 6/0,4 кВ №А, ориентировочной мощностью 2×250 кВА для электроснабжения потребителей микрорайона №3 | 2 500,00 | 0 | 0 | 0 | 2 500,00 | 0 |
|  | Областной бюджет | 2 367,50 | 0 | 0 | 0 | 2 367,50 | 0 |
|  | Местный бюджет | 132,50 | 0 | 0 | 0 | 132,50 | 0 |
| 1.16 | Проведение мероприятий по модернизации существующих ТП №13, ТП №47 | 2 794,20 | 0 | 0 | 0 | 1 346,30 | 1 447,90 |
|  | Областной бюджет | 2 646,10 | 0 | 0 | 0 | 1 275,00 | 1 371,10 |
|  | Местный бюджет | 148,10 | 0 | 0 | 0 | 71,30 | 76,80 |
| 2. | Строительство объектов и сетей инженерно-технического и транспортного обеспечения микрорайон №12 в пгт. Ноглики | 106 805,40 | 0,00 | 0,00 | 14 282,80 | 42 620,00 | 49 902,60 |
|  | Областной бюджет | 101 145,80 | 0,00 | 0,00 | 13 525,90 | 40 362,00 | 47 257,90 |
|  | Местный бюджет | 5 659,60 | 0,00 | 0,00 | 756,90 | 2 258,00 | 2 644,70 |
| 2.1 | Строительство хозяйственно-питьевого водопровода протяженностью 2 км | 5 972,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 972,80 |
|  | Областной бюджет | 5 656,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 656,30 |
|  | Местный бюджет | 316,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316,50 |
| 2.2 | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей (2 км) | 5 972,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 972,80 |
|  | Областной бюджет | 5 656,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 656,30 |
|  | Местный бюджет | 316,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316,50 |
| 2.3 | Строительство ЛЭП - 0,4 кВ в кварлтале 12 пгт. Ноглики" (2,8 км) | 17 395,90 | 0 | 0 | 8 375,90 | 9 020,00 | 0 |
|  | Областной бюджет | 16 474,00 | 0 | 0 | 7 932,00 | 8 542,00 | 0 |
|  | Местный бюджет | 921,90 | 0 | 0 | 443,90 | 478,00 | 0 |
| 2.4 | Строительство сетей газоснабжения из полиэтиленовых труб низкого давления и газораспределительного пункта" (3 км) | 3 806,90 | 0 | 0 | 3 806,90 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 3 605,20 | 0 | 0 | 3 605,20 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 201,70 | 0 | 0 | 201,70 | 0 | 0 |
| 2.5 | Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции в квартале 12 пгт. Ноглики" | 2 100,00 | 0 | 0 | 2 100,00 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 1 988,70 | 0 | 0 | 1 988,70 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 111,30 | 0 | 0 | 111,30 | 0 | 0 |
| 2.6 | Строительство внутриквартальных проездов и улиц в квартале 12 пгт. Ноглики" (2,1 км) | 69 787,00 | 0 | 0 | 0 | 33 600,00 | 36 187,00 |
|  | Областной бюджет | 66 089,10 | 0 | 0 | 0 | 31 820,00 | 34 269,10 |
|  | Местный бюджет | 3 697,90 | 0 | 0 | 0 | 1 780,00 | 1 917,90 |
| 2.7 | Устройство очистных сооружений закрытого типа (1 шт.) | 570,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,00 |
|  | Областной бюджет | 539,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539,80 |
|  | Местный бюджет | 30,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,20 |
| 2.8 | Строительство сетей канализации | 1 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200,00 |
|  | Областной бюджет | 1 136,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 136,40 |
|  | Местный бюджет | 63,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,60 |
| 3. | Строительство объектов и сетей инженерно-технического и транспортного обеспечения микрорайон №13 в пгт. Ноглики | 99 156,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 600,00 | 60 556,60 |
|  | Областной бюджет | 93 853,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 558,00 | 57 295,30 |
|  | Местный бюджет | 5 303,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042,00 | 3 261,30 |
| 3.1 | Строительство хозяйственно-питьевого водопровода протяженностью 2 км | 5 972,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 972,80 |
|  | Областной бюджет | 5 656,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 656,30 |
|  | Местный бюджет | 316,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316,50 |
| 3.2 | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей (2 км) | 5 972,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 972,80 |
|  | Областной бюджет | 5 656,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 656,30 |
|  | Местный бюджет | 316,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316,50 |
| 3.3 | Строительство внутриквартальных проездов и улиц в квартале 13 пгт. Ноглики" | 69 786,00 | 0 | 0 | 0 | 33 600,00 | 36 186,00 |
|  | Областной бюджет | 66 089,00 | 0 | 0 | 0 | 31 820,00 | 34 269,00 |
|  | Местный бюджет | 3 697,00 | 0 | 0 | 0 | 1 780,00 | 1 917,00 |
| 3.4 | Строительство сетей газоснабжения из полиэтиленовых труб низкого давления (3 км) | 4 100,00 | 0 | 0 | 0 | 4 100,00 | 0 |
|  | Областной бюджет | 3 882,70 | 0 | 0 | 0 | 3 882,70 | 0 |
|  | Местный бюджет | 217,30 | 0 | 0 | 0 | 217,30 | 0 |
| 3.5 | Строительство газорегуляторного пункта в квартале 13 пгт. Ноглики | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 900,00 | 0 |
|  | Областной бюджет | 855,30 | 0 | 0 | 0 | 855,30 | 0 |
|  | Местный бюджет | 44,70 | 0 | 0 | 0 | 44,70 | 0 |
| 3.6 | Строительство ЛЭП - 0,4 кВ в кварлтале 13 пгт. Ноглики" | 9 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 100,00 |
|  | Областной бюджет | 8 617,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 617,70 |
|  | Местный бюджет | 482,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482,30 |
| 3.7 | Устройство очистных сооружений закрытого типа (1 шт.) | 1 425,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 425,00 |
|  | Областной бюджет | 1 327,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 327,00 |
|  | Местный бюджет | 98,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,00 |
| 3.8 | Строительство сетей канализации | 1 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900,00 |
|  | Областной бюджет | 1 769,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 769,00 |
|  | Местный бюджет | 131,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,00 |
| 4. | Строительство объектов и сетей инженерно-технического и транспортного обеспечения микрорайон №15 в пгт. Ноглики | 108 541,00 | 0,00 | 1 433,00 | 12 309,00 | 36 266,00 | 58 533,00 |
|  | Областной бюджет | 101 125,60 | 0,00 | 0,00 | 11 656,60 | 34 344,00 | 55 125,00 |
|  | Местный бюджет | 7 415,40 | 0,00 | 1 433,00 | 652,40 | 1 922,00 | 3 408,00 |
| 4.1 | Строительство хозяйственно-питьевого водопровода протяженностью 2 км | 2 375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 375,00 |
|  | Областной бюджет | 2 212,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 212,00 |
|  | Местный бюджет | 163,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,00 |
| 4.2 | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей (2 км) | 2 375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 375,00 |
|  | Областной бюджет | 2 212,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 212,00 |
|  | Местный бюджет | 163,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,00 |
| 4.3 | Строительство газорегуляторного пункта (1 шт.) | 5 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 700,00 |
|  | Областной бюджет | 5 308,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 308,00 |
|  | Местный бюджет | 392,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392,00 |
| 4.4 | Строительство сетей газоснабжения из полиэтиленовых труб низкого давления (3 км) | 7 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 600,00 |
|  | Областной бюджет | 7 078,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 078,00 |
|  | Местный бюджет | 522,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522,00 |
| 4.5 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ в квартале 15 пгт. Ноглики (6 км) | 12 309,00 | 0 | 0 | 12 309,00 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 11 656,60 | 0 | 0 | 11 656,60 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 652,40 | 0 | 0 | 652,40 | 0 | 0 |
| 4.6 | Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции в квартале 15 пгт. Ноглики" | 1 433,00 | 0 | 1 433 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 1 433,00 | 0 | 1 433 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 | Реконструкция улиц квартала 15 пгт. Ноглики, общей протяженностью 3,4 км | 75 324,00 | 0 | 0 | 0 | 36 266,00 | 39 058,00 |
|  | Областной бюджет | 71 332,00 | 0 | 0 | 0 | 34 344,00 | 36 988,00 |
|  | Местный бюджет | 3 992,00 | 0 | 0 | 0 | 1 922,00 | 2 070,00 |
| 4.8 | Строительство очистных сооружений закрытого типа (1 шт.) | 1 425,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 425,00 |
|  | Областной бюджет | 1 327,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 327,00 |
|  | Местный бюджет | 98,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,00 |
| 5. | Строительство объектов и сетей инженерно-технического и транспортного обеспечения жилой застройки в пгт. Ноглики | 5 582,50 | 5 118,80 | 463,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 4 847,60 | 4 847,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 734,90 | 271,20 | 463,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Строительство инженерных сетй к 18 квартирным жилым домам №7,9 на участке №7 в пгт. Ноглики | 3 852,00 | 3 852,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 3 647,90 | 3 647,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 204,10 | 204,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Строительство инженерных сетй к 24 квартирному жилому дому №6 на участке №5 в пгт. Ноглики | 1 266,80 | 1 266,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 1 199,70 | 1 199,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 67,10 | 67,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | ДДУ 190 мест в пгт. Ноглики, устройстройство наружной канализации | 463,70 | 0 | 463,70 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 463,70 | 0 | 463,70 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Подготовка инвестиционных проектов (схем) развития инженерных сетей | 9 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 324,00 | 8 000,00 |
|  | Областной бюджет | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|  | Местный бюджет | 5 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 324,00 | 4 000,00 |
| 1 | Подготовка инвестиционных проектов (схем) развития инженерных сетей в пгт. Ноглики | 1 324,00 | 0 | 0 | 0 | 1 324,00 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
|  | Местный бюджет | 1 324,00 | 0 | 0 | 0 | 1 324,00 | 0 |
| 2 | Подготовка инвестиционных проектов (схем) развития инженерных сетей с. Горячие Ключи | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000,00 |
|  | Областной бюджет | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000,00 |
|  | Местный бюджет | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000,00 |
| 3 | Подготовка инвестиционных проектов (схем) развития инженерных сетей с Вал | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000,00 |
|  | Областной бюджет | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500,00 |
|  | Местный бюджет | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500,00 |
| 4 | Подготовка инвестиционных проектов (схем) развития инженерных сетей с. Ныш | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000,00 |
|  | Областной бюджет | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000,00 |
|  | Местный бюджет | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000,00 |
| 5 | Подготовка инвестиционных проектов (схем) развития инженерных сетей с. Даги | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000,00 |
|  | Областной бюджет | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 |
|  | Местный бюджет | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 |
| -------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |
| <*> Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом Сахалинской области об областном бюджете Сахалинской области на соответствующий финансовый год, и может корректироваться. |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 5

к муниципальной целевой программе

"Строительство жилья

в муниципальном образовании

«Городской округ Ногликский»

на 2010 - 2015 годы"

ПОДПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» НА 2010 - 2015 ГОДЫ"

- Паспорт подпрограммы

- "Развитие системы градостроительного планирования"

муниципальной целевой программы  "Строительство жилья в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2010 - 2015 годы"

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма "Развитие системы градостроительного планирования" муниципальной целевой программы "Строительство жилья в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2010 - 2015 годы" (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | Постановление Правительства Сахалинской области от 03.09.2010 № 423 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Сахалинской области «Строительство жилья в Сахалинской область на 2010-2015 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Разработчик Программы | Отдел строительства и архитектуры администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Цели Подпрограммы | 1. Создание системы градостроительного планирования, обеспечивающей эффективное использование и устойчивое развитие территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» с учетом программ социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Ногликский». 2. Повышение эффективности и качества управленческих решений |
| Задачи Подпрограммы | 1. Обеспечение подготовки и утверждения в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации: - документов территориального планирования муниципального образования «Городской округ Ногликский»: генеральные планы пгт. Ноглики, с. Вал, с. Горячие Ключи, с. Ныш, с. Венское, с Катангли, с. Даги; - планов реализации документов территориального планирования; - правил землепользования и застройки; - документации по планировке и межеванию территории в отношении элементов планировочной структуры (жилых районов, микрорайонов, кварталов) населенных пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский». 2. Обеспечение эффективного использования территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» с документами территориального планирования, документацией по планировке территории, правилами землепользования и застройки. 3. Обеспечение подготовки нормативной правовой базы, способствующей эффективной реализации документов территориального планирования, документации по планировке территории, правил землепользования и застройки. 4. Планирование развития территорий жилой застройки с учетом границ территорий объектов культурного наследия и зон с особыми условиями использования территории. 5. Улучшение условий жизнедеятельности населения при рациональном зонировании и планировочной организации жилых территорий с обеспечением нормативного уровня благоустройства и санитарно-гигиенического состояния территории, транспортной и пешеходной доступности объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также рационального размещения объектов малого предпринимательства. 6. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в целях повышения деловой активности и инвестиционной привлекательности территории муниципального образования «Городской округ Ногликский». 7. Сокращение и упрощение административных процедур на этапах инвестиционного периода в строительстве |
| Мероприятия Подпрограммы | Система мероприятий включает в себя: - создание и обновление топографических карт населенных пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский» в масштабах 1:5000, 1:2000; - совершенствование законодательной и нормативной правовой базы в области градостроительной деятельности; - подготовка и утверждение документов территориального планирования и документации по планировке и межеванию территорий муниципальных образований; - подготовка методических рекомендаций и схем планировочных ограничений к генеральным планам населенных пунктов; - подготовка и утверждение правил землепользования и застройки муниципального образования «Городской округ Ногликский»; - поисково-разведочное бурение |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2010 - 2015 годы |
| Исполнители Подпрограммы | Отдел строительства и архитектуры; КУМИ |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий – 81 180 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год – 1 975,0 тыс. руб.; 2012 год – 2 500,0 тыс. руб.; 2013 год – 12 100,0 тыс. руб.; 2014 год – 38 187,0 тыс. руб.; 2015 год – 26 418,0 тыс. руб. Из них по источникам: - средства областного бюджета Сахалинской области – 35 319,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год – 225,0 тыс. руб.; 2012 год –0,0 тыс. руб.; 2013 год – 6 050,0 тыс. руб.; 2014 год –18 744,0 тыс. руб.; 2015 год – 12 709,0 тыс. руб.; - средства местных бюджетов – 40 544 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год – 1 750,0 тыс. руб.; 2012 год – 2 500,0 тыс. руб.; 2013 год – 6 050,0 тыс. руб.; 2014 год – 19 444,0 тыс. руб.; 2015 год – 13 209,0 тыс. руб. |
| Планируемые результаты Подпрограммы | 1. Создание системы управления развитием территории муниципального образования «Городской округ Ногликский». 2. Совершенствование существующей нормативной правовой базы для осуществления всех видов градостроительной деятельности. 3. Создание научно-методических территориально-планировочных основ для стратегического планирования развития муниципального образования «Городской округ Ногликский». 4. Согласование взаимных интересов Российской Федерации, Сахалинской области и муниципального образования «Городской округ Ногликский» в сфере территориального планирования в пределах подведомственных территорий. 5. Создание благоприятной и безопасной среды жизнедеятельности населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» и обеспечение эффективного развития производства и охраны окружающей среды. 6. Привлечение инвестиций в жилищное строительство, в строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктур, в развитие новых производственных комплексов в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский». 7. Обеспечение публичности и открытости процесса преобразования среды жизнедеятельности и планирования строительства объектов капитального строительства в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» |

- Содержание проблемы и обоснование

- необходимости ее решения программными методами

Прочной градостроительной основой для эффективного социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Ногликский» на долгосрочную перспективу, направленную на повышение качества жизни населения и конкурентоспособности территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», являются документы территориального планирования.

В основе долгосрочного территориального планирования лежат принципы устойчивого развития территории, которые предполагают обеспечение роста экономики муниципального образования «Городской округ Ногликский» с выделением основных приоритетных направлений, повышение инвестиционной привлекательности территории, повышение уровня жизни населения и условий его проживания, достижение экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов.

В рамках формирования основы эффективного механизма градорегулирования обеспечено:

- разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

- выполнение научно-исследовательских и методических работ в области градостроительной деятельности;

- разработка документов территориального планирования - генеральных планов населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

- проведение работ по обновлению топографических карт и планов в масштабе 1:2000, 1:5000;

- организация работ по подготовке правил землепользования и застройки муниципального образования.

По состоянию на 1 октября 2010 года в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» утверждены следующие документы территориального планирования:

- Генеральный план пгт. Ноглики.

- Генеральный план муниципального образования «Городской округ Ногликский».

- Проект планировки части территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», пгт. Ноглики, микрорайон №3.

В целях дальнейшего развития системы градорегулирования необходимо продолжить целенаправленную работу по подготовке и обновлению документов территориального планирования, в части подготовки генеральных планов населенных пунктов, документации по планировке и межеванию территорий, определенных под развитие жилой застройки, созданию и обновлению топографических карт и планов масштаба 1:2000 и 1:5000, проведение изыскательских работ.

Достижение поставленных целей возможно осуществить программными методами, что позволит оперативно и квалифицировано решить поставленные задачи в области градорегулирования, последовательно и планомерно выстраивать систему перспективных действий по развитию территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», создавать отвечающую современным требованиям систему градостроительного регулирования в условиях рыночной экономики.

- 2. Основные цели, задачи и сроки реализации Подпрограммы

Целями реализации Подпрограммы являются:

- обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

- создание безопасной и благоприятной среды жизнедеятельности человека и ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

- эффективное вовлечение средств бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» в реализацию проектов комплексного освоения земельных участков, в целях развития жилищного строительства, включая малоэтажное;

- создание благоприятного инвестиционного климата для реализации инвестиционных проектов, способствующих социально-экономическому развитию муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

- рациональное и эффективное использование территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», создание предпосылок для застройки и благоустройства территорий населенных пунктов, сохранение и восстановление объектов историко-культурного наследия;

- создание инвестиционно привлекательных условий для привлечения средств застройщиков в развитие рынка строительства нового жилья;

- снижение сроков формирования земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Достичь указанных целей позволит решение следующих задач:

- формирование современного механизма градостроительного планирования;

- определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территорий;

- формирование эффективного рынка земельных участков в соответствии с документацией по планировке территории;

- вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых неэффективно муниципальных земельных участков, в том числе с помощью Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства;

- формирование комфортной среды жизнедеятельности в населенных пунктах области, включая развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения.

- 3. Система программных мероприятий

Решение поставленных задач будет обеспечено путем реализации комплекса нормативно-правовых, организационных, финансовых мер и мероприятий по следующим основным направлениям:

- совершенствование законодательной и нормативной правовой базы в области регулирования градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

- обеспечение подготовки генеральных планов населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», проектов планировки и межевания территорий, топографических карт и планов.

Мероприятия Подпрограммы предусматривают выполнение следующих видов работ:

- подготовка (корректировка) генеральных планов населенных пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский», проектов планировки и межевания территорий в целях развития жилищного строительства;

- подготовка и обновление топографических карт и планов.

- разработка и корректировка правил землепользования и застройки;

- разработка и корректировка планировочной документации;

- проведение инженерных изысканий в области обеспечения территорий источниками водоснабжения.

Подробное описание мероприятий приведено в приложении N 2 к настоящей Подпрограмме.

- 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

На реализацию мероприятий Подпрограммы в течение 2011 - 2015 годов предусматривается общий объем финансирования в размере 81,18 млн. руб., в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 37,73 млн. руб.;

- местного бюджета – 43,45 млн. руб.

Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы по источникам финансирования и основным направлениям представлены в приложении N 1 к настоящей Подпрограмме.

- 5. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает участие в отборах, проводимых Министерством строительства Сахалинской области, на предоставление средств из областного бюджета на подготовку (корректировку) генеральных планов населенных пунктов, проектов планировки и межевания территорий, подготовку и обновление топографических карт и планов, правил землепользования и застройки, проведение инженерных изысканий в соответствии с Порядками отбора муниципальных образований, утвержденными Правительством Сахалинской области.

Информационно-разъяснительная работа, связанная с реализацией направлений Подпрограммы, организуется разработчиком Подпрограммы через печатные и электронные средства массовой информации.

- 6. Оценка результативности реализации Подпрограммы

В процессе осуществления градостроительной деятельности в соответствии с документами территориального планирования, которые разработаны на основе принципов устойчивого развития территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», будет достигнут как социально-экономический, так и экологический эффекты, которые будут выражены в следующем:

- обеспечение публичности и открытости процесса территориального планирования и предоставления земельных участков для строительства в муниципальном образовании;

- активизация инвестиционного процесса на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

- обеспечение администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский», физических и юридических лиц достоверной информацией о среде жизнедеятельности, ее предполагаемых изменениях, в том числе об ограничениях использования территорий и объектов недвижимости в градостроительстве;

- повышение качества жизни населения;

- улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» за счет установления в документах территориального планирования и документации по планировке территории градостроительных ограничений использования особо охраняемых природных территорий, территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проектирования размещения экологически вредных предприятий с максимально возможным внедрением современных технологий, обеспечивающих минимизацию выбросов вредных веществ в воздушный и водный бассейны;

- повышение качества принятия управленческих решений в градостроительстве.

Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы будет производиться на основе соответствующих целевых индикаторов и индикаторов оценки, установленных муниципальной целевой программой "Строительство жилья в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2010 - 2015 годы", которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики. Система индикаторов обеспечит мониторинг реализации Подпрограммы за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Мониторинг реализации Подпрограммы будет проводиться отделом строительства и архитектуры муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих основных результатов:

- сформировать современный механизм градостроительного планирования;

- развить систему законодательных и нормативно-правовых актов в области регулирования градостроительной деятельности на территории муниципального образования «городской округ Ногликский»;

- создать эффективный рынок земельных участков в соответствии с документацией по планировке территории;

- вовлечь в проекты жилищного строительства неиспользуемые или используемые неэффективно государственные и муниципальные земельные участки, в том числе с помощью Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства;

- обеспечить устойчивое развитие территорий с учетом требований безопасности для осуществления жизнедеятельности населения.

Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделенных на ее реализацию средств бюджетов всех уровней будет обеспечиваться:

- созданием условий для эффективного вовлечения средств бюджета Сахалинской области в реализацию проектов комплексного освоения земельных участков в целях развития жилищного строительства, включая малоэтажное жилье;

- созданием благоприятного инвестиционного климата для реализации инвестиционных проектов, способствующих социально-экономическому развитию муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

- рациональным и эффективным использованием территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», созданием предпосылок для застройки и благоустройства территорий населенных пунктов, сохранением и восстановлением объектов историко-культурного наследия;

- подготовкой инновационных предложений для привлечения средств застройщиков в развитие рынка строительства нового жилья;

- повышением качества и снижением сроков формирования земельных участков для их комплексного освоения в целях развития жилищного строительства.

Достижение указанных результатов в значительной степени повысит привлекательность территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» для проживания и, соответственно, будет способствовать социально-экономическому развитию региона в целом.

Приложение N 1

к подпрограмме

"Развитие системы

градостроительного планирования"

муниципальной целевой программы

"Строительство жилья

в муниципальном образовании

«Городской округ Ногликский»

на 2010 - 2015 годы"

| ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ" НА 2010-2015 ГОДЫ" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Всего за 2011-2015 годы | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Общий объем финансирования | 81 180 | 1 975 | 2 500 | 12 100 | 38 187 | 26 418 |
|  | Всего средств областного бюджета | 37 728 | 225 | 0 | 6 050 | 18 744 | 12 709 |
|  | Всего средств местного бюджета | 43 453 | 1 750 | 2 500 | 6 050 | 19 444 | 13 709 |
| 1 | Долевое участие в подготовке (корректировке) генеральных планов пунктов муниципального образования "Городской округ Ногликский", проектов планировки территорий | 87 508 | 1 975 | 2 500 | 10 636 | 29 951 | 14 618 |
|  | Всего средств областного бюджета | 27 828 | 225 | 0 | 5 318 | 14 976 | 7 309 |
|  | Всего средств местного бюджета | 31 853 | 1 750 | 2 500 | 5 318 | 14 976 | 7 309 |
| Генеральные планы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Корректировка Генерального плана муниципального образования "Городской округ Ногликский" | 6 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 334 |
|  | Всего средств областного бюджета | 3 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 167 |
|  | Всего средств местного бюджета | 3 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 167 |
| 1.2 | Корректировка Генерального плана пгт. Ноглики | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
|  | Всего средств областного бюджета | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
|  | Всего средств местного бюджета | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
| 1.3 | Разработка генерального плана, совмещенного с проектом планировки, с. Вал муниципального образования "Городской округ Ногликский" | 1 095 | 0 | 1 095 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего средств местного бюджета | 1 095 | 0 | 1 095 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Разработка генерального плана с. Горячие Ключи | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего средств местного бюджета | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Разработка генерального плана, совмещенного с проектом планировки, с. Венское муниципального образования "Городской округ Ногликский" | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
|  | Всего средств областного бюджета | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
|  | Всего средств местного бюджета | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 1.6 | Разработка генерального плана, совмещенного с проектом планировки, с. Даги муниципального образования "Городской округ Ногликский" | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 |
|  | Всего средств областного бюджета | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
|  | Всего средств местного бюджета | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| Проекты планировки территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Разработка проекта планировки с. Ныш | 12 612 | 0 | 0 | 0 | 6 306 | 6 306 |
|  | Всего средств областного бюджета | 3 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 153 |
|  | Всего средств местного бюджета | 3 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 153 |
| 1.8 | Разработка проекта планировки с. Горячие Ключи | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего средств областного бюджета | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего средств местного бюджета | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пгт. Ноглики |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Проект планировки части территории муниципального образования "Городской округ Ногликский", пгт. Ноглики, микрорайон №1 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего средств местного бюджета | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Проект планировки части территории муниципального образования "Городской округ Ногликский", пгт. Ноглики, микрорайон №2 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
|  | Всего средств областного бюджета | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
|  | Всего средств местного бюджета | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| 1.11 | Проект планировки части территории муниципального образования "Городской округ Ногликский", пгт. Ноглики, квартал №1, квартал №2, квартал №3 | 4 818 | 0 | 0 | 3 818 | 1 000 | 0 |
|  | Всего средств областного бюджета | 2 409 | 0 | 0 | 1 909 | 500 | 0 |
|  | Всего средств местного бюджета | 2 409 | 0 | 0 | 1 909 | 500 | 0 |
| 1.12 | Проект планировки части территории муниципального образования "Городской округ Ногликский", пгт. Ноглики, квартал №4, квартал №5, квартал №6 | 12 933 | 0 | 0 | 0 | 12 933 | 0 |
|  | Всего средств областного бюджета | 6 467 | 0 | 0 | 0 | 6 467 | 0 |
|  | Всего средств местного бюджета | 6 467 | 0 | 0 | 0 | 6 467 | 0 |
| 1.13 | Проект планировки части территории муниципального образования "Городской округ Ногликский", пгт. Ноглики, квартал №7, квартал №8 | 4 818 | 0 | 0 | 0 | 4 818 | 0 |
|  | Всего средств областного бюджета | 2 409 | 0 | 0 | 0 | 2 409 | 0 |
|  | Всего средств местного бюджета | 2 409 | 0 | 0 | 0 | 2 409 | 0 |
| 1.14 | Проект планировки части территории муниципального образования "Городской округ Ногликский", пгт. Ноглики, квартал №10, квартал №11, квартал Новосел | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 |
|  | Всего средств областного бюджета | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
|  | Всего средств местного бюджета | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| 1.15 | Проект планировки части территории муниципального образования "Городской округ Ногликский", пгт. Ноглики, квартал 12 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего средств местного бюджета | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16 | Проект планировки части территории муниципального образования "Городской округ Ногликский", пгт. Ноглики, квартал №13 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |
|  | Всего средств областного бюджета | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
|  | Всего средств местного бюджета | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 1.17 | Проект планировки части территории муниципального образования "Городской округ Ногликский", пгт. Ноглики, квартал 15 | 475 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего средств местного бюджета | 475 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18 | Проект планировки части территории муниципального образования "Городской округ Ногликский", пгт. Ноглики, квартал ОГРЭ | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |
|  | Всего средств областного бюджета | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
|  | Всего средств местного бюджета | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 1.19 | Проект планировки части территории муниципального образования "Городской округ Ногликский", пгт. Ноглики, микрорайон УЖД | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 |
|  | Всего средств областного бюджета | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
|  | Всего средств местного бюджета | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| 1.20 | Проект планировки части территории муниципального образования "Городской округ Ногликский", пгт. Ноглики, квартал №14 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
|  | Всего средств областного бюджета | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
|  | Всего средств местного бюджета | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 1.21 | Проект линий регулирования застройки улично-дорожной сети в пгт. Ноглики (район Центральный) | 1 105 | 0 | 1 105 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего средств местного бюджета | 1 105 | 0 | 1 105 | 0 | 0 | 0 |
| 1.22 | Местные нормативы градостроительного проектирования | 4 818 | 0 | 0 | 4 818 | 0 | 0 |
|  | Всего средств областного бюджета | 2 409 | 0 | 0 | 2 409 | 0 | 0 |
|  | Всего средств местного бюджета | 2 409 | 0 | 0 | 2 409 | 0 | 0 |
| 2 | Долевое участие в подготовке и обновлении топографических карт и планов населенных пунктов муниципального образования "Городской округ Ногликский" в масштабах 1:5000, 1:2000 | 9 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 800 |
|  | Всего средств областного бюджета | 4 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 900 |
|  | Всего средств местного бюджета | 4 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 900 |
| 2.1 | Обновление топографических карт пгт. Ноглики в масштабе 1:2000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 |
|  | Всего средств областного бюджета | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
|  | Всего средств местного бюджета | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| 2.2 | Обновление топографических карт с. Вал в масштабе 1:2000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
|  | Всего средств областного бюджета | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
|  | Всего средств местного бюджета | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 2.3 | Обновление топографических карт с. Ныш в масштабе 1:2000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
|  | Всего средств областного бюджета | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
|  | Всего средств местного бюджета | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 2.4 | Обновление топографических карт с. Горячие Ключи в масштабе 1:2000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
|  | Всего средств областного бюджета | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
|  | Всего средств местного бюджета | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 2.5 | Подготовка топографических карт с. Венское в масштабе 1:2000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
|  | Всего средств областного бюджета | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
|  | Всего средств местного бюджета | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 2.6 | Подготовка топографических карт с. Даги в масштабе 1:2000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
|  | Всего средств областного бюджета | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
|  | Всего средств местного бюджета | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 2.7 | Подготовка топографических карт с. Катангли в масштабе 1:2000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
|  | Всего средств областного бюджета | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
|  | Всего средств местного бюджета | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 2.8 | Создание цифровой топографической основы населенных пунктов муниципального образования "Городской округ Ногликский" | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
|  | Всего средств областного бюджета | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
|  | Всего средств местного бюджета | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 3 | Долевое участие в подготовке правил землепользования и застройки | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1 000 |
|  | Всего средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего средств местного бюджета | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1 000 |
| 3.1 | Разработка Правил землепользования и застройки в части территорий с. Даги, Венское муниципального образования "Городской округ Ногликский" | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |
|  | Всего средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего средств местного бюджета | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |
| 3.2 | Корректировка Правил землепользования и застройки в части территорий муниципального образования "Городской округ Ногликский" | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
|  | Всего средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего средств местного бюджета | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| 4 | Мероприятия по оценке опасности наводнений и воздействия русловых процессов на территории населенных пунктов муниципального образования "Городской округ Ногликский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Выполнение работ по строительству берегоукрепительных сооружений р. Тымь на территории муниципального образования "Городской округ Ногликский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | Разработка проекта "Строительство берегоукрепительных сооружений р. Тымь на территории муниципального образования "Городской округ Ногликский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | Выполнение работ по объекту "Строительство берегоукрепительных сооружений р. Тымь на территории муниципального образования "Городской округ Ногликский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Долевое участие в выполнении инженерных изысканий, поисково-разведочных работ в области обеспечения территорий, определенных под развитие жилой застройки источниками водоснабжения | 10 000 | 0 | 0 | 1 464 | 7 536 | 1 000 |
|  | Всего средств областного бюджета | 5 000 | 0 | 0 | 732 | 3 768 | 500 |
|  | Всего средств местного бюджета | 5 000 | 0 | 0 | 732 | 3 768 | 500 |
| 5.1 | Выполнение инженерных изысканий, поисково-разведочных работ в области обеспечения территорий пгт. Ноглики, определенных под развитие жилой застройки источниками водоснабжения | 8 000 | 0 | 0 | 1 464 | 6 536 | 0 |
|  | Всего средств областного бюджета | 4 000 | 0 | 0 | 732 | 3 268 | 0 |
|  | Всего средств местного бюджета | 4 000 | 0 | 0 | 732 | 3 268 | 0 |
| 5.2 | Выполнение инженерных изысканий, поисково-разведочных работ в области обеспечения территорий с. Ныш, определенных под развитие жилой застройки источниками водоснабжения | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
|  | Всего средств областного бюджета | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
|  | Всего средств местного бюджета | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 5.3 | Выполнение инженерных изысканий, поисково-разведочных работ в области обеспечения территорий с. Вал, определенных под развитие жилой застройки источниками водоснабжения | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
|  | Всего средств областного бюджета | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
|  | Всего средств местного бюджета | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |

Приложение N 2

к подпрограмме

"Развитие системы

градостроительного планирования"

муниципальной целевой программы

"Строительство жилья

в муниципальном образовании

«Городской округ Ногликский»

на 2010 - 2015 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» НА 2010 - 2015 ГОДЫ"

| № п/п | Наименование направления Подпрограммы | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Долевое участие в подготовке корректировке) генеральных планов населенных пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский», проектов планировки территорий | - Участие в ежегодных отборах на участие в реализации подпрограммы «Развитие системы градостроительного планирования» долгосрочной целевой программы Сахалинской области «Строительство жилья в Сахалинской области на 2010-2015 годы» (далее – Подпрограмма). - Предоставление отчетности об использовании бюджетных средств, выделенных по итогам отборов. | 2011-2015 годы | Отдел строительства и архитектуры |
| 2. | Долевое участие в подготовке и обновлении топографических карт и планов населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования Городской округ Ногликский», в масштабах 1:5000, 1:2000: | - Участие в ежегодных отборах на участие в реализации подпрограммы «Развитие системы градостроительного планирования» долгосрочной целевой программы Сахалинской области «Строительство жилья в Сахалинской области на 2010-2015 годы» (далее – Подпрограмма). - Предоставление отчетности об использовании бюджетных средств, выделенных по итогам отборов. | 2011-2015 годы | Отдел строительства и архитектуры |
| 3. | Долевое участие в подготовке правил землепользования и застройки |  |  | Отдел строительства и архитектуры, КУМИ |
| 4. | Мероприятия по оценке опасности наводнений и воздействия русловых процессов на территории населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования Городской округ Ногликский» | - Разработка проекта строительства берегоукрепительных сооружений р. Тымь на территории муниципального образования "Городской округ Ногликский". - Строительство берегоукрепительных сооружений р. Тымь на территории муниципального образования "Городской округ Ногликский". I этап – пгт. Ноглики. | 2011-2015 годы | Отдел строительства и архитектуры, ЖКХ |
| 5. | Долевое участие в выполнении инженерных изысканий, поисково-разведочные работы в области обеспечения территорий, определенных под развитие жилой застройки источниками водоснабжения: | - Участие в ежегодных отборах на участие в реализации подпрограммы «Развитие системы градостроительного планирования» долгосрочной целевой программы Сахалинской области «Строительство жилья в Сахалинской области на 2010-2015 годы» (далее – Подпрограмма). - Предоставление отчетности об использовании бюджетных средств, выделенных по итогам отборов. | 2011-2015 годы | Отдел строительства и архитектуры, КУМИ, ЖКХ |

- Приложение N 6

к муниципальной целевой программе

"Строительство жилья

в муниципальном образовании

«Городской округ Ногликский»

на 2010 - 2015 годы",

ПОДПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» НА 2010 - 2015 ГОДЫ"

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

- "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» НА 2010 - 2015 ГОДЫ"

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма "Обеспечение жильем жителей муниципального образования «Городской округ Ногликский»" муниципальной целевой программы "Строительство жилья в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2010 - 2015 годы" (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | Постановление Правительства Сахалинской области от 03.09.2010 № 423 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Сахалинской области «Строительство жилья в Сахалинской область на 2010-2015 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Разработчик Программы | Отдел строительства и архитектуры администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Цели Подпрограммы | - Увеличение объемов жилищного строительства. - Решение жилищных проблем граждан, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, с привлечением средств граждан данной категории для строительства жилья. - Поддержка молодых семей и молодых ученых в строительстве и приобретении жилья для стимулирования и закрепления положительных тенденций в изменении демографической ситуации в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский», а также для закрепления молодых специалистов и ученых на рабочих местах. - Обеспечение привлекательности работы в бюджетной сферы путем поддержки работников бюджетной сферы и гражданских служащих в строительстве жилья; в предоставлении служебного жилья |
| Задачи Подпрограммы | - Создание системы адресной поддержки различных категорий граждан в решении жилищной проблемы. - Формирование организационных и финансовых механизмов, обеспечивающих доступность строительства жилья. - Развитие строительной отрасли, содействие внедрению инновационных технологий в сфере жилищного строительства, стабилизация и снижение цен на рынке жилья в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский». |
| Мероприятия Подпрограммы | Система мероприятий включает в себя: - Организация информационной и разъяснительной работы среди населения по оповещению целей и задач Подпрограммы. - Изучение потребности граждан в строительстве жилья, в том числе и индивидуального, с использованием механизмов Подпрограммы в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский». - Изучение возможностей комплексной застройки в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» - Формирование списков участников Подпрограммы в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский». |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2010 - 2015 годы |
| Исполнители Подпрограммы | Отдел строительства и архитектуры; КУМИ, ЖКХ, Финансовое управление, Отдел экономики и развития малого и среднего бизнеса |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий – 500 000,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год – 0,0 тыс. руб.; 2012 год –0,0 тыс. руб.; 2013 год – 0,0 тыс. руб.; 2014 год – 200 000,0 тыс. руб.; 2015 год – 300 000,0 тыс. руб. Из них по источникам: - средства областного бюджета Сахалинской области – 465 650,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год – 0,0 тыс. руб.; 2012 год – 0,0 тыс. руб.; 2013 год – 0,0 тыс. руб.; 2014 год – 186 260,0 тыс. руб.; 2015 год – 279 260,0 тыс. руб.; - средства местных бюджетов – 27 480,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год – 0,0 тыс. руб.; 2012 год – 0,0 тыс. руб.; 2013 год - 0,0 тыс. руб.; 2014 год – 13 740,0 тыс. руб.; 2015 год - 13 740,0 тыс. руб.; - привлеченные источники – 6 870,0 тыс. руб. |
| Планируемые результаты Подпрограммы | Реализация Подпрограммы позволит: - Привлекать в сферу жилищного строительства дополнительные финансовые средства из внебюджетных источников и стабилизировать цены на строительство жилья на уровня 30-40 тыс. рублей за 1 м². - Сократить срок пребывания граждан в очереди на улучшение жилищных условий до 8-10 лет. - Довести долю семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующие стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств 13-15%. - Укрепить институт семьи, обеспечить привлекательность проживания и работы молодежи на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», создать предпосылки привлечения молодых кадров в науку и развития инновационной деятельности. - Обеспечить привлекательность работы в бюджетной сфере, укрепить кадровый состав учреждений социальной сферы и закрепить на рабочих местах в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» квалифицированных специалистов социальной сферы. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Подпрограмма разработана в целях совершенствования механизмов оказания государственной поддержки различным категориям граждан в решении жилищных вопросов.

Подпрограмма разработана на основе изучения возможностей решения жилищной проблемы различных категорий граждан и предполагает:

- строительство жилья с привлечением внебюджетных средств юридических и физических лиц - граждан с умеренными доходами;

- создание организационного механизма оказания государственной поддержки в строительстве жилья гражданам, состоящим в очереди на улучшение жилищных условий, молодым семьям и молодым ученым, работникам учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский», индивидуальным застройщикам;

- строительство государственного муниципального жилья для предоставления гражданам жилых помещений по договорам социального найма и служебных жилых помещений.

Первая очередь строительства новых жилых домов в период 2010-2015 г. – микрорайон №3 пгт. Ноглики.

В настоящее время общая площадь действующего жилищного фонда микрорайона №3 составляет 29,2 тыс. м² (62 жилых дома), в том числе 30 ветхих домов (45% от общей площади существующего жилья).

Согласно разработанному и утвержденному Проекту планировки части территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», пгт. Ноглики, микрорайон №3 к строительству предлагается 29 многоквартирных жилых домов (3 эт.), общей площадью 50,4 тыс. м².

Первоочередная поддержка необходима тем категориям граждан, которые с одной стороны наиболее нуждаются в жилье и с другой стороны, поддержка которых является ключевой в решении ряда других проблем: демографические вопросы, вопросы создания и сохранения молодых семей, предотвращение оттока кадров и закрепление молодых специалистов, развитие научной и инновационной деятельности, дефицит квалифицированных специалистов бюджетной сферы в бюджетных учреждениях муниципального образования «Городской округ Ногликский».

В связи с этим в рамках Подпрограммы предполагается сконцентрировать усилия на поддержке в первую очередь следующих категорий граждан в строительстве жилья:

- граждане, вставшие на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года;

- молодые семьи и молодые ученые;

- переселение из ветхого и аварийного жилого фонда;

- работники бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

- муниципальные служащие, работающие в органах исполнительной власти муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Для реализации Подпрограммы предполагается привлечение средств из бюджета Сахалинской области, юридических лиц, мобилизация средств граждан и предоставление определенным категориям граждан средств для оказания им поддержки в строительстве (приобретении) жилья.

2. Основные цели, задачи и сроки реализации Подпрограммы

Основные цели Подпрограммы:

- увеличение объемов жилищного строительства и создание на рынке жилья условий для роста предложений, соответствующих потребностям участников Подпрограммы;

- создание для граждан с умеренными доходами системы мер, позволяющей таким гражданам обеспечивать себя жильем в соответствии с социальными стандартами с использованием в основном рыночных механизмов;

- решение жилищных проблем граждан, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий, с привлечением средств граждан данной категории для строительства жилья, а также путем предоставления жилья по договорам социального найма;

- поддержка молодых семей и молодых ученых в строительстве и приобретении жилья для стимулирования и закрепления положительных тенденций в изменении демографической ситуации в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский», а также для закрепления молодых специалистов и ученых на рабочих местах;

- обеспечение привлекательности работы в бюджетной сфере путем поддержки работников бюджетной сферы и гражданских служащих в строительстве жилья; в предоставлении служебного жилья;

- создание механизмов, обеспечивающих максимальное привлечение инвестиционных средств (средств граждан, юридических лиц) для строительства жилья, в том числе индивидуального и многоквартирного.

Основными задачами Подпрограммы являются:

- создание системы адресной поддержки различных категорий граждан в решении жилищной проблемы;

- формирование организационных и финансовых механизмов, обеспечивающих доступность строительства жилья гражданами - участниками Подпрограммы;

- развитие системы жилищно-строительных кооперативов и механизмов долевого строительства жилья в районах комплексной застройки;

- развитие строительной отрасли, содействие внедрению инновационных технологий в сфере жилищного строительства, стабилизация и снижение цен на рынке жилья муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

- повышение доступности ипотечных кредитов на строящееся жилье;

- развитие и совершенствование механизмов поддержки граждан в строительстве индивидуально жилья.

Следующие мероприятия Подпрограммы будут реализованы в течение 2010 - 2015 годов:

- формирование организационных механизмов реализации Подпрограммы;

- организация информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач Подпрограммы;

- изучение потребностей граждан в строительстве жилья, в том числе и индивидуального, с использованием механизмов Подпрограммы в муниципальных образованиях области;

- изучение возможностей комплексной застройки в муниципальных образованиях области;

- формирование списков участников Подпрограммы в муниципальных образованиях области.

На втором этапе (2011 - 2015 годы) намечаются:

- участие в отборах, проводимых Министерством строительства Сахалинской области;

- выделение средств бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» на финансирование мероприятий Подпрограммы;

- совершенствование организационного, правового и финансового механизмов оказания государственной поддержки участникам Подпрограммы, консолидация ресурсов при строительстве жилья для участников Подпрограммы;

- строительство жилых домов.

3. Система программных мероприятий

В перечень программных мероприятий включены меры нормативно-правового, организационного и финансового характера.

Также предусмотрены меры по информационному обеспечению мероприятий Подпрограммы.

| N п/п | Наименование основных мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка нормативных правовых актов, определяющих: |  |  |
| 1. | Ежегодное планирование средств в бюджете муниципального образования «Городской округ Ногликский» на реализацию мероприятий Подпрограммы в соответствии с бюджетной заявкой | 2011 - 2015 годы | Финансовое управление администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский», Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский», ЖКХ |
| 2. | Информирование населения о целях и задачах Подпрограммы, об условиях участия в Подпрограмме, о ходе ее реализации | В течение периода действия Подпрограммы | Отдел строительства и архитектуры, КУМИ, ЖКХ |
| 3. | Выполнение работ по формированию перспективных земельных участков для размещения жилой застройки в целях реализации мероприятий Подпрограммы, в том числе под комплексную застройку | В течение периода действия Подпрограммы | КУМИ, Отдел строительства и архитектуры |
| 4. | Принятие нормативного правового акта "Об установлении Правил предоставления и использования служебного жилья участниками Подпрограммы" | I квартал 2011 года (по необходимости) | ЖКХ |
| 5. | Проведение мониторинга потребности в обеспечении жильем работников бюджетной сферы и других категорий граждан | Ежегодно, в течение действия Подпрограммы | ЖКХ |

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

На реализацию мероприятий Подпрограммы в течение 2011 - 2015 годов планируется общий объем финансирования в размере 500,0 млн. руб., в том числе за счет средств:

- областного бюджета –465,65 млн. руб.;

- бюджетов муниципальных образований – 27,48 млн. руб.;

- привлеченные средства – 6,87 млн. руб.

Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы по источникам финансирования и основным направлениям представлены в приложении N 1 к настоящей Подпрограмме.

Ежегодное финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета предусматривается и уточняется в пределах средств, предусматриваемых законом Сахалинской области об областном бюджете Сахалинской области на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

5. Механизм реализации Подпрограммы

с привлечением жилищно-строительных кооперативов

В рамках данного механизма реализация Подпрограммы осуществляется путем строительства жилья (квартир в многоквартирных жилых домах, индивидуального жилья) участниками Подпрограммы в составе жилищно-строительных кооперативов с использованием собственных средств и средств социальной выплаты.

5.1. Участники Подпрограммы

1. Участником Подпрограммы с использованием данного механизма может быть:

а) гражданин (семья), до 1 марта 2005 года поставленный (ая) на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий, и соответствующий следующим условиям (далее - гражданин (семья) - очередник):

- нуждается в улучшении жилищных условий на дату подачи заявления для участия в Подпрограмме;

- имеет постоянное место жительства на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

- имеет доходы либо иные денежные средства, достаточные для оплаты фактической стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

б) молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из родителя и одного и более детей, имеющая постоянное место жительства на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» и соответствующая следующим условиям:

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье в год подачи заявления на участие в Подпрограмме не превысит 35 лет;

- нуждается на дату подачи заявления для участия в Подпрограмме в улучшении жилищных условий;

- имеет доходы либо иные денежные средства, достаточные для оплаты фактической стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

в) молодой ученый, имеющий постоянное место жительства на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», соответствующий следующим условиям:

- возраст в год подачи заявления на участие в Подпрограмме не превысит 30 лет (для аспирантов на 3 году очной формы обучения), 35 лет (для кандидатов наук) или 45 лет (для докторов наук);

- работает в научной организации в должности научного работника либо работает по специальности в учреждении, финансируемом за счет средств местного бюджета;

- нуждается на дату подачи заявления для участия в Подпрограмме в улучшении жилищных условий;

- имеет доходы либо иные денежные средства, достаточные для оплаты фактической стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

г) работник бюджетной сферы, в том муниципальный служащий органов исполнительной власти, имеющий постоянное место жительства на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» и отвечающий следующим условиям:

- имеет трудовой договор (контракт) с муниципальным учреждением, финансируемым из бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский», который отработал на день обращения с заявлением для участия в Подпрограмме в соответствии с данным договором (контрактом) не менее трех лет;

- нуждается на дату подачи заявления для участия в Подпрограмме в улучшении жилищных условий.

Под нуждающимися в улучшении жилищных условий в рамках данной Подпрограммы понимаются потенциальные участники Подпрограммы по вышеперечисленным категориям, отвечающие следующим условиям:

- не являющиеся собственниками жилых помещений;

- являющиеся собственниками жилых помещений и обеспеченные общей площадью жилого помещения менее 18 кв. метров на одного члена семьи, или менее 33 кв. метров на одиноко проживающего гражданина;

д) гражданин, являющийся членом некоммерческой организации или гражданин, желающий участвовать в Подпрограмме в рамках функционирования механизмов жилищно-строительных кооперативов индивидуальных застройщиков:

- проживает на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», имеет постоянное место жительства, постоянную или временную регистрацию на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

- возраст на момент участия в Подпрограмме не моложе 18 лет;

- имеет постоянное место работы и (или) имеет трудовой договор (контракт) с государственным или муниципальным учреждением, финансируемым из бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» или организацией любой формы собственности;

- имеет доходы либо иные денежные средства, достаточные для финансирования строящегося жилья.

2. Списки участников Подпрограммы формируются ежегодно заново в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством Сахалинской области.

3. При формировании списков участников Подпрограммы будут учитываться:

а) для гражданина (семьи) - очередника:

- в первую очередь - дата постановки на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий;

- во вторую очередь - работа гражданина и (или) членов его семьи в бюджетных учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский». При этом данный критерий используется при условии, что гражданин (член семьи гражданина) работает на дату подачи заявления для участия в Подпрограмме в бюджетной сфере не менее трех лет;

- в третью очередь - количество проживающих совместно с ним (с семьей) несовершеннолетних граждан (или членов семьи);

- в четвертую очередь - дата подачи заявления на участие в Подпрограмме;

б) для молодых семей:

- в первую очередь - стаж работы одного или обоих супругов в бюджетных учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

- во вторую очередь - количество несовершеннолетних детей в семье;

- в третью очередь - период брака, зарегистрированного в органах записи актов гражданского состояния;

- в четвертую очередь - дата подачи заявления на участие в Подпрограмме;

в) для молодых ученых:

- в первую очередь - стаж работы в научной организации в должности научного работника либо стаж работы по специальности в бюджетном учреждении;

- во вторую очередь - наличие государственных (ведомственных) наград (званий) и наград Сахалинской области;

- в третью очередь - количество несовершеннолетних детей в семье;

- в четвертую очередь - дата подачи заявления на участие в Подпрограмме;

г) для работников бюджетной сферы, в том числе муниципальных служащих:

- в первую очередь - потребность в данном работнике бюджетной сферы со стороны бюджетной сферы муниципального образования «Городской округ Ногликский», в том числе органа исполнительной власти муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

- во вторую очередь - стаж работы в бюджетных учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский», в том числе в органе исполнительной власти муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

- в третью очередь наличие государственных (ведомственных) наград (званий) и наград Сахалинской области;

- в четвертую очередь - дата подачи заявления на участие в Подпрограмме.

4. Подтверждением постоянного места жительства в рамках Подпрограммы является:

- регистрация по месту жительства;

- вступившее в законную силу решение суда об установлении факта постоянного проживания.

5. Под членами семьи в целях данной Подпрограммы понимаются:

- для молодых семей - супруг (супруга), их ребенок (дети); для неполной семьи, состоящей из одного родителя - ребенок (дети);

- для молодого ученого - супруг (супруга), их ребенок (дети); для неполной семьи, состоящей из одного родителя - ребенок (дети);

- для работника бюджетной сферы и государственного (гражданского) служащего - супруг (супруга), их ребенок (дети); для неполной семьи, состоящей из одного родителя - ребенок (дети); совместно проживающие (не менее 1 года) с работником бюджетной сферы или государственным служащим родители супруга (супруги);

- для гражданина (семьи) - очередника - супруг (супруга), их ребенок (дети); для неполной семьи, состоящей из одного родителя - ребенок (дети); совместно проживающие (не менее 1 года) с гражданином (семьей) родители супруга (супруги).

5.2. Размер и условия предоставления социальной выплаты

1. Размер предоставляемой социальной выплаты для граждан (семей) очередников для внесения паевого взноса на строительство жилья (далее - социальная выплата) составляет:

- для граждан (семей) очередников, не являющихся работниками учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский», - 30 (тридцать) процентов от фактической стоимости квадратного метра строящегося жилья с учетом предельного размера общей площади жилья;

- для граждан (семей) - очередников, где гражданин - очередник или один из членов семьи - очередника является работником учреждения, финансируемого из бюджета Сахалинской области или бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский», - 40 процентов от фактической стоимости квадратного метра строящегося жилья с учетом предельного размера общей площади жилья;

- для семей - очередников, где двое и более членов семьи являются работниками учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский», - 50 процентов от фактической стоимости квадратного метра строящегося жилья с учетом предельного размера общей площади жилья.

2. Размер предоставляемой социальной выплаты для молодых семей составляет 30 процентов от фактической стоимости квадратного метра строящегося жилья с учетом предельного размера общей площади жилья.

3. Размер предоставляемой социальной выплаты для молодого ученого для внесения паевого взноса на строительство жилья составляет 50 процентов от фактической стоимости квадратного метра строящегося жилья с учетом предельного размера общей площади жилья.

4. Размер предоставляемой социальной выплаты для работников бюджетной сферы и государственных (гражданских) служащих для внесения паевого взноса на строительство жилья составляет:

- для одиноко проживающего работника либо для семьи, где один член является работником учреждения, финансируемого из бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский», - 40 процентов от фактической стоимости квадратного метра строящегося жилья с учетом предельного размера общей площади жилья;

- для семей, где двое и более членов семьи являются работниками учреждений финансируемых из бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский», - 50 процентов от фактической стоимости квадратного метра строящегося жилья с учетом предельного размера общей площади жилья.

5. Предельный размер общей площади жилья, с учетом которой определяется размер социальной выплаты для участников Подпрограммы, составляет:

- для одиноко проживающего - 33 кв. метра;

- для семьи, состоящей из двух человек, - 42 кв. метра;

- для семьи, состоящей из трех и более человек, - по 18 кв. метров на одного члена семьи.

6. Фактическая стоимость квадратного метра общей площади жилья определяется:

- жилищно-строительным кооперативом по итогам отбора застройщиков (подрядчиков) для строительства жилья для участников Подпрограммы;

- инвестиционным договором на право строительства жилья, заключенным между жилищно-строительным кооперативом и застройщиком (подрядчиком), выбор которого должен быть осуществлен на конкурсной основе в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Предельная (максимальная) стоимость квадратного метра общей площади жилья ежегодно устанавливается Правительством Сахалинской области.

7. Размер первоначального паевого взноса участника Подпрограммы составляет не менее 10 процентов от фактической стоимости строящегося в соответствии с договором о внесении целевого паевого взноса жилья.

8. Право на получение социальной выплаты имеют участники Подпрограммы, отвечающие следующим условиям:

- вступившие в члены жилищно-строительного кооператива, созданного в установленном порядке для целей реализации Подпрограммы;

- заключившие договор о внесении целевого паевого взноса на строительство жилья;

- документально подтвердившие оплату первоначального паевого взноса в размере не менее 10 процентов от фактической стоимости жилья, строящегося в соответствии с договором о внесении целевого паевого взноса;

- документально подтвердившие оплату паевого взноса для оплаты полной стоимости строящегося в соответствии с договором о внесении целевого паевого взноса жилья за минусом первоначального вступительного паевого взноса и размера социальной выплаты;

- документально подтвердившие внесение иных взносов в соответствии с уставом жилищно-строительного кооператива, созданного в установленном порядке для целей реализации настоящей Подпрограммы.

Сроки и порядок выполнения участниками Подпрограммы данных условий устанавливаются администрацией муниципального образования либо уполномоченным ею органом местного самоуправления.

9. Участие в Подпрограмме и выбор основания для постановки в список участников Подпрограммы является добровольным.

Социальная выплата на строительство жилья предоставляется единовременно.

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет средств областного бюджета предоставляется гражданину - участнику Подпрограммы один раз.

Размер социальной выплаты предоставляемой участникам Подпрограммы не суммируется.

5.3. Создание жилищно-строительных кооперативов для целей Подпрограммы

Создание жилищно-строительных кооперативов и координация их деятельности осуществляется операторами Подпрограммы, которые определяются и уполномочиваются на это администрацией муниципального образования «Городской округ Ногликский». Для определения оператора Подпрограммы проводится конкурсный отбор.

В целях обеспечения контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, принимающих участие в реализации Подпрограммы:

- в составе постоянно действующего органа жилищно-строительного кооператива, признанного участником Подпрограммы, должны быть не менее 30 процентов членов - представителей органов местного самоуправления;

- внесение на общее собрание членов кооператива кандидатуры на должность руководителя постоянно действующего органа жилищно-строительного кооператива, участвующего в Подпрограмме, производится после согласования его кандидатуры с администрацией муниципального образования.

Жилищно-строительный кооператив имеет право привлекать при отсутствии желающих из числа льготных категорий граждан быть членами кооператива иные категории граждан. Стоимость 1 кв. метра жилья для иных категорий граждан, ставших членами жилищно-строительного кооператива, должна быть не ниже стоимости 1 кв. метра, установленного для льготных категорий, и должна определяться общим собранием членов жилищно-строительного кооператива.

6. Механизм реализации Подпрограммы

путем строительства жилья для предоставления его гражданам в качестве служебного жилья или по договорам социального найма

В рамках данного механизма реализация Подпрограммы осуществляется путем строительства:

- служебного жилья для предоставления его работникам бюджетной сферы и (или) государственным (гражданским) служащим (далее - работники бюджетной сферы) по договорам специализированного найма;

- жилья для предоставления его гражданам по договорам социального найма;

Строительство жилья для переселения жителей из ветхого и аварийного фонда.

6.1. Строительство (предоставление) служебного жилья

для работников бюджетной сферы и муниципальных служащих

В рамках данного механизма реализация Подпрограммы осуществляется путем строительства жилья для формирования муниципального и государственного специализированного жилищного фонда и предоставления его участникам Подпрограммы в качестве служебных жилых помещений (далее - служебного жилья).

Под бюджетной сферой в рамках данного механизма Подпрограммы понимаются государственные или муниципальные учреждения, в том числе органы власти и органы местного самоуправления, финансируемые из бюджетов муниципальных образований Сахалинской области.

Под работниками бюджетной сферы и муниципальными служащими в рамках данного механизма Подпрограммы понимаются работники государственных или муниципальных учреждений, в том числе органов власти и органов местного самоуправления, финансируемых из бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский».

6.2. Участники Подпрограммы на предоставление служебного жилья

1. Участником Подпрограммы на предоставление служебного жилья с использованием данного механизма может быть работник бюджетной сферы, отвечающий следующим условиям:

- имеющий трудовой договор (контракт), заключенный на неопределенный срок с государственным или муниципальным учреждением, финансируемым из бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

- не являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или супругом (супругой) нанимателя жилого помещения по договору социального найма, либо собственником жилого помещения или супругом (супругой) собственника жилого помещения, расположенного на территории муниципального образования по месту работы по трудовому договору (контракту).

2. При формировании списков участников Подпрограммы в рамках данного механизма будут учитываться в порядке приоритетности:

- потребность в данном работнике бюджетной сферы со стороны бюджетной сферы муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

- стаж работы в бюджетной сфере по специальности;

- наличие государственных (ведомственных) наград (званий) и наград Сахалинской области.

Список участников Подпрограммы формируется ежегодно заново. Правила формирования списков участников Подпрограммы в рамках данного механизма устанавливаются Правительством Сахалинской области.

6.3. Нормы и условия предоставления жилья по договорам

специализированного найма (служебного жилья)

Государственная поддержка на строительство (приобретение) служебного жилья предоставляется органам местного самоуправления - участникам Подпрограммы на конкурсной основе в виде субсидии областного бюджета.

Порядок и условия предоставления субсидии устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

При предоставлении служебного жилья размер жилого помещения определяется в зависимости от численности членов семьи, проживающих совместно с участником Подпрограммы, и составляет:

- для одиноко проживающего работника бюджетной сферы - не более 33 кв. метров общей площади жилого помещения;

- для семьи, состоящей из двух человек, - не более 42 кв. м общей площади жилого помещения;

- для семьи численностью 3 и более человек - не более 18 кв. м общей площади жилого помещения на одного человека.

В рамках данной Подпрограммы при расчете размера общей площади предоставляемого служебного жилья членами семьи работника бюджетной сферы признаются проживающие совместно с ним супруг (супруга) и их дети, не достигшие возраста 18 лет.

В целях реализации данного механизма для участников Подпрограммы за счет средств местного и (или) областного бюджетов будет строиться (приобретаться) служебное жилье.

Строительство (приобретение) в рамках Подпрограммы служебного жилья муниципальным образованием осуществляется путем предоставления на условиях софинансирования субсидий из областного бюджета на данные цели муниципальным образованиям, отобранным для участия в Подпрограмме на конкурсной основе.

Правила использования служебного жилья определяются муниципальным образованием «Городской округ Ногликский» в соответствии с законодательством.

Период проживания участника Подпрограммы в служебном жилье ограничивается периодом работы участника Подпрограммы по трудовому договору (контракту) в государственном или муниципальном учреждении, в том числе в органе власти и органе местного самоуправления, финансируемом из бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский».

6.4. Предоставление жилья по договорам социального найма

В рамках данного механизма реализация Подпрограммы осуществляется путем строительства жилья для формирования муниципального жилищного фонда и предоставления данного жилья по договорам социального найма для переселения из ветхого и аварийного фонда.

Поддержка из бюджета Сахалинской области предоставляется органам местного самоуправления - участникам Подпрограммы на конкурсной основе.

6.5. Размер и условия государственной поддержки

на предоставление жилья по договорам социального найма

Участниками Подпрограммы на предоставление жилья по договорам социального найма являются граждане, проживающие в домах, признанных ветхими и аварийными, состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в первоочередном порядке в соответствии с требованиями статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Перечень домов, из которых необходимо переселение граждан в первоочередном порядке в соответствии с условиями участия в реализации настоящей Подпрограммы, определяется самостоятельно администрацией муниципального образования «Городской округ Ногликский» в соответствии с аналогичной муниципальной программой по строительству жилья, принятой в установленном порядке.

Правила формирования списков участников Подпрограммы в рамках данного механизма устанавливаются муниципальным образованием «Городской округ Ногликский».

6.6. Нормы и условия предоставления жилья по договорам социального найма

Общая площадь жилого помещения, предоставляемого гражданам - участникам Подпрограммы в раках данного механизма, определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Общие условия использования построенного в рамках данного механизма Подпрограммы жилья регулируются действующим законодательством.

7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Общий контроль за выполнением Подпрограммы в рамках реализации в целом муниципальной целевой программы "Строительство жилья в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2010 - 2015 годы" осуществляет администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Координация хода выполнения Подпрограммы, мониторинг выполнения Подпрограммы, текущее управление и оперативный контроль реализации Подпрограммы осуществляет отдел строительства и архитектуры муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Информационно-разъяснительная работа, связанная с реализацией Подпрограммы, организуется отделом строительства и архитектуры муниципального образования «Городской округ Ногликский»через печатные и электронные средства массовой информации, а также путем проведения форумов и семинаров.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:

- строить не менее 2,9 тыс. кв. м жилья в год;

- привлекать в сферу жилищного строительства дополнительные финансовые средства из внебюджетных источников и стабилизировать цены на строительство жилья на уровне 30 - 40 тыс. рублей за 1 кв. м;

- сократить срок пребывания граждан в очереди на улучшение жилищных условий до 8 - 10 лет;

- довести долю семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств до 13 - 15%;

- укрепить институт семьи, обеспечить привлекательность проживания и работы молодежи на территории Сахалинской области, создать предпосылки для привлечения молодых кадров в науку и развития инновационной деятельности;

Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы будет производиться на основе системы целевых индикаторов, установленных в рамках Подпрограммы (приложение N 2 к Подпрограмме).

Система индикаторов обеспечит мониторинг реализации поставленных задач и достижение намеченных в рамках Подпрограммы целей за оцениваемый период, а также позволит своевременно вносить уточнения или изменения в Подпрограмму.

Приложение N 1

к подпрограмме

"Обеспечение жильем

жителей муниципальном образовании

«Городской округ Ногликский»"

муниципальной целевой программы

"Строительство жилья

в муниципальном образовании

«Городской округ Ногликский»

на 2010 - 2015 годы"

| ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕТЕЛЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| "СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ" |  |  |  |  |  |  |  |
| НА 2010 - 2015 ГОДЫ" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Всего на 2011-2015 годы | В том числе по годам реализации Подпрограммы |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Общий объем финансирования | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 300 000,00 |
|  | Всего средств областного бюджета | 465 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 260,00 | 279 390,00 |
|  | Всего средств местного бюджета | 27 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 740,00 | 13 740,00 |
|  | Всего средства граждан | 6 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 870,00 |
| 1. | Строительство служебного жилья | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | Областной бюджет | 186 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 130,00 | 93 130,00 |
|  | Местный бюджет | 13 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 870,00 | 6 870,00 |
| 1.1 | Строительство 24 квартирного жилого дома №10 в пгт. Ноглики | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 93 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 130,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 6 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 870,00 | 0,00 |
| 1.2 | Строительство 24 квартирного жилого дома №11 в пгт. Ноглики | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  | Областной бюджет | 93 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 130,00 |
|  | Местный бюджет | 6 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 870,00 |
| 2. | Строительства жилья для предоставления по договорам найма | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | Областной бюджет | 186 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 130,00 | 93 130,00 |
|  | Местный бюджет | 13 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 870,00 | 6 870,00 |
| 2.1 | Строительство 24 квартирного жилого дома №12 в пгт. Ноглики | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 93 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 130,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 6 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 870,00 | 0,00 |
| 2.2 | Строительство 24 квартирного жилого дома №13 в пгт. Ноглики | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  | Областной бюджет | 93 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 130,00 |
|  | Местный бюджет | 6 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 870,00 |
| 3. | Строительство жилья в рамках жилищно-строительных кооперативов* | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  | Областной бюджет | 93 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 130,00 |
|  | Средства граждан | 6 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 870,00 |
| 3.1 | Строительство 24 квартирного жилого дома №14 в пгт. Ноглики | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  | Областной бюджет | 93 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 130,00 |
|  | Средства граждан | 6 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 870,00 |

Приложение N 2

к подпрограмме

"Обеспечение жильем

жителей муниципальном образовании

«Городской округ Ногликский»"

муниципальной целевой программы

"Строительство жилья

в муниципальном образовании

«Городской округ Ногликский»

на 2010 - 2015 годы"

СИСТЕМА

ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКЙ» НА 2010 - 2015 ГОДЫ"

| Предмет оценки | Индикаторы оценки |
| --- | --- |
| Удовлетворение потребности в обеспечении жильем граждан | - уровень обеспеченности населения жильем; - доля граждан, улучшивших жилищные условия с учетом государственной поддержки, от общего числа граждан, желающих улучшить жилищные условия на условиях подпрограммы "Обеспечение жильем жителей муниципального образования «Городской округ Ногликский»" муниципальной целевой программы "Строительство жилья в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2010 - 2015 годы" (далее - Подпрограмма), (нарастающим итогом, в %) |
| Объемы строительства | - общее количество квадратных метров жилья, введенных в эксплуатацию (нарастающим итогом); - количество квадратных метров, введенных в эксплуатацию из расчета на 1 жителя, проживающего на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Доступность строительства жилья для граждан | - коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек, с учетом прожиточного минимума); - доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств; - средняя стоимость строительства 1 кв. м жилья для участников Подпрограммы |
| Эффективность оказания государственной поддержки гражданам | - удельные бюджетные расходы на обеспечение жильем одного получателя государственной поддержки (млн. руб. на 1 гражданина) |
| Количество граждан, обеспеченных жильем, в том числе с помощью ипотечных кредитов (займов) | - общее число граждан, улучшивших жилищные условия на условиях Подпрограммы, в том числе с помощью ипотечных кредитов (займов) (нарастающим итогом) |
| Инвестиции в жилищное строительство | - общий объем средств, привлеченных в строительство жилья в рамках Подпрограммы; - доля привлеченных средств от общего объема средств областного бюджета направляемых на строительство жилья в год |

--------------------------------

<*> Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы будет производиться на основе соответствующих целевых индикаторов и индикаторов оценки (приложение N 2 к муниципальной целевой программе "Строительство жилья в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2010 - 2015 годы"), в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной целевой программы "Строительство жилья в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2010 - 2015 годы" (приложение N 3 к муниципальной целевой программе "Строительство жилья в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2010 - 2015 годы").