Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский»

Сахалинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2013 № 310

пгт. Ноглики

О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" на 2009-2013 годы и на период до 2017 года"( в новой редакции)

На основании постановления Правительства Сахалинской области от 23.11.2012 № 573 «Об утверждении итогов конкурсного отбора и распределения субсидий из областного бюджета в 2013, 2014. 2015 годах на проведение первоочередных работ по сейсмоусилению (строительству) многоквартирных жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения для участия в областной целевой программе «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области на 2009 – 2013 годы и на период до 2017 года», руководствуясь ст. 36 Устава муниципального образования «Городской округ Ногликский», администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2009-2013 годы и на период до 2017 года» (в новой редакции), утвержденную постановлением мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 28.08.2012 № 338 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2009-2013 годы и на период до 2017 года» (в новой редакции):

1.1. В паспорте программы раздел «Объёмы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования программы: | Потребность в денежных ресурсах на реализацию Программы составляет – 1 614,30 млн. рублей, в том числе за счет средств: – федеральный бюджет – 1 392,73 млн.руб.; – областного бюджета – 85,39 млн. руб.; – местный бюджет – 40,87 млн. руб.; – внебюджетных источников – 95,31 млн. руб. |
| --- | --- |

1.2. Абзац 1 Раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

На реализацию мероприятий Программы в течение 2009  2017 годов предусматривается общий объем финансирования в размере 1 614,30 млн. рублей, в том числе за счет средств:

– федерального бюджета – 1 392,73 млн. руб.;

– областного бюджета – 85,39 млн. руб.;

– бюджет муниципального образования – 40,87 млн. руб.;

– внебюджетных источников – 95,31 млн. руб.

1.3. Приложение № 1 к муниципальной целевой программе «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2009-2013 годы и на период до 2017 года» (в новой редакции) изложить в новой редакции (прилагается);

1.4. Приложение № 4 к муниципальной целевой программе «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2009-2013 годы и на период до 2017 года» (в новой редакции) изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и на официальном сайте муниципального образования «Городской округ Ногликский».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» С.Н. Балакана.

Мэр муниципального образования

«Городской округ Ногликский»							В.А. Середа

Приложение 1

к муниципальной целевой программе

"Повышение сейсмоустойчивости жилых

домов, основных объектов и систем

жизнеобеспечения в муниципальном

образовании "Городской округ Ногликский"

на 2009-2013 годы и на период

до 2017 года", утвержденное постановлением

от  22.05.2013 № 310

ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ СЕЙСМОУСТОЙЧИВОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ,
ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
НОГЛИКСКИЙ" НА 2009-2013 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА"

млн.руб.

| № п/п |  |  | Наименование мероприятий | Всего на 2009-2017 | в том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| В С Е Г О : |  |  |  | 1 614,30 | 46,46 | 55,80 | 35,28 | 14,49 | 78,51 | 232,86 | 440,75 | 463,33 | 246,82 |
| в том числе за счет средств : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 1 392,73 | 41,50 | 54,61 | 33,94 | 10,19 | 61,15 | 208,77 | 407,81 | 432,29 | 142,47 |
| областного бюджета |  |  |  | 85,39 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 5,00 | 13,65 | 26,67 | 28,26 | 8,75 |
| местного бюджета |  |  |  | 40,87 | 3,89 | 0,00 | 1,34 | 2,31 | 12,36 | 10,44 | 6,27 | 2,78 | 1,48 |
| внебюджетных источников |  |  |  | 95,31 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,12 |
| 1. |  |  | НИОКР | 0,40 |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,20 |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет средств : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,40 |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,20 |  |  |
| 2. |  |  | Инженерно-сейсмическое обследование жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения | 1,71 | 1,12 |  | 0,13 | 0,17 | 0,25 | 0,02 | 0,02 |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет средств : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 1,07 | 1,07 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,64 | 0,05 |  | 0,13 | 0,17 | 0,25 | 0,02 | 0,02 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. |  | Многоквартирные жилые дома | 1,07 | 0,94 |  | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет средств : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,89 | 0,89 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,24 | 0,05 |  | 0,13 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |
|  |  | 2.1.1. | Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу: пгт. Ноглики, ул. Петрова, дом 6 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет средств : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,01 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2. | Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу: пгт. Ноглики, ул. Петрова, дом 4 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет средств : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,01 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 2.2. |  | Объекты системы жизнеобеспечения | 0,29 | 0,18 |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет средств : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,18 | 0,18 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,11 | 0,00 |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.1. | Котельная № 5 в пгт. Ноглики | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет средств : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,04 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.2. | Станция обезжелезивания воды в пгт. Ноглики | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет средств : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,05 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.3. | КНС № 1 в пгт. Ноглики | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет средств : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,01 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.4. | КНС № 2 в пгт. Ноглики | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет средств : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,01 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 2.3. |  | Социальные объекты | 0,29 |  |  |  | 0,17 | 0,12 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет средств : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,29 |  |  |  | 0,17 | 0,12 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.1 | МБОУ СОШ с. Ныш | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет средств : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,06 |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.2 | Нежилое административное здание в пгт. Ноглики (Лицей (школа) в микрорайоне Ноглики-2) | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет средств : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,06 |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Инженерные изыскания и разработка проектно-сметной документации на сейсмоусиление (строительство) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (в том числе приобретение типовых проектов) | 22,59 | 2,17 |  | 1,21 | 2,14 | 8,43 | 5,21 | 3,43 |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет средств : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 22,59 | 2,17 |  | 1,21 | 2,14 | 8,43 | 5,21 | 3,43 |  |  |
|  | 3.1. |  | Многоквартирные жилые дома | 14,93 | 2,17 |  | 0,99 | 2,14 | 2,99 | 3,21 | 3,43 |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет средств : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 14,93 | 2,17 |  | 0,99 | 2,14 | 2,99 | 3,21 | 3,43 |  |  |
|  |  | 3.1.1. | Проведение инженерных изысканий под строительство двух многоквартирных жилых домов | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет средств : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,13 |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2. | Разработка рабочей документации на строительство двух 24 квартирных жилых домов в пгт. Ноглики | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет средств : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 2,86 |  |  |  |  | 2,86 |  |  |  |  |
|  | 3.2. |  | Объекты системы жизнеобеспечения | 0,54 |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет средств : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,54 |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.1. | - Разработка проекта «Сейсмоусиление КНС№ 3 в пгт. Ноглики» | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет средств : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,54 |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |
|  | 3.3. |  | Социальные объекты | 7,12 |  |  | 0,22 |  | 4,90 | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет средств : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 7,12 |  |  | 0,22 |  | 4,90 | 2,00 |  |  |  |
|  |  | 3.3.1. | - проведение инженерных изысканий и разработка проекта «Сейсмоусиление здания средней общеобразовательной школы № 1 пгт. Ноглики» | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет средств : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 3,40 |  |  |  |  | 3,40 |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.2. | проведение инженерных изыскания и разработка проекта «Сейсмоусиление здания администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет средств : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 1,50 |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Проведение первоочередных работ по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения | 1 582,79 | 43,17 | 55,80 | 33,94 | 12,18 | 66,69 | 223,76 | 437,10 | 463,33 | 246,82 |
|  |  |  | в том числе за счет средств : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1 392,73 | 41,50 | 54,61 | 33,94 | 10,19 | 61,15 | 208,77 | 407,81 | 432,29 | 142,47 |
|  |  |  | областного бюджета | 84,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 5,00 | 13,65 | 26,67 | 28,26 | 8,75 |
|  |  |  | местного бюджета | 10,43 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 1,34 | 2,62 | 2,78 | 1,48 |
|  |  |  | внебюджетных источников | 95,31 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,12 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. |  | Многоквартирные жилые дома | 1 058,43 | 43,17 | 55,80 | 33,94 | 12,18 | 66,69 | 223,76 | 237,10 | 251,33 | 134,46 |
|  |  |  | в том числе за счет средств : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 903,50 | 41,50 | 54,61 | 33,94 | 10,19 | 61,15 | 208,77 | 221,21 | 234,49 | 37,64 |
|  |  |  | областного бюджета | 52,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 5,00 | 13,65 | 14,47 | 15,33 | 1,89 |
|  |  |  | местного бюджета | 7,29 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 1,34 | 1,42 | 1,51 | 0,81 |
|  |  |  | внебюджетных источников | 95,31 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,12 |
|  |  | 4.1.1. | Строительство 18 квартирного жилого дома №7 (участок №7) в пгт. Ноглики | 66,55 |  |  |  |  | 66,55 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет средств : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 61,15 |  |  |  |  | 61,15 |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 5,00 |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,40 |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.2. | осуществление авторского надзора за строительством по объекту: "Строительство 18 квартирного жилого дома №7 (участок №7) в пгт. Ноглики" | 66,55 |  |  |  |  | 66,55 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет средств : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,14 |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |
|  | 4.2. |  | Объекты системы жизнеобеспечения | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет средств : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. |  | Социальные объекты | 524,36 |  |  |  |  |  |  | 200,00 | 212,00 | 112,36 |
|  |  |  | в том числе за счет средств : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 489,23 |  |  |  |  |  |  | 186,60 | 197,80 | 104,83 |
|  |  |  | областного бюджета | 31,99 |  |  |  |  |  |  | 12,20 | 12,93 | 6,86 |
|  |  |  | местного бюджета | 3,14 |  |  |  |  |  |  | 1,20 | 1,27 | 0,67 |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. |  |  | Проведение работ по устранению выявленных недостатков в течение гарантийного срока в ходе эксплуатации многоквартирных жилых домов | 6,81 |  |  |  |  | 3,14 | 3,67 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет средств : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 6,81 |  |  |  |  | 3,14 | 3,67 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. |  | Многоквартирные жилые дома | 6,81 |  |  |  |  | 3,14 | 3,67 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет средств : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 6,81 |  |  |  |  | 3,14 | 3,67 |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной целевой программе

«Повышение сейсмоустойчивости жилых домов,

основных объектов и систем жизнеобеспечения

в муниципальном образовании «Городской округ

Ногликский» на 2009 г-2013 годы и на период до 2017 года»,

утвержденной постановлением

от 22.05.2013 №  310

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных объектов и систем жизнеобеспечения, подлежащих

инженерно – сейсмическому обследованию и сейсмоусилению (строительству)

на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский»

|  |  |  | Наименование вида работ/год реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Инженерно-сейсмическое обследование основных объектов и систем жизнеобеспечения | Инженерные изыскания и разработка ПСД на сейсмоусиление (строительство) основных объектов и систем жизнеобеспечения (в том числе приобретение типовых проектов) | Проведение первоочередных работ по сейсмоусилению (строительству) основных объектов и систем жизнеобеспечения |
|  | Котельная № 1 | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная | 2014 | 2014 | 2015 |
|  | Котельная № 2 | пгт. Ноглики, ул. Буровиков | 2014 | 2015 | 2016 |
|  | Котельная № 3 | пгт. Ноглики, территория очистных сооружений | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Котельная № 4 | пгт. Ноглики, ул. Советская | 2014 | 2014 | 2015 |
|  | Котельная № 5 | пгт. Ноглики, ул. Советская | 2014 | 2014 | 2015 |
|  | Котельная № 6 | пгт. Ноглики, ул. Советская | 2014 | 2014 | 2017 |
|  | Котельная № 9 | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная | 2014 | 2015 | 2016 |
|  | Котельная № 10 | пгт. Ноглики, ул. Комсомольская | 2014 | 2015 | 2017 |
|  | Котельная № 16 | пгт. Ноглики, ул. Строителей | 2014 | 2015 | 2016 |
|  | Котельная Ноглики-2 | пгт. Ноглики, ул. Штернберга | 2013 | 2014 | 2015 |
| Станция обезжелезивания |  |  |  |  |  |
|  | Здание хлораторной | пгт. Ноглики, в ста метрах по направлению на юго-запад от ориентира аэропорт | 2014 | 2014 | 2016 |
|  | Здание дизельной |  | 2014 | 2014 | 2016 |
|  | Здание станции обезжелезивания |  | 2014 | 2014 | 2015 |
|  | Водонапорная башня |  | 2014 | 2015 | 2016 |
|  | Резервуар для воды емк. 1000 м3 |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Станция обезжелезиванияНоглики-2 |  |  |  |  |  |
|  | Здание станции обезжелезивания (главный корпус) | пгт. Ноглики, мкр. Ноглики-2 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | Водонапорная башня |  | 2014 | 2014 | 2015 |
|  | Скважины (3 шт.) |  | 2014 | 2014 | 2016 |
| Очистные сооружения № 1 |  |  |  |  |  |
|  | Здание бытовых и производственных помещений | пгт. Ноглики, мкр. Ноглики-2 | -«- | -«- | -«- |
|  | Здание аэротанков |  | -«- | -«- | -«- |
|  | Иловые площадки |  | -«- | -«- | -«- |
|  | КНС Ноглики-2 |  | -«- | -«- | -«- |
| Очистные сооружения № 2 |  |  |  |  |  |
|  | Иловые площадки (3шт.) | пгт. Ноглики, район в/ч «Корда» (БАМ) | -«- | -«- | -«- |
|  | Блок емкостей |  | -«- | -«- | -«- |
|  | Производственный корпус |  | -«- | -«- | -«- |
|  | Здание хлораторной |  | -«- | -«- | -«- |
|  | КНС № 1 |  | 2013 | 2014 | 2017 |
|  | КНС № 2 (ул. Гагарина) |  | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | КНС № 9 |  | 2011 |  |  |
|  | Гараж |  | -«- | -«- | -«- |
|  | Гаражные боксы (2шт) |  | -«- | -«- | -«- |
|  | Здание диспетчерской |  | 2014 | 2014 | 2015 |
|  | Административное здание очистных сооружений |  | 2014 | 2014 | 2017 |
|  | Социальные объекты |  |  |  |  |
|  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 1 (1176 мест) | пгт. Ноглики, ул. Советская, 16 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | МОУ основная общеобразовательная школа | с. Катангли, ул. Советская,9 | -«- | -«- | -«- |
|  | МОУ средняя общеобразовательная школа | с. Ныш ул. Советская, 27 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | Бассейн | ул. Советская, 49 А | 2014 | 2015 | 2016 |
|  | МДОУ № 4 «Олененок» | с. Вал ул. Молодежная, 11 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | МДОУ № 11 «Сказка» | ул. Невельского, 9 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  | Здание администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский | ул. Советская, 15 | 2011 | 2013 | 2014 |