Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский»

Сахалинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2013 № 672

пгт. Ноглики

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Городской округ Ногликский" от 25.02.2013 № 135 (в редакции от 27.05.2013 № 328)

Руководствуясь ст. 36 Устава муниципального образования «Городской округ Ногликский», распоряжением мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 02.10.2013 № 60-р, распоряжением мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 02.09.2013 № 52-р, администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 25.02.2013 № 135 (в редакции от 27.05.2013 № 328) «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2013 год и на перспективу до 2018 года»:

1.1. В названии и по тексту постановления слова «долгосрочная муниципальная целевая программа» заменить словами «муниципальная программа» в соответствующем падеже;

1.2. В паспорте программы раздел «X. Источники и объёмы финансирования» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий 1 033 044,57тыс.руб., из них по источникам финансирования:

средства областного бюджета  925 681,94 тыс.руб.;

средства местного бюджета  107 362,63 тыс.руб.»;

1.3. Таблицу 1 Раздела 3. «Мероприятия программы» изложить в новой редакции:

Таблица 1

Мероприятия по строительству объектов

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование населенного пункта | Этапы мероприятия |  |  |  |  | Исполнители мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | мощность (протяженность газопроводов), км | мощность (количество построенных источников теплоэлектрогенерации), шт | количество газифицируемых домовладений (квартир) | Отдел строительства и архитектуры | Отдел ЖКХ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | показатель | показатель |
| 1. | «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)». Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с.Ныш муниципального образования «Городской округ Ногликский» | с. Ныш | 2013 год | 2014 год | 8,337 | 0 | 266 | 8,337 км | 266 квартир |
| 2. | осуществление авторского надзора за строительством по объекту: «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)». Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с.Ныш муниципального образования «Городской округ Ногликский» | с. Ныш | 2013 год | 2014 год | 8,337 | 0 | 266 | 8,337 км |  |
| 3. | «Реконструкция систем распределения и использования газа (в том числе ПСД)» | пгт. Ноглики | 2013 год | 2016 год | 59,56 | 0 | 4381 | 59,56 км | 4381 квартир |
| 4. | осуществление авторского надзора за строительством по объекту: "Реконструкция систем распределения и использования газа (в том числе ПСД)" | пгт. Ноглики | 2013 год | 2016 год | 59,56 | 0 | 4381 | 59,56 км |  |
| 5. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)». Газоснабжение источников теплоэлектрогенерации с. Ныш муниципального образования "Городской округ Ногликский" | с.Ныш | 2013 год | 2014 год | 0,143 | 1 | 0 | 0,143 км/1шт |  |
| 6. | осуществление авторского надзора за строительством по объекту: «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)». «Газоснабжение источников теплоэлектрогенерации с.Ныш муниципального образования «Городской округ Ногликский» | с.Ныш | 2013 год | 2014 год | 0,143 | 1 | 0 | 0,143 км/1шт |  |
| 7. | Проектирование и строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Горячие Ключи | с. Горячие Ключи | 2017 год | 2018 год | 3,5 | 0 | 10 | 3,5 км | 10 квартир |

1.4. Таблицу 2 Раздела 4. «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:

Таблица 2 (тыс.руб.)

| № | Наименование | Всего за период | в том числе по годам и источникам финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | мероприятия | 2013 - 2018 гг. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 1 033 044,57 | 231 975,96 | 261 970,41 | 351 955,67 | 114 142,53 | 6 000 | 67 000 |
| СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА |  | 925 681,94 | 207 941,10 | 234 434,24 | 315 588,60 | 102 018,00 | 5 400 | 60 300 |
| СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА |  | 107 362,63 | 24 034,86 | 27 536,17 | 36 367,07 | 12 124,53 | 600 | 6 700 |
| I. Строительство объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу I. | 1 025 600,13 | 231 975,96 | 261 970,41 | 347 511,23 | 113 142,53 | 5 000 | 66 000 |
|  | Средства областного бюджета | 918 981,94 | 207 941,10 | 234 434,24 | 311 588,60 | 101 118,00 | 4 500 | 59 400 |
|  | Средства местного бюджета | 106 618,19 | 24 034,86 | 27 536,17 | 35 922,63 | 12 024,53 | 500,00 | 6 600 |
| 1. | «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)». Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с.Ныш муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 47 497,49 | 29 166,67 | 18 330,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства областного бюджета | 42 747,74 | 26 250,00 | 16 497,74 |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета | 4 749,75 | 2 916,67 | 1 833,08 |  |  |  |  |
| 2. | осуществление авторского надзора за строительством по объекту: «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)». Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с.Ныш муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 297,08 | 167,11 | 129,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета | 297,08 | 167,11 | 129,97 |  |  |  |  |
| 3. | осуществление технического надзора за строительством по объекту: «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)». Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с.Ныш муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 1 111,12 | 555,56 | 555,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства областного бюджета | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета | 111,12 | 55,56 | 55,56 |  |  |  |  |
| 4. | «Реконструкция систем распределения и использования газа (в том числе ПСД)» | 764 815,78 | 159 656,78 | 148 262,78 | 345 098,44 | 111 797,78 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства областного бюджета | 688 334,20 | 143 691,10 | 133 436,50 | 310 588,60 | 100 618,00 |  |  |
|  | Средства местного бюджета | 76 481,58 | 15 965,68 | 14 826,28 | 34 509,84 | 11 179,78 |  |  |
| 4. | осуществление авторского надзора за строительством по объекту: "Реконструкция систем распределения и использования газа (в том числе ПСД)" | 1 688,34 | 399,87 | 533,16 | 533,16 | 222,15 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета | 1 688,34 | 399,87 | 533,16 | 533,16 | 222,15 |  |  |
| 5. | осуществление технического надзора за строительством по объекту: "Реконструкция систем распределения и использования газа (в том числе ПСД)" | 5 152,50 | 1 111,11 | 1 039,16 | 1 879,63 | 1 122,60 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства областного бюджета | 3 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 1 000,00 | 500,00 |  |  |
|  | Средства местного бюджета | 2 152,50 | 111,11 | 539,16 | 879,63 | 622,60 |  |  |
| 5. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)». Газоснабжение источников теплоэлектрогенерации с. Ныш муниципального образования "Городской округ Ногликский" | 132 222,22 | 40 000,00 | 92 222,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства областного бюджета | 119 000,00 | 36 000,00 | 83 000,00 |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета | 13 222,22 | 4 000,00 | 9 222,22 |  |  |  |  |
| 6. | осуществление авторского надзора за строительством по объекту: «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)». «Газоснабжение источников теплоэлектрогенерации с.Ныш муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 403,67 | 363,30 | 40,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета | 403,67 | 363,30 | 40,37 |  |  |  |  |
| 7. | осуществление технического надзора за строительством по объекту: «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)». «Газоснабжение источников теплоэлектрогенерации с.Ныш муниципального образования «Городской округ Ногликский» | 1 411,93 | 555,56 | 856,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства областного бюджета | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета | 411,93 | 55,56 | 356,37 |  |  |  |  |
| 8. | Проектирование и строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Горячие Ключи | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 | 66 000, |
|  | Средства областного бюджета | 63 900,00 |  |  |  |  | 4 500 | 59 400 |
|  | Средства местного бюджета | 7 100,00 |  |  |  |  | 500 | 6 600 |
| II. Субсидия на возмещение части затрат на оплату работ по газификации многоквартирных домов и индивидуального жилищного фонда для присоединения в соответствии с выданными техническими условиями на подключение дома к ближайшему действующему (строящемуся) газопроводу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу II. | 7 444,44 | 0,00 | 0,00 | 4 444,44 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 |
|  | Средства областного бюджета | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 900,00 | 900 | 900 |
|  | Средства местного бюджета | 744,44 | 0,00 | 0,00 | 444,44 | 100,00 | 100 | 100 |

1.5. Постановление администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 27.05.2013 № 328 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2013 год и на перспективу до 2018 года» считать утратившими силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ Ногликский» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» С.Н. Балакана.

Исполняющий обязанности мэра

муниципального образования

«Городской округ Ногликский»							С.Н. Балакан