Проект муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский»

на 2018-2022 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2018-2022 годы»» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел строительства и архитектуры муниципального образования «Городской округ Ногликский», КУМИ муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Участники муниципальной программы | Организации различных организационно-правовых форм, физические лица (индивидуальные предприниматели), арендаторы нежилых помещений и жители муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Подпрограммы муниципальной программы | программа не содержит подпрограмм |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Задачи муниципальной программы | - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский»; - увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский»; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального образования «Городской округ Ногликский», а также дворовых территорий многоквартирных домов. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы |  |
| Целевые индикаторы муниципальной программы и их количественные значения | - количество благоустроенных дворовых территорий муниципального образования «Городской округ Ногликский»; - количество благоустроенных территорий общего пользования муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов муниципального образования «Городской округ Ногликский»; - обустройство дворовых территорий многоквартирных домов; - создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования «Городской округ Ногликский» и организация обустройства мест массового пребывания населения |

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития благоустройства и озеленение дворовых территорий

многоквартирных домов

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Комфортность  проживания населения в многоквартирных  жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения площадок размещения автомобильного транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Благоустроенные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

Необходимо внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, парков культуры и отдыха, других объектов благоустройства территорий муниципального образования.

Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

В настоящее время сферу благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования муниципального образования муниципального образования «Городской округ Ногликский» можно оценить по следующим показателям:

Основные показатели благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования муниципального образования «Городской округ Ногликский»

| Наименование показателя | По состоянию на 01.12.2017 |
| --- | --- |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 8 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, % | 32 |
| Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов, ед. | 25 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования), % | 31 |
| Общая численность населения муниципального образования, тыс. человек | 11 328 |
| Количество территорий общего пользования, ед. | 7 |
| Количество благоустроенных территорий общего пользования, ед. | 2 |
| Площадь территорий общего пользования, га | 2,0 |
| Площадь благоустроенных территорий общего пользования, га | 1,7 |
| Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий, % | 28,6 |
| Площадь территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий, га | 0,3 |
| Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя, га | 0,0001 |

Муниципальной программой предусматривается целенаправленная работа, исходя из:

1. Минимального перечня работ:

а) ремонт дворовых проездов;

б) оборудование автомобильных парковок;

в) озеленение территорий

2. Дополнительного перечня работ:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) установка скамеек;

в) установка урн.

г) обеспечение освещения дворовых территорий.

Список дворовых территорий и территорий общего пользования, подлежащих благоустройству, представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Включение  предложений  заинтересованных  лиц  о включении территории общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу осуществляется в соответствии с постановлениями администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» «Об утверждении Порядка  представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «городской округ Ногликский» на 2018-2022 годы» и «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного(ых) дома(ов) в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2018-2022 годы».

Заинтересованные лица имеют возможность трудового участия в реализации проектов по благоустройству в рамках дополнительного перечня работ.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

-   покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта;

-   предоставление строительных материалов, техники;

-  обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально. Документы, подтверждающие участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, подлежат предоставлению в администрацию муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий разрабатываются в составе проектно-сметной документации заинтересованными лицами и подлежат представлению в администрацию муниципального образования «Городской округ Ногликский» в составе заявки о включении дворовой территории в адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых по результатам отбора включаются в муниципальную программу, в порядке и сроки, установленные соответствующими муниципальными правовыми актами.

Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории многоквартирных домов и территорий общего пользования осуществляется при участии заинтересованных лиц на заседании Общественной комиссии по благоустройству территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» и формированию современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский».

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы

Стратегическая цель государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Основная цель данной программы: повышение уровня благоустройства муниципального образования «Городской округ Ногликский». А именно:

-  повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения общественных и дворовых территорий;

-  формирование высокой бытовой культуры населения на территориях;

-  создание условий для активной гражданской позиции населения посредством его участия в благоустройстве и поддержании порядка на общественных и дворовых территориях.

Для достижения поставленной цели к 2022 году должны быть решены следующие задачи:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального образования «Городской округ Ногликский», а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по благоустройству общественных территорий и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в соответствии с перечнем, предусмотренным Порядком предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета:

- наличие общественной комиссии, которая контролирует Программу, согласует отчеты и принимает работы;

- обязательное общественное обсуждение и утверждение Программы 
и дизайн-проектов объектов;

- свободное право предложения объектов для включения в Программу, при обязательном условии инициативы жителей;

- учет принципа безбарьерности для маломобильных групп населения;

- наличие минимального и дополнительного перечня работ с форматом участия жителей.

3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Реализация программы к 2022 году приведет к значительному социально-экономическому эффекту. Комплексное благоустройство территорий общего пользования и дворовых территорий позволит привести их в удовлетворительное состояние, тем самым улучшить уровень и качество жизни граждан муниципального образования «Городской округ Ногликский». В программу включены мероприятия по результатам рассмотрения предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования «Городской округ Ногликский», на которых планируется благоустройство и предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного(ых) дома(ов), планируется дополнительно информировать общественность и граждан по вопросам охраны и содержания дворовых территорий.

В целях реализации конкретных мероприятий программы будут привлекаться организации различных организационно-правовых форм, физические лиц (индивидуальные предприниматели), арендаторы нежилых помещений и жители муниципального образования «Городской округ Ногликский».

4. Сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации программы: 2018 - 2022годы.

5. Перечень мероприятий муниципальной программы

Перечень мероприятий Программы представлен в Приложении № 1.

- 6. Характеристика мер муниципального регулирования муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы регулируется федеральным и областным законодательством.

На момент принятия программы дополнительных мер правового регулирования на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», для достижения целей муниципальной программы не требуется.

7. Перечень и краткое описание действующих подпрограмм и ведомственных целевых программ

Данная муниципальная программа не содержит подпрограмм.

8. Перечень целевых индикаторов муниципальной программы и их значение

Оценка эффективности реализации программы определяется в соответствии с планируемыми показателями выполнения программы. Сведения об индикаторах (показателях) программы представлены в Приложении № 2.

9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источниками финансирования Программы являются:

-  средства областного бюджета;

-  средства местных бюджетов;

- средства из внебюджетных источников (личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий, частные инвестиции, кредитные ресурсы).

Ежегодное финансирование мероприятий программы за счет средств местного бюджета осуществляется в пределах средств, предусматриваемых Решением Собрания о бюджете муниципального образования «Городской округ Ногликский» на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

Оценка объемов возможного привлечения средств из областного бюджета, а также внебюджетных источников подлежит ежегодному уточнению.

10. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

Реализация программы осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» (далее - отдел ЖКХ) совместно с отделом строительства и архитектуры муниципального образования «Городской округ Ногликский», КУМИ муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Основными функциями по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей по их реализации;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации программы;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации программы;

- сбор информации о ходе выполнения инвестиционных программ в рамках проведения мониторинга;

- осуществление сбора информации о реализации программы и использования финансовых средств;

-обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации программы;

- подготовка к утверждению проектов документов, необходимых для реализации программы;

- расчет показателей и индикаторов реализации программы в соответствии с Методикой оценки эффективности, приведенной в разделе № 11к программе.

Финансирование мероприятий программы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального образования «Городской округ Ногликский» на соответствующий год.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

11. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Оценка эффективности муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет).

Оценка эффективности муниципальной программы и подпрограммы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов.

1.1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi,

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограмм);

N - число индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограмме).

1.2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп,

где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений индикаторов (показателей), считается выполненным в полном объеме, если степень достижения планового значения индикатора (показателя) муниципальной программы составляет более 0,95 от запланированного, согласно расчету, приведенному в пункте 1 настоящей Методики.

1.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактических кассовых расходов, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп,

где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);

Рк – фактические кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

2. Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы (подпрограммы);

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы).

3. Показатель комплексной эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

где:

ПКЭ - показатель комплексной эффективности муниципальной программы;

К - количество подпрограмм, включая муниципальную программу при наличии в ней мероприятий, не входящих в перечень мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

4. Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы), показатель комплексной эффективности муниципальной программы оцениваются согласно значениям:

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,90;

- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,85 до 0,89;

- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,75 до 0,84.

В остальных случаях эффективность муниципальной программы признается неудовлетворительной.