- Приложение 2

- к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения

- в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»

- на 2015-2020 годы» утвержденной постановлением администрации

- от 09.10.2014 № 639 (в редакции от 08.05.2015 № 316, от 11.09.2015 № 663,

- от 02.02.2016 № 110, от 28.04.2016 № 339, от 25.05.2016 № 414, от 12.07.2016

- № 549, от 11.10.2017 № 766, от 28.11.2017 № 969, от 17.04.2018 № 395, от 10.05.2018 № 454, от 03.07.2018 № 634)

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятий | Сумма затрат по годам тыс.руб. |  |  |  |  |  | Общая сумма затрат тыс.руб. | Ответственный исполнитель. | Сроки реализации | Ожидаемый результат от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 | 2020 г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | - Организация сети фото- и видеофиксации на автомобильных дорогах пгт. Ноглики | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1 116,2 | 100,0 | 0,0 | 1 516,2 | - ОЖКиДХ; ОМВД | 2015-2020 | - Улучшение поведения водителей транспортных средств на дорогах |
| 2 | - Мероприятия по пропаганде соблюдения Правил дорожного движения | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 200,0 | - ДСП; ОМВД | 2015-2020 | - Повышение правосознания водителей (сокращение случаев нарушения ПДД) |
|  | Итого: | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 1 156,2 | 140,0 | 0,0 | 1 716,2 |  |  |  |

- Приложение 3

- к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения

- в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»

- на 2015-2020 годы» утвержденной постановлением администрации

- от 09.10.2014 № 639 (в редакции от 08.05.2015 № 316, от 11.09.2015 № 663,

- от 02.02.2016 № 110, от 28.04.2016 № 339, от 25.05.2016 № 414, от 12.07.2016

- № 549, от 11.10.2017 № 766, от 28.11.2017 № 969, от 17.04.2018 № 395, от 10.05.2018 № 454, от 03.07.2018 № 634)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (при наличии) | Наименование главного распорядителя средств | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Организация сети фото- и видеофиксации на автомобильных дорогах пгт. Ноглики | Администрация МО «Городской округ Ногликский» | итого, в том числе: | 1 516,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1 116,2 | 100,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 516,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1 116,2 | 100,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятия по пропаганде соблюдения Правил дорожного движения | ДСП, Администрация МО «Городской округ Ногликский» | итого, в том числе: | 200,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 200,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО по подпрограмме |  | итого, в том числе: | 1 716,2 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 1 156,2 | 140,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 716,2 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 1 156,2 | 140,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- * - софинансирование осуществляется на основании конкурсного отбора