УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации от 04.07.2018 № 638

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании

«Городской округ Ногликский»

на 2018-2023 годы»

2018 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании

«Городской округ Ногликский»

на 2018-2023 годы» (Муниципальная Программа)

| Основание для разработки муниципальной программы | 1. Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Постановление Правительства Сахалинской области от 31.10.2017 № 501 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы». |
| --- | --- |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства департамента экономического развития, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства департамента экономического развития, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел строительства и архитектуры департамента экономического развития, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы, мероприятия | Программа не содержит подпрограмм |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Городской округ Ногликский». |
| Задачи муниципальной программы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», в том числе создание условий для активной гражданской позиции населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий. 2. Благоустройство общественных территорий на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский». |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной Программы в 2018 - 2023 годах составит: За счет всех источников финансирования – 54 603,2 тыс. руб., в том числе: 2018 год - 19 952,4 тыс. руб.; 2019 год - 19 000,0 тыс. руб.; 2020 год - 15 650,8 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб. Из него по источникам: - за счет средств местного бюджета – 42 180,2 тыс. руб., в том числе: 2018 год - 7 529,4 тыс. руб.; 2019 год - 19 000,0 тыс. руб.; 2020 год - 15 650,8 тыс. руб.; 2021 год - 0 тыс. руб.; 2022 год - 0 тыс. руб.; 2023 год - 0 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета – 12 423,0 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 12 423,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей. Суммы финансирования ежегодно будут уточнятся с учетом результатов конкурсного отбора муниципальных образований Сахалинской области для предоставления субсидии из федерального и областного бюджетов бюджетам муниципальных образований, в рамках исполнения мероприятий государственно программы Сахалинской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий. 2. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий. 3. Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий. 4. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации: 2018 - 2023 годы в один этап. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий должна составлять 100%; 2. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территории должна составлять 100%. 3. Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий должна составлять 100%. 4. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий должна составлять 100%. |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ,

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Под дворовой территорией подразумевается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Общественная территория - территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, пешеходная зона, парковка, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.).

Создание современной и комфортной городской среды для человека является одним из основных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития.

Сегодня гражданам важно: как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары, парки, улицы, дворовые территории и многое другое.

В настоящее время благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования Городской округ Ногликский» не соответствует современным требованиям.

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Комфортность  проживания населения в многоквартирных  жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом устройства газонов и цветников, озеленения, освещения придомовой территории, размещения малых архитектурных форм, обустройство детских спортивно-игровых площадок, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, упорядочения парковочных мест, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Благоустроенные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ населенного пункта, формируют благоприятную и комфортную среду для жителей и гостей, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

В настоящее время сферу благоустройства дворовых территорий и общественных территорий муниципального образования муниципального образования «Городской округ Ногликский» можно оценить по следующим показателям:

Основные показатели благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования «Городской округ Ногликский»

| Наименование показателя | По состоянию на 01.01.2018 |
| --- | --- |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 8 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, % | 21 |
| Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов, ед. | 39 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования), % | 31 |
| Общая численность населения муниципального образования, тыс. человек, чел. | 11 320 |
| Количество общественных территорий, ед. | 8 |
| Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 2 |
| Площадь общественных территорий, га | 4,12 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий, га | 1,43 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, % | 25 |
| Площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий, га | 0,3 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя, га | 0,0001 |

Включение  предложений  заинтересованных  лиц  о включении общественных территории и дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу осуществляется в соответствии с постановлениями администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 30.11.2017 № 1010 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2018-2022 годы» и от 30.11.2017 № 1009 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного(ых) дома(ов) в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2018-2022 годы».

Заинтересованные лица имеют возможность трудового участия в реализации проектов по благоустройству в рамках дополнительного перечня работ.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

- покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально. Документы, подтверждающие участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, подлежат предоставлению в администрацию муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий разрабатываются в составе проектно-сметной документации заинтересованными лицами и подлежат представлению в администрацию муниципального образования «Городской округ Ногликский» в составе заявки о включении дворовой территории в адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых по результатам отбора включаются в муниципальную программу, в порядке и сроки, установленные соответствующими муниципальными правовыми актами.

Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории многоквартирных домов и общественных территорий осуществляется при участии заинтересованных лиц на заседании Общественной комиссии по благоустройству территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» и формированию современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский».

- 2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основная цель данной программы: повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Городской округ Ногликский», а именно:

-  повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения общественных и дворовых территорий;

-  формирование высокой бытовой культуры населения на территориях;

- создание условий для активной гражданской позиции населения посредством его участия в благоустройстве и поддержании порядка на общественных и дворовых территориях.

К задачам муниципальной программы относятся следующие:

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

- Благоустройство общественных территорий на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- иные виды работ, кроме ремонта и (или) замены инженерных сетей.

- 3. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТЯЖЕНИЯ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В качестве показателей (индикаторов) оценки хода выполнения программы используются:

1. Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий.

2. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий.

3. Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий.

4. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий.

Индикаторы достижения цели и решения задач муниципальной Программы приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной Программе.

- 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- 4.1. Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов.

- 4.2. Благоустройство общественных территорий.

- Информация о мероприятиях приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе.

- 5. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Срок реализации муниципальной Программы: 2018 - 2023 годы в один этап.

- 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования Программы являются:

-  средства местного бюджета;

-  средства областного бюджета;

- средства федерального бюджета;

- средства из внебюджетных источников (личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий, частные инвестиции, кредитные ресурсы).

Общий объем финансирования муниципальной Программы в 2018 - 2023 годах составит:

За счет всех источников финансирования – 54 603,2 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 19 952,4 тыс. руб.;

2019 год - 19 000,0 тыс. руб.;

2020 год - 15 650,8 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.

Из него по источникам:

- за счет средств местного бюджета – 42 180,2 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 7 529,4 тыс. руб.;

2019 год - 19 000,0 тыс. руб.;

2020 год - 15 650,8 тыс. руб.;

2021 год - 0 тыс. руб.;

2022 год - 0 тыс. руб.;

2023 год - 0 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета – 12 423,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 12 423,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей.

Ежегодное финансирование мероприятий муниципальной Программы за счет средств местного бюджета осуществляется в пределах средств, предусматриваемых Решением Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» «О бюджете муниципального образования «Городской округ Ногликский» на очередной финансовый год и плановый период.

Оценка объемов возможного привлечения средств из областного, федерального бюджета, а также внебюджетных источников подлежит ежегодному уточнению.

Источники финансирования программных мероприятий представлены в приложении № 3 муниципальной программе.

- 7. КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

При реализации муниципальной Программы будут достигнуты следующие результаты:

1. Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий должна составлять 100%;

2. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территории должна составлять 100%.

3. Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий должна составлять 100%.

4. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий должна составлять 100%;

- 8. ПОДПРОГРАММЫ, ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ, ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Программа не содержит подпрограммы.

9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Оценка эффективности муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет).

Оценка эффективности муниципальной программы и подпрограммы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов.

1.1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi,

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограмм);

N - число индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограмме).

1.2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп,

где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений индикаторов (показателей), считается выполненным в полном объеме, если степень достижения планового значения индикатора (показателя) муниципальной программы составляет более 0,95 от запланированного, согласно расчету, приведенному в пункте 1 настоящей Методики.

1.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактических кассовых расходов, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп,

где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);

Рк – фактические кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

2. Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы (подпрограммы);

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы).

3. Показатель комплексной эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

где:

ПКЭ - показатель комплексной эффективности муниципальной программы;

К - количество подпрограмм, включая муниципальную программу при наличии в ней мероприятий, не входящих в перечень мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

4. Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы), показатель комплексной эффективности муниципальной программы оцениваются согласно значениям:

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,90;

- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,85 до 0,89;

- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,75 до 0,84.

В остальных случаях эффективность муниципальной программы признается неудовлетворительной.