Приложение 1

к постановлению администрации

от 05.04.2016 № 273

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Обеспечение населения муниципального

образования «Городской округ Ногликский»

качественными услугами жилищно-коммунального

хозяйства на 2015-2020 годы»,

утвержденной постановлением администрации

муниципального образования «Городской округ Ногликский»

от 04.08.2015 №  551

СВЕДЕНИЯ О ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ)

муниципальной Программы «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального

хозяйства на 2015-2020 годы» и их значения

| N п/п | Наименование индикаторов |  | Ед. изм. |  | Значение индикаторов по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1. | - Доля многоквартирных домов, в которых заменены внутридомовые инженерные сети от общего количества многоквартирных домов муниципального образования |  | % |  | 16,5 |  | 17,8 |  | 19,6 |  | 25,8 |  | 37,7 |  | 42,3 |  | 50,5 |
| 2. | - Доля многоквартирных домов, в которых отремонтированы кровли и утеплены фасады от общего количества многоквартирных домов муниципального образования |  | % |  | 36,1 |  | 38,3 |  | 40,1 |  | 44,3 |  | 49,1 |  | 54,6 |  | 59,1 |
| 3. | - Уровень износа коммунальной инфраструктуры |  | % |  | 38,3 |  | 37,9 |  | 28,4 |  | 27,4 |  | 26,4 |  | 25,4 |  | 24,4 |
| 4. | - Доля обновленной базы спецтехники в общем объеме спецтехники муниципального образования |  | % |  | 58 |  | 62 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |
| 5. | -Доля потерь энергоресурсов в общем объеме производимых энергоресурсов муниципального образования: - тепловая энергия - вода - электроэнергия |  | % |  | 19,9 56,2 27,8 |  | 19,0 56 27 |  | 18,4 50 24 |  | 17,9 45 21 |  | 17,3 40 18 |  | 16,8 20 18 |  | 16,8 20 18 |
| 6. | -Доля модернизированных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры в общем количестве объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  | % |  | 23,8 |  | 38 |  | 42,9 |  | 42,9 |  | 42,9 |  | 42,9 |  | 42,9 |
| 7. | количество безнадзорных животных |  | Ед. |  | 850 |  | 700 |  | 550 |  | х |  | х |  | х |  | х |
| 8. | Количество строящихся и реконструируемых объектов |  | единиц |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 9. | Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов |  | % |  | 13,2 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | х |  | х |  | х |  | х |
| 10. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети |  | % |  | 16,45 |  | 12,45 |  | 10,45 |  | 7,45 |  | 4,45 |  | 1,45 |  | 0,0 |
| 11. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 12. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, от общего количества многоквартирных домов |  | % |  | 30 |  | 1,8 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,2 |  | 2,3 |
| 13. | Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 14. | Количество аварий на инженерных сетях |  | единиц |  | 317 |  | 129 |  | 119 |  | 117 |  | 113 |  | 110 |  | 108 |
|  | В рамках реализации подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % |  | 28,6 |  | 7,6 |  | 1,5 |  | 1,4 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,2 |  |
| 16. | Количество аварий на инженерных сетях | единиц |  | 30 |  | 28 |  | 26 |  | 24 |  | 22 |  | 21 |  | 20 |  |