Приложение 2

к постановлению администрации

от 26.05.2015 № 348

Приложение 1 А

к Подпрограмме 3

муниципальной программы

«Обеспечение населения

муниципального образования

«Городской округ Ногликский»

качественным жильем

на 2015 – 2020 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

основных объектов и систем жизнеобеспечения, подлежащих сейсмоусилению на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский»

| №  п/п | Наименование  объекта | | Адрес объекта | Наименование вида работ/год реализации мероприятия | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерно-сейсмическое  обследование основных объектов и систем жизнеобеспечения | Проведение инженер-ных изысканий | Разработка ПСД на сейсмоусиление (строительство) основных объектов и систем жизнеобеспечения (в том числе приобретение типовых проектов) | Проведение первоочередных работ по сейсмоусилению (строительству) основных объектов и систем жизнеобеспечения |
|  | Котельная № 5 | | пгт. Ноглики,  ул. Советская | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 |
| Станция обезжелезивания | | | | | | | |
|  | Здание дизельной | | пгт. Ноглики, в ста метрах по направлению на юго-запад от ориентира аэропорт | проведено | проведено | проведено | 2015 |
|  | Водонапорная башня | | проведено | проведено | проведено | 2015 |
| Станция обезжелезиванияНоглики-2 | | | | | | | |
|  | Здание станции обезжелезивания (главный корпус) | | пгт. Ноглики,  мкр. Ноглики-2 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 |
|  | Водонапорная башня | | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 |
|  | Скважины (3 шт.) | | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 |
|  |  | Социальные объекты | | | | | |
|  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 1 (1176 мест) | | пгт. Ноглики, ул. Советская, 16 | проведено | проведено | 2015 | 2017 |
|  | МОУ средняя общеобразовательная школа | | с. Ныш  ул. Советская, 27 | проведено | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | МДОУ № 11 «Сказка» | | ул. Невельского, 9 | проведено | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | Здание администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский | | ул. Советская, 15 | проведено | проведено | 2015 | 2017 |