Приложение № 4

к муниципальной программе

«Обеспечение населения муниципального

образования «Городской округ Ногликский»

качественными услугами жилищно-коммунального

хозяйства на 2015-2020 годы»,

утвержденной постановлением администрации

муниципального образования «Городской округ Ногликский»

от 04.08.2015 № 551

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 2

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский»; Предприятия и организации коммунального комплекса; |
| Цели подпрограммы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения и доступность коммунальных услуг |
| Задачи подпрограммы | - повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, системы электроснабжения, а также качества предоставления коммунальных услуг населению, путем реализации мероприятий по их модернизации; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - достижение к 2020 году максимального уровня комфортности проживания в многоквартирных домах; |
| Перечень мероприятий подпрограммы | 1.Комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы систем жизнеобеспечения области; 2.Внедрение энергосберегающих мероприятий путем проведения модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства; 3.Реализация программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры пгт. Ноглики на период до 2015 года, направленной на обеспечение надежности и качества снабжения коммунальными ресурсами при соблюдении доступности их для населения |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах составит: За счет всех источников финансирования – 63422,2 тыс. руб. в том числе: - средства местного бюджета – 11 722,2 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 522,2 тыс. рублей; 2016 год – 3 600,0 тыс. рублей; 2017 год – 1 800,0 тыс. рублей; 2018 год – 2 000,0 тыс. рублей; 2019 год – 2 000,0 тыс. рублей; 2020 год – 1 800,0 тыс. рублей - средства областного бюджета – 51 700,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 51 700,0 тыс. рублей; - внебюджетные средства- 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. - уровень износа коммунальной инфраструктуры; 2 - доля потерь энергоресурсов в общем объеме производимых энергоресурсов муниципального образования: А) тепловая энергия; Б) вода; В) электроэнергия; 3. - доля модернизированных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры в общем количестве объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации: 2015 - 2020 годы в один этап. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры с 38,3 % до 33,2%; 2. Снижение доли потерь: - тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии до нормативного показателя с 19 % до 16,8%;; - в суммарном объеме воды, поданной в сеть 56% до 20%;; - электроэнергии при транспортировки по муниципальным сетям с 27 % до 18%. 3. Увеличение доли объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены работы по модернизации и реконструкции с 38 % до 100 %; |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»    предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для потребителей, снижение затрат на производство коммунальных услуг и снижение потребления ресурсов.

Подпрограмма 2 направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации и муниципального образования является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время в коммунальном комплексе  муниципального образования «Городской округ Ногликский» можно выделить три основные проблемы,   ведущие к сверхнормативным потерям ресурсов, некачественным коммунальным услугам, повышению тарифов:

- износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры, связанные с недостатками проводимой тарифной политики, которая не обеспечивала реальными финансовыми потребностями организации коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- разбалансировка коммунальных систем в связи с отсутствием в течении последних десятилетий плановой застройки, технического учета и анализа изменений характеристик объектов коммунального комплекса;

- отсутствие мониторинга  потребления энергоресурсов и, как следствие, отсутствие мероприятий направленных на их снижение.

- 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- Целью Подпрограммы 2 является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ Ногликский» в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения и доступность коммунальных услуг.

Для достижения поставленных целей предполагается  решить следующие задачи:

- повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, системы электроснабжения, а также качества предоставления коммунальных услуг населению, путем реализации мероприятий по их модернизации;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- достижение к 2020 году максимального уровня комфортности проживания в  многоквартирных домах;

- 4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ 2

Реализация предложенных мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования позволит улучшить качество обеспечения потребителей коммунальными услугами.

Реализация мероприятий по модернизации системы теплоснабжения позволит:

- обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками;

- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

- обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;

- обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения пропускной способности системы магистральных тепловых сетей;

- улучшить экологическое состояние за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);

- увеличить уровень инвестиционной привлекательности отрасли;

- сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых сетях и т.д.

Реализация мероприятий по модернизации системы водоснабжения позволит:

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение населенных пунктов;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги.

Реализация мероприятий по модернизации системы водоотведения позволит:

- обеспечить централизованным водоотведением территории населенных пунктов;

- улучшить показатели очистки сточных вод, соответственно снизить уровень загрязнения водных объектов;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги.

Эффективность реализации Подпрограммы 2 и использования выделенных с этой целью средств обеспечивается за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

-привлечения средств бюджетов всех уровней;

- привлечения средств внебюджетных источников.

Конечный результат реализации Подпрограммы 2:

1. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 33,2%;

2. Снижение доли потерь:

- тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии  до нормативного показателя 16,8 %;

- воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть до 20%;

- электроэнергии при транспортировки по муниципальным сетям до 18%.

3. Увеличение доли  объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены работы по модернизации и реконструкции до 100%.

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы 2 позволит обеспечить снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, привлечь внебюджетные источники в модернизацию коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации, создание устойчивой основы для частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.

Основные целевые показатели и индикаторы выполнения Подпрограммы 2 приведены в приложении N 1 к Подпрограмме 2.

- 5. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Срок реализации: 2015 - 2020 годы в один этап.

- 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

Мероприятия направлены на реализацию поставленных задач по обеспечению модернизации коммунальной инфраструктуры.

Перечень основных мероприятий представлен в приложении № 2 к Подпрограмме 2.

- 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2

Источниками финансирования мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры будут, средства бюджетов всех уровней  и собственные   средства предприятий и организаций ЖКХ (Приложение № 2 к Подпрограмме 2).

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах составит:

За счет всех источников финансирования – 63422,2 тыс. руб.

в том числе:

- средства местного бюджета – 11 722,2 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 522,2 тыс. рублей;

2016 год – 3 600,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 800,0 тыс. рублей;

2018 год – 2 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 2 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 800,0 тыс. рублей

- средства областного бюджета – 51 700,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 51 700,0 тыс. рублей;

- внебюджетные средства- 0,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год –0,0 тыс. рублей;

2017 год –0,0   тыс. рублей;

2018 год –0,0   тыс. рублей;

2019 год –0,0   тыс. рублей;

2020 год –0,0   тыс. рублей;

- 8.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Текущее управление реализацией Подпрограммы 2 по направлению модернизации коммунальной инфраструктуры осуществляется отделом ЖКХ администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» (далее – администрация).

Администрация в своей деятельности выполняет следующие функции:

- разрабатывает проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации Подпрограммы 2;

- осуществляет проверку соответствия инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса требованиям  Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры пгт. Ноглики на период до 2015 года (далее – ПКР);

- готовит отчет  по реализации Подпрограммы 2 и осуществляет анализ выполнения целевых показателей, сроков реализации, источников финансирования и эффективности Подпрограммы 2;

- ежеквартально подготавливает данные о заключенных муниципальных  контрактах на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

- один раз в год подготавливает материалы для публикации в средствах массовой информации основных сведений о результатах реализации Подпрограммы 2 , выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на выполнение Подпрограммы  2 финансовых ресурсов, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы 2 финансовых средств, вносит изменения в Подпрограмму 2 по корректировке целевых индикаторов и показателей, затрат по мероприятиям Подпрограммы 2, механизмам ее реализации, составу участников Подпрограммы 2;

- ежегодно подготавливает статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Подпрограммы 2;

- подготавливает материалы для размещения в сети Интернет;

- готовит и направляет заявку на участие в отборе муниципальных образований, проводимом министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, для оказания финансовой поддержки для реализации муниципальных программ по модернизации коммунальной инфраструктуры.

- Приложение N 1

к Подпрограмме 2

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

| N п/п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Значение индикаторов по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 37,9 | 37,0 | 36,1 | 35,2 | 34,2 | 33,2 |
| 2. | доля потерь энергоресурсов в общем объеме производимых энергоресурсов: - тепловая энергия - вода - электроэнергия | % | 19,0 56 27 | 19,0 56 27 | 18,4 50 24 | 17,9 45 21 | 17,3 40 18 | 16,8 20 18 |
| 3. | -доля модернизированных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры в общем количестве объектов коммунальной инфраструктуры | % | 38 | 46 | 46 | 100 | 100 | 100 |

- Приложение N 2

к подпрограмме 2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 2

(тыс. руб.)

| N п/п | Источник финансирования | Всего за период 2015-2020 | в том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Всего расходы по Подпрограмме 2 | 63422,2 | 52222,2 | 3600,0 | 1800,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1800,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства областного бюджета | 51700,0 | 51700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства местных бюджетов | 11722,2 | 522,2 | 3600,0 | 1800,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1800,0 |
|  | Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | "Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной N 1 в пгт. Ноглики Сахалинской области" | 52222,2 | 52222,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства областного бюджета | 51700,0 | 51700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства местных бюджетов | 522,2 | 522,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты(займы), инвестиции) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | "Реконструкция системы водоотведения в пгт. Ноглики, в том числе ПСД" | 11200,0 | 0,0 | 3600,0 | 1800,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1800,0 |
|  | Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства местных бюджетов | 11200,0 | 0,0 | 3600,0 | 1800,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1800,0 |
|  | Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты(займы), инвестиции) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |