УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации от 04.08.2015 № 551

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение населения муниципального образования

«Городской округ Ногликский» качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства

на 2015-2020 годы»

2015 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы» (Муниципальная Программа)

| Основание для разработки муниципальной программы | 1. . Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 2. Постановление Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 N 278 (ред. от 01.07.2014) "Об утверждении государственной программы Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2020 годы". 3. Постановление Правительства России от 31 декабря 2009 года № 1225 «Требования к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 4. Концепция муниципальной Программы «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы», решение коллегии при мэре муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 13.08.2014г протокол №5. |
| --- | --- |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел строительства и архитектуры, отдел экономики и развития малого и среднего бизнеса администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Участники муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский», предприятия топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры, потенциальные инвесторы и исполнители по тем или иным проектам, управляющие организации и ТСЖ |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы, мероприятия | 1. Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»(Подпрограмма1) (приложение №3). 2. Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (Подпрограмма 2) (приложение №4). 3. Подпрограмма 3 «Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда» (Подпрограмма 3) (приложение №5). 4. Мероприятия по формированию в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов (приложение №2). 5. Мероприятия по возмещению недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере ЖКХ (приложение №2). 6. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных (приложение №2) |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, обеспечение комфортной и безопасной среды обитания. 2. Соблюдение баланса экономических интересов регулируемых организаций и потребителей их продукции (услуг). 3. Обеспечение доступности коммунальных услуг. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Улучшение качества управления и содержания общего имущества в многоквартирных домах на основе государственной поддержки объединений собственников жилья, в том числе при проведении капитального ремонта и модернизации многоквартирных домов, и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью. 2. Повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов на базе капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры и приобретении спецтехники. 3. Снижение потерь энергоресурсов 4. Развитие систем коммунальной инфраструктуры на базе новых технологий и современного оборудования. 5. Снижение убыточности организаций коммунального комплекса. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной Программы в 2015 - 2020 годах составит: За счет всех источников финансирования – 1021478,5 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 422560,6 тыс. руб.; 2016 год – 82071,6 тыс. руб.; 2017 год – 72066,5 тыс. руб.; 2018 год – 147348,4 тыс. руб.; 2019 год – 148369,0тыс. руб.; 2020 год – 149062,4 тыс. руб. Из него по источникам: - за счет средств областного бюджета – 554721,1 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 341814,0 тыс. руб.; 2016 год – 5800,0 тыс. руб.; 2017 год – 500 тыс. руб.; 2018 год – 70446,3 тыс. руб.; 2019 год – 68926,6 тыс. руб.; 2020 год – 67234,2 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета – 222290,3 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 41 490,0 тыс. руб.; 2016 год – 40774,9 тыс. руб.; 2017 год – 32828,8 тыс. руб.; 2018 год – 35803,9 тыс. руб.; 2019 год – 35836,1 тыс. руб.; 2020 год – 35556,6 тыс. руб.; - за счет внебюджетных источников – 244467,1 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 39256,6 тыс. руб.; 2016 год – 35496,7 тыс. руб.; 2017 год – 38737,7 тыс. руб.; 2018 год – 41098,2 тыс. руб.; 2019 год – 43606,3 тыс. руб.; 2020 год – 46271,6 тыс. руб. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1.- доля многоквартирных домов, в которых заменены внутридомовые инженерные сети от общего количества многоквартирных домов муниципального образования; 2. -доля многоквартирных домов, в которых отремонтированы кровли и утеплены фасады от общего количества многоквартирных домов муниципального образования; 3.- уровень износа коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 4.- доля обновленной базы спецтехники в общем объеме спецтехники муниципального образования; 5. - доля потерь энергоресурсов в общем объеме производимых энергоресурсов муниципального образования: А) тепловая энергия; Б) вода; В) электроэнергия; 6.- доля модернизированных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры в общем количестве объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. -количество безнадзорных животных в 2015 году - 850 ед., в 2016 году - 700ед. в 2017 году -550 ед. 8. -количество строящихся и реконструируемых объектов в 2015 году -3единицы; в 2016 году- 2 единицы; в 2017 году- 2 единицы. 9.- доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, построенных до 2000 года; 10. -доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети; 11. - доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети; 12.- доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, от общего количества многоквартирных домов в 2015 году – 1,8%, в 2020 году – 3,0% 13. -доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства; В рамках реализации подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2020 годы" 14. - уровень износа коммунальной инфраструктуры; 15. - количество аварий на инженерных сетях. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации: Подпрограмма 1 - 2015 - 2020 годы в один этап. Подпрограмма 2 - 2015 - 2020 годы в один этап. Подпрограмма 3 - 2015 - 2020 годы в один этап. Мероприятия муниципальной Программы - 2015 - 2020 годы в один этап. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. -увеличение доли многоквартирных домов, в которых заменены внутридомовые инженерные сети от общего количества многоквартирных домов муниципального образования с 17,8 % до 50,5 %; 2. - увеличение доли многоквартирных домов, в которых отремонтированы кровли и утеплены фасады от общего количества многоквартирных домов муниципального образования с 38,3 % до 59,1 %; 3. - снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры с 38,3 % до 33,2%; 4.- увеличение доли обновленной базы спецтехники в общем объеме спецтехники муниципального образования с 62% до 70%; 5.- снижение доли потерь энергоресурсов в общем объеме производимых энергоресурсов муниципального образования: А) тепловая энергия с 19 % до 16,8%; Б) вода с 56% до 20%; В) электроэнергия – 27 % до 18%. 6.- увеличение доли модернизированных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры в общем количестве объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования с 38 % до 100 %; 7.- количество безнадзорных животных в 2015 году - 850 ед., в 2016 году - 700ед. в 2017 году -550 ед. 8.- количество строящихся и реконструируемых объектов в 2015 году -3единицы; в 2016 году- 2 единицы; в 2017 году- 2 единицы. 9.- доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, построенных до 2000 года: в 2015 году – 13,2%, в 2016году – 13,2%; 10. - доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети в 2015 году – 16,45%, в 2020 году - 0%; 11. - доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети в 2015 году - 0%, в 2020 году - 0%; 12. - доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, от общего количества многоквартирных домов в 2015 году – 1,8%, в 2020 году – 2,3% 13.- доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства в 2015 году - 0%, в 2020 году - 0%; В рамках реализации подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2020 годы" 14. - уровень износа коммунальной инфраструктуры с 44% до 30% ; 15. - количество аварий на инженерных сетях с 47% до 35%. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время в жилищно-коммунальном комплексе  муниципального образования «Городской округ Ногликский» можно выделить следующие основные проблемы,   ведущие к сверхнормативным потерям ресурсов, некачественным коммунальным услугам, повышению тарифов:

1.   Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры, связанные с недостатками проводимой тарифной политики, которая не обеспечивала реальными финансовыми потребностями организации коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.   По данным инвентаризации в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»  по состоянию на 1 января 2011 года физический износ основных фондов холодного водоснабжения составил 60,2%, теплоснабжения - 46%, водоотведения - 57%, электроснабжения – 39,3%.  В результате накопленного износа растет количество аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

2. Разбалансировка коммунальных систем в связи с отсутствием в течении последних десятилетий плановой застройки, технического учета и анализа изменений характеристик объектов коммунального комплекса.

3. Отсутствие мониторинга  потребления энергоресурсов и, как следствие, отсутствие мероприятий направленных на их снижение.

4.   Износ и ветхость строительных конструкций жилых домов и внутридомовых инженерных сетей. Комплексный капитальный ремонт осуществляется в основном за счет средств местного бюджета и областного бюджета Сахалинской области.

- 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Стратегическая цель государственной жилищной политики и муниципального образования - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Основными целями данной муниципальной Программы являются:

1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению,   обеспечение комфортной и безопасной среды обитания.

2. Соблюдение баланса экономических интересов регулируемых организаций и потребителей их продукции (услуг).

3. Обеспечение доступности коммунальных услуг.

Для достижения поставленных целей к 2020 году должны быть решены следующие задачи:

1. Улучшение качества управления и содержания общего имущества в многоквартирных домах на основе государственной поддержки объединений собственников жилья, в том числе при проведении капитального ремонта и модернизации многоквартирных домов, и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью.

2. Повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов на базе капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры и приобретении спецтехники.

3. Снижение потерь энергоресурсов

4. Развитие систем коммунальной инфраструктуры на базе новых технологий и современного оборудования.

5. Снижение убыточности организаций коммунального комплекса.

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации Подпрограмм и мероприятий  муниципальной Программы по двум направлениям - в жилищном хозяйстве и коммунальной инфраструктуре.

- 4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Индикаторы  выполнения муниципальной Программы приведены в приложении N 1 к настоящей муниципальной Программе.

- 5. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Срок реализации муниципальной Программы: 2015 - 2020 годы в один этап.

- 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6.1. Мероприятия по формированию в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов.

6.2. Мероприятия по возмещению недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере ЖКХ.

6.3. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных

Информация о мероприятиях указана в приложении N 2 муниципальной программы.

- 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования муниципальной Программы являются:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

- средства из внебюджетных источников (личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий, частные инвестиции, кредитные ресурсы).

Общий объем финансирования муниципальной Программы в 2015 - 2020 годах составит:

За счет всех источников финансирования – 1021478,5 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 422560,6 тыс. руб.;

2016 год – 82071,6 тыс. руб.;

2017 год – 72066,5 тыс. руб.;

2018 год – 147348,4 тыс. руб.;

2019 год – 148369,0тыс. руб.;

2020 год – 149062,4 тыс. руб.

Из него по источникам:

- за счет средств областного бюджета – 554721,1 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 341814,0 тыс. руб.;

2016 год – 5800,0 тыс. руб.;

2017 год – 500,0 тыс. руб.;

2018 год – 70446,3 тыс. руб.;

2019 год – 68926,6 тыс. руб.;

2020 год – 67234,2 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 222290,3 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 41 490,0 тыс. руб.;

2016 год – 40774,9 тыс. руб.;

2017 год – 32828,8 тыс. руб.;

2018 год – 35803,9 тыс. руб.;

2019 год – 35836,1 тыс. руб.;

2020 год – 35556,6 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных источников – 244467,1 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 39256,6 тыс. руб.;

2016 год – 35496,7 тыс. руб.;

2017 год – 38737,7 тыс. руб.;

2018 год – 41098,2 тыс. руб.;

2019 год – 43606,3 тыс. руб.;

2020 год – 46271,6 тыс. руб.

Ежегодное финансирование мероприятий муниципальной Программы за счет средств местного бюджета осуществляется в пределах средств, предусматриваемых Решением Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» «О бюджете муниципального образования «Городской округ Ногликский» на очередной  финансовый год и плановый период может корректироваться.

Оценка объемов возможного привлечения средств из федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников подлежит ежегодному уточнению.

В целом на реализацию мероприятий муниципальной Программы в течение 2015 - 2020 годов по всем источникам финансирования будет привлечено 1306090,3тыс. руб.

Перечень подпрограмм, программных мероприятий и источников финансирования представлен в приложении N 2 к  муниципальной Программе.

- 8. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

8.1. Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  муниципальной Программы «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы» (приложение № 3).

Основной проблемой, решению которой способствует настоящая Подпрограмма 1, является сокращение потребления энергоресурсов   муниципальными учреждениями бюджетной сферы, жилым фондом муниципального образования, ресурсоснабжающими  предприятиями и организациями различных форм собственности.

Основные цели реализации Подпрограммы 1:

- Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий на основе широкомасштабного внедрения наиболее энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности по всем направлениям деятельности в муниципальном образовании.

- Обеспечение к 2020 году жителей муниципального образования коммунальными услугами нормативного качества при доступной стоимости коммунальных услуг и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение снижения к 2020 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления на 40 процентов, создание условий для направления муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Задачи:

- обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в ключевых секторах экономики муниципального образования, в том числе за счёт запуска механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализации типовых энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность хозяйствующих субъектов и населения по реализации потенциала энергосбережения;

- обеспечение устойчивого роста производства энергоресурсов (электроэнергии) на основе использования возобновляемых источников энергии.

Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

- обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Основными мероприятиями Подпрограммы 1 являются:

1) Проведение энергетического аудита и мониторинга.

2) Установка приборов учета тепла, холодной  и горячей воды.

3) Установка частотно-регулируемых приводов и систем автоматического регулирования на котельных и насосных станциях в системах теплоснабжения и водоснабжения.

4) Оснащение приборами учета зданий (строений) и сооружений при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов.

5) Модернизация и реконструкция источников тепловой и электрической энергии.

6) Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт зданий (строений) и сооружений объектов бюджетной сферы и жилищно-коммунального сектора.

7) Развитие использования возобновляемых, вторичных и нетрадиционных энергоресурсов для производства электрической и тепловой энергии.

8) Внедрение энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий, энергосберегающих материалов.

9) Внедрение инновационных энергосберегающих технологий, проектов и оборудования, прогрессивной техники и материалов, обеспечивающих качественное улучшение эффективности энергопотребления в экономике и непроизводственной сфере.

10) Реализация энергосервисных проектов в организациях бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

11) Разработка и применение мер морального и материального стимулирования внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Финансирование мероприятий настоящей Подпрограммы 1 осуществляется из муниципального и областного бюджетов в рамках запланированных средств, из федерального бюджета (определяется ежегодно в случае получения регионом федеральной субсидии в соответствии с требованиями Правительства Российской Федерации), а также за счет внебюджетных источников (при условии их участия в реализации мероприятий Подпрограммы).

Комплексное управление реализацией Подпрограммы 1 осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский».

8.2. Подпрограмма 2 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" муниципальной Программы «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы» (приложение № 4).

Основная цель  Подпрограммы 2:

- Создание условий для приведения коммунальной   инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения и доступность коммунальных услуг.

Основные задачи Подпрограммы 2:

- повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, системы электроснабжения, а также качества предоставления коммунальных услуг населению, путем реализации мероприятий по их модернизации;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- достижение к 2020 году максимального уровня комфортности проживания в  многоквартирных домах;

- повышение энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры;

Основные мероприятия Подпрограммы 2:

1. Комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы систем жизнеобеспечения муниципального образования;

2. Внедрение энергосберегающих мероприятий путем проведения модернизации объектов  коммунального хозяйства;

3. Реализация программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры пгт. Ноглики на период до 2015 года, направленной на обеспечение

надежности и качества снабжения коммунальными ресурсами при соблюдении доступности их для населения.

8.3.   Подпрограмма 3 "Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда" муниципальной Программы «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы» (приложение № 5).

Основная цель  Подпрограммы 3:

- Создание комфортных  и  безопасных  условий проживания в многоквартирных домах, повышение их энергоэффективности.

Основные задачи Подпрограммы 3:

- проведение инвентаризации жилищного фонда:

- проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, с целью приведения их в соответствие со стандартами качества и обеспечения комфортных условий проживания;

- повышение эффективности управления жилищно-коммунальной инфраструктурой.

Основные мероприятия Подпрограммы 3:

1. Формирование системы требований к комплексному капитальному ремонту и реконструкции жилищного фонда.

2. Формирование системы финансирования капитального   ремонта и реконструкции многоквартирных домов за   счет средств собственников помещений.

3. Формирование системы кредитования капитального ремонта и реконструкции многоквартирных жилых домов.

9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной Программы к 2020 году приведет к значительному социально-экономическому эффекту.

Качественное улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, а также энергетической эффективности и благоустройства многоквартирных домов позволят обеспечивать собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах комфортные условия проживания и предоставлять им коммунальные услуги по доступным ценам.

Масштабная модернизация систем коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов водоснабжения, техническое перевооружение на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий приведет к повышению надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов.

За счет реализации энергосберегающих мероприятий путем широкомасштабного внедрения энергоэффективных технологий, материалов и оборудования к 2020 году планируется обеспечить более рациональное использование топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере, жилым фондом муниципального образования, предприятиями и организациями различных форм собственности и видов деятельности на территории муниципального образования.

Важнейшими результатами реализации муниципальной Программы к 2020 году в конечном итоге будет улучшение условий проживания населения, обеспечение его качественными жилищно-коммунальными услугами, решение задачи создания благоприятных условий для проживания,  выполнение решения Правительства РФ о повышении уровня жизни и развития дальневосточных регионов России.

В ходе реализации мероприятия по повышению доступности тепловой и электрической энергии, водоснабжения и водоотведения прогнозируется снижение доли электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, поставляемых для населения по тарифам, не обеспечивающим возмещение полных затрат организаций, к общему объему коммунальных услуг, поставляемых для потребителей муниципального образования по экономически обоснованным тарифам, к 2020 году на 50% от уровня 2012 года по каждому виду услуг.

При реализации муниципальной Программы будут достигнуты следующие результаты:

1. Увеличена  доля многоквартирных домов, в которых заменены внутридомовые инженерные сети от общего количества многоквартирных домов муниципального образования с 17,8 % до 50,5 %;

2. Увеличена доля многоквартирных домов, в которых отремонтированы кровли и утеплены фасады от общего количества многоквартирных домов муниципального образования с 38,3 % до 59,1 %;

В данных показателях отражается количество многоквартирных домов, капитально отремонтированных и модернизированных за отчетный год от общего количества многоквартирных домов. Данные формируются на основании сведений, имеющихся в администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» и информации, предоставленной Региональным оператором по итогам исполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.  Единица измерения   процент (%). Определяется как отношение  общей площади многоквартирных домов в которых заменены внутридомовые инженерные сети (м2),  к общей площади многоквартирных домов муниципального образования.

3. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры  определяется по данным форм статистического наблюдения N 1-водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)"; N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)"; N 1-ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией".

Определяется как отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. Нормативный срок службы оборудования - это период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений.

Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры  с 64,7 % до 60,4%;

4. Доля обновленной базы спецтехники в общем объеме спецтехники.

Определяется по данным Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский» отношением количества обновленной спецтехники по состоянию на отчетную дату, к общему количеству  спецтехники, находящейся в муниципальной собственности и переданной в установленном порядке жилищно-коммунальным предприятиям. Увеличение доли обновленной базы спецтехники в общем объеме спецтехники с  62% до 70%;

5. Доля потерь энергоресурсов в общем объеме производимых энергоресурсов.

Объем потерь  энергоресурсов определяется по данным форм  6-Э (электроэнергия), 6-В (вода), 6-Т (теплоэнергия) отчетной калькуляции себестоимости коммунальной услуги, утвержденной Приказом Государственного Комитета РФ по жилищной и строительной политике от 29.12.1997 № 17-142.

Снижение доли потерь энергоресурсов в общем объеме производимых энергоресурсов:

А) тепловая энергия  с 19 % до 16,8%;

Б) вода с 56% до 20%;

В) электроэнергия – 27 % до 18%.

6. Доля модернизированных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры в общем количестве объектов коммунальной инфраструктуры.

Определяется отношением количества объектов коммунальной инфраструктуры, модернизированных и реконструируемых по состоянию на отчетную дату,  к общему количеству таких объектов, находящихся в муниципальной собственности и переданной в установленном порядке жилищно-коммунальным предприятиям.  Увеличение доли модернизированных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры в общем количестве объектов коммунальной инфраструктуры  с 38 % до 100 %;

7. Количество безнадзорных животных в 2015 году - 850 ед., в 2016 году - 700ед.; 12. Количество строящихся и реконструируемых объектов  в 2015 год – 3ед.; в 2016 год – 2ед.; в 2017 год – 1ед.;

8. Фактическое количество строящихся и реконструируемых объектов.

9.  Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, построенных до 2000 года: в 2015 году – 13,2%, в 2016году – 13,2%;

10. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети в 2015 году – 16,45%, в 2020 году - 0%;

11. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети в 2015 году - 0%, в 2020 году - 0%;

12. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, от общего количества многоквартирных домов в 2015 году – 1,8%, в 2020 году – 2,3%

13.  Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства в 2015 году - 0%, в 2020 году - 0%;

В рамках реализации подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2020 годы"

14. - уровень износа коммунальной инфраструктуры с  44%  до 30% ;

15. - количество аварий на инженерных сетях с 47% до 35%.

Сведения о индикаторах приведены в приложении N 1.

Перечень индикаторов (показателей) подпрограммы 1 приведен в приложении N 2 подпрограммы 1.

- 10. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки включаются в состав сводного доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (далее – сводный доклад).

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется отдельно по мероприятиям, включенным в программу муниципальной программы и отдельно по мероприятиям муниципальной программы.

1.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы и программ определяется с учетом оценки степени достижения плановых значений показателей (индикаторов), оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат, оценки эффективности использования средств муниципального бюджета и оценки степени реализации муниципальной программы (программ).

1.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ ЗПп/пп;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз= ЗПп/пп/ ЗПп/пф, где:

СДп/ппз– степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (программ);

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (программ), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп– плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (программ).

1.5. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, выделенным в плане-графике реализации муниципальной программы в составе основных мероприятий.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств муниципального бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться: как наступление события и/или достижение качественного результата.

1.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей муниципальной программы в муниципальном бюджете.

1.7. Эффективность использования средств муниципального бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств муниципального бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств муниципального бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств муниципального бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств муниципального бюджета.

1.8. Степень реализации муниципальной программы (программ) рассчитывается по формуле:

N

СРп/п= ∑ СДп/ппз/ N, где:

1

СРп/п– степень реализации муниципальной программы;

СДп/ппз– степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

1.9. Показатель оценки эффективности муниципальной программы признается высоким в случае, если значение показателя составляет не менее 0,9;

Показатель оценки  эффективности муниципальной программы признается средним, если значение показателя составляет не менее 0,85;

Показатель оценки эффективности муниципальной программы признается удовлетворительным в случае, если значение показателя составляет не менее 0,75;

В остальных случаях значение показателя оценки эффективности муниципальной программы признается неудовлетворительным.

1.10. Эффективность реализации муниципальной программы в целом определяется на основе среднего значения показателей оценки эффективности, рассчитанного по следующей формуле:

| Эгп/пп = | Еn1 + Еn2 + … + Еni | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | M |  |

Эгп/пп  - эффективность реализации муниципальной программы в целом;

Еn1 + Еn2 + … + Еni  -  значения показателей оценки эффективности муниципальной программы;

M - количество показателей оценки эффективности муниципальной программы.

1.11. Уровень реализации муниципальной программы признается высоким в случае, если среднее значение ее эффективности составляет не менее 0,9;

Уровень реализация муниципальной программы признается средним в случае, если среднее значение ее эффективности составляет не менее 0,85;

Уровень реализация муниципальной программы признается удовлетворительным в случае, если значение ее эффективности составляет не менее 0,75;

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Обеспечение населения муниципального

образования «Городской округ Ногликский»

качественными услугами жилищно-коммунального

хозяйства на 2015-2020 годы»,

утвержденной постановлением администрации

муниципального образования «Городской округ Ногликский»

от 04.08.2015 №  551

СВЕДЕНИЯ О ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ)

муниципальной Программы «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального

хозяйства на 2015-2020 годы» и их значения

| N п/п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Значение индикаторов по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | - Доля многоквартирных домов, в которых заменены внутридомовые инженерные сети от общего количества многоквартирных домов муниципального образования | % | 16,5 | 17,8 | 19,6 | 25,8 | 37,7 | 42,3 | 50,5 |
| 2. | - Доля многоквартирных домов, в которых отремонтированы кровли и утеплены фасады от общего количества многоквартирных домов муниципального образования | % | 36,1 | 38,3 | 40,1 | 44,3 | 49,1 | 54,6 | 59,1 |
| 3. | - Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 38,3 | 37,9 | 37,0 | 36,1 | 35,2 | 34,2 | 33,2 |
| 4. | - Доля обновленной базы спецтехники в общем объеме спецтехники муниципального образования | % | 58 | 62 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 5. | -Доля потерь энергоресурсов в общем объеме производимых энергоресурсов муниципального образования: - тепловая энергия - вода - электроэнергия | % | 19,9 56,2 27,8 | 19,0 56 27 | 18,4 50 24 | 17,9 45 21 | 17,3 40 18 | 16,8 20 18 | 16,8 20 18 |
| 6. | -Доля модернизированных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры в общем количестве объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования | % | 23,8 | 38 | 46 | 46 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | количество безнадзорных животных | Ед. | 850 | 700 | 550 | х | х | х | х |
| 8. | Количество строящихся и реконструируемых объектов | единиц | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов | % | 13,2 | 13,2 | х | х | х | х | х |
| 10. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | % | 16,45 | 12,45 | 10,45 | 7,45 | 4,45 | 1,45 | 0,0 |
| 11. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, от общего количества многоквартирных домов | % | 30 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| 13. | Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | В рамках реализации подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 44 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 15. | Количество аварий на инженерных сетях | единиц | 47 | 44 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 |

В случаях, когда в графе «результат мероприятия» детального плана-графика реализации зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) программ.