|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»**  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |

от 11 апреля 2022 года № 152

пгт. Ноглики

**О подготовке основных систем жизнеобеспечения   
муниципального образования «Городской округ Ногликский»   
к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года**

В целях обеспечения качественной подготовки объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года, устойчивого и безаварийного прохождения отопительного периода, в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103   
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Сахалинской области от 05.04.2022 № 180-р, ст. 36 Устава муниципального образования «Городской округ Ногликский», администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Создать оперативный штаб (Комиссию) для контроля за ходом подготовки к отопительному периоду 2022/2023 года, по паспортизации многоквартирных жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов электроэнергетики, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», и утвердить его состав (приложение 1).

2. Утвердить Положение об оперативном штабе (Комиссии) муниципального образования «Городской округ Ногликский» по подготовке и прохождению отопительного периода 2022/2023 года (далее – Комиссия)   
(приложение 2).

3. Утвердить Перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2022/2023 года (приложение 3).

4. Утвердить Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2022/2023 года (приложение 4).

5. Генеральному директору ООО «Жилсервис «Ноглики» Суворову А.С., директору МУП «Управляющая организация «Ноглики» Колесниченко И.В., директору МУП «Водоканал» Белозерову А.В., председателям ТСЖ «Городок» Гасумянц К.Г. и «Мой дом» Кудряшовой Н.В. в срок до 13 мая 2022 года представить для утверждения в администрацию муниципального образования «Городской округ Ногликский» план-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в отопительный период, разработанный с учетом требований п. 2.6 постановления Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», с учетом сроков, установленных пунктом 9 настоящего постановления.

6. Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», к отопительному периоду 2022/2023 года (приложение 5).

7. Утвердить График проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (приложение 6).

8. Установить следующие контрольные показатели реализации выполнения мероприятий по подготовке объектов электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Городской округ Ногликский» к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года:

- до 01 июля 2022 года – выполнение не менее 30 процентов;

- до 01 августа 2022 года – выполнение не менее 50 процентов;

- до 01 сентября 2022 года – выполнение не менее 80 процентов;

- до 01 октября 2022 года – выполнение 100 процентов.

Общий срок готовности систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года установить 01 октября 2022 года.

9. Установить следующие контрольные показатели реализации выполнения мероприятий по подготовке многоквартирных домов к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года:

- до 01 июля 2022 года – выполнение не менее 30 процентов;

- до 15 августа 2022 года – выполнение не менее 90 процентов;

- до 15 сентября 2022 года – выполнение 100 процентов.

10. В срок до 01 октября 2022 года завершить паспортизацию всех объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социально-культурного назначения и прочих предприятий, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

11. Отделу жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» (Гринвальд В.О.) организовать работу по получению теплоснабжающими организациями, потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения муниципального образования «Городской округ Ногликский», актов проверки и паспортов готовности к отопительному периоду 2022/2023 года.

12. Теплоснабжающим организациям и потребителям тепловой энергии:

12.1. Оформить акты проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года в соответствии с требованиями, установленными Минэнерго России.

12.2. До 15 сентября 2022 года представить оформленные акты проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года в Комиссию.

13. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Городской округ Ногликский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» Гуляева С.С.

Мэр муниципального образования

«Городской округ Ногликский» С.В. Камелин