ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Городской округ Ногликский»

от 01 июня 2022 года № 278

«Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании

«Городской округ Ногликский»,

утвержденной постановлением администрации

от 04.07.2018 № 638

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | | Конечный результат  от реализации  мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | Отдел  ЖК и ДХ |  |  |  |
| 1.1. | пгт. Ноглики, ул. Депутатская, д. 4 |  | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2019 г. | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий.  Приложение 1 к МП |
| 1.2. | пгт. Ноглики, ул. 15 Мая, д. 2 |  | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2019 г. |
| 1.3. | пгт. Ноглики, ул. Депутатская, д. 6 |  | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2022 г. |
| 1.4. | пгт. Ноглики, ул. Лесная, д. 1, 2, 2А |  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. |
| 1.5. | пгт. Ноглики, ул. Вокзальная, д. 1, 1 А |  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. |
| 1.6. | с. Ныш, ул. Кирова, д. № 19, 21, 21А |  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. |
| 1.7. | с. Вал, ул. Трассовая, д. 3, 4, 5, 6 |  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. |
| 1.8. | пгт. Ноглики, ул. Тымская, д. 2 - 3 |  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2020 г. |
| 1.9. | пгт. Ноглики, ул. Репина, д. 3, 5, 7, 9 |  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2020 г. |
| 1.10. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 47 |  | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. |
| 1.11. | пгт. Ноглики, ул. Ак. Штернберга, д. 1 - 4 |  | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. |
| 1.12. | пгт. Ноглики, ул. Ак. Штернберга, д. 5 - 7 |  | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. |
| 1.13. | пгт. Ноглики, ул. Ак. Штернберга, д. 8 - 10 |  | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. |
| 1.14. | пгт. Ноглики, Квартал 8, д. 3, 4 |  | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. |
| 1.15. | пгт. Ноглики, ул. Ак. Штернберга, д. 4А |  | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. |
| 1.16. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 13А |  | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2024 г. |
| 1.17. | пгт. Ноглики, Квартал 8, д. 1, 2 |  | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2024 г. |
| 1.18. | пгт. Ноглики, ул. Гагарина, д. 6, 8 |  | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2024 г. |
| 1.19. | пгт. Ноглики, ул. Гагарина, д. 10, 12 |  | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2025 г. |
| 1.20. | пгт. Ноглики, ул. Строительная, д. 1А |  | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2025 г. |
| 1.21. | с. Вал, ул. Нефтяников. д. 1, 3, 5, 7 |  | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2025 г. |
| 1.22. | с. Ныш, ул. Первомайская, д 3, 5, 7 |  | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2025 г. |
| 1.23. | пгт. Ноглики, ул. Комсомольская, 39 |  | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2025 г. |
| 1.24. | пгт. Ноглики, ул. Первомайская, д. 21 |  | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2025 г. |
| 1.25. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 57, 57А, 59, 61, 63 |  | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2025 г. |
| 1.26. | пгт. Ноглики, ул. Чехова, д. 1, 2 |  | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2025 г. |
| 1.27. | пгт. Ноглики, ул. 15 Мая д. 34, 36А, 36Б |  | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. |
| 1.28. | пгт. Ноглики, ул. Советская д. 48, 52, 52А, 54, 54А |  | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. |
| 1.29. | пгт. Ноглики, ул. ул. Сахалинская, д. 2, 3, 4 |  | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. |
| 1.30. | пгт. Ноглики, ул. Буровиков, д. 4 |  | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. |
| 1.31. | пгт. Ноглики, ул. Строительная, д. 34 А |  | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. |
| 1.32. | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, д. 27 |  | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. |
| 1.33. | пгт. Ноглики, Квартал № № 12, 13, 15 |  | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. |
| 1.34. | пгт. Ноглики, ул. Невельского, д. 11, 13 |  | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. |
| 1.35. | пгт. Ноглики, ул. Лесная, д. 3, 4А, 5, 6А |  | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. |
| 2. | Благоустройство общественных территорий |  |  |  | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий.  Приложение 1 к МП |
| 2.1. | с. Ныш, Памятный знак воинам, участвовавшим в Великой отечественной войне | Отдел  ЖК и ДХ | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. |
| 2.1.1. | с. Ныш, Памятный знак воинам, участвовавших в Великой Отечественной войне» (благоустройство территории детской площадки в с. Ныш по ул. Кирова. 2 этап.) |
| 2.2. | пгт. Ноглики, Южный въезд в пгт. Ноглики | Отдел  ЖК и ДХ | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2020 г. |
| 2.3. | «Капитальный ремонт фонтана в пгт. Ноглики» | Отдел ЖК и ДХ | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. |
| 2.4. | «Благоустройство детско-спортивной площадки с. Вал» | Отдел ЖК и ДХ | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2022 г. |
| 2.5. | «Благоустройство сквера памяти с. Ныш» | Отдел ЖК и ДХ | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2022 г. |
| 2.6. | пгт. Ноглики, Искусственное сооружение «Перекоп» | Отдел ЖК и ДХ | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2023 г. |  |
| 2.7. | с. Вал, Зона отдыха | Отдел  ЖК и ДХ | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2024 г. |  |
| 2.8. | пгт. Ноглики, Набережная на р. Тымь | Отдел  ЖК и ДХ | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2024 г. |
| 2.9. | пгт. Ноглики, Пешеходная зона в районе многоквартирных домов 14, 16 по ул. 15 Мая | Отдел  ЖК и ДХ | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. |  |
| 2.10. | пгт. Ноглики, Обустройство сопки «Любви» | Отдел  ЖК и ДХ | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2025 г. |  |
| 2.11. | пгт. Ноглики, Северный въезд в пгт. Ноглики | Отдел  ЖК и ДХ | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2025 г. |  |  |
| 3. | Благоустройство территорий муниципального образования |  | х\* | х\* | Улучшение облика муниципального образования  Приложение 1 к МП |  |

\* сроки начала и окончания реализации мероприятия ежегодно будут уточнятся с учетом результатов конкурсного отбора муниципальных образований Сахалинской области для предоставления субсидии из федерального и областного бюджетов бюджетам муниципальных образований, в рамках исполнения мероприятий государственно программы Сахалинской области «Формирование современной городской среды».»