АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» # П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 мая 2024 года № 282-па

пгт. Ноглики

О подготовке основных систем жизнеобеспечения муниципального образования «Городской округ Ногликский»

к осенне-зимнему периоду 2024/2025 года

В целях своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года, устойчивого и безаварийного прохождения отопительного периода, на основании приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Сахалинской области от 07.05.2024 № 325-р «О подготовке основных систем жизнеобеспечения Сахалинской области к осенне-зимнему периоду 2024/25 года», ст. 36 Устава муниципального образования «Городской округ Ногликский», администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать оперативный штаб муниципального образования «Городской округ Ногликский» по подготовке и прохождению отопительного периода 2024/2025 года.

2. Утвердить:

2.1. Состав оперативного штаба муниципального образования «Городской округ Ногликский» по подготовке и прохождению отопительного периода 2024/2025 года (приложение 1).

2.2. Положение об оперативном штабе муниципального образования «Городской округ Ногликский» по подготовке и прохождению отопительного периода 2024/2025 года (приложение 2).

2.3. Состав комиссий (приложение 3) по:

2.3.1. Контролю за ходом подготовки к отопительному периоду 2024/2025 года, паспортизации теплоснабжающих организаций, многоквартирных жилых домов и прочих потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

2.3.2. Контролю за ходом подготовки к отопительному периоду 2024/2025 года, паспортизации объектов муниципальных учреждений и организаций социально-культурной сферы, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский».

2.4. Положение о комиссии по контролю за ходом подготовки к отопительному периоду 2024/2025 года, паспортизации теплоснабжающих организаций, многоквартирных жилых домов и прочих потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» (приложение 4).

2.5. Положение о комиссии по контролю за ходом подготовки к отопительному периоду 2024/2025 года, паспортизации объектов муниципальных учреждений и организаций социально-культурной сферы, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» (приложение 5).

2.6. Реестр объектов жизнеобеспечения муниципального образования «Городской округ Ногликский», подлежащих паспортизации на предмет готовности к отопительному сезону 2024/2025 года (приложение 6).

2.7. График работы комиссий (приложение 7) по:

2.7.1. Контролю за ходом подготовки к отопительному периоду 2024/2025 года, паспортизации теплоснабжающих организаций, многоквартирных жилых домов и прочих потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

2.7.2. Контролю за ходом подготовки к отопительному периоду 2024/2025 года, паспортизации объектов муниципальных учреждений социально-культурной сферы, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский».

2.8. Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», к отопительному периоду 2024/2025 года (приложение 8).

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский», предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский»:

3.1. Осуществить подготовку объектов жилищного фонда и систем жизнеобеспечения к эксплуатации в зимних условиях в соответствии с правилами технической эксплуатации и с учетом недостатков, выявленных в осенне-зимний период 2023/2024 года. Обеспечить до 15 сентября 2024 года выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к централизованной системе теплоснабжения.

3.2. Создать ведомственные комиссии по проверке готовности и выдаче паспортов готовности к отопительному сезону 2024/2025 года объектов жизнеобеспечения населения и объектов социально-культурного назначения. Обеспечить выдачу паспортов готовности к работе в зимних условиях потребителей тепловой энергии до 15 сентября 2024 года. Информацию о получении паспортов готовности направить в департамент экономического развития, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» до 20 сентября 2024 года.

3.3. Обеспечить выполнение планов ремонтных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования в контрольные сроки, указанные в пункте 7 Плана мероприятий по подготовке объектов электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2024/25 годов, утвержденного распоряжением Правительства Сахалинской области от 07.05.2024 № 325-р:

- к 01.07.2024 - не менее 30%;

- к 01.08.2024 - не менее 50%;

- к 01.09.2024 - не менее 80%;

- к 01.10.2024 - не менее 100%.

3.4. Обеспечить выполнение контрольных показателей по подготовке многоквартирных домов к работе в осенне-зимний период с предоставлением информации в установленные сроки в Государственную жилищную инспекцию Сахалинской области в контрольные сроки, указанные в пунктах 8, 21, 22 Плана мероприятий по подготовке объектов электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2024/25 годов, утвержденного распоряжением Правительства Сахалинской области от 07.05.2024 № 325-р:

- к 01.07.2024 - не менее 30%;

- к 15.08.2024 - не менее 90%;

- к 15.09.2024 - не менее 100%.

3.5. Обеспечить наличие и исправное состояние резервных автономных источников электроснабжения на объектах жизнеобеспечения для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций в срок до 15 сентября 2024 года.

3.6. В срок до 01 августа 2024 года обеспечить полное погашение задолженности за потребленные энергоресурсы в отопительном периоде 2023/2024 года.

3.7. Обеспечить заключение контрактов на поставку топлива на объекты жизнеобеспечения с организациями, отобранными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в срок до 15 июня 2024 года.

3.8. Сформировать необходимый аварийный запас материалов и оборудования в достаточном количестве и номенклатуре для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в отопительный период 2024/2025 года с целью ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и электроэнергетики в срок до 01 октября 2024 года.

3.9. Обеспечить выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному сезону, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, и получение паспорта готовности муниципального образования «Городской округ Ногликский» к отопительному периоду 2024/2025 года.

4. МУП «Водоканал» (Белозеров А.В.):

4.1. Обеспечить своевременное выполнение требований разделов III и V Правил оценки готовности к отопительному сезону, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, а также требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115. Обеспечить выполнение условий для получения актов готовности и паспортов готовности по эксплуатируемым муниципальным котельным до 20 августа 2024 года.

4.2. До 01 октября 2024 года создать необходимый запас топлива в объеме 6,26 тн жидкого топлива для эксплуатируемых муниципальных котельных, для чего:

- обеспечить заключение контрактов на поставку топлива на объекты жизнеобеспечения с организациями, отобранными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (копии договоров оперативно представить в отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства департамента экономического развития, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский»);

- создать комиссию по проведению инвентаризации остатков топлива на складах;

- в срок до 01 июля 2024 года представить акты результатов инструментальной инвентаризации остатков топлива на складах;

- в течение года, еженедельно по четвергам обеспечить предоставление в отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства департамента экономического развития, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» информации по расчетам с поставщиками за поставленное топливо;

- обеспечить организацию системы постоянного входного контроля за качеством и количеством поставляемого жидкого топлива;

4.3. Обеспечить готовность источников тепла и тепловых сетей к заполнению с 15 сентября 2024 года. Обеспечить своевременный пуск объектов теплогенерации и начало отопительного периода 2024/2025 года в соответствии со среднесуточными температурами наружного воздуха.

4.4. При производстве плановых, текущих, аварийных ремонтов на объектах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения производства земляные работы выполнять с обязательным восстановлением нарушенного благоустройства.

4.5. В срок до 01 сентября 2024 года представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области расчетные материалы для утверждения нормативов запаса топлива на 1 октября 2025 года.

4.6. В срок до 15 сентября 2024 года обеспечить создание необходимого количества аварийно-восстановительных бригад, укомплектованных квалифицирован-ными специалистами, и предоставить информацию в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, Министерство энергетики Сахалинской области и в отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства департамента экономического развития, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский».

4.7. Обеспечить завершение работ на объектах жизнеобеспечения муниципального образования «Городской округ Ногликский», включенных в Сводный план подготовки объектов ЖКХ Сахалинской области к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года, влияющих на начало отопительного сезона в срок до 01 октября 2024 года.

4.8. Обеспечить своевременное представление информации о работах на объектах, включенных в Сводный план подготовки объектов ЖКХ Сахалинской области к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года. Для подготовки сводных отчетов в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области сведения представлять в натуральных показателях и денежном выражении в отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства департамента экономического развития, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» по формам 
№ 3.1 и 3.2, утвержденным распоряжением Правительства Сахалинской области от 07.05.2024 № 325-р.

4.9. Назначить специалиста, ответственного за предоставление указанной информации, сведения о котором направить в отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства департамента экономического развития, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский».

5. Отделу жилищно-коммунального и дорожного хозяйства департамента экономического развития, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» (Агиенко А.А.) своевременно заключить муниципальные контракты по содержанию улично-дорожной сети муниципального значения муниципального образования «Городской округ Ногликский».

6. Организациям, обеспечивающим муниципальные нужды по содержанию улично-дорожной сети муниципального образования «Городской округ Ногликский», обеспечить создание запаса противогололедных материалов, выполнить подготовку специализированной техники и механизмов, заключение договоров с предприятиями и организациями, имеющими соответствующую технику, на расчистку дорог и тротуаров от снега до установления температуры наружного воздуха на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» ниже 0 °C.

7. Руководителям предприятий и организаций вне зависимости от формы собственности, эксплуатирующих муниципальные объекты жилищно-коммунального хозяйства, до 01 ноября 2024 года обеспечить представление в отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства департамента экономического развития, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» следующей отчетности о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период:

- на 29 число отчетного месяца - статистическую отчетность по форме 
1-ЖКХ зима /срочная/;

- со дня окончания отопительного сезона, еженедельно по вторникам оперативную информацию о выполнении сводного плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года по формам № 3.1, 3.2 предусмотренных распоряжением Правительства Сахалинской области от 07.05.2024 № 325-р.

8. Отделу жилищно-коммунального и дорожного хозяйства департамента экономического развития, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский»:

8.1. Организовать работы по ремонту, содержанию улично-дорожной сети и наружному освещению населенных пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский». Финансирование расходов осуществлять в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете муниципального образования «Городской округ Ногликский» и в финансовых планах предприятий на текущий год.

8.2. Организовать работу с организациями, осуществляющими управление объектами жилищного фонда на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» (далее по тексту - управляющие организации), по выполнению работ по подготовке обслуживаемого жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2024/2025 года.

8.3. Обеспечить представление в Государственную жилищную инспекцию Сахалинской области оперативную информацию о выполнении плана подготовки многоквартирных домов к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года по форме, установленной Государственной жилищной инспекцией Сахалинской области.

8.4. Обеспечить своевременное представление информации по исполнению Плана мероприятий по подготовке объектов электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2024/2025 года в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, Министерство энергетики Сахалинской области, Государственную жилищную инспекцию Сахалинской области, утвержденного распоряжением Правительства Сахалинской области от 07.05.2024 № 325-р.

9. Муниципальному казенному учреждению «Служба ГО и ЧС» (Мошкин К.М.):

9.1. С 15 сентября 2024 года обеспечить работу и взаимодействие в круглосуточном режиме на отопительный период 2024/2025 года единой диспетчерской службы.

9.2. В срок до 20 октября 2024 года провести учебно-тренировочные занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварий на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

9.3. С 1 сентября 2024 года, далее еженедельно по вторникам до 100% исполнения обеспечить мониторинг по заполнению тепловых сетей.

9.4. С 15 сентября 2024 года до полного подключения объектов ежедневно, по состоянию на 8.00 и 17.00 часов, обеспечить мониторинг информации о подаче теплоносителя на объекты социальной сферы и жилищного фонда.

10. Управляющим организациям выполнять свои ремонтные программы в соответствии с подпунктом 3.4 настоящего постановления и обеспечить своевременное выполнение требований раздела IV Правил оценки готовности к отопительному сезону, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, а также обеспечить в срок до 15 сентября 2024 года стопроцентную готовность инженерных систем многоквартирных жилых домов к приему тепловой нагрузки и стопроцентную паспортизацию многоквартирных жилых домов.

11. Организациям жилищно-коммунального хозяйства обеспечить на отопительный период 2024/2025 года работу в круглосуточном режиме диспетчерских служб с 15 сентября 2024 года.

12. Потребителям тепловой энергии всех форм собственности:

12.1. Оформить акты проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 года в соответствии с требованиями, установленными Минэнерго России.

12.2. До 13 сентября 2024 года предоставить оформленные акты проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 года в Комиссию по контролю за ходом подготовки к отопительному периоду 2024/2025 года, паспортизации теплоснабжающих организаций, многоквартирных жилых домов и прочих потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский».

13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ Ногликский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора департамента экономического развития, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» Логареву О.П.

Мэр муниципального образования

«Городской округ Ногликский»					         С.В. Камелин