ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Ногликский муниципальный округ

Сахалинской области»

от16 мая 2025 года№ 311

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании

Ногликский муниципальный округ

Сахалинской области»,

утвержденной постановлением администрации

муниципального образования

«Городской округ Ногликский»

от 04.07.2018 № 638

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании

Ногликский муниципальный округ Сахалинской области»

| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | | Конечный результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | Отдел  ЖК и ДХ |  |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий.  Приложение 1 к МП |
| 1.1. | пгт. Ноглики, ул. Депутатская, д. 4 |  | 01 января 2018 г. | 31 декабря 2019 г. |  |
| 1.2. | пгт. Ноглики, ул. 15 Мая, д. 2 |  | 01 января 2018 г. | 31 декабря 2019 г. |
| 1.3. | пгт. Ноглики, ул. Депутатская, д. 6 |  | 01 января 2018 г. | 31 декабря 2022 г. |
| 1.4. | пгт. Ноглики, ул. Лесная, д. 1, 2, 2А |  | 01 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. |
| 1.5. | пгт. Ноглики, ул. Вокзальная, д. 1, 1 А |  | 01 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. |
| 1.6. | с. Ныш, ул. Кирова, д. № 19, 21, 21А |  | 01 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. |
| 1.7. | с. Вал, ул. Трассовая, д. 3, 4, 5, 6 |  | 01 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. |
| 1.8. | пгт. Ноглики, ул. Тымская, д. 2 - 3 |  | 01 января 2019 г. | 31 декабря 2020 г. |
| 1.9. | пгт. Ноглики, ул. Репина, д. 3, 5, 7, 9 |  | 01 января 2019 г. | 31 декабря 2020 г. |
| 1.10. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 47 |  | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. |
| 1.11. | пгт. Ноглики, ул. Ак. Штернберга, д. 1 - 4 (1 этап) |  | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. |
| 1.12. | пгт. Ноглики, ул. Ак. Штернберга, д. 5 - 7 (1 этап) |  | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. |
| 1.13. | пгт. Ноглики, ул. Ак. Штернберга, д. 8 - 10 (1 этап) |  | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. |
| 1.14. | пгт. Ноглики, ул. Ак. Штернберга, д. 1 - 4 (2 этап) |  | 01 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. |
| 1.15. | пгт. Ноглики, ул. Ак. Штернберга, д. 5 - 7 (2 этап) |  | 01 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. |
| 1.16. | пгт. Ноглики, ул. Ак. Штернберга, д. 8 - 10 (2 этап) |  | 01 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. |
| 1.17. | пгт. Ноглики, Квартал 8, д. 3, 4 |  | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2025 г. |
| 1.18. | пгт. Ноглики, ул. Ак. Штернберга, д. 4А |  | 01 января 2020 г. | 31 декабря 2025 г. |
| 1.19. | пгт. Ноглики, Квартал 8, д. 1, 2 |  | 01 января 2024 г. | 31 декабря 2025 г. |
| 1.20. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 13А |  | 01 января 2025 г. | 31 декабря 2026 г. |
| 1.21. | пгт. Ноглики, ул. Гагарина, д. 6, 8 |  | 01 января 2025 г. | 31 декабря 2026 г. |
| 1.22. | пгт. Ноглики, ул. Гагарина, д. 10, 12 |  | 01 января 2025 г. | 31 декабря 2026 г. |
| 1.23. | пгт. Ноглики, ул. Первомайская, д. 21 |  | 01 января 2026 г. | 31 декабря 2027 г. |
| 1.24. | пгт. Ноглики, ул. Комсомольская, 39 |  | 01 января 2026 г. | 31 декабря 2027 г. |
| 1.25. | пгт. Ноглики, ул. ул. Сахалинская, д. 4 |  | 01 января 2027 г. | 31 декабря 2027 г. |
| 1.26. | пгт. Ноглики, Квартал № № 12, 13, 15 |  | 01 января 2027 г. | 31 декабря 2027 г. |
| 1.27. | пгт. Ноглики, ул. Невельского, д. 11, 13 |  | 01 января 2027 г. | 31 декабря 2027 г. |
| 1.28. | пгт. Ноглики, ул. Лесная, д. 3, 4А, 5, 6А |  | 01 января 2027 г. | 31 декабря 2027 г. |
| 2. | Благоустройство общественных территорий | Отдел  ЖК и ДХ |  |  | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий.  Приложение 1 к МП |
| 2.1. | с. Ныш, Памятный знак воинам, участвовавшим в Великой отечественной войне |  | 01 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. |  |
| 2.1.1. | с. Ныш, Памятный знак воинам, участвовавших в Великой Отечественной войне» (благоустройство территории детской площадки в с. Ныш по ул. Кирова. 2 этап) |
| 2.2. | пгт. Ноглики, Южный въезд в пгт. Ноглики |  | 01 января 2019 г. | 31 декабря 2020 г. |
| 2.3. | «Капитальный ремонт фонтана в пгт. Ноглики» |  | 01 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. |
| 2.4. | «Благоустройство спортивно-детской площадки с. Вал» |  | 01 января 2021 г. | 31 декабря 2022 г. |
| 2.5. | «Благоустройство сквера памяти с. Ныш» |  | 01 января 2021 г. | 31 декабря 2022 г. |
| 2.6. | Благоустройство общественной территории «Зона отдыха «Перекоп» |  | 01 января 2022 г. | 31 декабря 2023 г. |
| 2.7. | Благоустройство общественной территории «Парк «Застава». Этап 2 |  | 01 января 2023 г. | 31 декабря 2024 г. |  |
| 2.8. | Благоустройство общественной территории «Парк «Застава». Этап 3 |  | 01 января 2024 г. | 31 декабря 2025 г. |  |
| 2.9. | Благоустройство территории у здания железнодорожного вокзала в пгт. Ноглики |  | 01 января 2023 г. | 31 декабря 2025 г. |  |
| 2.10. | пгт. Ноглики, Обустройство сопки «Любви» |  | 01 января 2025 г. | 31 декабря 2026 г. |  |
| 2.11. | пгт. Ноглики, Пешеходная зона в районе многоквартирных домов 14, 16 по ул. 15 Мая |  | 01 января 2026 г. | 31 декабря 2027 г. |  |
| 3. | Благоустройство территорий муниципального образования | Отдел  ЖК и ДХ | х\* | х\* | Улучшение облика муниципального образования.  Приложение 1 к МП |  |
| 3.1. | Благоустройство дворовых территорий в рамках Плана социального развития центров экономического роста Сахалинской области (проект «1000 дворов») |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, 8, Советская, 29А» |  | 01 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. |  |
| 3.1.2. | пгт. Ноглики, ул. Пограничная, 1, 3 |  | 01 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. |  |
| 3.1.3. | пгт. Ноглики ул. Физкультурная, д. 12 |  | 01 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. |  |  |
| 3.2. | Благоустройство территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | «Благоустройство территорий многоквартирных домов (ул.15 Мая 14, ул. 15 Мая 16, ул. 15 Мая 18, ул. Первомайская 21, ул. Советская 27, ул. Советская 25, ул. Советская 21, ул. Квартал 8 дом 3, ул. Физкультурная 12, ул. Пограничная 1, ул. Пограничная 3, ул. Физкультурная 26, ул. Физкультурная 64 А, 66, ул. Комсомольская 39, ул. Квартал 8 дом 2,4)», пгт. Ноглики |  | 01 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. |  |  |
| 3.2.2. | «Благоустройство территорий многоквартирных домов (ул. Советская 2А, ул. 15 Мая 14, ул. 15 мая 18; ул. Советская 21,23,27; Лесная 2,2А; ул. Пограничная 1, ул. Пограничная 3)», пгт. Ноглики |  | 01 января 2023 г. | 31 декабря 2024 г. |  |  |
| 3.3. | Устройство комплексных игровых площадок |  | 01 января 2024 г | 31 декабря 2027 г. |  |  |
| 3.3.1. | Благоустройство детской игровой площадки по адресу: пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, в районе дома № 70» (1 этап) |  | 01 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. |  |  |
| 3.3.2. | Устройство комплексной игровой площадки по адресу: Сахалинская область, пгт. Ноглики, квартал ОГРЭ |  | 01 января 2025 г. | 31 декабря 2026 г. |  | » |

Примечания:

\* сроки начала и окончания реализации мероприятия ежегодно будут уточняться с учетом результатов конкурсного отбора муниципальных образований Сахалинской области для предоставления субсидии из федерального и областного бюджетов бюджетам муниципальных образований, в рамках исполнения мероприятий государственной программы Сахалинской области «Формирование современной городской среды».