|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»**  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |

от 19 мая 2023 года № 318

пгт. Ноглики

**О подготовке основных систем жизнеобеспечения муниципального образования «Городской округ Ногликский» к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года**

В целях обеспечения качественной подготовки объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года, устойчивого и безаварийного прохождения отопительного периода, в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Сахалинской области от 03.04.2023 № 271-р «О подготовке основных систем жизнеобеспечения Сахалинской области к осенне-зимнему периоду 2023/24 года», руководствуясь ст. 36 Устава муниципального образования «Городской округ Ногликский», администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Создать оперативный штаб (Комиссию) для контроля за ходом подготовки к отопительному периоду 2023/2024 года, по паспортизации многоквартирных жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов электроэнергетики, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», и утвердить его состав (приложение 1).

2. Утвердить Положение об оперативном штабе (Комиссии) муниципального образования «Городской округ Ногликский» по подготовке и прохождению отопительного периода 2023/2024 года (далее – Комиссия)   
(приложение 2).

3. Утвердить Перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2023/2024 года (приложение 3).

4. Утвердить Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2023/2024 года (приложение 4).

5. Генеральному директору ООО «Жилсервис «Ноглики»   
Суворову А.С., директору МУП «Управляющая организация «Ноглики» Колесниченко И.В., директору МУП «Водоканал» Белозерову А.В., председателям ТСЖ «Городок» Гасумянц К.Г. и «Мой дом» Кудряшовой Н.В. предоставить для утверждения в администрацию муниципального образования «Городской округ Ногликский» план-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в отопительный период, разработанный с учетом требований п. 2.6 постановления Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», с учетом сроков, установленных пунктом 9 настоящего постановления.

6. Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», к отопительному периоду 2023/2024 года (приложение 5).

7. Утвердить График проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (приложение 6).

8. Утвердить график работы штаба (Комиссии) по контролю за ходом подготовки к отопительному периоду 2023/2024 года и паспортизации объектов (приложение 7).

9. Установить следующие контрольные показатели реализации выполнения мероприятий по подготовке объектов электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Городской округ Ногликский» к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года:

- до 01 июля 2023 года – выполнение не менее 30 процентов;

- до 01 августа 2023 года – выполнение не менее 50 процентов;

- до 01 сентября 2023 года – выполнение не менее 80 процентов;

- до 01 октября 2023 года – выполнение 100 процентов.

Общий срок готовности систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года установить 01 октября 2023 года.

10. Установить следующие контрольные показатели реализации выполнения мероприятий по подготовке многоквартирных домов к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года:

- до 01 июля 2023 года – выполнение не менее 30 процентов;

- до 15 августа 2023 года – выполнение не менее 90 процентов;

- до 15 сентября 2023 года – выполнение 100 процентов.

11. В срок до 01 октября 2023 года завершить паспортизацию всех объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социально-культурного назначения и прочих предприятий, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

12. Директору **департамента экономического развития, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства (Логарева О.П.)** организовать работу по получению теплоснабжающими организациями, потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения муниципального образования «Городской округ Ногликский», актов проверки и паспортов готовности к отопительному периоду 2023/2024 года.

13. Теплоснабжающим организациям и потребителям тепловой энергии:

13.1. Оформить акты проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 года в соответствии с требованиями, установленными Минэнерго России.

13.2. До 15 сентября 2023 года предоставить оформленные акты проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 года в Комиссию.

14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ Ногликский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого вице-мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» Водолагу О.В.

Мэр муниципального образования

«Городской округ Ногликский» С.В. Камелин